MZD.WO.0057-85/10                                                      Częstochowa dn. 25.05.2010 r.

Szanowny Pan

Ryszard Szczuka

Radny Rady Miasta

Częstochowy

W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 24.05.2010 r dotyczącą braku dostawy ciepła dla części dzielnicy Tysiąclecia ze względu na remont ulicy Dekabrystów uprzejmie informuję że termin zakończenia w/w inwestycji to 30.09.2010 r, a prace prowadzone są zgodnie                                   z harmonogramem.

Przekładka sieci cieplnej prowadzona jest pod nadzorem Fortum S.A. i rozpoczęta została po zakończeniu sezonu grzewczego. Załamanie pogody uniemożliwiło kontynuację prac ze względu na wymogi odbioru jakim podlegają prace spawalnicze (każdy spaw poddawany jest kontroli radiologicznej i musi być wykonywany w odpowiednich warunkach).

Po poprawie pogody Wykonawca przekładki sieci cieplnej wznowił roboty i został zobowiązany do ich zakończenia do dnia 30.05.2010 r.

Zastępca

Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Marcin Biernat