Pan

Stanisław Gmitruk

Radny  Rady Miasta

Częstochowa

W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 27.08.2007 roku, dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Azaliowej, pragnę uprzejmie poinformować, co następuje.

Na budowę kanału sanitarnego w ulicach Azaliowej, Owocowej, Leszczynowej , Brzeskiego i Sucharskiego w Częstochowie  wydane zostały przy piśmie z dnia 25.07.2006r. warunki techniczne projektowania i realizacji kanalizacji.

W/w warunki nawiązują do wykonanej na zlecenie Urzędu Miasta w 1999 roku koncepcji skanalizowania dzielnicy Kiedrzyn. Koncepcja ta była kilkakrotnie weryfikowana z uwagi na niemożność pozyskania zgód na wejście  w tereny prywatne jak i pozyskiwania działek pod przepompownię ścieków.

Z tego też względu ograniczony został zakres realizacji kanalizacji w tzw. programie ISPA, wyłączona została ul. Azaliowa, gdyż jeden z mieszkańców nie wyraził zgody na przejście z kanałem sanitarnym po prywatnej posesji /brak innych możliwości technicznych z uwagi na ukształtowanie terenu/. Właściciel złożył odwołanie od warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

W roku ubiegłym na wniosek Rady Dzielnicy Kiedrzyn jak i mieszkańców ulicy Azaliowej, Urząd  ponownie zlecił opracowanie projektu skanalizowania ww. ulicy. Wykonawcą projektu został „Miastoprojekt” Częstochowa, z terminem wykonania  do 30.09.2007 r.

Na podstawie pełnomocnictwa z tut. Urzędu projektant zwrócił się do właścicieli posesji o wyrażenie zgody na przejście kanałem sanitarnym przez działki stanowiące własność prywatną. Również Zastępca Prezydenta Miasta wystąpił pismem z dnia 30.05.2007r do właścicieli działek  nr 8/31, 9/3, 11/8, 9/9 obręb  Kiedrzyn, z prośbą o wyrażenie zgody i propozycją negocjacji co do ustalenia warunków   technicznych i finansowych, w zamian  za zgodę na przejście  kanałem sanitarnym.

Do dnia dzisiejszego zgody takie, pomimo monitów jak i osobistych rozmów z właścicielami działek, przedstawicieli Urzędu Miasta nie wpłynęły. W związku z tym prace projektowe zostały zawieszone w części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości:

1.Biuro Rady Miasta

2.Wydział Or. /Or.IV0057-355/07

a/a.