III UTRZYMANIE I ROZBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

Do priorytetowych zadań w zakresie drogownictwa należały:

- kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych (w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego, modernizacji miejskiego systemu infrastruktury drogowej oraz poprawy jakości życia mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta),

- realizacja nowych zadań inwestycyjnych,

- pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych,

- poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania,

- remonty i utrzymanie majątku drogowego,

- budowa i modernizacja oświetlenia drogowego,

- poprawa jakości obsługi interesantów Miejskiego Zarządu Dróg.

Kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych

- Zakończono budowę ul. Zamoyskiego wraz z odwodnieniem na odcinku od nr 30 do ul. Hetmańskiej. Zakres prac obejmował budowę: jezdni wraz z kanalizacją deszczową, chodników, wjazdów bramowych i sięgacza.

- Zakończono budowę ulic Pascala i Łukasiewicza. W ciągu ul. Pascala wykonano: dwujezdniową drogę wraz z kanalizacją deszczową, chodniki, wjazdy bramowe, pas zieleni, budowę połączeń z ulicami poprzecznym, zabezpieczenie urządzeń inżynieryjnych kolidujących z inwestycją. W ciągu ul. Łukaszewicza wykonano: jezdnię wraz z kanalizacją deszczową, chodniki, wjazdy bramowe, budowę połączeń z ulicami poprzecznymi, zabezpieczenie urządzeń inżynieryjnych kolidujących z inwestycją.

- Zakończono budowę ul. Zofii Kossak-Szczuckiej, łączącej Aleję Najświętszej Maryi Panny z ul. Racławicką. W ramach inwestycji wykonano budowę: drogi, ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz oświetlenia.

- Przebudowa ul. Dąbrowskiego. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wykonanie chodnika z kostki, budowę zatok postojowych, parkingowych i autobusowych oraz zjazdów na posesje oraz zamontowanie oświetlenia.

- Przebudowa ul. Strzeleckiej. Zakres inwestycji objął: budowę drogi z obustronnym chodnikiem, budowę zjazdów bramowych do obsługi przyległych posesji, przeniesienie istniejących ogrodzeń znajdujących się w pasie drogowym, budowę wpustów deszczowych, zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych.

- Przebudowa ul. Beskidzkiej. W ramach inwestycji wykonano: nową nawierzchnię, chodniki i wjazdy bramowe.

- Przebudowa ulic Drozdowej i Kruczej. Zakres robót obejmował wykonanie: nawierzchni jezdni i kanału deszczowego, chodnika, wjazdów, ścieku ulicznego, krat ściekowych i studni rewizyjnych.

- Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w Alei Pokoju. Zakres prac objął: naprawę konstrukcji mostu oraz przęseł zawieszonych, wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz nowego torowiska typu węgierskiego (szyny są ułożone na płytach minimalizujących hałas), montaż nowego oświetlenia.

Realizacja nowych zadań inwestycyjnych zakończonych w 2008 r.

- Ukończono budowę łącznika pomiędzy Aleją 11 Listopada a ul. Bohaterów Katynia - II etap zadania od ul. Olszowej do ul. Bohaterów Katynia. Zakres inwestycji obejmował: budowę drogi i ciągu pieszego wraz ze zjazdami na posesje, budowę skrzyżowania z ul. Olszową, dobudowę wpustów ulicznych, budowę oświetlenia pasa drogowego, zabezpieczenie lub przebudowę urządzeń inżynieryjnych kolidujących z inwestycją.

- Dobiegła końca budowa ul. Mendelejewa wraz z odwodnieniem. Zakres inwestycji obejmował: budowę drogi wraz z odwodnieniem, przebudowę przyłączy gazu i wodociągu, przekładkę kabli energetycznych i teletechnicznych.

- Zakończono budowę ścieżki rowerowej w ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Jasnogórskiej do Alei Jana Pawła II. Zakres inwestycji obejmował: budowę ścieżki rowerowej, remont chodnika i zjazdów indywidualnych, wyrównanie zieleńca. DO SPR.

- Zakończono budowę ścieżki rowerowej w ul. Nowowiejskiego na odcinku od Placu Biegańskiego do ul. Jana III Sobieskiego. W ramach inwestycji wykonano: rozbiórkę istniejącego chodnika, budowę ścieżki rowerowej, chodnika oraz zjazdów na posesje, regulację terenów zielonych, zabezpieczenie lub przebudowę urządzeń inżynieryjnych kolidujących z inwestycją.

- Budowa połączenia dzielnicy Śródmieście i Starego Miasta z dzielnicą Tysiąclecie z budową wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II i kładki dla pieszych łączącej ul. Wilsona z ul. Wały Dwernickiego oraz przebudową czterech skrzyżowań. W ramach zadania wykonano przebudowę połączenia ul. Kiedrzyńskiej z Aleją Jana Pawła II wraz z budową parkingu dla samochodów osobowych, zatoki autobusowej, wjazdów na posesje i wpustów ulicznych oraz zabezpieczeniem i przebudową kolidujących urządzeń inżynieryjnych. Pozostałe części zadania (przebudowa skrzyżowań, budowa wiaduktu i kładki dla pieszych) są w fazie projektowej.

- Przebudowa Placu Daszyńskiego dla lokalizacji pomnika. Zakres robót objął wykonanie chodników z kostki granitowej i granitowych krawężników, budowę studzienek ściekowych i studni rewizyjnych.

- Przebudowa skrzyżowania ulic Jasnogórskiej i Dąbrowskiego wraz z remontem południowej strony ul. Jasnogórskiej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do Technicznych Zakładów Naukowych. W ramach zadania wykonano przebudowę wlotu skrzyżowania do ul. Dąbrowskiego, chodniki z kostki betonowej, nawierzchnię z asfaltobetonu, kanał deszczowy, studnię rewizyjną i studnię ściekową.

Realizacja nowych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2008-2009

- Budowa ul. Tarnowskiego wraz z odwodnieniem. W 2008 r. wykonano kanał deszczowy oraz 75% podbudowy jezdni (w tłuczniu) wraz z krawężnikiem.

- Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej oraz połączenia drogowego ul. Rzecznej z ul. Powstańców Warszawy. W 2008 r. wykonano 50% odwodnienia ulicy oraz 40% nawierzchni i chodników.

- Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry - ul. Kordeckiego. Zadanie to planowane jest do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2008 r. wykonano 50% warstwy wiążącej nawierzchni, 30% chodnika, w 75% gotowe są krawężniki, w 50% kanał deszczowy.

- Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej. W 2008 r. wykonano w pełnym zakresie odcinek od ul. Wielkoborskiej w kierunku południowym (50% całości inwestycji).

- Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1. Etap II polegający na budowie ekranu wschodniego. W 2008 r. wykonano fundamenty pod montaż ekranów dźwiękochłonnych.

- Przebudowa ul. 7 Kamienic. W 2008 r. wykonano prace odwodnieniowe, zbudowano krawężniki oraz 70% chodnika.

- Przebudowa ul. Wielkoborskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do granicy miasta wraz z odwodnieniem. W 2008 r. wykonano odwodnienie, zbudowano 50% chodnika oraz 70% krawężnika.

- Budowa Północnego Korytarza na odcinku od ul. Michałowskiego do ul. św. Brata Alberta jako pierwsza część I etapu połączenia komunikacyjnego dzielnicy Północ i dzielnicy Wyczerpy z drogą krajową nr 1. W 2008 r. zbudowano 90% kanału deszczowego, 70% krawężnika oraz 70% podbudowy jezdni z tłucznia.

- Przedłużenie drogi za TRW. W 2008 r. przeprowadzono prace odwodnieniowe, wykonano podbudowę jezdni z tłucznia.

- Modernizacja mostów przez rzekę Wartę w ciągu DK-1 przy Alei Jana Pawła II oraz dobudowa nowego mostu. W 2008 r. przeprowadzono wymianę nawierzchni na DK-1 na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów (ze skrzyżowaniem włącznie) do mostu przed skrzyżowaniem z Aleją Jana Pawła II. Wykonano nowy most po stronie zachodniej trasy DK-1.

Ponadto rozpoczęto przygotowanie procesu inwestycyjnego polegające na opracowaniu dokumentacji technicznych dla następujących zadań:

- budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej nr 52,

- budowa parkingu przy ul. Szymanowskiego,

- budowa ul. Mościckiego,

- budowa ul. Weteranów,

- przebudowa skrzyżowania ul. Lelewela z Aleją Kościuszki,

- budowa ul. Mąkoszy,

- przebudowa ul. Granicznej,

- remont wiaduktu nad torami w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny,

- budowa drogi na Złotą Górę wraz z parkingiem,

- przebudowa skrzyżowania ul. św. Jadwigi z ul. Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej,

- budowa ul. Nowosądeckiej,

- budowa ul. Gajowej,

- przebudowa skrzyżowania ul. św. Rocha z ul. Odrodzenia i ul. św. Rocha z ul. Radomską.

- budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej,

- budowa ul. Mieszka Starego,

- budowa ul. Gersona,

- budowa ul. Wadowickiej i ul. Żyrardowskiej,

- przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową Galerii Jurajskiej (ul. Nadrzeczna, ul. Strażacka i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej),

- budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej,

- przebudowa skrzyżowania ul. Ikara i ul. św. Rocha,

- budowa ul. Sandomierskiej,

- przebudowa ul. Ikara.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych

- Pozyskano środki z subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 8 064 000,00 zł na dwa zadania: „Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę w Alei Jana Pawła II” (6 664 000,00 zł) oraz „Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w Alei Pokoju - przebudowa konstrukcji nośnej” (1 400 000,00 zł).

- Projekt pn. „Przebudowa ul. 7 Kamienic w Częstochowie” został dofinansowany kwotą 1 500 000,00 zł.

- Pozyskano środki z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie 4 995 895,56 zł na trzy zadania:

  - „Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż DK-1 - Etap I - ekran zachodni” (kwota: 3 336 000,00 zł),

  - „Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż DK-1 - Etap I - ekran wschodni” (kwota: 1 485 000,00 zł),

  - „Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w Alei Pokoju - przebudowa konstrukcji nośnej” (kwota: 174 895,56 zł).

Łącznie w 2008 r. pozyskano kwotę 14 559 895,56 zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie - ul. Kordeckiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Trwa ocena merytoryczna projektów.

Złożono dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie pn. „Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1” oraz zadanie pn. „Centralny Korytarz w Częstochowie - przebudowa DK-46 i DK-43” przeszły ocenę formalną. Obecnie trwa ocena merytoryczna I stopnia.

Złożono wniosek od dofinansowanie zadania kluczowego pn. „Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”. Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Środki przyznane na ww. zadanie to 10 000 000,00 euro.

Poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania

W ramach zadania:

- Prowadzono utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, m.in. odtwarzano pętlowe czujniki indukcyjne w nawierzchniach jezdni, wprowadzono zmiany sprzętowe i programowe w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, dokonano przebudowy sterowników sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania ich do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (przebudowano 14 szaf sterowniczych ulicznej sygnalizacji świetlnej).

- Przeprowadzono modernizację oznakowania pionowego i poziomego, m.in.: zamontowano oznakowanie pionowe z folii odblaskowej I, II, III generacji, zamontowano nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - progi zwalniające, słupki wygrodzeniowe, azyle dla pieszych, zamontowano nowe bariery Jersey - plastikowe i betonowe oraz bariery energochłonne (w tym 500 mb bariery energochłonnej w ciągu DK-1 w Lesie Aniołowskim), odnowiono oznakowanie poziome cienkowarstwowe, wykonano 8 500 m2 oznakowania poziomego z tworzywa termoutwardzalnego.

- Prowadzono i analizowano wyniki pomiaru natężenia ruchu drogowego.

- Dokonano wymiany lub naprawy tablic z nazwami ulic. Zamontowano 86 nowych tablic, zdemontowano 127 zniszczonych tablic, odnowiono 35 tablic. Przystąpiono do wdrażania Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej.

- Wprowadzano zmiany organizacji ruchu dla zabezpieczenia imprez na drogach (m.in. wyścig kolarski „Grand Prix Jasnej Góry”, Wiosna Studentów, Festiwal Kulinarny „Aleja Dobrego Smaku”, Integracyjne Wiosenne Igrzyska Dzielnic Częstochowy, pielgrzymki na Jasną Górę, Dożynki Jasnogórskie, Europejski Dzień Bez Samochodu, Złota Mila Częstochowy, Dni Częstochowy, święto Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Sylwester).

- Prowadzono systematyczną obsługę płatnej strefy parkowania. W 2008 r. wpływy z obsługi strefy płatnego parkowania i kontroli pojazdów pod kątem przekroczenia tonażu wyniosły 1 715 468,00 zł, w tym:

- 1 235 488,00 zł ze sprzedaży kart postojowych, abonamentów i identyfikatorów mieszkańca,

- 456 550,00 zł z tytułu opłaconych wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak opłat parkingowych

Sprzedano:

- 805 579 sztuk kart postojowych jednorazowych,

- 1352 sztuk abonamentów i kopert na miejsca zastrzeżone,

- 1287 sztuk identyfikatorów mieszkańca.

W 2008 r. funkcjonariusze Cywilnej Służby Parkingowej wystawili łącznie 11 103 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak opłaty parkingowej, z czego zapłacono 4 617 wezwań tj. 41,6%. Rozpoczęto proces przygotowawczy do wdrożenia w Częstochowie systemu pozwalającego na uiszczanie opłat za parkowanie w płatnej strefie parkowania za pomocą wiadomości tekstowych wysyłanych telefonem komórkowym.

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego

Zrealizowano zadania inwestycyjne z zakresu budowy sieci oświetlenia drogowego ulic: Zawodziańskiej, Ciechanowskiej, Gminnej, Fiołkowej, Nagietkowej, Liliowej, Tulipanowej, Kawodrzańskiej, Admiralskiej, Heleny, Kutnowskiej, Malowniczej, Grunwaldzkiej i Ugody. Wykonano także zasilanie szafy oświetleniowej wiaduktu w Alei Pokoju oraz dobudowano brakujący fragment oświetlenia ul. Rejtana.

W ramach prowadzenia bieżącej eksploatacji sieci oświetleniowej zlecono uzupełnienie opraw oświetleniowych na istniejących napowietrznych sieciach oświetleniowych w ulicach: Łęczyckiej, Spornej, Jasnogórskiej, Gersona, Komandosów, Zamoyskiego, Jana, Projektowanej, Długiej, Orłowskiego, Suchej, Niemcewicza, Mącznej, Komornickiej, Sztabowej, Sterniczej, Brzezińskiej, Zagórskiego, Wiatrakowej, Mirowskiej, Ikara, Srebrnej, Piastowskiej, Gminnej, Jęczmiennej, Witaminowej, Dźbowskiej, Huculskiej, Zaciszańskiej, Mlecznej, Wały Dwernickiego, Rydza-Śmigłego, Szczytowej.

Remonty i utrzymanie majątku drogowego

W ramach bieżącego utrzymania dróg wszystkich kategorii, tj.: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych w granicach miasta Częstochowy wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni:

| - dróg krajowych | 6 949,67 m2, |
| --- | --- |
| - dróg wojewódzkich | 734,41 m2, |
| - dróg powiatowych | 12 429,20 m2, |
| - dróg gminnych | 19 423,70 m2, |

- nakładki bitumiczne na powierzchni 34 302,52 m2,

- remonty chodników na powierzchni 8 913,52 m2,

- utwardzenie dróg gruntowych przy użyciu frezu lub materiału kamiennego na powierzchni 49 824,00 m2

- równanie dróg gruntowych na powierzchni 401 810,00 m2

Koszt realizacji w 2008 r. wyniósł 26 341,02 zł.

Prace remontowe w rozszerzonym zakresie:

- remont nawierzchni DK-1 na odcinku od skrzyżowania z ul. Bugajską do wyjazdu z łącznika z ul. Limanowskiego - nowa nawierzchnia bitumiczna,

- remont ul. Dickensa - nowa nawierzchnia bitumiczna,

- remont ul. Klonowicza. - nowa nawierzchnia bitumiczna,

- remont ul. Zegarowej - nowa nawierzchnia bitumiczna,

- remont ul. Lubej - nowa nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- remont ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Racławickiej do Teatru im. Adama Mickiewicza - chodniki z kostki granitowej i z kostki brukowej, ścieżka rowerowa z kostki brukowej, parking z kostki brukowej,

- remont ul. Wręczyckiej w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej,

- remont ul. Zakopiańskiej - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- remont ul. św. Krzysztofa - strona zachodnia - nowa nawierzchnia bitumiczna,

- remont ul. Cmentarnej - chodnik z kostki brukowej i nowa nawierzchnia bitumiczna,

- remont chodnika w ul. Kiedrzyńskiej - chodnik i ścieżka rowerowa z kostki brukowej,

- remont nawierzchni w ul. Bugajskiej od torów PKP do Alei Wojska Polskiego - nowa nawierzchnia bitumiczna,

- remont ul. Hausbrandta - nowa nawierzchnia bitumiczna,

- remont ul. Batalionów Chłopskich - nowa nawierzchnia bitumiczna.

W ramach prac związanych z utrzymaniem dróg prowadzono również:

- konserwację kanalizacji deszczowej (kanały, studzienki rewizyjne, wpusty uliczne i przykanaliki),

- konserwację i remonty cieków wodnych o funkcji komunalnej (odmulanie i oczyszczanie rowów),

- prace remontowe na obiektach mostowych, w ramach których wykonano m.in.: naprawę ubytków w konstrukcji płyty i nową nawierzchnię jezdni na wiadukcie w Alei Pokoju; naprawę umocnienia skarp i nową płytę łączącą wiadukt drogowy z częścią wiaduktu przeznaczoną pod ruch tramwajowy na moście przez rzekę Wartę w Alei Pokoju; oczyszczenie i zabezpieczenie powłokami malarskimi wszystkich elementów kładki dla pieszych przez rzekę Wartę przy ul. Chałubińskiego; naprawę izolacji jezdni, nową nawierzchnię jezdni oraz wymianę dylatacji na moście przez rzekę Wartę przy ul. Bugajskiej; odbudowę zniszczonych stożków i odwodnienia na wiadukcie nad torami PKP w ciągu ul. Połanieckiej.

- prace związane z letnim i zimowym oczyszczaniem dróg i obiektów takich jak: chodniki, place, parkingi, przejścia podziemne, kładki, schody na mostach i wiaduktach.

Poprawa jakości obsługi interesantów w Miejskim Zarządzie Dróg

Doskonalono System Zarządzania Jakością ISO 9001 poprzez kompleksowe analizy wdrożonych procedur. Regularnie przeprowadzane są audity, mające na celu dokonanie oceny zgodności funkcjonującego systemu zarządzania jakością z normą. W trakcie auditu przeprowadzonego w 2008 r. ocenie poddano m.in. procesy główne, takie jak planowanie zadań, przygotowanie inwestycji i realizacja zadań oraz procesy zarządcze, jak również dyrekcję, kierowników wydziałów i pełnomocnika ds. systemów zarządzania jakością. Audit nie wykazał żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Miejskim Zarządzie Dróg.

Kontynuowano zakup sprzętu komputerowego oraz tworzenia sieci komputerowej. Wdrożono system elektronicznego obiegu dokumentów DocMan. Pełna informatyzacja wpłynęła na poprawę jakości i sprawności obsługi interesantów oraz komunikacji zewnętrznej. Systematycznie prowadzono i aktualizowano stronę internetową oraz Biuletyn Informacji Publicznej, zawierające najważniejsze informacje o MZD.

Stosowano procedury zamówień publicznych pozwalające na racjonalne wydawanie powierzonych środków i oszczędne nimi gospodarowanie.

Regularnie dokonywano obsługi inwestorów zewnętrznych, prowadzono z nimi uzgodnienia w kwestii ulokowania w Częstochowie inwestycji takich jak: Galeria Jurajska, Tesco, Carrefour.

Zatrudniono rzecznika prasowego, co usprawniło komunikację z mediami i tym samym wpłynęło na bardziej efektywne informowanie opinii publicznej na temat działań prowadzonych przez MZD.