VI GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

Najważniejszymi zadaniami realizowanymi w 2008 r. były:

- przebudowa budynku przy ul. Wirażowej 8A,

- modernizacja komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedla Dźbów,

- zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne przy ul. Kopernika 44,

-	modernizacja obiektu przy ul. Bialskiej 20 na potrzeby organizacji charytatywnych.

Ponadto realizowano zadania o charakterze ciągłym, obejmujące w szczególności:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- sprawy związane z najmem lokali mieszkalnych,

- obsługę wspólnot mieszkaniowych,

- rozbiórki i zabezpieczenia budynków,

- usługi pogrzebowe wykonywane przez zakład budżetowy pn. Cmentarz Komunalny w Częstochowie.

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Zakończono przebudowę i remont budynku przy ul. Wirażowej 8A. W efekcie podniesiono standard obiektu i uzyskano 5 nowych lokali mieszkalnych o pow. 192,60 m² (4 mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym oraz mieszkanie jednopokojowe z aneksem kuchennym). Zagospodarowano ponadto teren działki (wykonano dojazdy, parkingi, chodniki, plac zabaw, ogrodzenie od strony szkoły). W budynku mieści się łącznie 9 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale użytkowe (sklep oraz biblioteka z czytelnią). Łączny koszt zadania wyniósł 1 197 843 zł.

Rozpoczęto realizację I etapu przyjętego przez Radę Miasta „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Osiedla Dźbów w Częstochowie”. W etapie tym założono modernizację 13 budynków mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul.: Drzymały 1, 3 , 5, 6, 8, 10; Rydla 1, 2, 3; Czajkowskiego 1, 2, 4, 6, dla których opracowano kompletną dokumentację projektową. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji c.o. etażowej wraz zakupem pieców grzewczych, instalacji gazowej, dobudowę i przebudowę kominów, docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, piwnic i poddasza. Inwestycja jest realizowana przy udziale środków WFOŚiGW. Koszt realizacji tego etapu – ustalony w drodze przetargu – wyniesie 4 919 287 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano ok. 20 % zadania. Zakończenie I etapu zadania planowane jest w 2009 r.

Realizowano przebudowę i adaptację budynku przy ul. Kopernika 44, w wyniku których powstaną 22 lokale socjalne. Zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń, wykonanie instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej, montaż armatury i podstawowego wyposażenia, modernizację dachu, docieplenie budynku, elewację oraz zagospodarowanie terenu (urządzenie parkingu i placu zabaw). Koszt wykonania całego zadania wyniesie 1 350 695 zł. W 2008 r. wykonano ok. 75% zakresu inwestycji. Na zadanie uzyskano wsparcie finansowe ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego (Funduszu Dopłat) w kwocie 384 128 zł. Planowany termin zakończenia zadania – 30 kwietnia 2009 r.

Prowadzono modernizację obiektu przy ul. Bialskiej 20 na potrzeby Związku Stowarzyszeń „Częstochowski Bank Żywności”. Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku magazynowego z uwzględnieniem wzmocnienia stropów nad I kondygnacją, zmianę przeznaczenia części powierzchni parteru na pomieszczenia sanitarno-socjalne, montaż windy towarowej, wymianę stolarki otworowej, wykonanie przyłączy wod.-kan. i instalacji oraz docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji. Szacunkowy koszt zadania określono na 2 400 000 zł. W okresie sprawozdawczym prace zrealizowano w 40% podstawowego zakresu. Zadanie planuje się zakończyć w 2010 r.

#### Wypłata dodatków mieszkaniowych

W omawianym okresie rozpatrzono 8 824 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego (o 2 086 mniej, w porównaniu z rokiem 2007), w wyniku czego wydano:

- 8 055 decyzji przyznających dodatki,

- 716 decyzji odmownych,

- 53 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku w związku z zaległościami w regulowaniu czynszu.

Przeprowadzono 1 063 wywiady środowiskowe, stanowiące podstawę analizy wniosków i wydania decyzji o przyznaniu bądź odmowie dodatku.

Wydatki na powyższe zadanie wyniosły ogółem 8 719 326 zł. Z kwoty tej 8 685 805 zł przeznaczono na wypłatę dodatków, a 33 521 zł na koszty ich przekazania. Kwota wypłaconych dodatków była niższa od wykonanej w 2007 r. o 1 738 195 zł. Średni dodatek w analizowanym okresie wyniósł 174,27 zł.

| STRUKTURA DODATKÓW WEDŁUG DYSPONENTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH |  |  |  | TABELA NR 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dysponenci zasobów mieszkaniowych korzystający z dodatku mieszkaniowego | Liczba | Struktura w % | Wydatki w zł | Struktura w % |
| Ogółem | 49 840 | 100,00 | 8 685 805 | 100,00 |
| w tym do mieszkań: |  |  |  |  |
| - tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 20 872 | 41,88 | 4 025 751 | 46,35 |
| - pozostałych | 28 968 | 58,12 | 4 660 054 | 53,65 |
| z tego: |  |  |  |  |
| a) spółdzielcze | 22 336 | 44,81 | 3 600 131 | 41,45 |
| b) inne | 6 632 | 13,31 | 1 059 923 | 12,20 |

| GOSPODARKA LOKALAMI MIESZKALNYMI: |  | TABELA NR 14 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mieszkania zgłoszone do zasiedlenia w 2008 r. | 128 |
|  | - z tego mieszkania po rozbudowie i modernizacji budynku przy ul. Wirażowej 8A | 5 |
| 2. | Liczba wydanych skierowań o najem mieszkań: |  |
|  | - na zasadach ogólnych | 50 |
|  | - w wyniku zamiany lokalu z urzędem | 15 |
|  | - w zamian za remont | 13 |
|  | - izb przyległych | 3 |
|  | - najemcom, którym właściciele wypowiedzieli najem z zachowaniem trzyletniego okresu wypowiedzenia | 5 |
|  | - socjalnych | 42 |
| 3. | Liczba rodzin oczekujących na wynajem: |  |
|  | - lokalu mieszkalnego na zasadach ogólnych | 418 |
|  | - lokalu mieszkalnego w związku z trzyletnim okresem wypowiedzenia umowy najmu dotychczas zajmowanego mieszkania | 36 |
|  | - lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego o eksmisję z mieszkania | 917 |
|  | - pomieszczenia tymczasowego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego | 71 |
| 4. | Liczba wniosków o zamianę mieszkania z urzędem | 372 |

### Wspólnoty mieszkaniowe

W omawianym okresie funkcjonowało 386 wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, z których 349 było zarządzanych przez ZGM TBS Sp. z o.o., a 37 przez innych zarządców.

Pracownicy Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta - jako pełnomocnicy gminy - uczestniczyli w 503 zebraniach wspólnot. Podjęto 223 uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów.

W 14 budynkach wspólnot wykonano inwentaryzację architektoniczno-konstrukcyjną, wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, odgromową i centralnego ogrzewania.

## Rozbiórki i zabezpieczenia budynków

Wykonano rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Przechodniej 10 i Jasnogórskiej 26. Łączny koszt rozbiórek wyniósł 150 588 zł.

## Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny realizował usługi statutowe, tj. pogrzebowe, kremacyjne i grabarskie oraz zarządzał powierzchnią grzebalną nekropolii.

Wśród najważniejszych zadań zrealizowanych w zakładzie wymienić należy:

- przeprowadzenie remontu kapitalnego pieca kremacyjnego,

- wyłonienie w przetargu nieograniczonym dostawcy drugiego pieca kremacyjnego i podpisanie umowy na jego dostawę, co zagwarantuje ciągłość świadczenia usług,

- zainstalowanie systemu monitoringu pomieszczeń i terenu z opcją jego rozbudowy,

- zainstalowanie nowego systemu dostępu do cmentarza, pozwalającego na elektroniczną identyfikację podmiotów wykonujących usługi,

- wykonanie modernizacji stacji zasilającej Trafo,

- przedłużenie na kolejny rok certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001.

W okresie sprawozdawczym zakład sprzedał 406 grobów, wykonał 380 usług grabarskich o różnym zakresie, 1137 kremacji zwłok oraz obsłużył 341 pogrzebów.

| Realizacja podstawowych zadań przez Cmentarz Komunalny |  |  |  |  | TABELA NR 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L p. | Wyszczególnienie | jm. | Plan na 2008 rok | Wykonanie w 2008 r. | % realizacji planu rocznego |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | zł | 75 000 | 75 000 | 100,00 |
| 2. | Przychody ogółem | zł | 2 468 000 | 2 172 647 | 88,03 |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | - z usług pogrzebowych | zł | 2 213 000 | 1 924 764 | 86,98 |
|  | - z dzierżaw | zł | 92 000 | 99 300 | 107,93 |
|  | - dotacja celowa na zakup pieca kremacyjnego | zł | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
|  | - pokrycie amortyzacji | zł | 110 000 | 83 607 | 76,01 |
|  | - pozostałe | zł | 3 000 | 14 976 | 499,20 |
| 3. | Koszty (wydatki) ogółem | zł | 2 418 000 | 2 119 523 | 87,66 |
|  | w tym; |  |  |  |  |
|  | - wynagrodzenia i pochodne | zł | 1 135 000 | 1 088 189 | 95,88 |
|  | - wydatki rzeczowe | zł | 1 076 000 | 947 745 | 88,08 |
|  | - podatek dochodowy | zł | 25 000 | 5 949 | 23,80 |
|  | - zakupy inwestycyjne | zł | 182 000 | 77 640 | 42,66 |
| 4. | Nadwyżka środków obrotowych | zł |  | 3 124 |  |
| 5. | Stan środków obrotowych na koniec roku | zł | 125 000 | 125 000 | 100,00 |
| 6. | Średnie zatrudnienie | etat | 24,50 | 22,68 | 92,57 |
| 7. | Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego | zł | 2 891 | 3 055 | 105,67 |
| 8. | Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym | zł | 3 137 | 3 296 | 105,07 |