MZD.WO.0057-77/09                                      Częstochowa 2009-05-28

Szanowny  Pan

Konrad Głębocki

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z  dnia   25.05.2009r.

w  sprawie   stanu   zaawansowania   prac   związanych  z   inwestycjami

w Dzielnicy Grabówka informuję co następuje:

1. Skrzyżowanie ulic Ikara i św. Rocha - zlecono wykonanie projektu firmie „PLANIKOM” (termin wykonania do 30.06.2009 r.) celem wystąpienia o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji w trybie ustawy z  dnia  10  kwietnia  2003 r.  o  szczególnych   zasadach   przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. Nr 80, poz.721, z póżn. zm.). Wymagane też jest uzyskanie decyzji środowiskowej oraz opinie: Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Częstochowy, Zarządu   Województwa  Śląskiego  i  Wojskowej  Komendy  Transportu

w Katowicach. W budżecie miasta na rok bieżący inwestycja zapisana jest jako dwuletnia (2009-2010).

2. Ul. Ikara i chodnik w ul. Ikara – w ramach dokumentacji przyszłościowej zlecono wykonanie projektu budowy ulicy wraz z odwodnieniem firmie „MIASTOPROJEKT” (termin wykonania do 30.06.2009 r.). Budowa chodnika w ul. Ikara ujęta jest w budżecie 2009 r. Decyzja o możliwości budowy samego chodnika zostanie podjęta po wykonaniu projektu na całość ulicy Ikara, czyli po 30.06.2009 r. Wymagane jest również uzyskanie decyzji środowiskowej.

3. Skrzyżowania św. Rocha – Odrodzenia i św. Rocha – Radomska – w ramach dokumentacji przyszłościowej  zlecono wykonanie projektu firmie „KOLLEGA” (termin wykonania 30.06.2009 r.). Realizacja inwestycji planowana jest  na lata 2010-2011.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości:

1.BR

2.Or( dot. Or.IV.0057-1077/09)

AI