Częstochowa dn. 2010-10-25

MZD.WO.0057-177/10

Sz.Pan

Krzysztof Sztanderski

Radny Rady Miasta

Częstochowy.

W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego w sprawie podania terminu rozpoczęcia budowy II etapu ul. Mościckiego w Częstochowie uprzejmie informuję, że Wykonawca prac tj. firma „DROMET” Sp. z o.o. w dniu 18-10-2010 roku przystąpił do prac związanych z budową przedmiotowej ulicy wykonując roboty związane z przebudową istniejącego gazociągu (przełożenie go z projektowanej jezdni w pobocze).

Okres od 06-09-2010 roku tj. daty przekazania terenu placu budowy do chwili rozpoczęcia prac Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie jako Inwestor zadania prowadził czynności mające na celu udostępnienie pełnego placu budowy blokowanego przez jednego z mieszkańców.

Niestety, w dniu 21-10-2010 roku wykonywane prace przy gazociągu zostały przerwane z powodu interwencji pana Tadeusza Grzesiaka (byłego właściciela gruntu) który swoim zachowaniem uniemożliwił kontynuowanie jakichkolwiek prac.

Prace zostaną wznowione ponownie w dniu 26-10-2010 roku.

W przypadku ponownego zablokowania Wykonawca został upoważniony  do powiadomienia organów ścigania o zaistniałym fakcie.

## Z poważaniem

Z-ca Prezydenta

mgr inż. Elżbieta Swiłło

Sporządził: Krzysztof Grygielski