Pan

Marek Domagała

Radny Miasta Częstochowy

dot. interpelacji w sprawie systemu gospodarowania mieniem

W nawiązaniu do interpelacji nr Or.IV.0057-722/08 informujemy, że projekt zakupu systemu informatycznego dla potrzeb zarządzania mieniem jest realizowany przez Wydział Informatyki w porozumieniu z Wydziałem Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu do realizacji. Do dnia dzisiejszego wykonane zostały zadania tj.:

- określono potrzeby Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego dotyczące informatycznego systemu gospodarowania mieniem,

- określono punkty styku pomiędzy projektowanym systemem, a systemami funkcjonującymi w Urzędzie Miasta Częstochowy,

- przeprowadzono analizę rynku pod kątem oprogramowania spełniającego oczekiwania Urzędu Miasta.

W chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem założeń do przetargu na zakup informatycznego systemu gospodarowania mieniem. W tym celu konieczne jest zorganizowanie spotkania z firmą MICOMP (autorem programu finansowo-księgowego wdrożonego w urzędzie) oraz firmą Intergraph (autorem systemu Kataster OnLine), podczas którego określone zostaną techniczne szczegóły integracji z istniejącymi w Urzędzie Miasta Częstochowy systemami.

Omawiane spotkanie zaplanowane zostało na początek sierpnia br. Następnie w drugiej połowie sierpnia planowane jest ogłoszenie przetargu na zakup zintegrowanego z działającymi w Urzędzie Miasta systemami tj.: Ewidencją Gruntów i Budynków Kataster OnLine, Ewidencją Ludności EwLud, Ewidencją Firm wchodzącą w skład systemu Magistrat, Systemem Finansowo-Księgowym z podziałem na system Magistrat w zakresie analityki należności oraz system Eurobudżet w zakresie syntetyki operacji księgowych.

Na pytanie Pana Radnego dotyczące szacunkowego kosztu przedsięwzięcia, nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy udzielić odpowiedzi, ponieważ nie został jeszcze określony szczegółowy zakres i sposób integracji systemów.

Koszt oraz termin zakończenia projektu możliwy będzie do określenia dopiero po zakończeniu procedury przetargowej.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) mgr inż. Zdzisław Ludwin