BDG.0003.2445.2014

Częstochowa, 2014-02-03

Szanowny Pan

Bartłomiej Sabat

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie przebudowy ul. Warszawskiej uprzejmie informuję,                 iż przedmiotowa inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj            i zbuduj. Oznacza to, iż wykonawca przystąpił do sporządzenia dokumentacji budowlanej w oparciu o załączony do przetargu program funkcjonalno-użytkowy, opracowany w 2009r. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie stosownych procedur administracyjnych w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwolenia na budowę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Po otrzymaniu pozwolenia na budowę wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotowego zadania. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 31 sierpnia 2015r.

W obecnej fazie realizacji trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji projektowej, jak również roboty budowlane (rozbiórka) w obrębie obiektu mostowego nad DK-1 – realizowane wg odrębnego pozwolenia na budowę. Wykonawca deklaruje wykonanie obiektu mostowego do końca trzeciego kwartału bieżącego roku. Rozpoczęcie prac w ciągu ul. Warszawskiej wymagających pozwolenia na budowę uwarunkowane jest uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID. W załączeniu przedstawiamy obowiązujący harmonogram finansowo-rzeczowy dla przedmiotowego zadania.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak