- INWESTYCJE MIEJSKIE, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,

- WSPIERANIE LOKALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Zadania związane z planowaniem i realizacją inwestycji miejskich, pozyskiwaniem środków europejskich oraz wspieraniem lokalnego rozwoju gospodarczego w 2011 r. wykonywały głównie: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Biuro Funduszy Europejskich oraz Wydział Rozwoju Miasta.

- Inwestycje

Do priorytetów miasta w zakresie inwestowania zaliczono:

- realizację planu rocznego inwestycji,

- przygotowanie formalno-prawne i dokumentacyjne miejskich zadań inwestycyjnych pod zamierzenia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację zadań ujętych w budżecie 2011 roku,

- transparentność i zachowanie uczciwej konkurencji w realizacji zamówień publicznych celem efektywnego i celowego wydawania środków publicznych.

- Realizacja planu rocznego inwestycji

- Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców.

Kontynuowano realizację kanalizacji sanitarnej w ulicach i obszarach nie skanalizowanych.

Wykonano 1 818 mb kanalizacji sanitarnej i 31 szt. przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego.

Zakończono realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bardowskiego 27 (budynek B), w którym znajdują się 32 mieszkania (w tym 2 mieszkania dla osób niepełnosprawnych).

Kontynuowano budowę dwóch pozostałych budynków: budynku C, w którym będą również 32 mieszkania oraz budynku D, w którym zaprojektowano 27 mieszkań (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i 1 dla potrzeb wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej).

- Rewaloryzacja i remonty obiektów kultury.

Kontynuowano rozbudowę i remont  budynku Filharmonii Częstochowskiej. Inwestycja ta przyczyni się istotnie do poprawy warunków funkcjonowania instytucji kultury, jaką jest Filharmonia Częstochowska.

Wykonano ponadto:

- remont dachu budynku Teatru im. A. Mickiewicza,

- remont pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej nr 16 przy ul. Krakowskiej 46/50,

- remont elewacji frontowej budynku Biblioteki Publicznej im. dra. W. Biegańskiego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 22.

- Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego dla wszystkich grup społecznych.

Kontynuowano budowę hali sportowej wielofunkcyjnej na 7 100 miejsc przy ul. Żużlowej.

Zakończono:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul. Sabinowskiej 7/9,

- przebudowę i remont obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8.

Wykonano:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Waszyngtona 62,

- kompleksowy remont sali gimnastycznej w szkole Podstawowej nr 17 przy Alei Wojska Polskiego 130.

- Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego i inicjatyw społecznych.

Uzbrojono tereny o powierzchni blisko 3 ha, na których wybudowanych zostanie (głównie przez osoby fizyczne i developerów) ok. 30 domów jednorodzinnych.

- Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej.

Kontynuowano zadanie: „Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Raków, Wrzosowiak i Błeszno”. Budowa linii tramwajowej jest zarówno największą inwestycją w miejskiej infrastrukturze transportowej, jak i największą inwestycją miejską. Zastosowane nowoczesne rozwiązanie – torowisko (tzw. szyna pływająca i wkładki) oraz tabor powodują, że środek transportu będzie cichy, łatwo dostępny i przyjazny tak dla mieszkańców, jak i pasażerów.

W ramach zadania oddano do użytku około 70% układu przebudowanych ulic i uzbrojenia podziemnego w zakresie części drogowej - wykonano przebudowę 5 dużych skrzyżowań (z 5 nowymi sygnalizacjami świetlnymi) oraz ciąg dróg: ul. Jagiellońskiej, ul. Orkana, ul. 11 listopada i ul. Jesiennej, zawieszono trakcję zasilającą oraz wykonano budynek stacji zasilania w rejonie skrzyżowania ul. Jesiennej i ul. Bohaterów Katynia.

Wykonano remont ul. Żużlowej wraz z infrastrukturą. Ulica stanowi uzupełnienie układu komunikacyjnego przemysłowego regionu miasta, umożliwia dojazd do nowo wybudowanej hali sportowej. W ramach zadania wykonano: remont ul. Żużlowej, przebudowę fragmentu ul. Marysiej, rondo na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i ul. Olsztyńskiej, oświetlenie drogowe ul. Żużlowej, oświetlenie ronda, przebudowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Żużlowej i terenów przyległych, co w znacznym stopniu rozwiązało problem odwodnienia dzielnicy Zawodzie.

Ponadto wykonano adaptację pomieszczeń przy Alei Niepodległości 20/22 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz remont budynku Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Focha 71a.

Rozpoczęto termomodernizację Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego przy Alei Niepodległości 16/18.

W 21 budynkach placówek oświatowych wykonano szereg prac remontowych dotyczących głównie wymiany okien lub naprawy dachów; w Zespole Szkół Nr 3 wykonano kompleksowy remont kotłowni, ponadto zrealizowano prace remontowe wynikające z zaleceń odpowiednich służb (sanepid, straż pożarna) lub konieczności naprawy szkód popowodziowych.

Przygotowanie formalno-prawne i dokumentacyjne miejskich zadań inwestycyjnych pod zamierzenia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W roku sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji projektowych na następujące zadania ujęte w WPF na 2012r.:

- Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS,

- Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic: Narcyzowej i Św. Brata Alberta.

Pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację zadań miejskich ujętych w budżecie 2011 r.

W roku 2011 w ramach pozyskanych środków pomocowych kontynuowano następujące zadania:

- 	„Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego” - 1 199 398 zł ze środków EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,

- 	„Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno” – 29 424 216 zł ze środków EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,

- 	„Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej – 8 771 693 zł ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,

- 	„Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie” – 15 000 000 zł ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- 	„Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie” – 15 229 663 zł ze środków EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W ramach zadania „Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie” w 2011 r. podpisano aneks zwiększający środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z kwoty 15 000 000 zł do kwoty 20 000 000 zł.

Plan inwestycji według uchwały budżetowej na rok 2011 wynosił 109 762 620 zł, a po zmianach 117 781 822 zł. Wykonanie w wysokości 109 243 679 zł w stosunku do planu po zmianach wynosi 92,75%.

Plan remontów według uchwały budżetowej wynosił 4 478 455 zł, a po zmianach 1 985 306 zł. Wykonanie w wysokości 1 914 645 zł w stosunku do planu po zmianach wynosi 96,44%.

- Transparentność i zachowanie uczciwej konkurencji w realizacji zamówień publicznych

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przygotował i przeprowadził 48 postępowań, w wyniku których podpisano 60 umów.

Przeprowadzone procedury wg trybu postępowania to:

- 44 przetargi nieograniczone, w tym: 2 przetargi na dostawy i 3 przetargi na usługi o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych,

- 4 postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Biorąc pod uwagę strukturę wydatków przeprowadzono:

- 26 postępowań dotyczących wykonania robót budowlanych,

- 16 postępowań dotyczących usług,

- 6 postępowań dotyczących dostaw.

Opracowano regulamin udzielania przez Urząd Miasta Częstochowy zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przyjęty Zarządzeniem nr 479/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 września 2011 r. Ponadto przeprowadzono 2 szkolenia z ustawy Prawo zamówień publicznych dla pracowników wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy.

Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazano do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o zamówieniach publicznych udzielonych przez Urząd Miasta Częstochowy w 2010 roku.

Zgodnie z art. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzono i przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2 wstępne ogłoszenia informacyjne o zamówieniach planowanych w roku 2011.

- Pozyskiwanie środków europejskich

Miasto czynnie poszukuje zewnętrznych źródeł dofinansowania realizowanych projektów. W 2011 r. ubiegało się o środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich rozdysponowywanych za pomocą programów krajowych oraz programu regionalnego. Korzystano zarówno z procedury konkursowej, systemowej, jak i pozakonkursowej.

Działania Biura Funduszy Europejskich koncentrowały się przede wszystkim na koordynowaniu prac związanych z przygotowywaniem przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta lub jednostki podległe wniosków aplikacyjnych. Kończy się okres programowania związany z budżetem Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013, instytucje zarządzające programami (zwłaszcza dotyczącymi działań „twardych”) rozdysponowały już większość środków pomocowych, co skutkuje znacznym spadkiem ilości ogłaszanych konkursów. I tak w 2011 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ogłoszono tylko 5 konkursów, w których samorządy mogły aplikować o środki europejskie. W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko nie było żadnego naboru wniosków. Zatem większość działań związanych z pozyskaniem dofinansowania  skupionych było na priorytetach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2011 r. złożono 26 wniosków aplikacyjnych do 3 programów operacyjnych na łączną wartość dofinansowania 48 341 361 zł, w tym:

- do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego złożono 9 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 12 569 939 zł. Pozytywną ocenę formalną do dnia 31 grudnia 2011 roku otrzymało 6 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 9 933 640 zł;

- do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożono 17 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 34 498 351 zł. Pozytywną ocenę formalną do dnia 31 grudnia 2011 roku otrzymało 11 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 21 943 758 zł;

- do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożono 1 wniosek na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 939 202 zł.

Wartość całkowita złożonych w 2011 roku wniosków wynosi 51 871 011 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Częstochowa pozyskało kwotę 34 498 351 zł z funduszy Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na realizację 15 projektów o łącznej wartości 38 723 356 zł.

W przypadku projektów, które otrzymały pozytywną ocenę i uzyskały decyzję o dofinansowaniu, dla 18 z nich do dnia 31 grudnia 2011 roku podpisano umowy o dofinansowanie.

Oprócz przygotowania i realizacji projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w 2011 roku, Urząd Miasta oraz miejskie jednostki zakończyły lub kontynuowały realizację projektów, które zostały dofinansowane w latach 2008-2010.

Biuro Funduszy Europejskich koordynowało prace związane z realizacją Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Opracowano kolejną aktualizację programu oraz przygotowano aneksy do „Umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”, które zostały zawarte w następujących terminach: 21.02.2011, 04.03.2011, 26.09.2011.

Podejmowano działania związane z udziałem w pracach konsultacyjnych Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego oraz Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W 2011 roku rozpoczęły się prace nad nowym okresem programowania 2014-2020. Przedstawiciele Częstochowy czynnie uczestniczyli w pracach Zespołu ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego na lata 2014-2020.

- Działania wspierające lokalny rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość

Wydział Rozwoju Miasta zakończył realizację projektu „Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie”, związanego z promocją inwestycyjną miasta. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, Poddziałanie 1.1.2. „Promocja inwestycyjna”. Całkowita wartość projektu za lata 2010 – 2011 wyniosła 913 802 zł.

W ramach ww. projektu zaprezentowano ofertę inwestycyjną miasta podczas:

- Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes (Francja), 7-11 marca;

- Międzynarodowych Targów Możliwości Inwestycyjnych i Przedsiębiorczości URBIS INVEST w Brnie (Rep. Czeska), 12-16 kwietnia;

- misji gospodarczej do Chińskiej Republiki Ludowej, 25 czerwca-1 lipca;

- misji gospodarczej do Londynu (Wielka Brytania), 11-14 września;

- Międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium (Niemcy), 4- 6 października;

- Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych Barcelona Meeting Point w Barcelonie (Hiszpania), 
19-21 października;

- misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych Ameryki, 18-27 października;

- Międzynarodowych Targów Nieruchomości International Property Show w Sankt Petersburgu (Rosja), 28- 29 października;

- misji gospodarczej do Japonii i Korei Płd., 3-10 grudnia.

Centrum Obsługi Inwestora podejmowało różnego rodzaju działania w ramach obsługi krajowych i zagranicznych inwestorów zainteresowanych lokalizacją przedsięwzięć na terenie miasta. Efektem było m.in. podpisanie aneksu do porozumienia pomiędzy miastem Częstochowa a firmą IKEA w sprawie współfinansowania drugiego etapu budowy tzw. Korytarza północnego. W ramach porozumienia firma zadeklarowała pokrycie znacznej części kosztów budowy drogi wraz z jej infrastrukturą na odcinku od DK-1 (od wiaduktu przy ul. Makuszyńskiego do ul. Pileckiego).

Spośród istotniejszych działań wymienić należy również:

- utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami, m.in.: S.A.B GmbH&Co.Kg, Rebel Aliance, GMF, zainteresowanymi współpracą w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na zagospodarowaniu Parku Miejskiego „Lisiniec”;

- pilotowanie inwestycji spółki MTK Morion na Złotej Górze;

- współpracę ze Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. (pilotowanie wniosku o zamianę nieruchomości miejskich na wybudowaną przez Stolzle Sp. z o.o. drogę publiczną, rozmowy dotyczące możliwości uzyskania od miasta pomocy publicznej w związku z budową magazynu wyrobów gotowych);

- współpracę z inwestorami zainteresowanych nieruchomościami w regionie (X-Kom, Edilgi Sp. z o.o., Limar, Kobnext);

- organizację wizyt potencjalnych inwestorów chińskich w Częstochowie (firma Haoneng - lipiec, P. Ivy Yu Young - doradca ds. chińskich inwestycji w Polsce w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych – sierpień, wrzesień)

- organizację wizyty Prezydenta Miasta Częstochowy w Chinach (Prezydent był członkiem delegacji towarzyszącej Bronisławowi Komorowskiemu - Prezydentowi RP).

Do ważniejszych działań, podjętych na rzecz współpracy z lokalnymi środowiskami gospodarczymi i organizacjami skupiającymi przedsiębiorców, jak również instytucjami lokalnymi, regionalnymi oraz krajowymi w celu tworzenia warunków rozwoju gospodarczego miasta, należały ponadto:

- przystąpienie miasta Częstochowy do Platformy Współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (sierpień 2011);

- zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy miastem Częstochowa a Polską  Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, którego celem jest promocja gospodarcza Częstochowy, a tym samym zwiększenie szans miasta na pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych (czerwiec 2011). W ramach współpracy zorganizowano wspólne misje zagraniczne, szkolenia dla pracowników Centrum Obsługi Interesanta, publikowano informacje społeczno–gospodarcze o mieście na stronie PAIiIZ-u;

- współpracę i udział w pracach klastrów: „Aglomeracja”, „Budosfera”, „Eco – Energia”, powołanych przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie oraz „Plastosfera”, powołaną przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.;organizację i współorganizację spotkań, debat i konferencji, wydarzeń o tematyce gospodarczej, m.in: spotkania poświęconego współpracy lokalnego środowiska akademickiego z przedsiębiorcami branży spożywczej miasta i regionu; wizyty w Częstochowie Konsula Indii P. Rajesh Vaishnaw oraz P. Amit Lath, przedstawiciela firmy Sharda i spotkania z przedstawicielami kręgów gospodarczych,

- udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym, zorganizowanym w maju w Katowicach przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. W tym ważnym wydarzeniu brał udział Prezydent Miasta Częstochowy;

- organizację (wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.) cyklu spotkań biznesowych z przedsiębiorcami („Śniadania z Przedsiębiorcami”);

- organizację konkursu „Promotor Częstochowskiej Gospodarki”,

- organizację konkursu pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy „Na najlepszą prezentację oferty handlowej” podczas Częstochowskich Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz;

- promocję obiektów i terenów inwestycyjnych firm: Operator ARP Sp. z o.o., RFG S.A., Polontex S.A. oraz zarządców byłego „Polnamu” i „Wełnopolu”.

W ramach działań promocyjnych miasto uczestniczyło również w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich. Warto wspomnieć o I. edycji Konkursu Godła Promocyjnego „Ikona Śląska”, zorganizowanego przez „Gońca Górnośląskiego”. Częstochowa została uhonorowana statuetką „Ikona Śląska” za szereg działań podjętych na rzecz promocji regionu.

W ramach przygotowywania analiz społeczno-gospodarczych Wydział wraz z firmą Deloitte, Hays opracował Raport „Doing Business In Częstochowa”. Raport określa sytuację społeczno-gospodarczą Częstochowy i jej mieszkańców. Materiał uzyskał logo Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i jest zamieszczony na jej stronach.

Bieżąca informacja dotycząca m.in. oferty inwestycji miejskich i prywatnych prezentowana była na stronie internetowej miasta www.biznes.czestochowa.pl .

- Programowanie rozwoju miasta i regionu

Działania podejmowane w tym zakresie obejmowały m. in.:

- udział w pracach nad aktualizacją Programu Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - w części dotyczącej strategii rozwoju subregionu.

- udział w konsultacjach dotyczących m.in. zakresu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

- kontynuowanie prac koordynacyjnych i doradczych związanych z przygotowaniem nowych oraz aktualizacją obowiązujących dziedzinowych programów rozwoju ogólnej strategii rozwoju miasta:

- Program rozwoju i wspierania sportu, wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej w Częstochowie na lata 2011-2015,

- Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy;

- powołanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy Nr 445/11 z dnia 1 września 2011 roku Stałego Zespołu Roboczego ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i dziedzinowych programów rozwoju.

- Ewidencja podmiotów gospodarczych

Z dniem 01.07.2011 r. zmieniły się zasady rejestracji działalności gospodarczej. Prezydent Miasta przestał być organem ewidencyjnym dla wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Po wprowadzeniu tej zmiany, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, osoby fizyczne składają wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) do Ministra Gospodarki. W przypadku wniosku złożonego w urzędzie gminy w wersji papierowej organ gminy weryfikuje jego treść pod względem formalnym, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem przyjęcie wniosku przekształca wniosek w formę elektroniczną i przesyła do CEIDG. Celem usprawnienia obsługi interesantów Urzędu Miasta w czerwcu 2011r. uruchomiono 4 stanowiska bezpośredniej obsługi przedsiębiorcy, sprawy z zakresu CEIDG załatwiane są bezzwłocznie.

| WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU EWIDENCJI GOSPODARCZEJ | TABELA NR 1 |
| --- | --- |
| Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej | Liczba w 2011 r. |
| Pierwsze wpisy | 2 108, w tym 936 CEIDG |
| Zmiany we wpisie | 4 252, w tym 475 CEIDG |
| Decyzje o wykreśleniu z ewidencji | 3 537, w tym 130 CEIDG * |
| Pisemne informacje, zaświadczenia o przedsiębiorcach | 3 244 |
| Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności | 2 006, w tym 172 CEIDG |
| Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej | 1 048, w tym 30 CEIDG |

* Duża liczba wykreśleń nie oznacza, iż tylu przedsiębiorców zakończyło działalność gospodarczą w 2011 r. W związku z koniecznością przekazania do dnia 31.12.2011 r. danych z gminnych ewidencji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wszystkie gminy zostały zobligowane przez Ministra Gospodarki do weryfikacji baz danych. W wyniku podjętych działań z ewidencji wykreślono wpisy przedsiębiorców, którzy zmarli, a rodziny nie powiadomiły o tym organu ewidencyjnego. Wykreśleniu podlegały również tzw. „podwójne” wpisy, tzn. wpisy tego samego przedsiębiorcy, który miał zarejestrowaną działalność pod różnymi numerami ewidencyjnymi. Łącznie z innych przyczyn, niż faktyczne zakończenie działalności, wykreślono w 2011 r. 1258 wpisów.

| WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU EWIDENCJI GOSPODARCZEJ | TABELA NR 2 |
| --- | --- |
| Zadania z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | Liczba w 2011 r. |
| Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (detal): - zawartość do 4,5% alkoholu oraz piwa - zawartość pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - zawartość pow. 18% alkoholu | 216 136 134 |
| Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia): - zawartość do 4,5% alkoholu oraz piwa - zawartość pow. 4,5% do 18% alkoholu - zawartość pow. 18% alkoholu | 118 86 81 |
| Oględziny punktów sprzedaży napojów alkoholowych | 384 |
| Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia | 6 |
| Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wygaśnięcia zezwolenia | 2 |
| Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia | 1 |
| Decyzje o wygaśnięciu zezwolenia | 391 |
| Decyzje w zakresie zmian w wydanym zezwoleniu | 84 |
| Zezwolenia jednorazowe | 226 |
| Decyzje odmowne w sprawie wydania zezwolenia | 4 |
| Rozprawy administracyjne | 9 |
| Wszczęcie postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia | 46 |
| Wszczęcie postępowań w sprawie cofnięcia zezwolenia | 3 |
| Zadania z zakresu ewidencji gospodarczej | Liczba w 2011 r. |
| Decyzje o cofnięciu zezwoleń | 2 |
| Postępowania wyjaśniające na okoliczność naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 14 |
| Przekazanie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 591 |
| Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych | 1 |

| ZADANIA Z ZAKRESU TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY I OSÓB | TABELA NR 3 |
| --- | --- |
| Rodzaj licencji, zaświadczeń i dokumentu | Liczba w 2011 r. |
| Licencje wydane na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy | 18 |
| Licencje w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy | 1 |
| Rozpatrzone wnioski w sprawie wydania dodatkowych wypisów do licencji rzeczy | 71 |
| Decyzje zmieniające wcześniej wydane licencje rzeczy | 4 |
| Decyzje o wygaśnięciu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy | 3 |
| Zaświadczenia wydane na wykonywanie przewozów drogowych rzeczy na potrzeby własne | 89 |
| Zmiany dokonane w zaświadczeniach na przewóz rzeczy na potrzeby własne | 30 |
| Decyzje o wygaśnięciu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób | 1 |
| Zaświadczenia wydane na wykonywanie przewozów drogowych osób na potrzeby własne | 1 |
| Zezwolenia wydane na wykonywanie regularnych przewozów osób | 14 |
| Postanowienia wydane w sprawie uzgodnienia przebiegu linii komunikacyjnych | 9 |
| Licencje wydane na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 31 |
| Decyzje o wygaśnięciu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 13 |
| Decyzje o zmianie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 81 |