II. DROGOWNICTWO I TRANSPORT ZBIOROWY

Do priorytetowych zadań realizowanych w zakresie utrzymania i rozbudowy układu komunikacyjnego należały:

- kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych (w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego, modernizacji miejskiego systemu infrastruktury drogowej oraz poprawy życia mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta) oraz realizacja nowych zadań,

- pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych,

- poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania,

- remonty i utrzymanie majątku drogowego,

- budowa i modernizacja oświetlenia drogowego,

- poprawa jakości obsługi interesantów Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.

Kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2010 r., a zakończonych w 2011 r.:

- budowa ul. Tatrzańskiej; zadanie realizowano od stycznia 2010 r. do maja 2011 r. Wykonano: kanał deszczowy, chodniki z kostki brukowej oraz położono warstwę z betonu asfaltowego w ciągu jezdni;

- budowa ul. Mieszka Starego; zadanie realizowano od sierpnia 2010 r. do sierpnia 2011 r. Wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki brukowej oraz kanał deszczowy łącznie ze studniami rewizyjnymi i kratami ściekowymi;

- budowa ul. Mała Warszawka; zadanie realizowano od października 2010 r. do lipca 2011 r. Wykonano: ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej, wyremontowano asfaltobetonem część jezdni oraz zamontowano wpusty deszczowe i podłączono do istniejącego kanału deszczowego;

- budowa ul. Wodzickiego (na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża); zadanie realizowano od listopada 2010 r. do września 2011 r. Wykonano: kanalizację deszczową, przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną, wykonano chodniki z kostki brukowej oraz jezdnię z asfaltobetonu;

- budowa ul. Rycerskiej; zadanie realizowano od listopada 2010 r. do lipca 2011 r. Wykonano: kanalizację deszczową oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej;

- rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju z drogą położoną w ciągu ul. Złotej i drogi dojazdowej do terenów huty; zadanie realizowano od grudnia 2010 r. do lipca 2011 r. Wykonano: kanalizację deszczową, nowe oświetlenie uliczne, ułożono chodniki z kostki brukowej i kostki kamiennej oraz jezdnię z asfaltobetonu.

Kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2010 r. z zakończeniem w latach następnych:

- odwodnienie dzielnicy Wyczerpy – budowa kanału deszczowego na odcinku ul. Batalionów Chłopskich; rozpoczęcie robót – listopad 2010 r., planowane zakończenie – czerwiec 2012 r. Dotychczas wykonano: kanał deszczowy wraz z komorami żelbetowymi, zamontowano dwa separatory, wybudowano zbiornik chłonno-odparowujący. Pozostało do wykonania wybudowanie ogrodzenia zbiornika i drogi dojazdowej oraz drogi wokół zbiornika;

- wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie; rozpoczęcie robót – listopad 2010 r., planowane zakończenie – listopad 2013 r. W ramach zadania w 2011 r. przebudowano Plac Biegańskiego, łącznik przed ratuszem oraz ulice: Racławicką, Kilińskiego i Dąbrowskiego wraz ze skrzyżowaniami oraz ulice: Szymanowskiego, Nowowiejskiego i Śląską wraz ze skrzyżowaniami.

Inwestycje w całości zrealizowane w 2011 r.:

- poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego – budowa ul. Legionów; zadanie realizowano od stycznia 2011 r. do listopada 2011 r. Wykonano: na odcinku od ul. Żużlowej do ul. Złotej – dobudowę drugiej jezdni, skrzyżowanie typu rondo, obiekt mostowy jednoprzęsłowy po północnej stronie istniejącego mostu, ścieżki rowerowe i chodniki, odwodnienie i oświetlenie; na odcinku od ul. Hallera do zjazdu GZG – dobudowę drugiej jezdni, skrzyżowanie typu rondo, ścieżki rowerowe i chodniki, odwodnienie i oświetlenie oraz przebudowę istniejącego wyjazdu z GZG; na odcinku od zjazdu do GZG do ul. Brzyszowskiej – remont istniejącej nawierzchni, ciąg pieszo-rowerowy oraz odwodnienie; w ciągu ul. Brzyszowska do granic miasta – przebudowę istniejącej jezdni, remont rowów przydrożnych oraz wycinkę kolidującego zadrzewienia;

- połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego; zadanie realizowano od lutego do listopada 2011 r. Wykonano: dwa obiekty mostowe nad drogą DK-1, łącznice węzła wraz z pasami włączania i wyłączania, przebudowano pasy awaryjne drogi krajowej DK-1, przebudowano ul. Makuszyńskiego, wybudowano chodniki i ścieżkę rowerową, wykonano system kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-odparowywującym, przebudowano sieć wodociągową, gazową i energetyczną;

- budowa kanału deszczowego w Alei Wolności; zadanie realizowano od maja do listopada 2011 r. Wykonano: kanał deszczowy z rur żelbetowych o długości 182 mb oraz z rur PVC o długości 57 mb wraz ze studniami rewizyjnymi i kratami ściekowymi oraz dokonano przekładki ciepłociągu o długości 49 mb;

- budowa odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej na odcinku Urząd Miasta Częstochowa – Plac Biegańskiego; zadanie realizowano od lipca do września 2011 r. Wykonano: odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej CzestMAN w ul. Śląskiej od Urzędu Miasta Częstochowy do Placu Biegańskiego;

- rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN; zadanie realizowano od marca do listopada 2011 r. Wykonano: kanalizację telekomunikacyjną do szkół – SP nr 1, SP nr 26, SP nr 34, SP nr 49, SP nr 53, Gimnazjum nr 5 i Miejskiego Przedszkola nr 13 oraz do budynku stadionu piłkarskiego „Raków” i budynku Muzeum Częstochowskiego „Willa Generała”. Łączna długość wykonanej kanalizacji na koniec 2011 r. – 857 mb.

Przygotowanie procesów inwestycyjnych polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej

W fazie opracowania dokumentacji technicznej znajdują się następujące inwestycje:

- przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej;

- przebudowa skrzyżowań: ul. Warszawskiej z ul. Garibaldiego i ul. Wilsona z ul. Garibaldiego;

- przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rz. Kucelinką;

- przebudowa obiektu mostowego w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny;

- budowa ul. Weteranów – od posesji nr 39 do skrzyżowania z ul. Oficerską;

- przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ul. Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino;

- przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych:

- poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego; projekt – zrealizowany w partnerstwie – był dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego. W jego realizacji partycypował powiat częstochowski, myszkowski oraz miasto Częstochowa. W ramach zadania miasto otrzymało 7 200 000 zł dofinansowania. Przedmiotowa inwestycja została oddana do użytku w listopadzie 2011 r. Całkowity wkład finansowy miasta w realizację inwestycji wyniósł 23 433 411 zł;

- połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego; projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja została oddana do użytku w grudniu 2011 r. W dniu 30 grudnia 2011 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, w którym określono, że całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł 21 123 394 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 14 181 560 zł;

- przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ul. Srebrną; projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 5 sierpnia 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie. W dniu 19 listopada 2011 r. podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu (MP Mosty). Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2013 r. Wysokość przyznanych środków wynosi 156 511 215 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zakładana wartość zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to 184 130 841 zł;

- wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie; projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2011 r. wykonano przebudowę Placu Biegańskiego i oddano go do użytku. Planowany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2013 r. Wysokość przyznanych środków z dofinansowania projektu wynosi 33 959 979 zł. Zakładana wartość zadania, zgodnie z umową o dofinansowanie to 59 959 248 zł;

- przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości – projekt dofinansowany ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa na 2011 r. W roku sprawozdawczym miasto otrzymało środki na realizację inwestycji w wysokości 5 238 000 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012. Zgodnie z zasadami przyznawania subwencji ogólnej budżetu państwa wykorzystano środki przeznaczone na realizację zadania w 2011 r.

- remont infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi w maju 2010 r. – w zakresie poszczególnych zadań:

- remont ulic w dzielnicy Błeszno: ul. Bugajska – DK-46 (na kilometrze 193+521 do 194+871),

- remont ulic w dzielnicy Błeszno: ul. Śnieżna – droga gminna nr 110 865 S (na odcinku 510 m), ul. Weyssenhoff – droga gminna nr 110 958 S (na odcinku 480 m),

- remont ulic w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów: ul. Zelwerowicza – droga gminna nr 111 043 S (na odcinku 80 m), ul. Szajnochy – droga gminna nr 110 842 S (na odcinku 200 m), ul. Brücknera – droga gminna nr 110 077 S (na odcinku 245 m),

- remont ulic w dzielnicy Zawodzie-Dąbie: ul. Srebrna – droga gminna nr 110 812 S (na odcinku 800 m), ul. Jutowa – droga gminna nr 110 312 S (na odcinku 185 m).

Rozpoczęcie prac nastąpiło w kwietniu, a zakończenie z końcem czerwca 2011 r. Wartość prac brutto wyniosła 1 866 205 zł, w tym dotacja pochodząca ze środków budżetu państwa w wysokości 1 800 362 zł. Udział własny gminy wyniósł 65 843 zł;

- remont infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi w maju 2010 r. w Częstochowie – remont ul. Mirowskiej; rozpoczęcie prac nastąpiło we wrześniu, a ich zakończenie w październiku 2011 r. Wartość prac brutto wyniosła 942 495 zł, w tym dotacja pochodząca ze środków budżetu państwa w wysokości 899 803 zł. udział własny gminy wyniósł 42 692 zł;

- przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie; projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania wynosi 2 194 384 zł, a wnioskowane dofinansowanie – 1 792 588 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2012 r.

Poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania

| UTRZYMANIE I KONSERWACJA OZNAKOWANIA I SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ |  |  |  |  | TABELA NR 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utrzymanie znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |  |
| - | interwencje (montaż/demontaż) znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  | Kategoria drogi | liczba znaków |  | Poniesione koszty |  |
|  | krajowa | 690 szt. |  | 558 885 zł |  |
|  | wojewódzka | 187 szt. |  | 64 965 zł |  |
|  | powiatowa | 1 398 szt. |  | 600 146 zł |  |
|  | gminna | 1 545 szt. |  | 584 065 zł |  |
|  | Razem: | 3 820 szt. |  | 1 808 061 zł |  |
| - | ilość zamontowanych nowych znaków pionowych: |  |  |  |  |
|  | Rodzaj znaków |  | Ilość |  |  |
|  | ostrzegawcze |  | 24 szt. |  |  |
|  | zakazu |  | 91 szt. |  |  |
|  | nakazu |  | 48 szt. |  |  |
|  | informacyjne |  | 137 szt. |  |  |
|  | pozostałe |  | 1 495 szt. |  |  |
|  | Razem: |  | 1 795 szt. |  |  |
| Odtworzenie oznakowania poziomego |  |  |  |  |  |
|  | Kategoria drogi | Powierzchnia |  | Poniesione koszty |  |
|  | krajowa | 12 749,06 m2 |  | 173 308 zł |  |
|  | wojewódzka | 2 185,13 m2 |  | 29 704 zł |  |
|  | powiatowa | 12 118,88 m2 |  | 164 742 zł |  |
|  | gminna | 2 162,78 m2 |  | 29 402 zł |  |
|  | Razem: | 29 215,85 m2 |  | 397 156 zł |  |
| Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej |  |  |  |  |  |
|  | Kategoria drogi | Liczba sygnalizacji |  | Poniesione koszty |  |
|  | krajowa | 25 |  | 342 728 zł |  |
|  | wojewódzka | 8 |  | 170 029 zł |  |
|  | powiatowa | 27 |  | 343 586 zł |  |
|  | Razem: | 60 |  | 856 343 zł |  |

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 53 skrzyżowaniach i 7 przejściach dla pieszych. W szczególności wykonano następujące zadania:

- wymianę lub naprawę zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 43 szt.,

- wymianę lub naprawę zużytych bądź zniszczonych masztów sygnalizacyjnych – 12 szt.,

- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 120 mb.,

- wymianę zużytych lub zniszczonych przycisków dla pieszych i rowerzystów – 28 szt.,

- wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 36 razy,

- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymianę przepalonych źródeł światła – łącznie odnotowano 653 interwencje,

- naprawę i konserwację kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizacji kablowej, głowic i muf kablowych,

- konserwację kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,

- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,

- czyszczenie (m.in. z naklejanych ogłoszeń) oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej.

Inne działania w zakresie poprawy organizacji ruchu drogowego:

- przeprowadzono pomiary natężenia ruchu drogowego na 16 skrzyżowaniach i opracowano wyniki tych pomiarów;

- zabezpieczono 17 imprez na drogach, poniesione koszty wyniosły 240 674 zł;

- w ramach utrzymania i rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej wydatkowano łącznie 9 962 zł (montaż nowych i utrzymanie istniejących tabliczek z nazwami ulic). Inne elementy systemu poza tabliczkami nazw ulic nie były uzupełniane z powodu braku środków finansowych;

- wydano łącznie 153 decyzje – zezwolenia na wykorzystanie pasa drogowego na cele reklamowe (łączna kwota opłat za zajęcie pasa drogowego 351 512 zł);

- zatwierdzono łącznie 1 062 projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu.

Strefa Płatnego Parkowania:

| WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY KART POSTOJOWYCH |  |  | TABELA NR 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj | Ilość | Kwota |  |
| karty półgodzinne | 496 516 szt. | 496 516 zł |  |
| karty godzinne | 238 922 szt. | 477 844 zł |  |
| karty za drugą godzinę | 5 915 szt. | 14 196 zł |  |
| karty za trzecią godzinę | 1 705 szt. | 4 774 zł |  |
| identyfikator mieszkańca | 1 998 szt. | 1 400 zł |  |
| identyfikator mieszkańca (drugi pojazd) | 35 szt. | 30 280 zł |  |
| abonament miesięczny | 1 583 szt. | 158 300 zł |  |
| abonament dwutygodniowy | 50 szt. | 2 750 zł |  |
| abonament tygodniowy | 17 szt. | 595 zł |  |
| dwa parkomaty testowe | - | 1 079 zł |  |
| Razem: | 1 187 734 zł |  |  |

Pracownicy kontrolujący opłaty w płatnej strefie parkowania wystawili w okresie sprawozdawczym 17 610 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój pojazdu w strefie. Wpływy z tytułu opłat dodatkowych wyniosły 770 510 zł. Wpływy z tytułu opłat wnoszonych za pomocą telefonów komórkowych (SMS-parking) wyniosły 8 714 zł.

Koszty poniesione na druk i dystrybucję kart postojowych, abonamentów i wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w strefie, obsługę systemu SMS-parking oraz koszty związane z pracą funkcjonariuszy służby parkingowej wyniosły łącznie 821 345 zł.

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego

- W ramach inwestycji w omawianym zakresie zrealizowano niżej wymienione zadania:

- budowę oświetlenia drogowego ulic: Bałtyckiej, Barwnej, Jantarowej, Wczasowej i Letniej (całkowita wartość inwestycji: 165 106 zł);

- budowę oświetlenia drogowego ul. Sasankowej (całkowita wartość inwestycji: 37 440 zł);

- budowę oświetlenia drogowego ul. Kościelnej (całkowita wartość inwestycji: 35 202 zł).

- W ramach przygotowania realizacji inwestycji w kolejnych latach, w 2011 r. wykonano dokumentację projektową dla poniższych zadań:

- budowy oświetlenia drogowego ul. Ostrowskiej (koszt dokumentacji: 4 920 zł);

- budowy oświetlenia drogowego ul. Hektarowej (koszt dokumentacji: 2 460 zł).

Remonty i utrzymanie majątku drogowego

W ramach umowy na bieżące utrzymanie w granicach miasta wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni (naprawa ubytków na powierzchni 30 208,68 m2), w tym:

- na drogach krajowych: 7 633,64 m2,

- na drogach wojewódzkich: 970,36 m2,

- na drogach powiatowych: 12 652,43 m2,

- na drogach gminnych: 8 952,25 m2;

- nakładki bitumiczne na powierzchni 16 241,44 m2;

- remonty chodników: 246,59 m2;

- utwardzenie dróg gruntowych przy użyciu frezu lub materiału kamiennego: 23 229,00 m2;

- równanie dróg gruntowych na powierzchni 121 077,00 m2.

Prace remontowe w rozszerzonym zakresie:

- budowa ulic Łokietka i Słowiańskiej z odwodnieniem;

- przebudowa dojazdu od ul. Kasztanowej do garaży;

- odtworzenie dawnej studni i domniemanej chłodni na Starym Rynku z odbudową rozebranej części placu;

- przebudowa ul. Dźbowskiej;

- przebudowa ul. św. Augustyna;

- przebudowa Rynku Wieluńskiego;

- przebudowa ul. św. Jadwigi (odcinki);

- przebudowa ul. Głównej;

- przebudowa ul. Bugajskiej – DK-46 – od wiaduktu kolejowego do granic miasta;

- przebudowa Alei Wojska Polskiego (odcinki) i roboty uzupełniające.

Utrzymanie bieżące mostów:

- remont kładki dla pieszych nad DK-1 przy ul. Sieroszewskiego; zadanie było realizowane w latach 2010-2011. W ramach zadania: zamontowano nowe przęsło kładki w miejsce uszkodzonego, wykonano nowy pomost na oczyszczonej i zabezpieczonej powłokami ochronnymi konstrukcji nośnej, wykonano nową nawierzchnię z żywic epoksydowych na kładce i schodach, dostosowano wysokość balustrady do obowiązujących norm, zamontowano nowe schody na odnowionych podporach wraz z naprawami pozostałych podpór i fundamentów oraz wykonano odwodnienie kładki;

- przebudowa wiaduktu nad torami PKP w Alei Niepodległości; zadanie zostało rozpoczęte w 2011 r., a jego realizacja jest planowana do 2013 r. W ramach zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę wiaduktu, wykonano rozbiórkę torowiska i części nawierzchni jezdni oraz skorodowanej konstrukcji nośnej, dokonano odkrycia i naprawy wolnych przestrzeni w płycie nośnej w ilości ok. 60% (tzw. beczek) oraz demontażu trakcji i oświetlenia po stronie północnej, wykonano dodatkową warstwę ustroju nośnego (płytę żelbetową), nową izolację oraz ułożono płyty torowe, ułożono torowisko, nawierzchnię jezdni na obiekcie, tory na dojazdach wraz z trakcją, jak również wykonano odwodnienia w części podtorowej;

- przebudowa kładki dla pieszych w ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II; zadanie zostało rozpoczęte w 2011 r., a jego zakończenie jest planowane na czerwiec 2012 r. W ramach zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę przedmiotowej kładki, wykonano demontaż istniejącej konstrukcji i montaż belek na nowych łożyskach oraz roboty betonowe dotyczące konstrukcji nośnej;

- przebudowa wiaduktu nad DK-1 w ul. Warszawskiej wraz z łącznikiem z DK-1; wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wiaduktu;

- przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rz. Kucelinką w Częstochowie; wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu;

- przebudowa wiaduktów nad torami PKP na DK-1; zadanie zostało rozpoczęte w 2011 r., a planowany termin jego realizacji to lata 2012-2013. W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wiaduktów;

- inne prace remontowe obiektów mostowych wykonano m.in. na moście przez rz. Gorzelankę w ciągu ul. Przejazdowej, przejściu podziemnym pod Aleją Armii Krajowej, moście w Alei Bohaterów Monte Cassino, kładce nad torami PKP łączącej ul. Ogrodową z ul. 1 Maja, estakadzie w ciągu DK-1, moście przez rz. Wartę w ciągu ul. Zawodziańskiej, moście przez rz. Kucelinkę w Alei Pokoju, kładkach nad DK-1 przy ul. Prostej i ul. Okrzei oraz kładce dla pieszych w ul. Jutowej.

Inne prace utrzymaniowe:

- konserwacja kanalizacji deszczowej (kanały, studzienki rewizyjne, wpusty uliczne i przykanaliki),

- konserwacja i remonty cieków wodnych o funkcji komunalnej (odmulanie i oczyszczanie rowów),

- konserwacja i czyszczenie separatorów i pompowni wód deszczowych,

- prace związane z letnim i zimowym oczyszczaniem dróg i obiektów takich jak: chodniki, place, parkingi, przejścia podziemne, kładki, schody na mostach i wiaduktach.

Zestawienie dot. decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego wystawionych w 2011 r.

| ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO I OPŁATY Z TEGO TYTUŁU |  |  | TABELA NR 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakter zajęcia | Liczba decyzji | Naliczone opłaty |  |
| roboty | 952 | 346 198 zł |  |
| wygrodzenia | 61 | 106 542 zł |  |
| rusztowania | 105 | 39 142 zł |  |
| handel (stoiska) | 436 | 204 566 zł |  |
| obiekty (kioski, itp.) | 187 | 163 364 zł |  |
| urządzenia | 734 | 77 985 zł |  |
| decyzje karne | 24 | 27 284 zł |  |
| Razem: | 2 499 | 965 081 zł |  |

Transport zbiorowy

- W roku sprawozdawczym kontynuowano działania zmierzające do poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem polepszenia warunków podróżowania. W ramach umowy na świadczenie usług przewozowych dotyczącej realizacji zadania własnego miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (nr BT.5550-160/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. ze zm.), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. wykonywało usługi przewozowe w zakresie komunikacji miejskiej:

- dziennej (kwota na zadanie: 30 925 516 zł);

- nocnej (kwota na zadanie: 417 012 zł).

Ponadto, w ramach porozumień międzygminnych MPK w Częstochowie realizowało zadania związane z funkcjonowaniem komunikacji publicznej:

- w gminie Poczesna (kwota na zadanie: 2 224 321 zł);

- w gminie Olsztyn (kwota na zadanie 903 960 zł);

- w gminie Blachownia (kwota na zadanie 130 798 zł).

W dniu 23 grudnia 2011 r. zawarto porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia miastu realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w gminie Mstów. Na mocy ww. porozumienia w 2012 r. będą realizowane usługi przewozowe do miejscowości Jaskrów.

- W dniu 22 sierpnia 2011 r. Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę nr 153/XI/2011 w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Częstochowie, w celu promowania transportu publicznego jako alternatywy dla transportu samochodowego. Był to udział miasta w kampanii pn. Europejski tydzień zrównoważonego transportu oraz Europejski dzień bez samochodu, organizowanej cyklicznie pod auspicjami Komisji Europejskiej. W dniu 22 września 2011 r. właściciele samochodów osobowych zostali uprawnieni do przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej (za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego).

- W związku ze zmianami w układzie drogowym, na Placu Biegańskiego i w jego okolicy, od dnia 1 czerwca 2011 r. wprowadzono zmiany tras linii autobusowych. Dokonano ponadto optymalizacji częstotliwości kursowania autobusów, biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców, rad dzielnic oraz Rady Miasta Częstochowy.

- Przeprowadzono remont 36 wiat przystankowych na terenie miasta. Prace wykonało MPK w Częstochowie, a ich wartość wyniosła 21 934 zł.

Poprawa jakości obsługi interesantów w Miejskim Zarządzie Dróg i Transportu:

- stale doskonalono skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością ISO 9001 poprzez realizację polityki jakości, wykorzystanie wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądu zarządzania;

- systematycznie aktualizowano stronę internetową oraz Biuletyn Informacji Publicznej – strony zawierające najważniejsze informacje o jednostce;

- regularnie dokonywano obsługi inwestorów zewnętrznych, jak również prowadzono uzgodnienia w kwestii ulokowania w Częstochowie inwestycji firm takich jak: IKEA, ELEA, EDILGI czy DIMEG.