Częstochowa, 2012-10-31

MZDiT.WO.OO57-336/12

Szanowny Pan

Krzysztof Świerczyński

Radny  Miasta  Częstochowy

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Bór z aleją Niepodległości potwierdzam, że zgodnie z zawartą umową i aneksem do przedmiotowej umowy Inwestor miał zrealizować zadanie do końca listopada br., jednak w dalszym ciągu trwają prace Inwestora polegające na opracowywaniu ostatecznej wersji projektu budowlanego z zastosowaniem uwag zgłoszonych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

Ponadto wyjaśniam, że obecnie są prowadzone rozmowy w sprawie zmiany ustaleń zawartego porozumienia dotyczące rozdzielenia obowiązków realizacji przebudowy pomiędzy Inwestora a Gminę Miasto Częstochowa. Powyższe wynika z konieczności wykupu części działki prywatnej pod poszerzenie pasa drogowego Al. Niepodległości i przeprowadzenia procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Należy nadmienić, że z uwagi na zaawansowany stan robót drogowych prowadzonych na terenie miasta podjęcie działań mających na celu realizację całości przedmiotowej inwestycji skutkowałoby znacznym zwiększeniem utrudnień w ruchu drogowym.

Odnośnie Pana prośby o przekazanie kopii koncepcji przebudowy omawianego skrzyżowania informuję, że MZDiT nie posiada wersji elektronicznej ww. opracowania a z jego treścią można zapoznać się w siedzibie Zarządu przy ul. Popiełuszki 4/6, pok. nr 24.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak