Pan

Stanisław Gmitruk

Radny  Miasta

Częstochowa

W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 28.12.2006 roku, dotyczącą zakresu rzeczowego inwestycji  kanalizacja sanitarna w ul. św. Rocha w Częstochowie ,  pragnę uprzejmie poinformować, co następuje.

W ramach  kwot w projekcie budżetu na lata 2007 – 2008 przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. św. Rocha planowane są do wykonania  następujące odcinki kanalizacji :

- Odcinek kanalizacji w ul. św. Rocha od  Rynku Wieluńskiego do ul. Mazowieckiej  gdzie dokumentacja jest w opracowaniu z terminem wykonania 30.04.2007 roku;

- Odcinek kanalizacji  w ul.  św. Rocha od  ul. Ikara    do  granic  miasta

wraz   z   przepompownią   ścieków ,  oraz uliczka prostopadła do ulicy

św. Rocha wzdłuż ogrodzenia Szkoły.   Na zakres   ten w   przetargu w

dniu 04.12.2006 roku nie została złożona żadna oferta , w związku z

czym postępowanie przetargowe musi zostać powtórzone.

Budowa kanalizacji obejmuje swoim zakresem kanał w ulicy wraz z przyłączami  do poszczególnych posesji w granicach pasa drogowego. Planowana jest w całości ze środków Gminy a kwota w projekcie budżetu przyjęta została szacunkowo / brak dokumentacji technicznej /. Jeżeli wartości po przetargowe będą większe od założonych , zostanie do Rady Miasta złożony  stosowny wniosek o jej zwiększenie.

W pierwszym etapie w roku bieżącym rozpoczęta zostanie budowa kanału w ul. św. Rocha odcinek od Rynku Wieluńskiego do ul. Mazowieckiej , drugim etapem planowanym do rozpoczęcia w roku 2008 będzie końcówka ul. św. Rocha do granicy miasta.

Ustalenie miejsca przepompowni oraz rozpoczęcie regulacji terenowo-prawnych , jeżeli nie będzie możliwości lokalizacji na działce będącej własnością Gminy , możliwe będzie po uzyskaniu decyzji lokalizacji  inwestycji pod koniec bieżącego roku.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś