              - Szanowna Pani

Ewa Pachura

Radna  Miasta

Częstochowy

W  odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta  Częstochowy w dniu 02.10.2009 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Szparagowej i Wczasowej, uprzejmie informuję.

Dokumentacja projektowo kosztorysowa obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach: Szparagowej Łukowej, Pastelowej jest w trakcie opracowania. W chwili obecnej toczy się postępowanie związane z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji. Po jej uzyskaniu projektant ma dwa miesiące na zakończenie prac projektowych. 		Ponieważ na realizację oczekują już wcześniej wykonane projekty kanalizacji, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy zadanie to jest planowane do realizacji na lata 2011-2012.

Odnośnie ulicy Wczasowej, Urząd jest w posiadaniu warunków technicznych projektowania i realizacji kanalizacji wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego.

Przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej planowany jest na rok przyszły, co pozwoli na wnioskowanie budowy kanału do budżetu na  lata 2010/2011.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta, w/m;

2. Wydz. Or.  dot. Or.IV.0057-828/08, w/m;

3. a/a