Częstochowa, 2008-02-28

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA CZĘSTOCHOWY

MZD 0057-572/08

Szanowny Pan

Wacław Baczyński

Radny Miasta Częstochowa

W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego uprzejmie informuję, iż niezwłocznie po uchwaleniu budżetu miasta na 2008 rok Miejski Zarząd Dróg rozpoczął prace związane z przygotowaniem zadań budżetowych do realizacji.

W pierwszej kolejności zostały złożone wnioski o pozwolenie na budowę dla zadań, które posiadają już opracowane dokumentacje projektowe i których zakończenie budowy planowane jest w roku bieżącym.

W następnym etapie  rozpoczęto przygotowania do zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych. W tym celu wystąpiono o konieczne uzgodnienia do właścicieli sieci. Dopiero po ich uzyskaniu możliwe jest sporządzenie szczegółowych warunków technicznych, którym odpowiadać miałaby dokumentacja projektowa, a następnie ogłoszenie przetargu wyłaniającego wykonawcę projektu.

Na dzień dzisiejszy Miejski Zarząd Dróg uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz wytyczne dla zaprojektowania ul. Mieszka Starego i wszczęto procedurę przetargową. Otwarcie ofert planowane jest na dzień 13.03.2008 r. Umowny termin opracowania projektu:  31.10.2008 r. Po wykonaniu dokumentacji projektowej Miejski Zarząd Dróg wystąpi o pozwolenie na budową. Realizacja zadania kontynuowana będzie w roku 2009, po zapewnieniu w budżecie miasta środków finansowych.

Wystąpiono także o wytyczne do założeń projektowych dla zagospodarowania Placu Orląt Lwowskich. Uzyskano wstępny szkic poglądowy i trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej. Środki finansowe zarezerwowane dla tego zadania pozwolą na wykonanie dokumentacji projektowej.

z poważaniem

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś