- UTRZYMANIE I ROZBUDOWA

UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

Do priorytetowych zadań w zakresie drogownictwa należały:

- Kontynuacja lub rozpoczynanie inwestycji mających na celu:

- przebudowę podstawowego układu komunikacyjnego miasta umożliwiającego tranzyt i połączenia międzydzielnicowe zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym,

- poprawę jakości życia w poszczególnych dzielnicach miasta,

- wpływ na poprawę walorów estetycznych zabytkowych obszarów zabudowy Częstochowy.

- Realizacja prac planistyczno – koncepcyjnych, pozwalających na wieloletnie kierunki działań i uzyskanie możliwości dofinansowania planowanych zadań ze źródeł zewnętrznych.

- Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego przez odpowiednie utrzymanie stanu dróg.

Kontynuacja i rozpoczynanie inwestycji mających na celu:

- Przebudowę podstawowego układu komunikacyjnego miasta usprawniającego tranzyt i połączenia miedzydzielnicowe zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

Wieloletni Plan Inwestycyjny wyznaczył hierarchię zadań dotyczących usprawnienia układu komunikacyjnego miasta. W tym zakresie w 2004 r. wykonano połączenie ul. Okulickiego z DK-43 (ulicą św. Rocha). To połączenie umożliwia dogodny tranzyt z dzielnicy Północ, Tysiąclecia i Parkitki do zachodnich dzielnic miasta.

Kontynuowano i rozpoczęto kolejne zadania, w tym:

- budowę węzła ul. Jagiellońskiej z ul. Bór i torami kolejowymi (wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 43) - zadanie współfinansowane ze środków unijnych,

- modernizację kolejnego odcinka ul. Legionów – zadanie współfinansowane ze środków unijnych,

- modernizację ul. Wały Dwernickiego i połączenie z ul. Fieldorfa Nila,

- północny korytarz komunikacyjny – połączenie ul. Fieldorfa Nila z ul. św. Brata Alberta i DK-1.

- Poprawa jakości życia mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta.

W ramach tego działania zrealizowano zadania lokalne usprawniające komunikację w poszczególnych dzielnicach miasta:

- budowę ul. Miarki,

- budowę ul. Pasteura,

- budowę ul. Władysława Warneńczyka,

- budowę chodnika w ul. Hutników od torów PKP do ul. Orlej,

- wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Broniewskiego, na wysokości przedszkola.

W zakresie zadań inwestycyjnych odwodnieniowych zakończono budowę piaskowników przy ul. Targowej i ul. Drogowców podczyszczających wody opadowe na wylotach kanałów deszczowych.

W zakresie inwestycji oświetleniowych rozbudowano i zmodernizowano oświetlenie następujących ulic: Poleskiej, Kazimierza Wielkiego, Słowiańskiej, Olbrachta, Fertnera i Narcyzowej.

- Wpływ na poprawę walorów estetycznych zabytkowych obszarów zabudowy Częstochowy.

W procesie rewaloryzacji śródmieścia MZD realizował część drogową:

- zorganizowano warsztaty na temat koncepcji zagospodarowania III Alei i przedstawiono do wglądu mieszkańcom Częstochowy,

- przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu modernizacji Alei Najświętszej Maryi Panny, wykonano remont kanalizacji deszczowej,

- zainstalowano na ul. Mirowskiej nowe lampy oświetleniowe poprawiając walory estetyczne Starego Miasta oraz modernizując most na ul. Mirowskiej nadano mu stylowy charakter, dostosowany do zabytkowego otoczenia.

W 2004 r. wzrosły nakłady na inwestycje drogowe w stosunku do lat poprzednich.

Realizacja prac planistyczno – koncepcyjnych pozwalających na wieloletnie kierunki działań i uzyskanie możliwości dofinansowania planowanych zadań ze źródeł zewnętrznych.

Przygotowano Politykę Transportową dla miasta Częstochowy na lata 2005-2020. Dokument ten wskazuje kierunku działania miasta w zakresie elementów składowych systemu transportowego.

Dalsze prace planistyczne dotyczą:

- zasad zarządzania drogami i transportem w Częstochowie,

- planu rozwoju sieci drogowej,

- koncepcji ścieżek rowerowych,

- systemu zdalnego sterowania sygnalizacją świetlną,

- programu kompleksowej modernizacji dróg.

Opracowania te stanowią realizację założeń ujętych w Polityce Transportowej dla miasta Częstochowy.

Przygotowane projekty pozwoliły pozyskać środki pomocowe na realizację zadań inwestycyjnych (podpisane umowy o dofinansowanie):

| Lp. | Nazwa zadania (skrócona) | Kwota pozyskanych środków (złotych) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja ul. Mirowskiej | 528 000,00 |
| 2 | Budowa skrzyżowania Wręczycka - Białostocka | 420 000,00 |
| 3 | Budowa ul. Okulickiego II etap | 1 119 919,34 |
| 4 | Budowa ul. Okulickiego II etap | 500 000,00 |

Ponadto przyjęte zostały wnioski o dofinansowanie budowy:

- wiaduktu w ul. Jagiellońskiej,

- ul. Legionów na odcinku od ul. Złotej do ul. Hallera – w ramach usprawnienia komunikacji w strefie aktywności gospodarczej w Częstochowie.

Kontynuowano zakup sprzętu komputerowego oraz tworzenie sieci komputerowej. Pełna informatyzacja jednostki pozwoli na poprawę jakości i sprawności obsługi interesantów.

Miejski Zarząd Dróg prowadził i systematycznie aktualizował stronę internetową, zawierającą najważniejsze informacje o firmie.

Stosowano procedury zamówień publicznych pozwalające na racjonalne wydawanie powierzonych środków i oszczędnie nimi gospodarowanie.

Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego przez właściwe utrzymanie stanu dróg.

Utrzymywano sygnalizację świetlną, nawierzchnię dróg, wydzielone obwody oświetleniowe i kanały deszczowe poprzez zlecenie poszczególnych zakresów robót specjalistycznym firmom, wyłonionym w drodze przetargów nieograniczonych. Utrzymywano sprawność systemów, pomimo ograniczonych środków finansowych przeznaczonych na te zadania.

MZD dostosował trwanie umowy na zimowe utrzymanie dróg do cyklu trwania akcji, co usprawniło jej prowadzenie.

Zwiększono efekty działań porządkowych poprzez zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych. Działania te organizowano od miesiąca lutego do grudnia. Zatrudniono ogółem 58 osób bezrobotnych. Zlecono im wykonywanie prac porządkowych, w tym utrzymywanie czystości pasa drogowego.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszego rozdziału.