Częstochowa, 2009-09-15

MZD.WO.0057-154/09

Szanowny Pan

#### Jacek Krawczyk

# Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 2009-09-08 w  sprawie budowy łącznika ul. Daniłowskiego z   ul. Przybyszewskiego uprzejmie  informuję, że z uwagi na brak zgody właścicieli działek nr 6 i 7 obręb 213 na zajęcie terenu pod przedmiotową inwestycję nastąpiło wstrzymanie prac na początku bieżącego roku przez okres około trzech miesięcy.

W wyniku prowadzonych rokowań w dniu 07-07-2009 roku otrzymano od właścicieli wstępną zgodę na prowadzenie robót, co    umożliwiło wykonanie przekładek sieci centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej.

Po dokonanych odbiorach przez przedstawicieli Fortum i   Wodociągów wykonawca przystąpi do robót drogowych, których zakończenie planowane jest w miesiącu październiku br.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

K. G..