3.11. Inwestycje.

Inwestycje stanowią podstawowe źródło bezpośredniego zwiększenia majątku trwałego Miasta. Przeprowadzane remonty i modernizacje zapobiegają degradacji obiektów komunalnych, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu ich wartości. Inwestycje komunalne należą do inwestycji strategicznych, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu Miasta poprzez uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w niezbędne media, tj. wodę, gaz, energię elektryczną. Istotną rolę odgrywają również inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego (budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków).

Plany inwestycyjne sporządzane są z uwzględnieniem potrzeb społecznych, jak             i priorytetów gminy w dostosowaniu do możliwości finansowych.

3.11.1.  Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Na mocy Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 194/XVIII/2003 z dnia 22/09/03 przyjęto Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Częstochowy na lata 2004 - 2010. Uchwałą Nr 491/XXXVI/2004 z dnia 19.10.2004r Rady Miasta Częstochowy zaktualizowała Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-20011. WPI określa zadania inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy inwestycyjne ujęte w branżowych programach, planowane przez Miasto Częstochowę i miejskie jednostki organizacyjne.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest podstawą opracowania projektów budżetu Miasta Częstochowy w zakresie wydatków majątkowych na lata budżetowe objęte planem wieloletnim. Jest on bardzo istotnym instrumentem w długoterminowym procesie zarządzania miastem, eliminującym doraźność w sprawowaniu władzy.

Wieloletni plan posłuży również do przygotowania programów inwestycyjnych celem aplikowania o środki unijne. Wieloletni Plan Inwestycyjny ma charakter postępujący, opracowany został dla zadań planowanych przez miasto i miejskie jednostki organizacyjne w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z obecnego stanu finansów jak również prognoz finansowo - gospodarczych na lata 2005 - 2011.

Zadania inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy proponowane do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zostały ujęte w 11 programach branżowych z uwzględnieniem inwestycji kontynuowanych, których skutki finansowe przewiduje się na lata objęte WPI.

Nakłady do poniesienia z budżetu miasta w planowanym okresie           2005– 2011 szacuje się na 486 mln zł, z tego w kolejnych latach:
- 2005			64,2 mln zł
- 2006 			71,9 mln zł
- 2007 			69,9 mln zł
- 2008			67,5 mln zł
- 2009			68,6 mln zł
- 2010			66,3 mln zł
- 2011			77,7 mln zł
      Przewidywaną wielkość inwestycji miejskich w w/w okresie po uwzględnieniu środków pomocowych przyznanych i planowanych szacuje się na ok. 790 mln zł.

Główne dziedziny finansowania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym to: 
    -    gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa – 14,79%

wydatków ogółem,

-    inwestycje drogowe – 36,48% wydatków ogółem,

- miejski transport zbiorowy – 4,39% wydatków ogółem,

- rewitalizacja śródmieścia – 9,65% wydatków ogółem,

- komunalne budownictwo mieszkaniowe – 7,30% wydatków ogółem,

- rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych – 1,10% wydatków ogółem,

- ochrona zdrowia – 1,50% wydatków ogółem,

- edukacja, sport i rekreacja – 8,32% wydatków ogółem,

- modernizacja obiektów użyteczności publicznej – 6,52% wydatków ogółem,

- procesy przygotowawcze – 7,83% wydatków ogółem,

- informatyzacja miejskich jednostek oranizacyj. – 1,15% wydatków ogółem,

- zakupy inwestycyjne – 0,98% wydatków ogółem,

3.11.2. Kierunki  inwestowania.

Podstawowe kierunki inwestowania to:

- Ochrona środowiska

~  kanalizacja sanitarna

- Edukacja

~  modernizacja szkół

- Drogi

~  modernizacja

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych  realizował w roku 2004 inwestycje i remonty działając na podstawie planu zatwierdzonego Uchwałą Budżetową Nr 281/XXVI/2004 na rok 2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2004 roku. Na rok 2005 realizowano Uchwałę Budżetową Nr 553/XXXIX/2004 z dnia 27 grudnia 2004r. W omawianym okresie dokonano korekt planu kolejnymi uchwałami Rady Miasta.

Plan inwestycji na rok 2004 po raz pierwszy sporządzony został w oparciu        o zatwierdzony  Uchwałą Rady Miasta  nr  194/XVIII/2003 z 22 IX 2003r. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004 - 2010. Plan inwestycyjny na rok 2005 został sporządzony w oparciu o WPI zaktualizowany Uchwałą Nr 491/XXXVI/2004 z dnia 19.10.2004r.

WPI wytyczał główne kierunki i politykę inwestycyjną , które zostały ściśle przetransponowane na roczny plan inwestycyjny na rok 2004.

Podstawowa część inwestycji realizowana była ze środków kredytowych, a wszystkie wydatki odbywały się w oparciu o ustawę  „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r. (Dz. Ust. Nr 19, poz. 177 z 2004r.)

W planie budżetu wydatki majątkowe podzielone były na dwie grupy: inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane .

Pierwszą grupą są inwestycje kontynuowane, w ramach której realizowanych było 12 zadań, a w pozycji planu pt. „inwestycje realizowane przy pomocy środków społecznych i inne” realizowanych było 17 zadań inwestycyjnych. Tak więc rzeczywista liczba zadań w ramach inwestycji kontynuowanych   wyniosła 29.

Łączna wysokość środków na ich realizację przewidziana w planie to 12.726.330zł,  z tego:

- 126.648 zł   z budżetu miasta na odsetki,

- 9.208.489 zł   kredyt ,

- 37.970 zł   środki z umorzenia pożyczki ,

- 3.010.000 zł   środki pomocowe, z tego:

- 350.000 zł  środki  MENiS,

- 660.000 zł  środki  Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji,

- 2.000.000 zł  środki Urzędu Marszałkowskiego,

- 343.223 zł   środki inicjatorów.

Wykonanie inwestycji kontynuowanych na dzień 31.12.2004 r.:

- Budynek komunalny dz. Wyczerpy – uzyskano 24 mieszkania typu M-3       i M-2 pow. uż. 1 074,60 m2 i kubatura 6 610 m3 – wykonano 97,78 %.

- Adaptacja IV piętra Urzędu Miasta – uzyskano 1 118,2 m2 powierzchni, 22 pokoje biurowe, 2 sale konferencyjne, 2 węzły sanitarne – wykonano 97,44 %.

- Budowa sali gimnastycznej SP nr 27 – wykonano ogrodzenie i oświetlenie placu przyszkolnego – wykonano 85,63 %.

- Budowa sali gimnastycznej przy LO im. M. Kopernika – sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem z budynkiem głównym, pow. uż. 1 204,76 m2 i kubatura 10 658,20 m3– wykonano 100 %.

- Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych – wykonano 24 nowe węzły wymiennikowe w 22 placówkach oświatowych oraz 2 nowe kotłownie olejowe w miejsce starych kotłowni węglowych.

- Odwodnienie dzielnicy Stradom: ul. Weteranów, ul. Sabinowska wykonano kanał deszczowy o średnicy 1.200-177 mb i średnicy 800-121 mb.  – wykonano 100 %.

- Kanalizacja sanitarna dz. Bór: ul. Twarda, ul. Błotna, ul. Niedługa         - wykonano kanał sanitarny o średnicy 200 -175 mb, przyłącza kanalizacyjne w pasie drogowym -38 szt. – wykonano 100 %.

- Kanalizacja sanitarna dz. Trzech Wieszczów ul. Filomatów - wykonano kanał sanitarny grawit. o średnicy 200 - 603 mb, kanał tłoczny, przepompownie scieków – wykonano 100 %.

- Dokumentacja przyszłościowa - wykonane projektów, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty przyłączeniowe do ZE, nadzory autorskie i inwestorskie, opracowanie i aktualizacja kosztorysów – wykonano 94,96 %.

- Inwestycje realizowane przy pomocy środków społecznych i inne          – wykonano 95,39 %.

- Układ komunikacyjny do obsługi cmentarza komunalnego                      - wybudowano ulicę Wejherowską o nawierzchni bitumicznej szerokości 7 mb i długości 908,02 mb z obustronnym chodnikiem szerokości 2 mb i oświetleniem- 41 sztuk słupów oświetleniowych – wykonano 100 %.

- Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego - budynek oficyny zachodniej (Odwach)   efektowano, w budynku głównym wykonywane były roboty budowlane wewnątrz  oraz na zewnątrz obiektu, infrastruktura zewnętrzna podziemna (sieć wody pitnej i kanalizacji) - wykonano 100 %.

W  grupie inwestycji  kontynuowanych wykonano wydatki w kwocie 12.485.450,00zł, co stanowi ~ 98 % planu po zmianach, a 113,5 % wydatków przewidzianych  w planie wg Uchwały Budżetowej Nr 281/XXVI/2004 z dnia       26 stycznia 2004 roku. Tak więc  w trakcie roku zwiększono zaawansowanie w stosunku do pierwszej Uchwały o kwotę  1.485.450,00 zł.

Drugą grupą są inwestycje noworozpoczynane  gdzie plan obejmował                      18 zadań. Łączna kwota przewidziana w budżecie miasta na ich realizację to 5.060.128 zł.  Źródłem finansowania w całości był kredyt.

Wykonanie inwestycji noworozpoczynanych na dzień 31.12.2004 r.:

- Remont odtworzeniowy   wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Al. NMP 24 - zadanie przygotowane do realizacji rozpoczęto procedurę przetargową – wykonano 97,03 %.

- Budynek rotacyjny przy ul. Popiełuszki remont pod potrzeby Urzędu Miasta - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową; wyburzenia, przygotowanie terenu – wykonano 97,95 %.

- Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu w Zespole Szkół nr 1- wykonano zewnętrzny dźwig platwormowy typu "Vector" o udźwigu 400 kg – wykonano 100 %.

- Miejskie Przedszkole nr 35 – zmiana źródła ciepła - kocioł gazowy kondensacyjny wraz z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej                         – wykonano 100 %.

- Zespół Szkół im. Reymonta ul.Krakowska - termoizolacja budynku - wykonano ocieplenie budynku głównego–pow. 2.500m2 i wymieniono stolarkę na okna PCV w ilości 112 szt. – wykonano 99,74 %.

- Przychodnia Lekarska "Nasza Przychodnia" Aleja Wolności   termomodernizacja partycypacja w kosztach – wykonano 100 %.

- Zespół Wyjazdowy przy ul.Rejtana i ul.Sikorskiego – dostosowanie obiektów do funkcji ratowniczej, w wyniku prac budowlanych  uzyskano 300m2 p.uż.: garaż, magazyn, dyspozytornię, 4 pokoje dla personelu medycznego, węzeł sanitarny, szatnię - wykonano 98,71 %.

- Młodzieżowy Dom Kultury remont budynków przy ul.Łukasińskiego -wykonano dokumentację projektową na modernizację obiektów, remont dachów dwóch obiektów– Domu  Hantkego i Pływalni w terminie umownym tj. 15.12.2004r. - wykonano 96,71 %.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach: Kiedrzyn, Kuźnica, Wypalanki, Brzeziny, Kawodrza, Gnaszyn, Grabówka, Błeszno, Mirów, kolektor Stradom – Zawodzie - zakończono finansowanie za projekty kanalizacji sanitarnych - 9, wypłacono odszkodowania, przekazano do ZE opłaty przyłączeniowe dla 19 sztuk przepompowni, zapłacono za podziały działek oraz za wyceny gruntów do wykupu pod pompownie, wykupiono działki pod przepompownie – 10 szt. - wykonano 99,47 %.

- Kolektor deszczowy do rzeki Warty - zapłacono za dokumentację projektowo – kosztorysową, wypłacono odszkodowanie za przejscie kolektorem deszczowym przez prywatną posesję – wykonano 100 %.

- Rewaloryzacja Parku 3 Maja - wykonano ogrodzenie Grobu Nieznanego Żołnierza o długości 48,6 m – wykonano 99,71 %.

- Rewaloryzacja Parku Staszica - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, rozpoczęto realizację ogrodzenia – wykonano 100 %.

- Teatr im.A.Mickiewicza - II etap modernizacji - przebudowano 15 toalet,  wykonano instalację oświetlenia ewak. i syst. oddymiania, położono   wykładzinę – wykonano 99,71 %.

- Filharmonia Częstochowska  - modernizacja elewacji - wymieniono stolarkę okienną, zamontowano roletę do szybu windowego, wymieniono  drzwi do: wyjścia awaryjnego, zaplecza kawiarni, do kotłowni i wejścia na dach        – wykonano 99,71 %.

- Modernizacja budynku Miejskiej Galerii Sztuki - wykonano  izolację przeciwwodną fundamentów oraz całą opaskę odwadniajacą wykonano przebudowę toalet – wykonano 79,11 %.

- Modernizacja i remont budynku Zagrody Włościańskiej - zakończono modernizację i remont budynku – wykonano 99,57 %.

- Stadion Miejski przy ul.Olsztyńskiej  - modernizacja obiektu - wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację geologiczną, zakończono        I etap wymiany ogrodzenia stadionu (dł. 478,5 m), w trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa – wykonano 99,17 %.

- Stadion Raków - zmiana źródła ciepła, modernizacja trybun                  – w budynku klubu przebudowano kotłownię z opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową, wykonano instalacje gazową i elektryczną kotłowni, przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, zamontowano siedziska  z oparciem na trybunach stadionu w ilości 330 sztuk  – wykonano 99,17 %.

W tej grupie wykonano wydatki w kwocie 4.958.312,10 zł, co stanowi 98 % planu po zmianach, a 100,9 % wydatków przewidzianych planem wg Uchwały Budżetowej  Nr 281/XXVI/2004 z dnia 26 stycznia 2004 roku. Tak więc w trakcie roku zwiększono zaawansowanie w stosunku do pierwszej Uchwały  o kwotę 45.312,10 zł.

Łącznie w 2004 zrealizowano  47 zadań na kwotę  17.443.762,10 zł, co stanowi 98,7 % planu po zmianach i 109,6 % planu wg Uchwały Budżetowej                            Nr 281/XXVI/2004 z dnia 26 stycznia  2004 roku.

Ważną grupą  zadań realizowanych w 2004 roku były remonty obiektów użyteczności publicznej i tak :

- remonty placówek oświatowych – wykonano remonty w  23 placówkach oświatowych w tym: 9 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 4 szkołach ponadgimnazjalnych, 1 przedszkolu, 1 żłobku, 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych  i 2 internatach,  na łączną kwotę 798 328,00 zł;

- modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Stanu Cywilnego dla potrzeb archiwum –  na kwotę 57 597,52 zł;

- remonty placówek zdrowia – wykonano remonty w 4 przychodniach lekarskich na łączną kwotę 123 179,32 zł;

- remont Teatru im. A. Mickiewicza – na kwotę 73 421,25 zł – malowanie.

Wielkość środków wydatkowanych w 2004r. na realizację remontów to                 1 052 525,68 zł, co stanowi 99,8%  planu po zmianach.

Ważniejsze zmiany, które nastąpiły w planie i wykonaniu w okresie sprawozdawczym na zadaniach:

- „Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Al. NMP 24”  - w połowie roku wprowadzono zadanie do planu   z kwotą 700.000 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z  „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”            w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” i w związku z przedłużającą się procedurą podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie, możliwe było w 2004 roku jedynie ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Ponieważ nie podjęto realizacji, środki na zadaniu zmniejszono do wysokości 15.201 zł;

- „Budynek rotacyjny przy ul. Popiełuszki remont pod potrzeby Urzędu Miasta”  - dokonano zmniejszenia planu z 600.000 zł do 80.000 zł w związku z planowaną zmianą przeznaczenia obiektu, zawężono realizację (wyburzenia);

- „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami  Integracyjnymi”  - dokonano zwiększenia  środków na zadaniu z  71.000 zł do 126.870 zł  w związku z rozstrzygnięciem poprzetargowym ;

- „Miejskie Przedszkole nr 35 zmiana źródła ciepła” – dokonano zwiększenia środków na zadaniu z 90.000 zł do 127.312 zł w związku z rozstrzygnięciem poprzetargowym;

- „Budowa sali gimnastycznej przy LO im. Mikołaja Kopernika”  - nastąpiło zwiększenie planu z 1.100.000 zł do 1.222.916 zł w związku  z wprowadzoną 1.05.2004r. zmianą stawki VAT;

- „ Zespół Szkół im. Reymonta ul. Krakowska – termoizolacja budynku”  - zwiększenie środków z 300.000 zł do wysokości 440.000 zł w związku                      z rozstrzygnięciem poprzetargowym;

- „ Młodzieżowy Dom Kultury remont budynków przy ul. Łukasińskiego 68” - dokonano zwiększenia planu z 579.000 zł do wysokości 694.000 zł w związku  z rozstrzygnięciem poprzetargowym;

- „Kanalizacja sanitarna dz. Bór”– zmniejszenie  środków z 300.000zł do 79.368 zł nastąpiło po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zadania;

- „Przygotowanie terenowo – prawne – Kolektor deszczowy do rzeki Warty” – nastąpiło zmniejszenie planu z 411.000 zł do 50.746 zł w związku z mniejszymi kosztami uregulowań terenowo-prawnych, zadanie realizowane w ramach programu ISPA;

- Rewaloryzacja Parku 3 Maja” – zwiększenie środków z 20.000 zł do 51.500zł nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia poprzetargowego i w związku z możliwością zakończenia zadania w roku 2004;

- „Dokumentacja przyszłościowa (koncepcje, programy, dokumentacje techniczne) – zmniejszenie planu o 250.000 zł do wysokości 750.000 zł nastąpiło w wyniku niższych od planowanych wartości z rozstrzygnięć poprzetargowych  na zamówione dokumentacje;

- „Układ komunikacyjny do obsługi  cmentarza komunalnego”  - zmniejszenie nastąpiło w związku z przedłużającą się regulacją spraw terenowo-prawnych co uniemożliwiło dokonanie zaplanowanych wykupów.  Plan zmniejszono z 1.800.000 zł  do 938.000 zł;

- „Teatr im. A. Mickiewicza – II etap modernizacji” – zwiększenie z 390.000 zł do 565.000 zł nastąpiło w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego    o wymianę wykładzin;

- „Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego” - zwiększenie o 2.000.000 zł w ramach środków z „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” oraz o 530.000 zł , które było wynikiem większego zaawansowania robót niż przewidziane w harmonogramie;

- „Modernizacja i remont budynku Zagrody Włościańskiej” – zwiększenie             z 250.000 zł do 600.000 zł w związku z większym zakresem rzeczowym wynikającym ze złego stanu technicznego;

- „Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej – modernizacja obiektu” – zmniejszenie o 270.000zł do wysokości 430.000 zł jest wynikiem możliwości realizacyjnych w 2004r.;

- „Stadion Raków zmiana źródła ciepła, modernizacja trybun” – dokonano zwiększenia planu z 200.000 zł do 380.000 zł w związku z koniecznością wykonania robót poprawiających warunki i eksploatację budynku Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków.

Przy finansowaniu zadań inwestycyjnych wykorzystano wszystkie możliwości pozyskania środków finansowych, między innymi uzyskano dotacje :

- ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 660.000 zł na zadanie p.n.: „Inwestycje realizowane przy pomocy środków społecznych i inne”;

- z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 350.000 zł na zadanie: „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym          im. M. Kopernika”;

- z Urzędu Marszałkowskiego  w wysokości 2.000.000 zł  z przeznaczeniem na  renowację zespołu budynków Ratusza Miejskiego.

W wyniku zrealizowanych inwestycji na terenie miasta wykonano:

Tabela nr 58

| Nazwa | Jednostka | 2004 r. | 2003 r. | 2002 r. | 2001 r. | 2000 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieci wodociągowe | mb | 1 113 | 812 | 2 184 | 4 774 | 5 800 |
| Sieci kanalizacyjne | mb | 7 117 | 17 105 | 17 049 | 23 386 | 14 800 |
| Przepompownie ścieków | szt. | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Przyłącza do kanalizacji sanitarnej | szt. | 179 | 644 | 165 | 478 | 325 |
| Kanalizacja deszczowa | mb | 342 | 323 | 3 067 | 1 835 | 1 781 |
| Uzbrojono teren pod budowę (dla prywatnych inwestorów) | mieszkań | 276 | 71 | 243 | 297 | 506 |

Jednostkowe koszty budowy wyniosły:

Tabela nr 59

| Nazwa | Jednostka | 2004 r. | 2003 r. | 2002 r. | 2001 r. | 2000 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieci kanalizacyjne | zł/mb | 227 | 538 | 398 | 337 | 427 |
| Sieci wodociągowe | zł/mb | 127 | 139 | 103 | 117 | 85 |
| Powierzchnia użytkowa w budynku komunalnym | zł/m2 p.uż. | 2 126 | - | 1 600 | - | 1 380 |

Wyżej wymienione wskaźniki są dużo niższe od średniej krajowej, świadczy to o dobrze przygotowanych inwestycjach, realizowanych w krótkich terminach co znacznie obniża koszty. Ponadto duży wpływ na osiągnięte wskaźniki ma procedura przetargowa otwarta z odpowiednimi warunkami uczestnictwa i kryterium ceny.

Biuro Inżyniera Miejskiego w 2004 r. z pierwotnej kwoty 210.000 zł uchwalonej przez Radę Miasta Częstochowy Uchwałą Budżetową na 2004r., zmienionej ostatecznie przez Radę Miasta na kwotę 195.000 zł, wydatkowało 189.020,55 zł.

Kwota ta została rozdysponowana na:

- wykonanie „założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy” – 182.610,76 zł;

- kontynuację międzynarodowego programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej województwa śląskiego” – 3.199,81 zł;

- regulację spraw formalno-prawnych Przedsiębiorstwa Energetyki Miejskiej Spółka z o.o. Skarbu Gminy  - 3.209,98 zł.

Wprowadzoną Uchwałą nr 379/XXXI/04 Rady Miasta z 31 V 2004 kwotę 50.000,00zł w całości przeznaczono na zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Energetyki Miejskiej Sp. z o.o.

Eefekty uzyskane w 2004 roku :

- budynek komunalny-mieszkalny przy ul. Kontkiewicza

- sala gimnastyczna przy Liceum ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika

- adaptacja IV piętra Urzędu Miasta

- renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego, w  ramach zadania zakończono remont budynku „Odwachu”

- odwodnienie dzielnicy Stradom ul. Weteranów i Sabinowska

- kanalizacja sanitarna dz. Bór, ul. Twarda, Błotna Niedługa

- kanalizacja sanitarna dz. Trzech Wieszczów ul. Filomatów

- zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych, 24 nowe węzły ciepłownicze oraz 2 nowoczesne kotłownie olejowe

- Zespól Szkól nr 1, dźwig platformowy

- Miejskie Przedszkole nr 35, nowoczesna kotłownia gazowa

- Zespól Szkół im. Reymonta, termomodernizacja obiektu

- przychodnia lekarska „Nasza Przychodnia”, termomodernizacja obiektu

- zespół wyjazdowy przy ul. Rejtana, dostosowanie obiektu do funkcji ratowniczej

- Młodzieżowy Dom Kultury, wyremontowano dach pałacyku Hantkego i pływalni

- rewaloryzacja Parku 3-go Maja, ogrodzenie grobu Nieznanego Żołnierza

- Teatr im. A. Mickiewicza, remont wewnętrzny

- Miejska Galeria Sztuki, remont wewnętrzny etap I

- „Zagroda Włościańska”,  remont budynku

- stadion „Rakowa”, nowoczesna w pełni zautomatyzowana kotłownia węglowa.

Podsumowując , stwierdzić należy, że zmieniła się struktura inwestycji w stosunku do lat poprzednich, w których dominowały inwestycje związane z realizacją infrastruktury. Obecnie Miasto można uznać za skanalizowane w około 80 %. Pozostała część zostanie wykonana w ramach programu ISPA.

W roku 2004, a zgodnie z WPI i latach dalszych duży nacisk został położony na rehabilitację i modernizację istniejącej substancji użyteczności publicznej, rewaloryzację obiektów zabytkowych oraz modernizację obiektów sportowych.

Wszystkie ujęte w planie 2004 inwestycje i remonty wykonano zarówno rzeczowo jak i finansowo zgodnie z zapisami ostatniej uchwały budżetowej.

Ponadto, równocześnie przygotowano wiele zadań do realizacji na lata przyszłe, przygotowując dokumentację techniczną dla 16 zadań.

Inwestycje realizowane przy pomocy środków społecznych i inne        w 2004 roku (17 zadań – 95,39%):

- kanał sanitarny w ul. Wojskiego, ul. Soplicy, ul. Zagłoby, ul. Zbyszka,      ul. Rędziana, ul. Telimeny wraz z przyłączami do posesji przy ul. Wojskiego,   ul. Soplicy, ul. Zagłoby, ul. Zbyszka, ul. Dźbowskiej,

- kanał sanitarny w ulicach: ul. Warowna, boczna od ul.Warownej,              ul. Huculska, ul. Dobrzyńska, ul. Borówkowa wraz z przyłączami do posesji przy ulicach: ul. Warowna, ul. Huculska, Ul. Dobrzyńska, ul. Borówkowa,

- kanał sanitarny w ul. Sabatowskiego wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego dla posesji przy ul. Sabatowskiego,

- kanał sanitarny w ul. Piaskowej i ul. Żelaznej,

- przyłącza kanalizacyjne do posesji przy ul. Złotej, ul. Wapiennej                 i ul. Ceglanej,

- kanał sanitarny w ul. Radomskiej wraz z przyłączami w  pasie drogowym,

- kanał sanitarny w ul. Sokolej,

- kanał sanitarny w ul. Lwowskiej i bocznej od ul. Lwowskiej,

- kanał sanitarny w ul. Chorzowskiej i ul. Górnośląskiej,

- kanał sanitarny w ul. Bieszczadzkiej,

- wodociąg w ul. Małopolskiej i bocznej od ul. Małopolskiej oraz ulicach przyległych,

- przyłącza i sięgacze ul. Pirotechników,

- wodociąg w ul. Szajnowicza – Iwanowa i ul. Obrońców Westerplatte,

- kanał sanitarny w ul. Małopolskiej oraz ulicach bocznych od ul. Małopolskiej,

- kanał sanitarny dla działek budowlanych zlokalizowanych pomiędzy          ul. Małopolską i ul. Traugutta,

- kanał sanitarny i deszczowy dla budynku mieszkalnego przy ul. Fertnera,

- kanał sanitarny i deszczowy dla budynku mieszkalnego przy ul. Lechonia.

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2005 roku podzielone są na dwie grupy: kontynuowane i noworozpoczynane.

W pierwszej grupie realizowanych jest 8 zadań na kwotę  11.593.599 zł, w tym: środki z budżetu miasta w wysokości 10.335.000 zł, środki z budżetu na odsetki w wysokości 158.599 zł oraz dotacji w wysokości 1.100.000 zł.

Najważniejsze zadania w grupie inwestycji kontynuowanych to:

- Remont odtworzeniowy   wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Al. NMP 24

Budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, o kubaturze 20.612m3, powierzchni zabudowy 1.272 m2, powierzchni użytkowej     ~ 4500m2. Wykonano prace rozbiórkowe, częściowe: izolacje ścian piwnic, wzmocnienie fundamentów, przemurowanie ścian działowych.

- Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego

W okresie I półrocza br. na budynku głównym wykonywane były roboty budowlane wewnątrz  oraz na zewnątrz obiektu.

Prace zewnętrzne to m.in. pokrycie dachu – 60%, elewacja –80% zakresu.

Wewnątrz budynku kontynuowane były prace budowlane  w piwnicach; roboty konstrukcyjne (m.in. wykonano szyb windowy, mury poddasza, ścianki wewnętrzne, strop nad piwnicami, wyjścia zewnętrzne); roboty instalacyjne : wod.- kan., c.o., elektryczne i teletechniczne (instalacja sygnalizacji pożaru).

- Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej – modernizacja obiektu

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie, w zakresie którego przewidziana jest kompleksowa modernizacja obiektu, tj. przebudowa istniejących trybun, wieży sędziowskiej, budowa nowego zadaszenia , oświetlenie trybun i toru żużlowego, nagłośnienie i monitoring stadionu, przebudowa istniejącego uzbrojenia oraz parkingów i ciągów komunikacyjnych, przebudowa istniejącego pawilonu sportowego , budowa nowego zaplecza żużlowego.

Wykonanie pozostałych inwestycji kontynuowanych na dzień 30.06.2005 r.:

- Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - przebudowa budynku mieszkalno-biurowego przy  ul.Popiełuszki 4/6 na budynek biurowy Urzędu Miasta Częstochowy,

- Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych - płatności dot.  modernizowanych w 2004r. 2 kotłowni oraz węzłów cieplnych w 22 obiektach oświaty - raty realizowane ze środków bieżących,

- Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - Młodzieżowy Dom Kultury - sala widowiskowa – dach - rozpoczęto prace 27.06. br (przekazanie placu budowy) – wykonano 8,77 %,

- Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich - ogrodzenie Parku             im. St. Staszica - wykonano ok. 250 mb ogrodzenia, tj. 30% zadania            – wykonano 14,86 %,

- Układ komunikacyjny do obsługi cmentarza komunalnego - budowa ul.Radomskiej - zakończono aktualizację projektu, trwają wykupy działek     – wykonano 75,75 %.

Drugą grupą są inwestycje noworozpoczynane, gdzie plan obejmuje 16 zadań, a wliczając inwestycje realizowane przy pomocy środków społecznych to 28 zadań na łączną kwotę 9.309.965 zł.

W ramach tych inwestycji realizowane są między innymi:

- Modernizacja i termorenowacja  budynków Liceum Ogólnokształcącego im. H.Sienkiewicza - zadanie, w zakresie którego przewidziana jest m.in. modernizacja węzła cieplnego, docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, wykonanie sufitu podwieszanego w hali sportowej (planowane rozpoczęcie  prac – m-c lipiec br.),

- Stadion Raków – modernizacja  obiektu –I etap - wykonano dokumentację budowlano – wykonawczą, wyłoniono wykonawcę I etapu przebudowy, tj. remontu budynku klubowego (planowane rozpoczęcie         prac – m-c lipiec br.),

- Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współ-

finansowaniu mieszkańców - w ramach tego zadania realizowane są

mniejsze zadania związane z uzbrojeniem terenów pod zabudowę bądź na

terenach już istniejącej zabudowy przy udziale finansowym inicjatorów.

Planowana jest realizacja 12 zadań, z tego 8 już zrealizowano, 1 znajduje

się  w trakcie realizacji, pozostałe są przygotowywane do  rozpoczęcia,

- Dokumentacja przyszłościowa - w okresie I półrocza 2005r. zakończono projekty dla 10 zadań, tj.:

- kanalizacja sanitarnej ul. Loretańska;

- kanalizacja sanitarnej ul. Bartnicza, Chłodna – dz. Zawodzie;

- kanalizacja sanitarnej ul. Orkana;

- kanalizacja sanitarnej do budynku Hospicjum;

- kanalizacja sanitarnej ul. Perla;

- kanalizacja sanitarnej ul.Brucknera, Szajnochy – dz. Wyczerpy;

- remont dachów i tarasów Miejskiej Galerii Sztuki;

- budowa ul. Radomskiej;

- koncepcja modernizacji Konduktorowni , ul. Piłsudskiego;

- rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich.

Wykonanie pozostałych inwestycji noworozpoczynanych na dzień 30.06.2005 r.:

- Modernizacja obiektów użytecz. publicznej (w tym administracyjnych) - Modernizacja budynku Urzędu Miasta - część parteru - II etap,

- Modernizacja obiektów użytecz. publicznej (w tym administracyjnych) - Młodzieżowy Dom Kultury - Pałacyk Hantkego – remont,

- Modernizacja obiektów użytecz. publicznej (w tym administracyjnych) - Młodzieżowy Dom Kultury - Pływalnia - przebudowa i remont,

- Odwodnienie dzielnicy Stradom ul. Sabinowska, ul. Kadetów, ul. Weteranów   - wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę zadania, rozpoczęcie prac         m-c lipiec br.,

- Rewaloryzacja parków podjasnogórskich - przebudowa i rozbudowa szaletu publicznego - wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę zadania, rozpoczęcie prac 01 IX br.,

- Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Teatr im. A. Mickiewicza - III etap - podpisano umowę z wykonawcą zadania,

- Modernizacja budynku Miejskiej Galerii Sztuki - wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę zadania,

- Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej,

- Popówka - modernizacja budynku - 30.06. br podpisano umowę z wykonawcą zadania,

- Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B - wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę zadania,

- Modernizacja lodowiska miejskiego,

- Miejskie sezonowe lodowisko - Stary Rynek – przyłącza.

Wydział zorganizował prezentacje publiczne  rozwiązań projektowych dla zadań:

- Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej – modernizacja obiektu,

- Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich–Parku im. S.Staszica i Parku            3-go Maja,

- Modernizacja i remont Miejskiego Stadionu Piłkarskiego przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie.

Łącznie realizowane jest więc 36 zadań na kwotę 20 903 564 zł, z czego   19 607 530 zł to środki budżetu Miasta, 158 599 zł środki budżetu  na odsetki od kredytu, 1 100 000 zł środki pomocowe  oraz 37 435 zł  środki społeczne.

W okresie sprawozdawczym  złożono następujące wnioski o środki pomocowe:

- Dla zadania „Remont odtworzeniowy  wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei  NMP 24”:

- do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie z programu operacyjnego : Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet I – Rewaloryzacja zabytków ruchomych  i nieruchomych;

- do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dotacji w ramach środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - Komponent dotacje inwestycyjne”;

- Dla zadań „Renowacja Zespołu budynków Ratusza Miejskiego-przebudowa, remont i rozbudowa budynku głównego” oraz  zadania „Popówka – modernizacja budynku”:

- do Ministerstwa Kultury Departamentu Szkolnictwa Artystycznego                      o dofinansowanie  z programu: „Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą”;

- Dla zadania „Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej”:

- do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  z programu rozwoju bazy sportowej;

- do Polskiej Konfederacji Sportu  na oświetlenie i monitoring stadionu;

- do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006,

oraz pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o:

1) dofinansowanie zadania z rezerwy będącej w dyspozycji Ministerstwa,

2) dofinansowanie instalacji oświetlenia,

do  Marszałka Województwa Śląskiego  o dofinansowanie zadania z nadwyżki budżetowej samorządu Województwa Śląskiego.

Inwestycje realizowane przy pomocy środków społecznych i inne

w okresie I – VI 2005 r.

Infrastruktura techniczna, w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców:

- kanał sanitarny w ul.Piaskowej i ul.Żelaznej - wykonano 350 mb. kanału,       tj. 100%,

- przyłącza  kanalizacyjne (od sieci do pierwszej studzienki włącznie) do posesji przy ul.Leśnej - wykonano 7 szt. przyłączy, tj. 78%,

- odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórnej - wykonano 110 mb kanału,     tj. 100%,

- odcinek kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul.Pirotechników – wykonano  48,9 mb kanału, tj. 100%,

- odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do posesji przy ul.Arrasowej – wyk. 128 mb kanału i 4szt. przyłączy, tj. 100%,

- kanał  sanitarny w ul. Kutnowskiej - wykonano 68 mb kanału, tj. 100%,

- kanał  sanitarny w ulicy  Kawalerzystów - wykonano 250 mb kanału, tj. 100%,

- kanał  sanitarny w ul. Heleny - wykonano 150 mb kanału, tj. 100%,

- kanał sanitarny i odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Lechonia - wykonano 169 mb kanalizacji sanitarnej  i 7 mb kanalizacji deszczowej,  tj. 100%,

- kanał sanitarny w ul.Cmentarnej, ul. Aniołowskiej, ul. Tartakowej - zakończono postępowanie przetargowe, rozpoczęcie m-c lipiec br.

- kanał sanitarny do Hospicjum ul.Krakowska - w trakcie przetargu,

- uzbrojenie dla budynków ZGM TBS Al. Wyzwolenia-ul.Fieldorfa-Nilla - w trakcie przetargu.

W roku bieżącym realizowane są również remonty obiektów użyteczności publicznej i tak :

- remonty placówek oświatowych – w jednym obiekcie zakończono realizację prac remontowych , w trakcie przygotowania do realizacji są zadania w 12 obiektach oświatowych na łączną kwotę 1 340 881,02 zł – tj. 49,29% ;

- remonty placówek zdrowia – wykonano remonty w 7 placówkach zdrowia na łączną kwotę 124 387,66 zł – tj. 24,82%;

- remont w placówce pomocy społecznej ;

- remont obiektu kultury - przeprowadzono przetarg na wykonawców robót w budynku Filharmonii Częstochowskiej.

Wielkość środków wydatkowanych do dnia 30.06.2005 r. na realizację remontów to  1 490 362,65 zł, co stanowi 44,91%  planu.

Finansowe wykonanie na zadaniach inwestycyjnych kontynuowanych wynosi ponad 26%, a na remontach ~ 45%. Niewielkie wykonanie 3,4% na zadaniach noworozpoczynanych związane jest z koniecznością przygotowania w cyklu jednorocznym  (z dokumentacją) większości noworozpoczynanych zadań.

Dochodzą do tego także procedury przetargowe (po nowelizacji  Ustawy), które powodują bardzo znaczny wzrost oprotestowanych postępowań. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 29 protestów, co w znaczny sposób przedłużyło planowane terminy rozpoczęcia inwestycji.

Biuro Inżyniera Miejskiego

Kontynuowano realizację programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach użyteczności  publicznej” przygotowując bazę danych do wygenerowania raportów dotyczących zużycia mediów i ponoszonych z tego tytułu kosztów dla obiektów oświatowych, w dalszym etapie dla wszystkich obiektów użyteczności publicznej.

Realizowane w ramach tego programu zadania stanowią podstawę do prowadzenia dalszych działań w celu optymalizacji zużycia mediów oraz redukcji kosztów ponoszonych z tego tytułu przez instytucje miejskie.

Ponadto prace te są pierwszym etapem do opracowania etykiet energetycznych budynków, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.