Częstochowa, 14.07.2009r.

MZD.WO. 0057 – 119/09

Pani Anna Gabarska

Radna Rady Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 09.07.2009r. uprzejmie informuję, że umowa na realizację budowy oświetlenia Al. Niepodległości została zawarta  w dniu 08.06.2009r. Wykonawcą zadania jest firma „ENERGOKRZEM” S.C. Stanisław Krzemień z Pińczowa.

Do chwili obecnej zostało wykonane 70% robót polegających na układaniu kabla oświetleniowego oraz wykonaniu kanalizacji teletechnicznej. Po ukończeniu robót kablowych wykonawca przystąpi do montażu nowych słupów oświetleniowych.

Termin zakończenia prac montażowych związanych z realizacją oświetlenia Al. Niepodległości jest określony w umowie na dzień 30.08.2009r

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości:

- BR;

- OR;

- IZ;

- MZD a/a