Szanowna Pani

**Ewelina Balt**

Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta, w sprawie ciepłej wody uprzejmie informuję, że w związku z koniecznością realizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zmodernizowana została instalacja ciepłej wody w szkołach i placówkach oświatowych.

 Realizację modernizacji zadania rozpoczętego w 2011r. Kontynuację i zakończenie zadania planuje się przeprowadzić w roku 2014, wprowadzając do planów budżetowych niżej wymienione szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 17,

- Gimnazjum nr 7,

- I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego,

- IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza,

- VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,

- Zespół Szkół im. B. Prusa,

- Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego,

- Zespół Szkół Ekonomicznych,

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego,

- Zespół Gimnazjów.

W dniu 2 kwietnia br. ustalono listę szkół, które należy w pierwszej kolejności objąć programem termomodernizacji a mianowicie:

|  |  |
| --- | --- |
| Obiekt oświatowy | Adres  |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 | ul. Baczyńskiego 2a |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 i Gimnazjum Nr 8 | ul. Szczytowa 28/30 |
| Szkoła Podstawowa Nr 33 | ul. Goszczyńskiego 9/11 |
| Szkoła Podstawowa Nr 39 | ul. Kopernika 79/87 |
| Szkoła Podstawowa Nr 48 i Gimnazjum Nr 3 | ul. Schillera 5 |
| Szkoła Podstawowa Nr 49 i Gimnazjum Nr 22 | ul. Jesienna 42 |
| Szkoła Podstawowa Nr 50 i Gimnazjum Nr 1 | ul. Starzyńskiego 10 |
| Szkoła Podstawowa Nr 52 i Gimnazjum Nr 21 | ul. Powstańców Warszawy 144a |
| Szkoła Podstawowa Nr 53 i Gimnazjum Nr 18 | ul. Orkana 95/109 |
| Zespół Szkół nr 1  | ul. Kukuczki 30 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych  | ul. Św. Augusta 28/30 |
| Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych  | ul. Św. Augusta 3/7 |
| Bursa  | ul. Legionów 58 |

 Do dnia dzisiejszego wykonano pełny zakres termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy Alei Jana Pawła II nr 95, a także Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego 50/68. W ww. obiektach oświatowych przeprowadzono remont generalny.

 W niżej wymienionych szkołach wykonane zostały zakresy prac należących do elementów termomodernizacji tj. docieplenie budynków, wymiana okien, modernizacja systemów grzewczych i instalacyjnych wpływające na poprawę warunków eksploatacji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiekt oświatowy | Adres  | Zakres wykonanych prac |
| Szkoła Podstawowa Nr 38 | ul. Sikorskiego 56 | Modernizacja kompleksowa |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | ul. Jana Pawła II | Modernizacja kompleksowa |
| Młodzieżowy Dom Kultury do którego należy: | ul. Łukasińskiego 50/68 | Modernizacja kompleksowa |
| Pałac Hantkego  |
| Pływalnia z łącznikiem |
| Domek Orkiestry |
| Sala widowiskowa |
| Zespół Szkół im. Wł. Reymonta | ul. Krakowska 80 | Wymiana stolarki, **docieplenie budynku** |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Księżycowa 6 | Wymiana okien - zakończenie przywidziane na rok 2014 |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | ul. Szczytowa 28/30 | Wymiana stolarki okiennej |
| Szkoła Podstawowa Nr 13 i Gimnazjum nr 13 | ul. Wręczycka 111/115 | Termomodernizacja budynku: wymiana stolarki okiennej, **docieplenie,** wymiana CO, modernizacja kotłowni gazowej |
| Szkoła Podstawowa Nr 21 | ul. Sabinowska 7/9 | Wymiana stolarki, **docieplenie** budynku |
| Szkoła Podstawowa Nr 22 | ul. Żabia 1 | Wymiana stolarki okiennej |
| Szkoła Podstawowa Nr 24 | ul. Hubermana 7 | Wymiana stolarki okiennej |
| Szkoła Podstawowa Nr 25 | ul. Rędzińska 23 | Wymiana stolarki, **docieplenie budynku** |
| Szkoła Podstawowa Nr 26  | ul. Rakowska 42 | Wymiana stolarki, **docieplenie budynku** |
| Szkoła Podstawowa Nr 37  | ul. Wielkoborska 54 | Wymiana stolarki, **docieplenie budynku** |
| Szkoła Podstawowa Nr 49 i Gimnazjum Nr 22 | ul. Jesienna 42 | Wymiana stolarki okiennej |
| Szkoła Podstawowa Nr 51 | ul. Połaniecka 50 | Wymiana stolarki okiennej |
| Szkoła Podstawowa Nr 53 i Gimnazjum Nr 18 | ul. Orkana 95 | Wymiana stolarki okiennej - zakończenie w 2014 r |
| Zespół Szkół Nr 15 | ul. Orla 4/8 | Wymiana stolarki okiennej |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | ul. Łukasińskiego 70/74 | Wymiana stolarki okiennej |
| Gimnazjum Nr 16  | ul. Ułańska 5/7 | Termomodernizacja budynku: wymiana stolarki okiennej, **docieplenie**, wymiana CO, modernizacja kotłowni z węglowej na ekogroszek |
| II Liceum Ogólnokształcące  | ul. Kilińskiego 62 | Wymiana stolarki okiennej |
| IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza | Al. Najświętszej Maryi Panny 56 | Wymiana stolarki, docieplenie budynku |
| V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza i Zespołu Gimnazjum | ul. Krakowskiej 29  | Termomodernizacja budynku: wymiana stolarki okiennej, **docieplenie**, wymiana CO,  |
| IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida | ul. Jasnogórska 8 | Wymiana stolarki okiennej |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego  | Al. Niepodległości 16/18  | Termomodernizacja budynku: wymiana stolarki okiennej, **docieplenie**, wymiana CO,  |
| Zespół Szkół im. B. Prusa  | ul. Prusa 20 | Wymiana stolarki okiennej |
| Techniczne Zakłady Naukowe  | ul. Jasnogórska 84/90 | Wymiana stolarki okiennej - zakończenie w 2014 r. |
| Zespół Szkół im. Andersa  | ul. Legionów 58 | Wymiana stolarki okiennej - zakończenie w 2014 r. |
| Miejskie Przedszkole Nr 9  | ul. Sabinowska 81/83 | Wymiana stolarki okiennej |
| Miejskie Przedszkole Nr 30  | ul. Czajkowskiego 3 | Termomodernizacja budynku: wymiana stolarki okiennej, **docieplenie,** wymiana CO, modernizacja kotłowni gazowej |
| Miejskie Przedszkole Nr 42  | ul. PCK 16 | Wymiana stolarki, **docieplenie budynku** |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 | ul. Sobieskiego 35 | Wymiana stolarki okiennej |

 W pozostałych szkołach i placówkach edukacyjnych systematycznie wykonywane są zakresy prac poprawiające stan techniczny. Wymieniana jest na bieżąco stolarka okienna w salach lekcyjnych i salach zajęć najbardziej tego wymagających. Z roku na rok widoczna jest poprawa stanu technicznego szkół i placówek oświatowych.

 Jednakże wciąż potrzeby finansowe na modernizację obiektów oświatowych, remonty obiektów sportowych są ogromne w porównaniu do możliwości budżetowych Miasta Częstochowy.

 Ostatecznie o kształcie uchwały budżetowej i wprowadzeniu szkół do termomodernizacji decyduje w drodze głosowania Rada Miasta.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak