VI GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

Najważniejszymi zadaniami realizowanymi w 2007 r. były:

- zakończenie II etapu Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej przy Alei Wyzwolenia - oddanie do użytku dwóch budynków mieszkalnych, realizowanych w systemie TBS,

- adaptacja pomieszczeń części kamienicy czynszowej przy ul. Katedralnej 8 na cele muzealno-ekspozycyjne,

- opracowanie zmiany dotychczasowych zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Ponadto realizowano zadania o charakterze ciągłym, obejmujące w szczególności:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- sprawy związane z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych,

- obsługę wspólnot mieszkaniowych,

- ulepszenia, remonty, rozbiórki i zabezpieczenia budynków,

- usługi pogrzebowe wykonywane przez zakład budżetowy pn. Cmentarz Komunalny w Częstochowie.

Zadania z zakresu inwestycji i remontów budynków mieszkalnych były prowadzone również przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem 100% udziałów jest Gmina Miasto Częstochowa.

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym zakończono przebudowę pomieszczeń na parterze zabytkowej kamienicy czynszowej przy ul. Katedralnej 8 - pod względem przeznaczenia i wystroju wnętrza. Prace wykonywano z niezwykłą dbałością o szczegóły elementów neobarokowych, pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatury w Częstochowie.

W pomieszczeniach wykonano m.in. nowe podłoże betonowe oraz podłogi z parkietu dębowego, instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz instalację systemu automatycznej sygnalizacji pożaru. Przeprowadzono renowację stolarki okiennej i drzwiowej oraz zabytkowych polichromii, sztukaterii i malowideł na sufitach.

W efekcie uzyskano pomieszczenie muzealno-wystawiennicze o pow. 240,2 m2, które zostało przeznaczone dla potrzeb Muzeum Częstochowskiego.

Wprowadzono zmianę dotychczasowych zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która weszła w życie z dniem 27 sierpnia 2007 r. na podstawie uchwały nr 146/XII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2007 r. Zasady i kryteria najmu lokali określone uchwałą w większym stopniu uzależniły możliwość składania wniosku o najem mieszkania od sytuacji materialnej i warunków mieszkaniowych wnioskodawcy.

#### Wypłata dodatków mieszkaniowych

W omawianym okresie rozpatrzono 10 910 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego (o 1 912 mniej, w porównaniu z rokiem 2006), w wyniku czego wydano:

- 9 967 decyzji przyznających dodatki,

- 900 decyzji odmownych,

- 43 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku w związku z zaległościami w regulowaniu czynszu.

Przeprowadzono 494 wywiady środowiskowe, stanowiące podstawę analizy wniosków i wydania decyzji o przyznaniu bądź odmowie dodatku.

Wydatki na powyższe zadanie wyniosły ogółem 10 613 801 zł. Z kwoty tej 10 424 000 zł przeznaczono na wypłatę dodatków, a 189 801 zł na koszty ich przekazania. Kwota wypłaconych dodatków były niższa od wykonanej w 2006 r. o 639 481 zł. Średni dodatek w analizowanym okresie wyniósł 172,56 zł.

Struktura według dysponentów zasobów mieszkaniowych kształtowała się następująco:

| Dysponenci zasobów mieszkaniowych korzystający z dodatku mieszkaniowego | Liczba | Struktura w % | Wydatki w zł | Struktura w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 60 407 | 100,00 | 10 424 000 | 100,00 |
| w tym do mieszkań: |  |  |  |  |
| - tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 24 578 | 40,69 | 4 561 602 | 43,76 |
| - pozostałych | 35 829 | 59,31 | 5 862 398 | 56,24 |
| z tego: |  |  |  |  |
| a) spółdzielcze | 28 155 | 46,61 | 4 625 304 | 44,37 |
| b) inne | 7 674 | 12,70 | 1 237 094 | 11,87 |

### Najem lokali mieszkalnych i użytkowych

Do wynajmu w 2008 r. zakwalifikowano mieszkania dla 51 rodzin - na zasadach ogólnych oraz dla 1 rodziny - z tytułu trzyletniego okresu wypowiedzenia.

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

| 1. | Mieszkania zgłoszone do zasiedlenia w 2007 r. | 127 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Liczba wydanych skierowań o najem mieszkań: |  |
|  | - na zasadach ogólnych | 56 |
|  | - w wyniku zamiany lokalu z urzędem | 14 |
|  | - w zamian za remont | 15 |
|  | - izb przyległych | 2 |
|  | - najemcom, którym właściciele wypowiedzieli najem z zachowaniem trzyletniego okresu wypowiedzenia | 3 |
|  | - socjalnych | 37 |
| 3. | Liczba wydanych skierowań o najem zajmowanych lokali mieszkalnych: |  |
|  | - regulacja tytułu prawnego | 381 |
|  | - zamiany dobrowolne | 71 |
| 4. | Liczba rodzin oczekujących na wynajem mieszkania: |  |
|  | - na zasadach ogólnych | 1 651 |
|  | - z tytułu trzyletniego okresu wypowiedzenia umowy najmu mieszkania | 56 |
| 5. | Liczba zarejestrowanych wyroków sądowych o eksmisję z mieszkania | 921 |
| 6. | Liczba wniosków o zamianę mieszkania z urzędem | 380 |
| 7. | Opróżnienia lokali mieszkalnych | 42 |

W 2007 r. podjęto działania celem najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy, w tym głównie zlokalizowanych w zabytkowej kamienicy przy Alei Najświętszej Maryi Panny nr 24. Lokale te zostały zgłoszone do przetargu w drodze licytacji; lokale, które nie zostały wynajęte w wyniku licytacji, zostały zgłoszone do przetargów ofertowych.

W rezultacie podpisano umowy najmu 18 lokali o pow. 1 494,35 m2. Do wynajmu pozostało 5 lokali o pow. 361,82 m2.

Najwyższa stawka czynszu wyniosła 410 zł/m2 (netto), a najniższa 15 zł/m2 (netto).

### Wspólnoty mieszkaniowe

W omawianym okresie funkcjonowały 384 wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy, z których 347 było zarządzanych przez ZGM TBS Sp. z o.o., a 47 przez innych zarządców.

Pracownicy Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta - jako pełnomocnicy gminy - uczestniczyli w 486 zebraniach wspólnot. W trybie indywidualnego zbierania głosów podjęto 262 uchwały.

W 3 budynkach wspólnot wykonano inwentaryzację architektoniczno-konstrukcyjną, wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, odgromową i centralnego ogrzewania.

## Inwestycje, remonty, rozbiórki i zabezpieczenia budynków

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- Rozpoczęto przebudowę i remont budynku przy ul. Wirażowej 8A. Wykonano roboty rozbiórkowe i przeprowadzono remont dachu. Koszt zrealizowanego zakresu prac wyniósł 279 169 zł. Docelowo - po modernizacji obiektu - uzyska się pomieszczenia biblioteki z czytelnią oraz 5 lokali mieszkalnych. Planowany termin zakończenia zadania - III kwartał 2008 r.

  - Wykonano kompleksową dokumentację projektową modernizacji budynku przy ul. Bialskiej 20. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 63 245 zł. Docelowo budynek przeznaczony jest na potrzeby organizacji charytatywnych.

- Wykonano rozbiórki niżej wymienionych zabudowań:

    - budynku mieszkalnego przy ul. Sabinowskiej 2/4,

    - budynków mieszkalnych przy ul. Nadrzecznej 30 i 32 wraz z zabudowaniami gospodarczymi, uporządkowano teren oraz wykonano ogrodzenie od strony nieruchomości przy ul. Nadrzecznej 34,

    - oficyny mieszkalnej (prawej) nieruchomości przy ul. Katedralnej 12,

    - budynków gospodarczych na nieruchomości przy ul. Wilsona 32.

Łączny koszt rozbiórek wyniósł 251 371 zł.

Ponadto wykonano - przez ZGM TBS Sp. z o.o. - następujące ulepszenia budynków mieszkalnych:

- termorenowację 39 budynków,

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania w 5 budynkach,

- modernizację pokryć dachowych na 15 budynkach,

- modernizację przewodów kominowych w 2 budynkach.

## Cmentarz Komunalny

W omawianym okresie zakład uzyskał pozytywny audit nadzoru systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001.

Obok zadań statutowych w I kwartale 2007 r. zakład świadczył usługi prosektoryjne dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, a w końcu 2007 r. wygrał przetarg na usługi pogrzebowe świadczone na rzecz Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

W okresie sprawozdawczym Zakład sprzedał 381 grobów (wzrost o 14%), wykonał 365 usług grabarskich o różnym zakresie (wzrost o 18%), 1 404 kremacje zwłok (wzrost o 4,8%) oraz obsłużył kompleksowo 256 pogrzebów (wzrost o 55%).

Realizację podstawowych zadań przez Cmentarz Komunalny prezentuje TABELA Nr 3.

TABELA Nr 3

## Realizacja podstawowych zadań przez Cmentarz Komunalny

| L p. | Wyszczególnienie | j. m. | Plan na 2007 rok | Przewidywane wykonanie w 2007 r. | % realizacji planu rocznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | zł | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| 2. | Przychody ogółem | zł | 2 088 000 | 2 062 975 | 98,80 |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | - z usług pogrzebowych | zł | 1 925 000 | 1 884 616 | 97,90 |
|  | - z dzierżaw | zł | 90 000 | 101 577 | 112,86 |
|  | - pozostałe | zł | 73 000 | 76 781 | 105,18 |
| 3. | Koszty (wydatki) ogółem | zł | 2 063 000 | 1 973 085 | 95,64 |
|  | w tym; |  |  |  |  |
|  | - podatek dochodowy | zł | 65 000 | 47 449 | 73,00 |
|  | - zakupy inwestycyjne | zł | 163 000 | 160 965 | 98,75 |
| 4. | Nadwyżka środków obrotowych | zł | 0 | 64 890 |  |
| 5. | Stan środków obrotowych na koniec roku | zł | 75 000 | 75 000 | 100,00 |
| 6. | Średnie zatrudnienie | etat | 23 | 22,5 | 97,83 |
| 7. | Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego | zł | 2 879 | 2 916 | 101,29 |

Informacje nt. realizowanych inwestycji  w ramach budownictwa TBS znajdują się w rozdziale IX Nadzór Właścicielski, ZGM TBS sp. z o. o.