IX NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

W roku sprawozdawczym w ramach sprawowania nadzoru nad spółkami z większościowym kapitałem gminy na bieżąco analizowano kondycję finansową spółek oraz zgodność wyników kwartalnych z założeniami finansowymi tych podmiotów.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna

W 2007 r. Spółka zakończyła realizację priorytetowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami”, objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności (dawna ISPA), stanowiącego część Projektu pt.: „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” realizowanego przez Gminę Częstochowa. Inwestycję rozpoczęto w marcu 2005 r. w ramach Kontraktu 04 objętego projektem Funduszu Spójności pn. „Rozbudowa i modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami”. Całkowity koszt zadania wynosi 59 421 000 zł.

Finansowanie zadania zapewnione było z następujących źródeł:

| Lp. | Źródło finansowania Kontraktu 04 | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- |
|  | Środki pomocowe Unii Europejskiej | 31 124 000 |
|  | Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 14 227 000 |
|  | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 11 548 000 |
|  | Środki własne | 2 522 000 |

Realizacja przedmiotowej inwestycji została zakończona w 2007 r. Efektem rozbudowy i modernizacji oczyszczalni jest redukcja zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych do stopnia wymaganego aktualnymi przepisami polskimi oraz dyrektywami Unii Europejskiej, prowadzenie prawidłowej gospodarki osadowej oraz zmniejszenie uciążliwości oddziaływania oczyszczalni na środowisko. Planowany termin osiągnięcia pełnego efektu ekologicznego to 31 grudnia 2008 r.

W zakresie realizacji zadań własnych Oczyszczalnia Ścieków „Warta” S.A. dokonała zakupów między innymi:

- aparatury laboratoryjnej - 90 000 zł,

- komputerów oraz oprogramowania - 175 600 zł,

- kamery termowizyjnej - 25 500 zł,

- nakłady inwestycyjne realizowane ze środków własnych Spółki w 2007r. zamknęły się kwotą około 900 000 zł.

Poza działalnością inwestycyjną Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. ponosi nakłady na roboty remontowe w celu utrzymania sprawności technicznej obiektów i urządzeń technologicznych oraz budynków i budowli. W analizowanym 2007 r. na zakup części zamiennych, wymianę zużytej armatury, aparatury kontrolno pomiarowej, odtworzenie stanu technicznego budynków i budowli technologicznych, remont instalacji elektrycznych, technologicznej i gazowej, Spółka poniosła nakłady w wysokości 1 700 000 zł.

Efektem działalności i ponoszonych nakładów finansowych jest bezawaryjna praca oczyszczalni oraz utrzymanie na niskim poziomie kosztów oczyszczania ścieków. Obok podstawowych zadań statutowych polegających na odbiorze i oczyszczaniu ścieków z terenu miasta Częstochowy, spółka prowadzi także działalność edukacyjną i szkoleniową. W 2007 r. oczyszczalnię odwiedziło 557 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz uczelni wyższych. Praktyki zawodowe odbyło 41 uczniów ze szkół średnich oraz 8 studentów.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. z realizuje zadania wynikające z wieloletniego planu rozwoju w zakresie działalności gospodarczej, także ze stawianych wymagań zrównoważonego rozwoju, kreatywnej ochrony środowiska naturalnego, ochrony rzeki Warty i terenów jurajskiego parku krajobrazowego. Spółka wspiera działalność organizacji charytatywnych w Częstochowie.

Ciągła modernizacja istniejących obiektów ma znaczący wpływ na poprawę stanu środowiska, szczególnie odbiornika ścieków oczyszczonych, którym jest rzeka Warta. Wyniki oczyszczania ścieków utrzymywane są na dużo wyższym poziomie niż wymagają tego normy krajowe i unijne. Codzienna analiza wyników w trybie on-line pozwala na podejmowanie szybkich decyzji w zakresie sygnalizowanych odstępstw powodujących zachwiania procesów technologicznych. Codzienna analiza danych, niemal natychmiastowa reakcja na odstępstwa i nieprawidłowości wyników pozwala uniknąć i w krótkim czasie wyeliminować negatywne skutki procesów technologicznych, a w efekcie ewentualnych skutków dla środowiska naturalnego.

#### Wyniki finansowe Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Plan 2007r. | Wykonanie planu 2007r. (szacunkowe) | 5 : 4 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Przychody ogółem | zł | 24 560 000 | 23 480 244 | 95,60 |
| II | Koszty ogółem | zł | 24 470 000 | 21 617 154 | 88,34 |
| III | Zysk (strata) na działalności gospodarczej | zł | 90 000 | 1 863 090 | 2070,10 |
| IV | Zysk (strata) brutto | zł | 90 000 | 1 863 090 | 2070,10 |
| V | Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | zł | 0 | 328 522 | 0 |
| VI | Zysk (strata) netto | zł | 90 000 | 1 534 568 | 1705,08 |
| VII | Rentowność sprzedaży netto | % | 0,37% | 6,54% | 1705,08 |

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie

Spółka CzPK zarządza składowiskiem odpadów zgodnie z uzyskanym Pozwoleniem Zintegrowanym oraz Zintegrowanym Systemem Zarządzania ISO 9001,14001,18001. To jeden z najnowocześniejszych podmiotów w swej branży, wyposażony w zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia takie jak: kompaktory, automatyczną myjnię do kół i podwozi, oczyszczalnię odcieku działającą na zasadzie odwróconej osmozy, małą elektrownie gazową, przetwarzającą gaz składowiskowy na energię elektryczną czy rozdrabniarkę „TERMINATOR” przeznaczoną do rozdrabiania wszelkiego rodzaju odpadów wielkogabarytowych.

Spółka wykorzystuje technologię hydromulczowania, czyli pokrywania osadów masą celulozową, która znacznie zmniejsza oddziaływanie odorów, gazów o uciążliwym zapachu i przyśpiesza powstawanie biogazu przetwarzanego w elektrowni gazowej na energię elektryczną. Za wdrożenie proekologicznej technologii Spółka otrzymała nagrodę III stopnia na Międzynarodowym Konkursie Ekologicznym EKO 2007.

21 sierpnia 2007 r. na terenie CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie rozpoczęto budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów (kluczowego przedsięwzięcia Spółki, w ramach którego będzie zrealizowana budowa sortowni odpadów komunalnych, stacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, stacja rozdrabniania gruzu budowlanego, punkt zbiórki i stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych oraz kompostownia odpadów). Rozpoczęto też eksploatację kompaktora BOMAG BC 772 RB, który został zakupiony za kwotę 1 085 000 zł (na ten zakup Spółka uzyskała pożyczkę preferencyjną w wysokości 700 000 zł z WFOŚiGW w Katowicach oraz uzyskała umorzenie wcześniejszej pożyczki na zakup poprzedniego kompaktora w wysokości 150 000 zł. Uruchomiono również nowy silnik Elektrowni Biogazowej o mocy 1,15 Mw w ramach inwestycji ujęcia i energetycznego wykorzystania biogazu składowiskowego, realizowanej w całości przez inwestora zewnętrznego na jego własny koszt, bez angażowania środków Spółki.

CzPK Sp. z o.o. jako jedna ze stron porozumienia podpisała w I połowie 2007 r. list intencyjny w sprawie utworzenia Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w celu stworzenia atrakcyjnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania, wyróżniającego się wysoką jakością rynku pracy, dostępnością komunikacyjną, dobrą infrastrukturą techniczną oraz profesjonalnymi usługami pomocniczymi. Pozostałymi stronami porozumienia są: Miasto Częstochowa, Gmina Poczesna, Gmina Konopiska oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie. Wniosek o utworzenie przedmiotowego Parku Regionalnego został przedłożony do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W dniu 24 października 2007 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy I etapu kwatery składowej nr II na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie z konsorcjum firm: Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. oraz BENTLI Sp. z o.o., obie firmy z siedzibą w Świdnicy. Szacowana wartość inwestycji to 3 687 584 zł.

Spółka z racji prowadzonej działalności szczególną uwagę przywiązuje do promocji i wdrażania nowoczesnych technologii ochrony środowiska oraz ekologii, a także odzyskiwania surowców z zagospodarowywanych odpadów. Dla podniesienia poziomu świadomości wśród dzieci i młodzieży związanego z zagrożeniami, jakie niesie za sobą nieprawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi zorganizowano III edycję konkursu „Czysta Częstochowa” pod patronatem Prezydenta Częstochowy. Skierowany przede wszystkim do szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli konkurs przynosi konkretne efekty w postaci zbiórki znacznej ilości zużytych baterii, a przez to uświadomienie konieczności selektywnej ich zbiórki i przekazywania do recyklingu. Ogółem w trakcie dotychczasowych etapów konkursu zebrano 155 721 sztuk zużytych baterii.

W ramach prowadzonej działalności proekologicznej na rzecz mieszkańców Częstochowy kontynuowano akcję kolportażu ulotek zawierających kalendarz odbioru odpadów niebezpiecznych z poszczególnych dzielnic miasta. Spółka specjalistycznym pojazdem Ford Transit do transportu odpadów niebezpiecznych odbiera odpady, które nie trafiają już na wysypisko. W Spółce wdrażany jest system zarządzania środowiskiem „EMAS”. System ten zapewnia systematyczne ograniczanie oddziaływania na środowisko poprzez wprowadzanie zunifikowanego systemu samooceny i samokontroli w zakresie wpływu na środowisko oraz zapewnienie społeczeństwu dostępu do wiarygodnej informacji. Potwierdzeniem proekologicznej działalności CzPK Sp. z o.o. były wyróżnienia i nagrody w konkursach proekologicznych, do najważniejszych należy zaliczyć:

- wyróżnienie brązowym medalem podczas 56. Światowej Wystawy Innowacji „Brussels Eureka” w Brukseli za zastosowane rozwiązania proekologiczne. Tytuł projektu CzPK Sp. z o.o.: „Klucz do kształtowania poprawnych relacji pomiędzy społecznością lokalną, a zarządzającymi instalacją do zagospodarowania odpadów w uwarunkowaniach polskich” (22-25 maja 2007 r.),

- medal Orła Śląskiego Biznesu za osiąganie bardzo dobrych wyników ekonomicznych, wysoką jakość usług, troskę o środowisko lokalne oraz szczególnie owocną współpracę ze Śląskim Klubem Biznesu wręczony podczas Letniej Gali Śląskiego Klubu Biznesu „Fair Play w Biznesie” (26 maja 2007r.),

- Odznaki Honorowe dla członków Zarządu Spółki za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej nadane przez Ministra Środowiska (16 lutego 2007 r.),

- statuetkę w konkursie „Polski Sukces 2006” (18 czerwca 2007 r.),

- wyróżnienie „Mecenas Kultury 2007” za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych w Częstochowie (21sierpnia 2007r.),

- Certyfikat Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2007 otrzymany podczas finału X edycji Jubileuszowej Gali Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości w Warszawie (7 grudnia 2007 r.)

Wyniki finansowe CzPK sp. z o. o.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Plan 2007r. | Wykonanie planu 2007r. (szacunkowe) | 5 : 4 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Realizacja zadań rzeczowych (ilość przyjętych odpadów) ogółem w tym: odpady komunalne | tony tony | 298 000,00 140 000,00 | 275 568,87 140 602,51 | 92,5 100,4 |
| II | Przychody (wpływy) z działalności ogółem w tym: z tyt. unieszkodliwiania odpadów | zł | 9 800 000,00 | 11 038 230,05 | 112,6 |
| III | Koszty działalności ogółem | zł | 5 636 000,00 | 5 993 125,43 | 106,3 |
| VI | Zysk z działalności gospodarczej brutto | zł | 4 164 000,00 | 5 045 104,62 | 121,2 |
| V | Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | zł | 791 160,00 | 958 570,00 | 121,2 |
| VI | Zysk netto | zł | 3 372 840,00 | 4 086 534,62 | 121,2 |
| VII | Rentowność sprzedaży netto | % | 34,42 | 37,02 | 107,6 |

# Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 3

Priorytety działalności MPK wynikające z polityki transportowej Miasta to:

- ciągła poprawa bezpieczeństwa i sprawności usług transportowych oraz restrukturyzacja taboru i unowocześnianie infrastruktury,

- wzrost jakości świadczonych usług we wszystkich obszarach funkcjonowania,

- poprawa wyników finansowych i ekonomicznych .

W dniu 5 grudnia 2006 r. została podpisana umowa kupna-sprzedaży z firmą R&G Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu na dostawę elektronicznego systemu informacji wraz z zespołami urządzeń umożliwiających pobieranie opłat za przejazd środkami komunikacji miejskiej przy użyciu bezkontaktowej karty elektronicznej. Łączna cena netto zamówienia według umowy wynosiła 4 331 999,98 zł.

W kwietniu 2007 r. dostawca zakończył montaż sprzętu do biletu elektronicznego, do systemu informacji wizualnej oraz do monitorowania parametrów technicznych w autobusach i tramwajach. W maju przeprowadzono praktyczne testowanie biletu elektronicznego przez grupę około 100 osób oraz testowanie systemu wizualnej informacji pasażerskiej w autobusach i tramwajach. Protokół końcowy stwierdzający prawidłowe wykonanie warunków określonych w umowie został podpisany 22 czerwca 2007 r. Ogólna wartość inwestycji zamknęła się kwotą 4 000 046,98 zł netto. Inwestycja została przyjęta do użytkowania oraz rozliczona finansowo w lipcu 2007 r. a bilet elektroniczny zaczął funkcjonować od 13.07.2007 r.

W dniu 14 maja 2007 r. Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę 105/XI/2007 wprowadzającą do sprzedaży bilety elektroniczne oraz zmieniającą zakres uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu. W dniu 27 sierpnia 2007 r. Rada Miasta podjęła uchwałę 154/XI/2007 zmieniającą ponownie zakres uprawnień do przejazdów ulgowych oraz bezpłatnych.

W maju 2007 r. dostarczono nowy, krótki autobus Mercedes - Benz o wartości netto 740 000 zł. Powiększona o koszty rejestracji wartość ogólna inwestycji zamknęła się kwotą 740 181,50 złotych.

W dniu 29 października 2007 r. podpisano umowę z wyłonioną w przetargu firmą EVO – BUS Polska sp. z o. o. z Wolicy na zakup 10 sztuk niskopodłogowych, krótkich, nowych autobusów marki  Mercedes – Benz z ekologicznym silnikiem EURO 3. Wartość netto autobusów według umowy wynosi 7 696 220 złotych netto (9 389 388,40 zł brutto). Dostawa autobusów nastąpi w marcu 2008 r., termin realizacji uległ przesunięciu z powodu zakończenia we wrześniu 2007 r. procedury likwidacji prawa do bezpłatnych przejazdów dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu i stopnia lekkiego. Spółka uzyskała źródło finansowania zakupu, co stanowiło podstawę ogłoszenia przetargu.

W 2007 r. kontynuowano wymianę 141 słupów trakcyjnych zakupionych ze środków budżetu miasta. Wymieniono pozostałych 66 słupów. Ponieważ wymiana nie pochłonęła całej kwoty dopłaty celowej, dokupiono 12 nowych słupów trakcyjno-oświetleniowych. Wymiana ich została zakończona w kwietniu 2007 roku, a łączna wartość tej inwestycji wynosiła 543 964,96 zł.

Od 1 lipca 2007 r. likwidacji uległy linie 51, 52, 62 w gminie Blachownia. Urząd Miejski w Blachowni po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych gminy Blachownia i miasta Częstochowy dwukrotnie unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zrezygnował z usług MPK Sp. z o.o.

W ramach działań oszczędnościowych, tak jak w latach poprzednich, zrezygnowano z remontów kapitalnych autobusów.

##### Wyniki finansowe MPK Sp. z o.o.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Plan 2007r. | Wykonanie planu 2007r. (szacunkowe) | 5 : 4 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Przychody ogółem | zł | 49 113 070 | 48 339 232 | 98,4 |
| II | Koszty ogółem | zł | 64 974 390 | 64 820 507 | 99,8 |
| III | Zysk (strata) na działalności gospodarczej | zł | -15 861 320 | -16 481 275 | 103,9 |
| IV | Zysk ( strata ) brutto | zł | -15 861 320 | -16 481 275 | 103,9 |
| V | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | zł | 0 | 0 | 0,0 |
| VI | Wynik / zysk lub strata / netto | zł | -15 861 320 | -16 481 275 | 103,9 |
| VII | Rentowność sprzedaży netto | % | -0,34 | -0,36 | 105,9 |
| VIII | Dopłata do spółek prawa handlowego | zł | 15 900 000 | 15 900 000 | 100,0 |
| IX | W Y N I K finansowy po rozliczeniu dopłat | zł | 38 680 | -581 275 | -1 502,8 |

Wstępne wyniki finansowe Spółki 2007 rok wykazują stratę netto w wysokości 16 481 275 zł.

Na ww. różnicę wyniku finansowego składają się:

- spadek wartości przychodów ze sprzedaży biletów o 1.257.558 zł w porównaniu do 2006 r. głównie z powodu likwidacji linii w gminie Blachownia,

- wzrost o 1 762 696 zł kosztów amortyzacji dotyczących wcześniejszych zakupów inwestycyjnych - odtworzeniowych,

- wzrost kosztów wynagrodzeń z narzutami o 1 639 412 zł w wyniku podwyżek płac,

- wzrost o 900 899 zł pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu rozwiązania rezerwy na należności oraz z tytułu kary umownej od dostawcy nowych autobusów firmy Evo - Bus Polska Sp. z o.o. z Wolicy,

- zmniejszenie przychodów finansowych o 251 286 zł z odsetek od lokat pieniężnych, związane z wykorzystaniem tych lokat na spłatę zobowiązań inwestycyjnych.

Wynik finansowy po rozliczeniu dopłat wniesionych w 2007 r. na kapitał rezerwowy w wysokości 15 900 000 zł będzie wynosił – 581 275 zł. Strata ta zostanie w całości pokryta z funduszu rezerwowego.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.4

Największym zadaniem inwestycyjnym Spółki jest realizacja projektu budowy budynków mieszkalnych w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy Alei Wyzwolenia. Ogółem wydatki na przedmiotowy projekt w 2007 r. wyniosły 9 012 533 zł. W ramach realizacji Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej przy Alei Wyzwolenia w 2007 r.:

- zakończono roboty budowlane związane z realizacją budynku w ramach II-go etapu - oddano do użytkowania i zasiedlenia 50 mieszkań, w tym: M2 – 12; M3 – 24, M4 – 14 oraz parking podziemny z 39 miejscami parkingowymi,

- przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy III etapu, rozpoczęto prace budowlane oraz podpisano umowę kredytową – termin oddania do użytkowania listopad 2008 r.,

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił ZGM TBS Sp. z o.o. kredytu na realizację IV-go etapu ZZMW, oraz otrzymano zawiadomienie o zakwalifikowaniu Spółki do uzyskania promesy kredytu na realizację V-go etapu ZZMW.

Spółka na wniosek gminy wytypowała budynki przy ul. Bór 66 i Kopernika 44 do zmiany sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale socjalne przy wykorzystaniu „Rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych”. W ramach realizacji przedmiotowego programu ZGM TBS Sp. z o.o. zawarła umowy z gminą na zastępstwo inwestorskie, a także wykonała prace przygotowawcze związane z opracowaniem projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przygotowaniem i złożeniem do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki była realizacja prac przygotowawczych związanych z projektem  pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie w latach 2008-2010”. Spółka wykonała opracowania koncepcyjne przedmiotowej inwestycji pod kątem ekonomiczno-technicznym oraz uzyskała deklarację Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu odnośnie podjęcia się realizacji gazyfikacji Osiedla Dźbów potwierdzonej podpisaniem stosownego porozumienia wraz z harmonogramem prac projektowych. W celu realizacji inwestycji Gmina Częstochowa zdecydowała się na zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, a niezbędną do tego dokumentację wraz z wnioskiem wykonał i złożył ZGM TBS Sp. z o.o.

Wśród pozostałych znaczących przedsięwzięć Spółki wykonanych na terenie miasta Częstochowy należy wymienić:

- modernizację  pomieszczeń przekazanych przez Gminę Częstochowa dla potrzeb Banku Żywności przy ul. Bialskiej 20,

- adaptację poddasza budynku przy ul. Augustyna 32 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne,

- zagospodarowanie terenów poprzez budowę nowych miejsc parkingowych z partycypacją zainteresowanych mieszkańców w kosztach realizacji wokół poszczególnych budynków przy ulicach Sobieskiego, Słowackiego oraz Dąbkowskiego.

W 2007 r. spółka wykonała na kwotę 5 220 607 zł następujące ulepszenia budynków komunalnych:

- modernizację pokryć dachowych na 15 budynkach,

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania w 5 budynkach,

- termorenowacje 39 budynków,

- modernizację przewodów kominowych w 2 budynkach.

Spółka konsekwentnie realizuje „Program poprawy ściągalności czynszów”. W wyniku podpisanej umowy z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A., w I połowie 2007r. do 515 najemców zadłużonych na łączną kwotę 808 564 zł wysłano pisemne wezwania do spłaty zadłużenia wraz z ostrzeżeniem, że w przypadku niedokonania takiej spłaty informacja o ich zadłużeniu zostanie przekazana do Krajowego Rejestru Długów.

Do końca II kwartału 2007r. najemcy spłacili kwotę 177 156 zł oraz podpisali porozumienia na ratalną spłatę zadłużenia w kwocie 292 238 zł. Tak więc powyższe działania umożliwiły odzyskanie kwoty 469 394 zł, co stanowi 58% łącznego zadłużenia tych najemców. Dane najemców, którzy nie zareagowali na ostrzeżenia zostaną umieszczone w KRD o czym zostaną oni poinformowani, co wg szacunków pozwoli odzyskać następne 15-20% należności.

Z uwagi na wysoką skuteczność tej formy windykacji rozesłano wezwania do zapłaty (wraz z ostrzeżeniem) do kolejnych 948 najemców, których zadłużenie przekracza okres 3 miesięcy, a łączna kwota ich zadłużenia wynosi 6 118 848 zł. Należy zaznaczyć, że wezwania nie są wysyłane automatycznie a każdy przypadek zadłużonego najemcy jest weryfikowany indywidualnie pod kątem jego sytuacji finansowej, rodzinnej, losowej.

Ponadto działalność Biura Obsługi pozwoliła odzyskać 524 125 zł należności w wyniku dokonanych zamian mieszkań ze spłatą zadłużenia. W zakresie redukcji kosztów administrowania dokonano zmiany struktury organizacyjnej Spółki polegającej na zmniejszeniu z 7 do 6 liczby Oddziałów Eksploatacji.

W Spółce wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 : 2000, audyt certyfikujący przeprowadziła firma TUV NORD CERT GmbH.

Za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu nieruchomościami ZGM TBS Sp. z o.o. otrzymała Dyplom przyznany przez Polską Federację Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości.

Wyniki finansowe ZGM TBS Sp. z o.o.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Plan 2007r. | Wykonanie planu 2007r. (szacunkowe) | 5 : 4 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Przychody ogółem | zł | 63 014 790 | 65 634 000,00 | 104,16 |
| II | Koszty ogółem | zł | 62 130 390 | 64 390 000,00 | 103,64 |
| III | Zysk (strata) na działalności gospodarczej | zł | 884 400 | 1 244 000,00 | 140,66 |
| IV | Zysk brutto | zł | 884 400 | 1 244 000,00 | 140,66 |
| V | Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | zł | 270 000 | 284 000,00 | 105,19 |
| VI | Zysk netto | zł | 614 400 | 960 000,00 | 156,25 |
| VII | Rentowność sprzedaży | % | 0,98 | 1,46 | 150,01 |

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 5

Priorytety działań Spółki w roku 2007 koncentrowały się głównie na:

- kontynuacji rozpoczętych projektów finansowanych ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej,

- pozyskiwaniu środków finansowych z budżetu państwa i Unii Europejskiej na rozwój Częstochowskiego Parku Przemysłowego, na realizację projektów i programów na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz instytucji rynku pracy,

- realizacji usług szkoleniowych,

- wspieraniu lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego,

- obsłudze pożyczki z Funduszu Pożyczkowego Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. (GAPP),

- funkcjonowaniu w siedzibie Agencji Gminnego Centrum Informacji (GCI).

##### Kontynuacja projektów

- „Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług” i „Wsparcie na usługi informacyjne”. Na realizację tych projektów, które stanowią integralną całość, przyznano dotację w wysokości 364 148,50 zł. Czas realizacji projektów – 01.07.2005-31.03.2008 (przedłużenie realizacji projektów w okresie 01.01.2008 – 31.03.2008). Utworzono punkt konsultacyjny prowadzący działalność informacyjną. W okresie funkcjonowania PK w 2007 r. udzielono bezpłatnej pomocy ok. 300 przedsiębiorcom z sektora MSP. W ramach realizacji projektów w roku 2007 wykorzystano kwotę 122 266,00 zł.

- „Regionalna Sieć Promocji i Transferu i Technologii”. W ramach realizacji projektu w 2007 r. wykorzystano kwotę 115 360,59 zł. Czas realizacji projektu: 01.03.2005 - 29.02.2008. Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii (RSPTT), to system wyspecjalizowanych ośrodków opartych na współpracy między regionalnymi organizacjami wsparcia biznesu, samorządem lokalnym, sektorem badawczo-rozwojowym, a firmami sektora MSP. Ma on za zadanie podniesienie konkurencyjności i innowacyjności MSP poprzez dostarczenie im wysokiej jakości usług związanych z transferem technologii i innowacjami.

- „Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego”. Na realizację projektu przyznano dotację w wysokości 20 131 210 zł netto. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 27 669 670 zł, w tym wydatki kwalifikowane (bez VAT) – 23 250 330 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2005 r. i potrwa do maja 2008 r.

  - W roku 2007 zrealizowano następujące działania:

  - w lipcu 2007 roku zakończono budowę budynku produkcyjno-biurowego w Częstochowie przy ul. Legionów (adres administracyjny Odlewników 43) i udostępniono go przedsiębiorcom. Powstały nowoczesne hale produkcyjno-biurowe wyposażone w media, wybudowano drogi wewnętrzne i parkingi. Powierzchnia udostępniona przedsiębiorcom na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 5609 m².

  - prowadzono remont budynku przy ul. Wały Dwernickiego:

  - w lutym 2007 r. podpisano umowę z Wykonawcą remontu i przebudowy budynku- Konsorcjum składającego się z firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „WIKTOR” Sp. jawna, Partner – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ”BUDOPOL” S.A.,

  - wykonano szereg niezbędnych prac budowlanych (przygotowawczych),

  - poniesiono koszty ogólne realizacji projektu w tym koszty zarządzania w wysokości 235 000 zł.

W ramach realizacji projektu w 2007 r. wykorzystano kwotę 14 949 060,00 zł, w tym koszty dotyczące inwestycji 14 714 060,00 zł.

  - „Wspomaganie procesu zarządzania i funkcjonowania Częstochowskiego Parku Przemysłowego”.

Całkowity koszt projektu wynosi 320 270,00 zł netto, w tym dofinansowanie 277 770,00 zł netto. Realizacja rozpoczęła się 2 listopada 2006 r. i trwać będzie do 31 marca 2008 r. Projekt doradczy realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm. Cel ogólny projektu to wspomaganie podmiotu zarządzającego Częstochowskim Parkiem Przemysłowym, poprzez profesjonalne przygotowanie do wyzwań związanych z zarządzaniem terenami i obiektami Parku.

- „Doskonalenie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy z regionu częstochowskiego”.

Na realizację projektu otrzymano środki w wysokości 320 521,81 zł, co stanowi 100% dofinansowania. Realizacja projektu rozpoczęła się 2 października 2006 r. i trwać będzie do 31 marca 2008 r. Projekt obejmuje swym zasięgiem miasto Częstochowę oraz powiaty częstochowski i kłobucki. W ramach realizacji projektu w roku 2007 wykorzystano kwotę 246 492,91 zł. Projekt wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, Schemat B. Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy.

- „Pozyskiwanie nowych środków finansowych z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektów i programów na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) i instytucji rynku pracy”.

W 2007 r. w trakcie działalności szkoleniowej Regionalny Ośrodek przeszkolił 1016 osób. W ramach realizacji projektu w 2007 r. wykorzystano kwotę 500 238,13 zł. 2007 Agencja pozyskała środki finansowe na realizację projektu pn. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele i zadania Regionalnego Ośrodka EFS to m.in.:

- zwiększenie gotowości i umiejętności potencjalnych projektodawców do udziału w procesie wdrażania EFS,

- aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS oraz zachęcanie lokalnych organizacji i pomaganie im w przygotowywaniu wysokiej jakości projektów z EFS,

- pogłębianie wiedzy dotyczącej sposobów rozwiązywania problemów rynku pracy.

- wsparcie dla projektodawców już realizujących projekty współfinansowane w ramach EFS.

- wsparcie dla instytucji tworzących projekty,

Wspieranie lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego

Działania podejmowane w tym zakresie obejmowały m.in.:

- wypracowywanie nowych form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie sektora MSP, poprzez opracowanie i realizację projektów adresowanych bezpośrednio dla tej grupy odbiorców,

- współpracę z organizacjami działającymi na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju miasta, w tym z Radą Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Częstochowy, powiatowymi urzędami pracy w regionie, Politechniką Częstochowską, lokalnymi izbami i organizacjami gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi,

- współpracę z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu, w szczególności skupionymi w Śląskim Konsorcjum Instytucji Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości, którego Agencja jest członkiem od roku 2003, jak również zarejestrowanymi w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), oraz z Krajowym Stowarzyszeniem Agencji Rozwoju Regionalnego (NARDA),

- uczestnictwo w lokalnych i regionalnych imprezach gospodarczych,

- udział w szkoleniach i konferencjach dot. m.in. współpracy gospodarczej na rynkach Unii Europejskiej i rynkach wschodnich oraz finansowania działalności gospodarczej w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej,

- współpraca z inwestorami.

Obsługa pożyczki z Funduszu Pożyczkowego Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. (GAPP)

Od lipca 2005 r. Agencja prowadzi w swojej siedzibie obsługę pożyczki z Funduszu Pożyczkowego Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. (GAPP), przeznaczonej na finansowe wspomaganie działalności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie mikro i małych przedsiębiorstw.

Funkcjonowanie w siedzibie Agencji Gminnego Centrum Informacji (GCI)

Na mocy porozumienia zawartego między Prezydentem Miasta Częstochowy a Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. od 6 września 2005 r. w siedzibie Agencji funkcjonowało do dnia 04.11.2007 roku Gminne Centrum Informacji (GCI). ARR S.A. sprawowała nadzór merytoryczny nad działalnością GCI i zapewniała środki finansowe na jego bieżące utrzymanie (bez kosztów osobowych) do końca trwania projektu. Głównym celem działalności GCI było zapewnienie osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni, dostępu do szerokiej informacji o rynku pracy, poprzez umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii przekazu informacji. Dodatkowo prowadzone były warsztaty w szkołach i na uczelniach, dot. m.in. efektywnego zachowania się na rynku pracy, kontaktów interpersonalnych, wolontariatu oraz przepływu informacji w grupie.

Ogółem, w 2007 r. Agencja realizowała projekty o wartości ok. 16 118 328,00 zł.

##### Wyniki finansowe Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Plan 2007r. | Wykonanie planu 2007r. (szacunkowe) | 5 : 4 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przychody ogółem | zł | 1 744 766,48 | 1 718 999,49 | 98,00 |
| 2 | Koszty ogółem | zł | 2 172 754,79 | 2 037 948,84 | 93,80 |
| 3 | Strata na działalności gospodarczej | zł | -427 988,31 | -318 949,35 | 74,50 |
| 4 | Zysk (strata) brutto | zł | -427 988,31 | -318 949,35 | 74,50 |
| 5 | Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | zł | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | Zysk (strata) netto | zł | -427 988,31 | -318 949,35 | 74,50 |
| 7 | Rentowność sprzedaży netto | zł | -130,00% | -81,50% | 62,00 |
| 8 | Dopłata do spółek prawa handlowego | zł | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | Wynik finansowy po rozliczeniu dopłat | zł | -427 988,31 | -318 949,35 | 74,50 |

Przewiduje się, że strata za 2007 r. z działalności Spółki w wniesie 318 949,35 zł. Znaczny wpływ na ujemny wynik miała amortyzacja budynku przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 oraz podatek od tejże nieruchomości. Wynik finansowy obciążą również odsetki od kredytu inwestycyjnego naliczone na koniec IV kwartału w kwocie 27 000,00 zł. Koszty te obciążają budżet Spółki, ponieważ nie stanowią wydatków kwalifikowanych w projekcie inwestycyjnym. Stratę powiększa także brak refundacji poniesionych kosztów w ramach realizowanych projektów unijnych w kwocie około 140 000,00 zł, których zwrot nastąpi dopiero w I kwartale 2008 r. W związku z tym planowana strata na działalności Spółki wynosi ok.180 000,00 zł. Strata zostanie pokryta z kapitału zapasowego odtworzonego z zysków lat przyszłych.

Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie6

Jednym z najważniejszych celów działalności Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji była rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowanie wysokoefektywnych technologii oczyszczania ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w 2007 r. powiększyła się o ponad 116 km i wynosi obecnie 934 km. Przejęto też 35 przepompowni ścieków. Przedsiębiorstwo eksploatuje także drugą co do wielkości (po Warszawie) sieć wodociągową w Polsce. W ostatnich latach w gminach będących uczestnikami Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji wysokiego tempa nabrały inwestycje służące ochronie środowiska. Zapewniają one ograniczenie wprowadzania nieczyszczonych ścieków do środowiska, a globalnie pomagają w poprawie jakości wód w naszym kraju, na co uwagę zwróciła Komisja Europejska.

Jako wyraz szczególnej dbałości o środowisko rozbudowano kolejną oczyszczalnię ścieków, tym razem w miejscowości Kolonia Poczesna – gmina Poczesna. Dostosowano ją do przyjęcia docelowej ilości ścieków (715 m3/d) pochodzących z już skanalizowanych i planowanych do skanalizowania obszarów gminy. Oczyszczalnia uzyskuje wysokie redukcje zanieczyszczeń, wynoszące ponad 90%.

W celu zapobiegania zanieczyszczeniom wód opracowano Zintegrowany System Gospodarowania i Ochrony Zasobów Wód Podziemnych zbiornika GZWP-326. Ukoronowaniem kilkuletniej pracy profesorów m.in. z Politechniki Częstochowskiej, Państwowego Instytutu Geologii z Sosnowca i pracowników Wodociągów Częstochowskich S.A. było opisanie zjawisk migracji niebezpiecznych zanieczyszczeń w zbiorniku oraz opracowanie kompleksowego modelu ich wczesnego wykrywania i unieszkodliwiania w oparciu o dane pozyskiwane z monitoringu lokalnego i osłonowego. Opracowanie to pozwala również na optymalizację pracy ujęć wody w celu ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wodnych. Przebieg realizacji prac ukazał się w formie książkowej i stanowi jedną z nielicznych w Polsce publikację naukową, która zawiera opracowania na ten temat. Za to opracowanie realizowane między innymi ze środków Komitetu Badań Naukowych, Przedsiębiorstwo otrzymało wyróżnienie w międzynarodowym konkursie EKO-2007.

W 2007 r. Spółka otrzymała również honorowy tytuł „Firmy Bliskiej Środowisku”. Sukcesem zakończyła się również budowa stacji uzdatniania wody w Wierzchowisku realizowana przy wykorzystaniu środków funduszu spójności UE, bo poza osiągnięciem zakładanych parametrów jakościowych wody, co jest sprawą priorytetową, inwestycja ta została doceniona, jako najlepsza inwestycja proekologiczna woj. śląskiego. Zaszczytny tytuł przyznał Wodociągom Częstochowskim S.A. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pod koniec 2007 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” w rankingu stu najbardziej dynamicznie rozwijających się i najnowocześniejszych firm w Polsce znalazły się także Wodociągi Częstochowskie S.A.. Od kilku już lat Spółka zajmuje miejsce na najsłynniejszej w Polsce liście, tzw. „liście 2000”. Znajdują się tam firmy stabilne finansowo, działające z pełną jawnością i intensywnie inwestujące w swój rozwój.

W grudniu 2007 Przedsiębiorstwo otrzymało tytuł „Gazeli Biznesu” – wyróżnienie to jest przyznawane dla dynamicznie rozwijających się firm, które odnotowują wzrost przychodów ze sprzedaży i dodatni wynik finansowy niezależnie od warunków gospodarczych, a także badana jest dynamika rozwoju firmy. Ranking „Gazeli Biznesu”  organizowany jest przez „Puls Biznesu”. To już czwarta taka statuetka przyznana Przedsiębiorstwu.

Wyniki finansowe PWiKOCz

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Plan 2007r. | Wykonanie planu 2007r. (szacunkowe) | 5 : 4 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Przychody ogółem | zł | 88 062 721,51 | 85 945 422,41 | 97,60 |
| II | Koszty ogółem | zł | 86 691 009,00 | 84 741 789,55 | 97,75 |
| III | Zysk ( strata ) brutto | zł | 1 371 712,51 | 1 203 632,86 | 87,75 |
| IV | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | zł | 0 | 428 501,78 | 0,0 |
| V | Wynik / zysk lub strata / netto | zł | 1 371 712,51 | 775 131,08 | 56,51 |
| VI | Rentowność sprzedaży netto | % | 1,58 | 0,91 | 57,60 |

Kapitał zakładowy: 54 447 400,00 zł. Ilość i wartość akcji: 5 444 740 akcji po 10,00 zł. Udział Gminy Częstochowa: 100%. Spółka powstała w 2002 r. w wyniku przekształceń likwidacyjnych Przemysłowej Spółki Wodnej „Warta” - Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 908/LXIX/02 z dnia 10.10.2002r. Spółka prowadzi działalność w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych oraz przemysłowych dla Miasta Częstochowy a także wywozu i unieszkodliwiania odpadów powstałych w wyniku procesu oczyszczania.

Kapitał zakładowy: 22 799 000,00 zł  Ilość i wartość udziałów: 45 598 udziałów po 500 zł. Udział Gminy Częstochowa: 100%. Spółka powstała w 1997r. w wyniku przekształceń zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Odpadami w Częstochowie - Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 354/XLI/97 z dnia 19 czerwca 1997. Spółka zarządza składowiskiem odpadów i prowadzi swą zasadniczą działalność w zakresie unieszkodliwianie odpadów, odzyskiwania i zagospodarowywania surowców oraz pozyskiwania biogazu przetwarzanego na energię elektryczną.

3 Kapitał zakładowy: 68 616 000,00 zł. Ilość i wartość udziałów: 68 616 udziałów po 1000,00 zł Udział Gminy Częstochowa: 100%. Spółka powstała w 2000 r. w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w jednoosobową spółkę Gminy Częstochowa - Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 262/XXIII/02 z 28.03.2000 r. Spółka świadczy usługi w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Częstochowy oraz gmin: Blachownia (do 30.06.2007), Olsztyn i Poczesna.

4Kapitał zakładowy: 12 204 000,00 zł  Ilość i wartość udziałów: 24 408 udziałów po 500 zł. Udział Gminy Częstochowa: 100% Spółka powstała w 1997r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego p.n. Zarząd Budynków Komunalnych w Częstochowie - Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 477/72/98 z  dnia 14.12.1998 . Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim  zarządzanie  komunalnym  zasobem lokali  mieszkalnych i użytkowych Gminy, nieruchomościami i lokalami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych a także budowanie domów mieszkalnych w ramach TBS i ich eksploatacja na zasadach najmu.

5 Kapitał zakładowy: 7 120 000,00 zł .Ilość i wartość akcji: 2 848 akcje po 2 500,00 zł. Udział Gminy Częstochowa: 98,63% (2 809 akcji). Spółka powstała w 1992 r. - Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 258/XXX/92 z 2.07.1992r. Przedmiotem działalności Spółki jest inicjowanie i podejmowanie działań stymulujących rozwój gospodarczy regionu poprzez wspomaganie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), współpracę z władzami samorządowymi w celu opracowania programów i planów rozwoju, administrowanie programami wsparcia dla MŚP oraz pełnienie roli edukacyjnej w przekazywaniu doświadczeń i rozwiązań w zakresie polityki regionalnej a także wspomaganie inwestorów w podejmowaniu działalności w regionie oraz promocję gospodarczą.

6 Rok powstania: 1991 - Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 114/XV/91 z dnia 12 czerwca 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacyjnych. O utworzeniu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji (zwanym dalej Związkiem) zadecydowała zgodna wola Gmin, w celu prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej, w oparciu o istniejący w roku 1990 i dobrze działający zintegrowany system zaopatrzenia w wodę gmin z centralnego wodociągu częstochowskiego. W Związku uczestniczy 10 Gmin: Częstochowa, Kłobuck, Blachownia, Mykanów, Olsztyn, Mstów, Konopiska, Poczesna, Rędziny i Miedźno. Do zadań Związku należą sprawy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz gospodarki ściekowej, na obszarze działania o powierzchni 1000 km, zamieszkałego przez 360 tys. mieszkańców. Związek Komunalny jest właścicielem 100% akcji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. Zarząd Związku pełni funkcję Walnego Zgromadzenia Spółki.