Częstochowa, 2013-09-03

Szanowny Pan

Jacek Krawczyk

Radny  Miasta  Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Bór z Aleją Niepodległości wyjaśniam, że zgodnie z zawartą umową i aneksem do przedmiotowej umowy Inwestor miał dokonać przebudowy ww. układu drogowego do końca listopada 2012r.

W chwili obecnej, po przeprowadzonych negocjacjach z firmą Terra Promessa Perfecta (Inwestorem marketu NETTO) a Gminą Miasto Częstochowa ustalono, że przedmiotowa firma w ramach odszkodowania przekaże na rzecz Gminy środki pieniężne w wysokości 960.000,00zł, które zostaną wykorzystane przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie na przebudowę wnioskowanego skrzyżowania z terminem realizacji do końca 2016r. Ww. środki finansowe mają zostać przekazana w dwóch terminach: do 30.09.2013r. kwota 360.000,00zł, oraz do 30.11.2013 r. kwota 600.000,00zł.

Ponadto Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt wykona przebudowę chodników wzdłuż ul. Bór na odcinkach od skrzyżowania z Aleją Niepodległości w kierunku południowo-zachodnim do ul. Niewielkiej oraz w kierunku północno-wschodnim do wysokości posesji ul. Bór 30a najpóźniej do końca bieżącego roku.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak