Pan

Stanisław Gmitruk

Radny Rady Miasta

Częstochowy

Dot: interpelacji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Częstochówka-Parkitka w rejonie ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23 lutego bieżącego roku w ww. sprawie uprzejmie wyjaśniam:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej zostało zlecone na początku bieżącego roku zewnętrznemu zespołowi projektowemu w ramach umowy o dzieło.

Zgodnie z harmonogramem prac, który jest załącznikiem do zawartej umowy, w chwili obecnej trwają prace koncepcyjne, których rezultatem ma być przedstawienie zamawiającemu co najmniej dwóch wariantów koncepcji planu. Przewidywany termin zakończenia tego etapu prac to maj 2009 roku.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami, zgodnie z terminami umownymi, powinny nastąpić na przełomie września i października 2009 roku, natomiast zakończenie opracowania projektu planu i przedłożenie go do uchwalenia Radzie Miasta Częstochowy przewidywane jest na koniec bieżącego roku.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) mgr inż. Zdzisław Ludwin