ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA CZĘSTOCHOWY

MZD 0057-211/07					Częstochowa, 2007-12-18

Sz. Pan

Jacek Kasprzyk

Radny Rady Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w dniu 13.12.2007 r. uprzejmie informuję, że dla poprawy płynności ruchu drogowego na DK-1, Alei Jana Pawła II, ul. Warszawskiej, Mirowskiej i Alei Najświętszej Maryi Panny podjęte zostały prace przygotowawcze związane z następującymi zadaniami:

- Dwupoziomowy węzeł na skrzyżowaniu DK-1 z Aleją Jana Pawła II -zlecone zostało opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania, z terminem zakończenia wyznaczonym na 30.05.2008r. Dalsze czynności, tj. przeprowadzenie regulacji terenowo-prawnych, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacja zadania wymagają zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta. Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2012.

- Dwupoziomowy węzeł na skrzyżowaniu DK-1 z ulicą Makuszyńskiego – opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie jest częścią planowanej inwestycji pod nazwą „Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy”, która zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym przewidziana jest do realizacji na lata 2010-2011.

- Ulica Warszawska - opracowana została koncepcja przebudowy ulicy, z uwzględnieniem rozbudowy węzła Warszawska – DK-1 oraz przebudowy skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Rędzińską na skrzyżowanie typu rondo. Dalsze czynności, tj. przeprowadzenie regulacji terenowo-prawnych, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacja zadania wymagają zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta. Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010-2014.

Czynimy starania o pozyskanie funduszy unijnych na dofinansowanie realizacji ww. inwestycji, posiadając                                         w budżecie miasta zabezpieczone środki finansowe, stanowiące wkład własny miasta na realizację powyższych zadań.

- Skrzyżowanie Alei Jana Pawła II z ulicami Szajnowicza-Iwanowa i ks. J. Popiełuszki – opracowana została koncepcja przebudowy skrzyżowania, trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Do pierwszego postępowania przetargowego nie zgłosił się żaden oferent.

- Ulica Mirowska – w ramach zadania „Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC”, ujętego w projekcie budżetu miasta na rok 2008, przewidziana jest przebudowa skrzyżowania ulic Mirowska – Nadrzeczna. Po zapewnieniu środków finansowych na ten cel zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wszystkie powyżej wymienione działania mają na celu wyeliminowanie utrudnień w ruchu drogowym w newralgicznych punktach miasta.

Odnośnie Alei Najświętszej Maryi Panny uprzejmie wyjaśniam, że obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”. Zakres projektu obejmuje modernizację Alei na odcinku od placu Biegańskiego do placu Daszyńskiego łącznie z tymi placami. Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, uzyskał on promesę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Równolegle zlecone zostanie opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego dla obszaru wokół Alei.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości:

- BR x 2

- OR

- a/a

MN