3.10. Inwestycje.

Inwestycje stanowią podstawowe źródło bezpośredniego zwiększenia majątku trwałego Miasta. Inwestycje komunalne należą do inwestycji strategicznych, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu Miasta.

Plany inwestycyjne sporządzane są z uwzględnieniem potrzeb społecznych, jak i priorytetów gminy w dostosowaniu do możliwości finansowych. Wieloletni Plan Inwestycyjny wyznacza kierunki inwestowania.

Uchwałą nr 1048/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 roku zaktualizowano Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Częstochowy na lata 2007-2013.

WPI zachowuje charakter programu kierunkowego, określającego dziedziny 
i kierunki finansowania, w oparciu o które realizowane będą inwestycje 
w najbliższych latach (prezentuje szacunkowe koszty zadań, a także wskazuje źródła ich finansowania).

W roku 2007 nastąpił bardzo duży wzrost środków przeznaczonych na inwestycje, głównie za sprawą realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnościekowej i drogownictwa, co bezpośrednio przełoży się na jakość życia mieszkańców. Znacznie zwiększą się także środki na ochronę kulturowego dziedzictwa - odnowę zabytków i terenów miejskich. Jednym z priorytetów 
są zadania z zakresu kultury fizycznej.

3.10.1. Kierunki  inwestowania.

3.10.1.1.  Inwestycje w II półroczu 2006 roku.

Plan inwestycji na rok 2006 sporządzony został w oparciu o zatwierdzony  Uchwałą Rady Miasta  nr  792/L/2005 z 24 października 2005 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006 - 2013. W omawianym okresie dokonano korekt planu kolejnymi uchwałami Rady Miasta.

Realizacja w 2006 roku inwestycji i remontów oraz zadań będących
 w kompetencji Biura Inżyniera Miejskiego, odbywała się na podstawie planu zatwierdzonego Uchwałą Budżetową Nr 866/LIII/2005 na rok 2006  Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2005 roku. W omawianym okresie dokonano korekt planu uchwałami Rady Miasta.

Podstawowa część inwestycji realizowana była ze środków kredytowych,                   a wszystkie wydatki odbywały się w oparciu o ustawę  "Prawo Zamówień Publicznych".

W planie budżetu na rok 2006 wydatki majątkowe podzielone były na: inwestycje kontynuowane, noworozpoczynane i realizowane przy współfinansowaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne.

Pierwszą grupą są inwestycje kontynuowane - w ramach której realizowanych było 10 zadań, a w pozycji planu pn. „inwestycje realizowane przy pomocy środków społecznych i inne” realizowanych było  9 zadań. Tak więc rzeczywista liczba zadań w ramach inwestycji kontynuowanych wyniosła 19.

Łączna wysokość środków na ich realizację przewidziana w planie 
to 17 631 866,00 zł; z tego:

- 4 059 950,00 zł   budżet miasta;

- 64 663,00 zł   z budżetu miasta na odsetki;

- 4 399 512,00 zł   kredyt EBI;

- 9 090 677,00 zł   kredyt;

- 17 064,00 zł   środki inicjatorów.

Na poszczególnych zadaniach w tej grupie zmiany w planie i wykonanie zakresów rzeczowych przedstawiało się następująco:

1. Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Al. NMP 24 w Częstochowie.  Wykonano  w 100%

2. Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych.

3. Modernizacja i termorenowacja zespołu budynków LO   im. H. Sienkiewicza

4. Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców

5. Rewaloryzacja parków podjasnogórskich - przebudowa i rozbudowa szaletu publicznego. Wykonano   w 100%

6. Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej. Wykonano w 100%

7. Popówka - modernizacja budynku. Wykonano w 100%

8. Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B. Wykonano w 100%.

9. Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego. Wykonano w 100 %.

10.Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów Miejskiego Stadionu piłkarskiego "Raków" - boisko treningowe. Zadanie zakończono i obiekt oddano do użytku w październiku 2006 r.

Łącznie w grupie inwestycji  kontynuowanych wykonano wydatki w kwocie                 17 618 597,25 zł, co stanowi 99,92 % planu po zmianach, 133,45 % wydatków przewidzianych w planie wg Uchwały Budżetowej Nr 866/LIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku. W trakcie roku zwiększono wielkość środków w stosunku do pierwszej Uchwały o kwotę 4 429 866,00 zł.

W  ramach infrastruktury technicznej realizowano 8 zadań w zakresie kanalizacji sanitarnych oraz 1 zadanie wodociągowe.

Stan realizacji poszczególnych zadań ujęto w tabeli poniżej:

Tabela nr 39

| L.p. | Nazwa inwestycji | WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2006 r. (w złotych) |  |  |  | Wykonanie zakresu rzeczowego na dzień 31.12.2006 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | w tym źródła finansowania: |  |  |  |
|  |  |  | budżet miasta | kredyt | środki inicjatorów |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
|  | Infrastruktura techniczna: w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców | 1 617 064,00 | 141 393,39 | 1 458 607,00 | 17 063,61 |  |
| 1. | Kanał sanitarny w ul. Skwerowej | 14 540,05 |  | 13 584,04 | 956,01 | 63 mb kanału sanitarnego. Zadanie zakończone. |
| 2. | Kanał sanitarny w ul. Wyszyńskiego | 96 658,01 |  | 80 550,41 | 16 107,60 | 246,7 mb kanału sanitarnego. Zadanie zakończone. |
| 3. | Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Orkana | 154 765,19 | 141 393,39 | 13 371,80 |  | 207 mb kanału sanitarnego, 8 szt przyłączy do granicy pasa drogowego. Zadanie zakończone. |
| 4. | Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ulicach: Perla Asnyka | 224 612,10 |  | 224 612,10 |  | 368 mb kanału sanitarnego, 16 szt przyłączy do granicy pasa drogowego. Zadanie zakończone. |
| 5. | Kanał sanitarny grawitacyjny i tłoczny z przyłączami do granicy pasa drogowego oraz przepompownią w ulicach: Brucknera, Szajnochy, Osterwy, Dickensa | 306 210,74 |  | 306 210,74 |  | 600 mb kanału, tj. 35% zadania. Termin zakończenia - grudzień 2007. |
| 6. | Kanał sanitarny w ulicach: Dźbowskiej, Powstańców Warszawy, Kmicica, Ketlinga, Wołodyjowskiego, Danusi, Juranda, Łosiowej,Trzcinowej, Telimeny, Rzędzianej | 287 894,39 |  | 287 894,39 |  | 680 mb kanału, tj. 15% zadania. Termin zakończenia - lipiec 2008. |
| 7. | Kanał sanitarny grawitacyjny i tłoczny z przyłączami do granicy pasa drogowego oraz przepompownią w ulicach: Loretańskiej, Św. Andrzeja | 253 690,63 |  | 253 690,63 |  | Wykonano przepompownię – tj. 35% zadania. Termin zakończenia - czerwiec 2007. |
| 8. | Wodociąg do zasilania budynków położonych przy ul. Szerokiej. | 115 110,15 |  | 115 110,15 |  | 568 mb wodociągu. Zadanie zakończone. |
| 9. | Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ulicach: Helskiej i Przelotnej | 163 582,74 |  | 163 582,74 |  | 330 mb kanału sanitarnego – 34%; 14 szt. przyłączy – 44%. Termin zakończenia - kwiecień 2007. |

Drugą grupą są inwestycje noworozpoczynane, gdzie plan obejmował 7 zadań (tabela poniżej).

Tabela nr 40

| Lp. | Nazwa inwestycji zakres rzeczowy | Wykonanie planu na dzień 31.12. 2006 r. (w złotych) |  |  |  | Wykonanie w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w tym źródła finansowania : |  |  |  |  |
|  |  | Budżet miasta | kredyt EBI | kredyt | środki inicjatorów |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 26 przy ul.Rakowskiej |  |  | 400 000,00 | 150.000 GFOŚiGW | 100 |
| 2. | Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida | 106 939,99 | 486 090,00 |  | 70.000 PFOŚiGW | 100 |
| 3. | Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida | 399 577,00 | 465 423,00 |  |  | 100 |
| 4. | Odwodnienie dzielnicy Kawodrza-Gnaszyn, ul. Mała Warszawka |  |  | 199 999,99 |  | 100 |
| 5. | Dokumentacja przyszłościowa w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane i promocja projektów | 146 955,55 |  | 557 000,00 |  | 99,59 |
| 6. | Modernizacja lodowiska miejskiego | 41 100,98 |  | 1 500 000,00 |  | 99,94 |
| 7. | Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem |  |  | 270 855,52 |  | 100 |
| Ogółem zadania noworozpoczynane: |  | 698 392,00 | 951 513,00 | 2 927 855,51 | 0,00 | 99,92 |

Łączna kwota przewidziana w budżecie miasta na ich realizację to 4 577 761,00 zł,   z tego:

- 698 392,00 zł   budżet miasta;

- 951 513,00 zł   kredyt EBI;

- 2 927 856,00 zł   kredyt;

Na poszczególnych zadaniach w tej grupie zmiany w planie i wykonanie zakresów rzeczowych przedstawiało się następująco:

1. Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 26 przy ul. Rakowskiej

2. Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 21 przy ul. Sabinowskiej

3. Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. C.K.Norwida.

4. Odwodnienie dzielnicy Kawodrza - Gnaszyn, ul. Mała Warszawka.

5. Dokumentacja przyszłościowa w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów

Wykonano następujące opracowania projektowe:

1. projekty budowlane

- Budynek wielorodzinny, komunalny przy ul. Kontkiewicza,

- Modernizacja budynku Gimnazjum nr 9 ul. Sobieskiego,

- Modernizacja budynku SP nr 38 ul. Sikorskiego,

- Modernizacja budynku I LO im. J.Słowackiego Aleja Kościuszki,

- Wodociąg w ul. Szerokiej,

- Wodociąg do Przychodni Lekarskiej przy ul. Rocha,

- Kanalizacja sanitarna w ul. Przelotnej i Helskiej,

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej dla programu ISPA,

- Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem,

- Modernizacja boisk sportowych przy SP nr 50, ul. Starzyńskiego,

- Modernizacja budynku przy ul. Żareckiej 42AiC,

- Remont dachu sali gimnastycznej w SP nr 10 przy ul. Olsztyńskiej,

- Remont budynku Przychodni Lekarskiej przy Alei Pokoju i ul. Limanowskiego,

2. koncepcje

- Kanalizacja sanitarna w ul. Legionów, Hallera,

- Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zagajnik- Rząsawa,

- Usunięcie barier architektonicznych w budynku USC,

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Waszyngtona

3.Przedmiary dla remontów w obiektach oświaty, służby zdrowia i kultury.

6. Modernizacja lodowiska miejskiego. Obiekt zakończono i oddano do użytku w listopadzie 2006 r.

7. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem. Obiekt zakończono i oddano do użytku w sierpniu 2006 r.

Łącznie w tej grupie wykonano wydatki w kwocie 4 573 942,03 zł, co stanowi 99,92% planu po zmianach, 84,70 % wydatków przewidzianych planem wg Uchwały Budżetowej Nr 866/LIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku. W trakcie roku zmniejszono wielkość środków w stosunku do pierwszej Uchwały o kwotę 822 239,00 z.ł

Trzecią grupą są inwestycje planowane przy współfinansowaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu na Rzecz Rozwoju                                                                                                                                         Infrastruktury Lokalnej skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne,  w ramach której realizowane były 3 zadania.

Tabela nr 41

| Lp. | Nazwa inwestycji zakres rzeczowy | Wykonanie planu na dzień 31.12. 2006 r. (w złotych) |  |  |  |  |  | Wykonanie w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zakres prac | Ogółem | w tym źródła finansowania : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | budżet miasta | środki z budżetu na odsetki od kredytu | kredyt | środki pomocowe |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Stadion Miejski przy ulicy Olsztyńskiej - modernizacja obiektu – I etap | Zmodernizowano obiekt Zaawansowanie zadania – 80% | 11 721 035,00 | 1 715 932,00 | 98 142,00 | 9 906 961,00 |  | 94,38 |
| 2 | Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich – Park im. St.Staszica, Park 3 Maja | Rozpoczęto : wycinkę drzew, wykonanie przyłączy, alejek parkowych Zaawansowanie zadania – 5% | 1 198 998,17 | 828 260,03 |  |  | 370.738,14 | 85,51 |
| 3 | M DK przy ul.Łukasińskiego – modernizacja obiektu Pałac Hantkego : Pływalnia : | Roboty remontowe, Zaawansowanie zadania – 60% | 4 270 851,99 | 1 499 999,99 |  |  | 2 770 852 | 100,00 |
| Ogółem: |  |  | 17 190 885,16 | 4 044 192,02 | 98 142,00 | 9 906 961,00 | 3 141 590,14 | 95,02 |

Łączna kwota przewidziana na ich realizację to 18 092 011 ,00 zł, z tego:

- 4 742 193,00 zł   budżet miasta;

- 98 142,00 zł   z budżetu miasta na odsetki;

- 9 906 961,00 zł   kredyt;

- 3 344 715,00 zł   środki pomocowe.

Na poszczególnych zadaniach w tej grupie zmiany w planie i wykonanie zakresów rzeczowych przedstawiało się następująco:

I. zadanie  kontynuowane

1. Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej - modernizacja obiektu I etap

Zakończono prace pierwszej części I etapu,  zmodernizowano obiekt w zakresie trybun, oświetlenia, nagłośnienia, monitoringu, zabezpieczenia ppoż. Część ta została pozytywnie zaopiniowana i odebrana przez Polski Związek Motorowy.

W IV kwartale rozpoczęto przebudowę wieży sędziowskiej. Rozebrano starą wieżę i rozpoczęto montaż nowej konstrukcji stalowej (fundamenty wieży zostały wykonane w ramach pierwszej części).

II. zadania noworozpoczynane

1. Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Łukasińskiego - modernizacja obiektu

W trakcie modernizacji  zwiększono środki finansowe o 2 770 852,00 zł, które stanową dotację przyznaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-153/6/2006 z dnia 4 października 2006 r. w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego - II etap.”

Dokonano również zmiany nazwy zadania na Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury - Pałac Hantkego (remont). Pływalnia  (przebudowa i remont) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Łukasińskiego 68 w Częstochowie nastąpiła w celu ujednolicenia z przyznaną dotacją. Wykonano roboty budowlano - remontowe, elektryczne i instalacyjne wewnątrz budynku, fasadę aluminiową budynku pływalni, rozpoczęto odnawianie elewacji pałacyku Hantkego.

3. Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich - Park im. St. Staszica, Park 3 Maja

W trakcie prac zwiększono o 603 124,00 zł. Zadanie  nie uzyskało z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) pełnego możliwego dofinansowania w wysokości 75%, co spowodowało konieczność zmiany wniosku aplikacyjnego, wg którego należało dostosować wkład własny do nowego montażu finansowego, stąd zwiększenie o 400 000,00 zł, w roku 2006r. Zwiększenie  o kwotę 203 124,00 zł stanowi dotację przyznaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-182/4/1/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. na współfinansowanie zadania w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Rozpoczęto wykonanie przyłączy wodociągowych, sanitarnych, wycinkę drzew, zrywanie starych alejek asfaltowych i korytowanie pod nowe alejki.

Łącznie w tej grupie wykonano wydatki w kwocie 17 190 885,16 zł, co stanowi 95,02% planu po zmianach, 96,74 % wydatków przewidzianych planem wg Uchwały Budżetowej Nr 866/LIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku. W trakcie roku zwiększono wielkość środków w stosunku do pierwszej Uchwały o kwotę 323 011,00 zł.

W trakcie roku wprowadzono do grupy zakupów inwestycyjnych zadanie:

1. Zakup regałów przesuwnych i stacjonarnych dla Urzędu Miasta -

zakupiono i zamontowano 2 545,80 mb regałów.

Ogółem w 2006 zrealizowano 29 zadań na kwotę 39 540 377,44 zł,  co stanowi    97,74 % planu po zmianach i 108,71 % planu wg Uchwały Budżetowej                       Nr 866/LIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, która przewidywała  na inwestycje kwotę 36 371 000,00 zł.

Istotną  grupą  zadań realizowanych w 2006 roku były  remonty obiektów użyteczności publicznej, na które przeznaczono kwotę 5 040 238,00 zł w całości ze środków budżetu miasta. Zmiany w planie i wykonanie zakresów rzeczowych na zadaniach przedstawiało się następująco:

- remonty w budynkach Urzędu Miasta

w ramach prac remontowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5 ( dawny budynek BGŻ ) wykonano wyburzenia części ścianek działowych, wybudowano nowe gipsowo-kartonowe i przeszklone, wykonano sufity podwieszone, pomalowano pomieszczenia, wymieniono podłogi, dostosowano instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną i p.poż. do remontowanych pomieszczeń. Przeprowadzono remont dachu i elewacji, wymieniono obróbki blacharskie, wykonano trap i schody z kratek pomostowych na konstrukcji stalowej, taras pokryto papą termozgrzewalną      i zamontowano barierki.  Wykonano również sieć energetyczną dla zasilania komputerów oraz okablowania strukturalnego.

Zakończenie remontu i oddanie obiektu lipiec 2006 r. Wykonano w 100%.

- remonty placówek oświatowych

- szkoły podstawowe

wykonano remonty w 13 szkołach: w SP nr 1, 2, 26, 30, 42, 48, ZS nr 1 wykonano kompleksowe remonty dachów (wymiana pokrycia, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, remont kominów), w SP nr 14 przeprowadzono kompleksowy remont dachu i dostosowano obiekt do wymagań obowiązujących przepisów ppoż., w SP nr 12, 31, 33, 35, 39 dokonano  wymiany okien w ilości 115 szt.

Remonty zakończono we wrześniu 2006 r. Wykonano w 100%.

- szkoły podstawowe specjalne

przeprowadzono adaptację budynku przy ul. Czecha na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w ramach której wykonano szyb windowy wraz z montażem dźwigu, roboty tynkarskie, malarskie, wymianę posadzek, instalacji elektrycznej, wodnej, urządzeń sanitarnych, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania z wymianą grzejników oraz opomiarowanie węzła. Wykonano elewację z dociepleniem oraz wyremontowano dach i taras. Remont zakończono 14 czerwca 2006 r. W wyniku remontu powstały pomieszczenia dostosowane dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 45, która przeprowadziła się z dotychczasowej siedziby nie spełniającej warunków dla tego typu placówki. Wykonano w 99,39 %.

- przedszkola

w przedszkolach MP nr 11, 14, 26, 43 wykonano remonty tarasów.

Prace zakończono w sierpniu 2006 r. Wykonano w 100%.

- gimnazja

kompleksowe remonty dachów wykonano w G nr 7 i G nr 22, w G nr 12 i G nr 13 wymieniono okna  w łącznej ilości 24 szt. Remonty zakończono we wrześniu 2006 r. Wykonano w 100%.

- licea ogólnokształcące

wykonano kompleksowy remont dachu w II LO i wymianę 31 szt. okien w VIII LO. Remonty zakończono we wrześniu 2006 r. Wykonano w 100%.

- szkoły zawodowe

wykonano kompleksowe remonty dachów w 3 szkołach: ZS ul. Krakowska, ZSE ul. Augustyna, ZSS-B ul. Augustyna. Remonty zakończono we wrześniu 2006 r. Wykonano w 100 %.

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w SOS-W nr 1 wykonano wymianę 10 szt. okien, a w SOS-W nr 5 wymianę 16 szt. okien i remont tarasu. Remonty zakończono we wrześniu 2006 r. Wykonano w 96,63 %.

Wszystkie zmiany planu: zmniejszenia i zwiększenia dla poszczególnych typów placówek, nie spowodowały obniżenia środków przeznaczonych na remonty              w obiektach oświatowych. Generalnie na remonty placówek oświatowych przeznaczono kwotę 2 890 656,00 zł czyli o 425 456 zł więcej niż przewidywała Uchwała Budżetowa Nr 866/LIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. W ramach zwiększonej kwoty wykonano roboty dodatkowe w adaptowanym budynku przy ul. Czecha oraz wprowadzono do planu remont dachu w Gimnazjum nr 7.

- remonty placówek ochrony zdrowia

- przychodnie lekarskie

w przychodniach przy ul. Michałowskiego, Nadrzecznej wykonano kompleksowe remonty dachów, w przychodni przy ul. Piastowskiej  wyremontowano podjazdy dla osób niepełnosprawnych, w przychodni przy ul. Powstańców Śląskich dokonano wymiany węzła i instalacji centralnego ogrzewania. Remonty te zakończono we wrześniu 2006 r.

W przychodni przy ul. Limanowskiego wykonano remont pomieszczeń z przystosowaniem obiektu do wymogów jakim powinny odpowiadać Zakłady Opieki Zdrowotnej. Remont zakończono w grudniu 2006 r.

ratownictwo medyczne

w remontowanych pomieszczeniach budynku Straży Pożarnej na potrzeby Zespołu Wyjazdowego wykonano konstrukcję klatki schodowej na IV piętro, prowadzono roboty elektryczne, instalacyjne i prace wykończeniowe                        w garażach oraz na I piętrze budynku.

Oddanie wyremontowanych pomieszczeń nastąpiło w miesiącu lipcu 2006 r.

- miejski ośrodek pomocy społecznej

a) plan wg uchwały budżetowej    500 000,00 zł,

b) zmiana planu, zmniejszenie  o 500 000,00 zł

zmniejszenie wynika ze zmiany decyzji o lokalizacji MOPS-u, którą będzie budynek przy ul. POW. Nie zrealizowano w 2006 roku.

- żłobki

w Żłobku Miejskim przy Alei Armii Krajowej wymieniono 42 szt. okien,               ( lipiec 2006 r.). Wykonano w  96,82 %.

- remonty obiektów kultury

- filharmonia

opracowano dokumentację techniczną na wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia i sterowania widowni sali koncertowej i kameralnej. Wykonano w 100 %.

- muzea

uszczelniono główną połać dachu Pawilonu Wystawowego A w Parku Staszica, w części wykonano nową więźbę wraz z pokryciem dachu oraz wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Wykonano w 99,99 %.

- remonty obiektów sportowych

W budynku Klubu Piłkarskiego "VICTORIA 1922" wykonano remont zaplecza socjalnego oraz dokonano wymiany pokrycia dachowego. Wykonano w 99,99 %.

Łącznie w 2006 zrealizowano remonty na kwotę 4 813 907,49 zł,  co stanowi    95,51% planu po zmianach i 92,90 % planu wg Uchwały Budżetowej                       Nr 866/LIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, która przewidywała  na  remonty kwotę 5 181 700,00 zł.

W wyniku zrealizowanych inwestycji na terenie miasta wykonano :

Tabela nr  42

| Nazwa | Jednostka | 2006 r. | 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Sieci wodociągowe | mb. | 568 | 209 |
| Sieci kanalizacyjne | mb. | 2 580 | 3 280 |
| Przepompownie ścieków | szt. | 1 | 0 |
| Przyłącza do kanalizacji sanitarnej | szt. | 38 | 50 |
| Kanalizacja deszczowa | mb. | 3 620 | 1 195 |
| Uzbrojono teren pod budowę mieszkań | m-k | 32 | 183 |

Najważniejsze inwestycje realizowane w roku 2006 to:

- Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją  budynku zabytkowego przy Al. NMP 24

- Popówka - modernizacja budynku

- Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B

- Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. C.K.Norwida

- Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury - Pałac Handtkego (remont). Pływalnia (przebudowa i remont) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Łukasińskiego 68

- Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park Staszica, Park 3 Maja

- Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej

Efekty uzyskane w 2006 roku.

- Renowacja Zespołu Budynków Ratusza Miejskiego

- Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej - modernizacja obiektu - I etap

- Modernizacja i termomodernizacja budynków LO im. H. Sienkiewicza

- Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 21 przy ul. Sabinowskiej

- Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich - przebudowa i rozbudowa szaletu publicznego

- Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków - II etap -  boisko treningowe

- Modernizacja lodowiska miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego

- Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem - Skate Park

3.10.1.2. Inwestycje w I półroczu 2007 roku.

Plan inwestycji na rok 2007 sporządzony został w oparciu o zatwierdzony  Uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 1048/LXIV/2006 z dnia 23 października 2006r. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013.

Realizacja w 2007 roku inwestycji i remontów oraz zadań będących 
w kompetencji Biura Inżyniera Miejskiego, odbywa się na podstawie planu zatwierdzonego Uchwałą Budżetową Nr 40/VII/2007 rok z dnia 5 lutego 2007 Rady Miasta Częstochowy. W omawianym okresie dokonano korekt planu uchwałami Rady Miasta.

Podstawowa część inwestycji realizowana była ze środków budżetu Miasta,                   a wszystkie wydatki odbywały się w oparciu o ustawę  "Prawo Zamówień Publicznych".

Łącznie w I półroczu 2007 roku wydatkowano 36 315 312,30 zł co stanowi 39,73 % planu wg uchwały budżetowej i 27,68 % planu po zmianach na 2007 rok.

Z łącznej kwoty 35 222 192,02 zł to wydatki majątkowe co stanowi 
41,09 % planu według uchwały budżetowej i 28,20 % planu po zmianach.

Pozostała kwota w wysokości 1 093 120 zł to wydatki bieżące w tym remonty i Biuro Inżyniera Miejskiego oraz pozostałe wydatki.

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2007 roku przedstawione zostały 
w tabeli poniżej (tabela nr 43 ).

Wśród zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007 roku są również remonty obiektów użyteczności publicznej, na które przeznaczono w całości kwotę 5 373 500 zł zgodnie z  Uchwałą Budżetowej Nr 40/VII/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku. Plan po zmianach na dzień 30.06.2007 wynosi łącznie  5 901 900 zł.

Do 30 czerwca 2007 roku łącznie wykonano remonty na kwotę 1 037 818,85 zł co stanowi 17,58 % kwoty ogółem.

Wśród zapoczątkowanych i w części wykonanych remontach znajdują się:

- Remonty Szkół Podstawowych  ogółem 712 778,06 zł w tym:

  - Remont kuchni – SP nr 12;

  - Remont sali gimnastycznej -  SP nr 10 i nr 52;

  - Remont dachu i spłaty wynikające z zadania „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” -  ZS nr 1, SP nr 2, 8, 12, 18, 19, 20, 22, 32, 34, 37, 42, 47, 48, 50, 52, 53;

  - Wymiana okien - SP nr 31, 34, 35, 39, 42, ZS nr 2.

    - Remonty przedszkoli ogółem 94 570,98 zł w tym:

      - Remont dachu i spłaty wynikające z zadania „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” – Przedszkole nr 16, 18, 21, 27, 29, 30;

    - Remonty Szkół Zawodowych ogółem 70 470,24 zł w tym:

- Remonty i spłaty wynikające z zadania „Zmiana systemów ogrzewania  w budynkach oświatowych” ZS ul. Krakowska, ZSE ul. Augustyna, ZSG ul. Worcella, ZSS-B ul. Augustyna, TZN ul. Jasnogórska;

    - Remonty Przychodni Lekarskich ogółem 159 999,57 zł.

Podsumowując stwierdzić należy, że utrzymuje się niezmienna w stosunku do ubiegłych lat struktura inwestycji. Dominujące są inwestycje kubaturowe 
o charakterze zabytkowym, sportowym i kulturowym.

Wiele z realizowanych inwestycji to bardzo trudne i kosztowne przedsięwzięcia inżynierskie i  konserwatorskie ( Ratusz Miejski, Budynek Zabytkowy Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, Stadion Miejski przy 
ul. Olsztyńskiej. Po raz pierwszy również realizowany był Skate – Park).

Realizacja inwestycji jest w dalszym ciągu procesem trudnym 
i długotrwałym, gdyż pomimo zapowiedzi nie nastąpiły żadne istotne zmiany 
w przepisach i procedurach.