Częstochowa, 2008-07-03

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA CZĘSTOCHOWY

MZD.WO.0057-87/08

Szanowny Pani

Izabela Nowak

Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30.06.2008r. w sprawie dokończenia budowy ulicy Żyrardowskiej w Częstochowie uprzejmie informuję, że zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji budowlanej, które z uwagi na każdorazowy brak ofert zostały unieważnione.

Obecnie toczy się trzecie postępowanie przetargowe, otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 15.07.2008r.

Informuję również, że do dnia 31.01.2009r. planuje się uzyskanie dokumentacji budowlanej oraz przeprowadzenie stosownych procedur administracyjnych (uzgodnień, decyzji). Natomiast realizacja inwestycji będzie możliwa po zapewnieniu środków finansowych w budżecie miasta Częstochowy na lata następne.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) mgr inż. Zdzisław Ludwin

Do wiadomości:

- BR

- Or.IV.0057-712/08

- IZ

MW