Pan

Stanisław Gmitruk

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 29.12.2009 roku, dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej  w dz. Kiedrzyn, pragnę uprzejmie poinformować.

Zgodnie z uchwałą budżetową zadanie kanalizacja sanitarna w ulicach: Owocowej, Leszczynowej, Wójcickiego realizowane jest jako inwestycja dwuletnia. W roku 2009 zakończono budowę kanału w ul. Wójcickiego i rozpoczęto budowę w ul. Leszczynowej.

Zakończenie całej inwestycji zgodnie z umową zawartą w dniu 19.03.2009 roku z firmą Zakład Instalacyjno  Budowlany „KAN-GAZ” planowane jest na dzień 31.08.2010 r .

Zastępca

Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Marcin Biernat

Kopia:

1.  Biuro Rady Miasta

2.  Wydz. NA

3.  a/a