Załącznik 1

Miejski Program Rewitalizacji

dla Częstochowy

- aktualizacja

Zadania zakończone i kontynuowane w ramach MPR dla Częstochowy

Poniżej przedstawiono zestawienie zadań zakończonych i w trakcie realizacji, finansowanych w całości bądź częściowo z budżetu miasta. Zestawienia te stanowią weryfikację Planu działań przestrzennych na lata 2005-2006 Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy w oparciu o dostarczone z wydziałów Urzędu Gminy Miasta Częstochowa materiały ilustrujące stopień zaawansowania prowadzonych prac nad poszczególnymi zadaniami (min. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013).

Tabela 1 Zestawienie zadań zakończonych i w trakcie realizacji finansowanych/współfinansowanych z środków budżetu miasta, ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

| Symbol | Nazwa zadania | Okres realizacji | Wartość projektu (w tys. zł) | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Zadanie zakończone/ w trakcie realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.1.a | Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny (III Aleja– nawierzchnia, chodniki) | 2004-2007 | 17 342 | Gmina Miasto Częstochowa – MZD | zadanie w trakcie realizacji |
| A.2.1.a | Budowa pasażu Iłłakowiczówny szansa dla rozwoju turystyki pieszej i rowerowej w Częstochowie | 2001-2005 | 1 259 | Gmina Miasto Częstochowa – MZD | zadanie zakończone |
| C.1. | Popówka – modernizacja budynku | 2005-2007 | 2 484,51 | Gmina Miasto Częstochowa – IZ | zadanie w trakcie realizacji |
| C.2. | Adaptacja budynku Konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej | 2005-2007 | 2 238,64 | Gmina Miasto Częstochowa – IZ | zadanie w trakcie realizacji |
| C.3. | Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B | 2005-2007 | 3 183,32 | Gmina Miasto Częstochowa – IZ | zadanie w trakcie realizacji |
| C.4. | Modernizacja kamienicy przy ul. Katedralnej 8 | 2005-2006 | 4 274,60 | Gmina Miasto Częstochowa – Km, ZGM TBS Sp. z o.o. | zadanie zakończone |
| C.5. | Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Łukasińskiego – modernizacja obiektu zakończenie I etapu 2007, II etap sala widowiskowa 2008-2009 | 2006-2009 | 11 150 (I etap: 2006-2007 – 7150; II etap: 2008-2009 – 4000) | Gmina Miasto Częstochowa – IZ | zadanie w trakcie realizacji |
| C.6 | Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 | 2004-2007 | 15 514 | Gmina Miasto Częstochowa – IZ | zadanie w trakcie realizacji |
| E.1. | Modernizacja Miejskiej Galerii Sztuki | 2005 | 1 319,99 | Gmina Miasto Częstochowa – IZ | zadanie zakończone |
| F.1.1 | Modernizacja i termorenowacja zespołu budynków IV LO im. H. Sienkiewicza-I etap | 2005-2006 | 2 189,70 | Gmina Miasto Częstochowa – IZ | Zadanie zakończone |
| F.5.1 | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Krakowskiej 34 (z przeznaczeniem na cele pomocy społecznej) | 2005-2006 | 1 354,68 | Gmina Miasto Częstochowa – Km, ZGM TBS Sp. z o.o. | zadanie zakończone |
| G.1 | Miejski Szpital Zespolony - Rozbudowa pawilonu C o funkcję Bloku Operacyjnego i funkcję Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddział Neurologii | 2004-2007 | 18 359 | Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie | zadanie w trakcie realizacji |
| H.1.1 | Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie – Park Staszica, Park 3 Maja | 2006-2008 | 14 524,8 | Gmina Miasto Częstochowa – IZ | Zadanie w trakcie realizacji |
| H.1.2 | Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny I i II - zieleń | 2005-2009 | 1 402,98 | Gmina Miasto Częstochowa – OŚR | Zadanie w trakcie realizacji |
| H.3.2 | Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków– etap I-VI | 2005-2011 (2005-2006 I i II etap 2008-2011 III-VI etap) | 36 522 (w tym III-VI etap – 34 000) | Gmina Miasto Częstochowa – IZ | Zadanie w trakcie realizacji (zakończono realizację I i II etapu) |
| J.1.1 | Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego | 2005-2012 | 35 200 | Gmina Miasto Częstochowa –MZD, IZ/MN Agencja Rozwoju Regionalnego | Zadanie w trakcie realizacji |
| K.2.2 | Przebudowa ul. Joselewicza | 2005-2006 | 992,74 | Gmina Miasto Częstochowa – MZD | Zadanie zakończone |
| K.2.5 | Łącznik ul. Przerwy-Tetmajera z ul. Sieroszowskiego | 2004-2005 | 306,70 | Gmina Miasto Częstochowa – MZD | Zadanie zakończone |
| K.4.1 | Budowa chodnika w ul. Limanowskiego | 2005 | 97,45 | Gmina Miasto Częstochowa – MZD | Zadanie zakończone |

Skróty:

MZD - Miejski Zarząd Dróg

IZ - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

OŚR – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Km – Wydział Komunalny

ZSS- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

ZGM TBS Sp. z o.o. – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Poniżej przedstawiono plan finansowy zadań, które będą finansowane z budżetu miasta z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne.

Tabela 2 Plan finansowy zadań, które są w trakcie realizacji, finansowanych/współfinansowanych ze środków budżetu miasta, ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

| Symbol | Nazwa zadania | Termin realizacji | Wartość projektu (w tys. zł) | Przewidywane nakłady w latach: (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| A.1.1.a | Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny (III Aleja - nawierzchnia, chodniki) | 2004-2007 | 17 342 | 6 950 |  |  |  |  |  |  |
| C.1. | Popówka – modernizacja budynku | 2005-2007 | 2 484,51 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| C.2. | Adaptacja budynku Konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej | 2005-2007 | 2 238,64 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| C.3. | Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B | 2005-2007 | 3 183,32 | 550 |  |  |  |  |  |  |
| C.5. | Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Łukasińskiego – modernizacja obiektu zakończenie I etapu 2007, II etap sala widowiskowa 2008-2009 | 2006-2009 | 11 150 | 2 802 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |
| C.6 | Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 | 2004-2007 | 15 514 | 3 452 |  |  |  |  |  |  |
| G.1. | Miejski Szpital Zespolony - Rozbudowa pawilonu „C o funkcję Bloku Operacyjnego i funkcję Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddział Neurologii | 2004-2007 | 18 359 | 7 500 |  |  |  |  |  |  |
| H.1.1 | Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie – Park Staszica, Park 3 Maja | 2006-2008 | 14 525 | 9 697 | 3 000 |  |  |  |  |  |
| H.1.2 | Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny I i II – zieleń | 2005-2009 | 1 402,98 | 50 | 938 | 30 |  |  |  |  |
| H.3.2 | Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków– etap I-VI | 2005-2011 | 36 458,58 |  | 1 000 | 9 000 | 12 000 | 12 000 |  |  |
| J.1.1 | Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego | 2005-2012 | 35 200 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3 Inne zadania MPR realizowane i finansowane przez Gminę i jej partnerów

| L.p. | Nazwa zadania | Termin realizacji | Wartość projektu (w tys. zł) | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Zadanie zakończone/ w trakcie realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Katedralnej 10 – budowa parkingu, chodników i zieleńcy | 2006 | 446 | Gmina Miasto Częstochowa – Km | zadanie zakończone |
| 2 | Realizacja programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Antoniego, przy ul. Wieluńskiej 1 | 2006 | 120 | Zgromadzenie Zakonne Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Warszawie / MOPS | W trakcie realizacji |
| 3 | Adaptacja oranżerii w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie, ul. Jasnogórska 26, na salę terapii ręki | 2006 | 7,32 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie | W trakcie realizacji |
| 4 | Utworzenie placówki – „Dom Miłosierdzia”, świadczącej pomoc osobom bezdomnym, samotnym matkom z dziećmi oraz dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych | 2006 | 60,12503 | Caritas Archidiecezji Częstochowskiej / ZSS | W trakcie realizacji |
| 5 | Docieplenie ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana stolarki okiennej i balkonowej ul. Szymanowskiego 1 | 2006 | 383, 010 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. | Zadanie zakończone |
| 6 | Docieplenie ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana stolarki okiennej i balkonowej ul. Nowowiejskiego 1 | 2006 | 194, 740 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 7 | Docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i balkonowej, modernizacja pokrycia dachu ul. Śląska 2 | 2006 | 236, 810 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 8 | Docieplenie ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana stolarki okiennej i balkonowej ul. Nowowiejskiego 2 | 2006 | 465,180 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 9 | Docieplenie ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana stolarki okiennej i balkonowej ul. Nowowiejskiego 4 | 2006 | 379, 400 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 10 | Docieplenie ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania aleja Najświętszej Maryi Panny 57 | 2007 | 220,110 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 11 | Remont pokrycia dachu aleja Najświętszej Maryi Panny 65 | 2006 | 16,130 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 12 | Remont pokrycia dachu aleja Najświętszej Maryi Panny 67a | 2006 | 22,750 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 13 | Modernizacja pokrycia dachu aleja Najświętszej Maryi Panny 40 | 2006 | 64,270 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 14 | Zagospodarowanie podwórza aleja Najświętszej Maryi Panny 73/75 | 2006 | 86,220 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 15 | Modernizacja pokrycia dachu aleja Najświętszej Maryi Panny 36 | 2006 | 38,120 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 16 | Remont pokrycia dachu ul. Szymanowskiego 16 | 2006 | 23,100 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 17 | Remont elewacji frontowej Stary Rynek 21 | 2006 | 85,000 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 18 | Częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania ul. Tuwima 7 | 2006 | 22,740 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 19 | Częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania ul. Szymanowskiego 9 | 2006 | 33,030 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 20 | Częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania ul. Szymanowskiego 5 | 2006 | 28,460 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 21 | Częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania ul. Szymanowskiego 24 | 2006 | 10,080 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 22 | Częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania ul. Racławicka 37 | 2006 | 30,544 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 23 | Modernizacja (wymiana) instalacji centralnego ogrzewania ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3 | 2006 | 210,080 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 24 | Adaptacja budynku przy ul. Łukasińskiego 26 z przeznaczeniem na komisariat , biura i mieszkania | 2005-2006 | 2 953,21 | Gmina Miasto Częstochowa – Km, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |
| 25 | Modernizacja kamienicy przy ul. Krakowskiej 16 (dom pogrzebowy) | 2006 | 70,0 | Gmina Miasto Częstochowa – Km, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o | Zadanie zakończone |

Tabela 4 Zadania, które uzyskały dotacje z budżetu miasta ochronę zabytków

| L.p. | Nazwa zadania | Rok udzielenia dotacji | Wartość udzielenia inwestycji (w tys. zł) | Inwestor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont zabytkowej Archikatedry p.w. Świętej Rodziny przy ul. Krakowskiej 18 w Częstochowie | 2005 | 50,00 | Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętej Rodziny |
| 2 | Konserwacja XVII-wiecznych murów Bastionu Św. Rocha na Jasnej Górze – poterna z kazamatą | 2005 | 50,00 | Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze |
| 3 | Częściowy remont zabytkowego kościoła p.w. Świętej Barbary ul. Św. Barbary 51 | 2005 | 30,00 | Klasztor Ojców Paulinów p.w. Świętej Barbary |
| 4 | Remont kamienicy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 52 w Częstochowie | 2006 | 20,00 | Andrzej Łodziński |
| 5 | Remont zabytkowego kościoła p.w. Pana Jezusa Konającego przy ul. Rynek Wieluński 29 w Częstochowie | 2006 | 80,00 | Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża św. |
| 6 | Remont Archikatedry p.w. Świętej Rodziny przy ul. Krakowskiej 18 w Częstochowie | 2006 | 200,00 | Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna Świętej Rodziny |
| 7 | Wymiana pokryć dachowych i inne roboty remontowe kaplic zespołu klasztornego na Jasnej Górze w Częstochowie | 2006 | 50,00 | Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze |