Załącznik 2

Miejski Program Rewitalizacji

dla Częstochowy

- aktualizacja

Plan MPR aktualizowany na rok 2007

Plan działań rewitalizacyjnych jest integralną częścią Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy. Jest to dokument dynamiczny, aktualizowany co roku zgodnie z procedurą zgłaszania i kwalifikacji projektów przewidzianych do realizacji w ramach MPR. Zapisanie projektów w Planie jest warunkiem ubiegania się o współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Doroczna weryfikacja Planu pozwala Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Częstochowy do spraw Rewitalizacji na monitorowanie procesów rewitalizacyjnych oraz na uzupełnienie listy projektów o nowe przedsięwzięcia  zgłaszane przez wnioskodawców

Tabela 1 Zestawienie zadań przyjętych do realizacji i finansowanych/współfinansowanych ze środków budżetu miasta, ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w roku 2007 i w latach następnych

| Symbol | Nazwa zadania | Termin realizacji | Wartość projektu (w tys. zł) | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.4.a | Przebudowa ul. 7 Kamienic (Poprawa dostępu do Jasnej Góry – przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry) | 2009 | 450 | Gmina Miasto Częstochowa - MZD |
| A.1.4.b | Przebudowa ulicy św. Barbary (od ul. 7 Kamienic do ul. Św. Augustyna) (Poprawa dostępu do Jasnej Góry – przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry) | 2009 | 10 000 | Gmina Miasto Częstochowa - MZD |
| A.1.4.c | Modernizacja Rynku Wieluńskiego i ul. Św. Rocha | 2010-2013 | 40 000 | Gmina Miasto Częstochowa – MZD |
| B.1 | Monitoring Miasta | 2007-2008 | 540 | Gmina Miasto Częstochowa – BIM |
| C.7 | Przebudowa, rozbudowa i dobudowa budynków przy Alei Najświętszej Maryi Panny 49 | 2009-2012 | 35 000 | Gmina Miasto Częstochowa |
| D.1 | Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Gaude Mater w Częstochowie | 2009-2013 | 70 000 | Gmina Miasto Częstochowa – IZ |
| D.2 | Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie | 2007-2013 | 48 150 | Gmina Miasto Częstochowa – MZD |
| E.2 | Renowacja budynku Biblioteki Publicznej. Rozbudowa biblioteki o nowy budynek | 2010-2012 | 16 200 | Gmina Miasto Częstochowa |
| E.3 | Budowa i remont budynków Filharmonii Częstochowskiej (budynek zaplecza socjalno-administracyjno-technicznego i remont Filharmonii) | 2009-2011 | 40 000 | Gmina Miasto Częstochowa – IZ |
| E.4 | Miejski System Informacji Turystycznej | 2007-2008 | 4 400 | Gmina Miasto Częstochowa – BIM |
| G.2 | Miejski Szpital Zespolony – modernizacja Oddziału Położniczego i Noworodkowego z Blokiem Operacyjnym | 2008-2009 | 3 000 | Miejski Szpital Zespolony/ ZSS |
| G.3 | Miejski Szpital Zespolony – modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej | 2010 | 1 000 | Miejski Szpital Zespolony/ ZSS |
| G.4 | Miejski Szpital Zespolony – modernizacja Oddziału Wewnętrznego | 2011-2013 | 2 600 | Miejski Szpital Zespolony/ZSS |
| G.5 | Bezpieczeństwo energetyczne obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego – kompleksowe zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne obiektów | 2007-2010 | 5 438 | Miejski Szpital Zespolony |
| G.6 | Remont i przebudowa budynku w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 45 na Hospicjum | 2008 | 260 (partycypacja z budżetu miasta) | Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej/ ZSS |
| H.1.3 | Modernizacja i remont Obserwatorium Astronomicznego | 2008 | 2 000 | Gmina Miasto Częstochowa – IZ |
| H.2.1 | Budowa kompleksu rekreacyjnego nad rzeką Stradomką | 2010-2012 | 7 000 Zadanie finansowane w ramach zadania H.3.3 | Gmina Miasto Częstochowa -OŚR |
| H.3.1 | Modernizacja Lodowiska Miejskiego | 2008 | 2 000 | Gmina Miasto Częstochowa - IZ |
| H.3.3.* | Program budowy i modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym min.: budowa Skate-Parku z torem rowerowym, zadaszenie kortów tenisowych przy ul. 3 Maja | 2007-2013 | 20 500 ( w tym 7 000 na zadanie H.2.1) | Gmina Miasto Częstochowa – IZ/OSR |
| I.1 | Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Wolności 44 | 2008-2011 | 39 000 | Gmina Miasto Częstochowa – IZ |
| J.1.2 | Przebudowa skrzyżowania Alei Pokoju z przedłużeniem ul. Złotej | 2007-2008 | 2 700 | Gmina Miasto Częstochowa - MZD |
| K.1.1 | Elektroniczny system informacji pasażerskiej wraz z punktową infrastrukturą transportu publicznego (wiaty przystankowe) | 2007-2010 | 5 600 | Gmina Miasto Częstochowa – IZ/TEG |
| K.1.2 | Przedłużenie linii tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem 7 składów tramwajowych | 2008-2013 | 61 000 | Gmina Miasto Częstochowa – IZ/TEG |
| K.1.3 | Modernizacja trakcji tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem 7 składów tramwajowych | 2007-2013 | 64 000 | Gmina Miasto Częstochowa – TEG |
| K.2.1 | Modernizacja ul. Kordeckiego (Poprawa dostępu do Jasnej Góry – przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry) | 2009 | 3 500 | Gmina Miasto Częstochowa - MZD |
| K.2.3 | Budowa łącznika ul. Racławickiej z Aleją Najświętszej Maryi Panny | 2007 | 1 580 | Gmina Miasto Częstochowa - MZD |
| K.2.4 | Przebudowa ul. Racławickiej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Popiełuszki (Poprawa dostępu do Jasnej Góry – przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry) | 2009-2013 | 3 000 | Gmina Miasto Częstochowa - MZD |
| K.2.6 | Przedłużenie ul. Jana III Sobieskiego do ul. Krakowskiej | 2009-2012 | 102 400 | Gmina Miasto Częstochowa - MZD |
| K.2.7 | System zdalnej kontroli sygnalizacji świetlnej i zbierania danych | 2007-2008 | 3 300 | Gmina Miasto Częstochowa - MZD |

# *) w Programie będą zadania również spoza obszaru objętego rewitalizacją.

Skróty:

MZD - Miejski Zarząd Dróg

IZ - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

OŚR – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Km – Wydział Komunalny

ZSS- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

TEG - Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej

BIM - Biuro Informatyka Miejskiego

MOPS- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ZGM TBS Sp. z o.o. – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

# Plan finansowy

Poniżej przedstawiono plany finansowe zadań, które będą finansowane z budżetu miasta oraz z udziałem środków zewnętrznych.

Tabela 2 Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji i finansowanych/współfinansowanych ze środków budżetu miasta, ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w roku 2007 i w latach następnych

| Symbol | Nazwa zadania | Termin realizacji | Wartość projektu (w tys. zł) | Przewidywane nakłady w latach: (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| A.1.4.a | Przebudowa ul. 7 Kamienic (Poprawa dostępu do Jasnej Góry – przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry) | 2009 | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |
| A.1.4.b | Przebudowa ulicy św. Barbary (od ul. 7 Kamienic do ul. Św. Augustyna) | 2008-2009 | 10 000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| A.1.4.c | Modernizacja Rynku Wieluńskiego i ul. Św. Rocha | 2010-2013 | 40 000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| B.1 | Monitoring Miasta | 2007-2008 | 540 | 180 | 360 |  |  |  |  |  |
| C.7 | Przebudowa, rozbudowa i dobudowa budynków przy Alei Najswiętszej Maryi Panny 49 | 2009-2012 | 35 000 |  |  | 5 000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |
| D.1 | Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Gaude Mater | 2009-2013 | 70 000 |  |  | 12000 | 13000 | 12000 | 18000 | 15000 |
| D.2 | Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie | 2007-2013 | 48 150 | 650 | 700 | 9 000 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 000 |
| E.2 | Renowacja budynku Biblioteki Publicznej. Rozbudowa biblioteki o nowy budynek | 2010-2012 | 16 200 |  |  |  | 4 000 | 8 000 | 4 200 |  |
| E.3 | Budowa i remont budynków Filharmonii Częstochowskiej (budynek zaplecza socjalno-administracyjno-technicznego i remont Filharmonii) | 2009-2011 | 40 000 |  |  | 16000 | 12000 | 12000 |  |  |
| E.4 | Miejski System Informacji Turystycznej | 2007-2008 | 4 400 | 1 600 | 2 800 |  |  |  |  |  |
| G.2 | Miejski Szpital Zespolony – modernizacja Oddziału Położniczego i Noworodkowego z Blokiem Operacyjnym | 2008-2009 | 3 000 |  | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |
| G.3 | Miejski Szpital Zespolony – modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej | 2010 | 1 000 |  |  |  | 1 000 |  |  |  |
| G.4 | Miejski Szpital Zespolony – modernizacja Oddziału Wewnętrznego | 2011-2013 | 2 600 |  |  |  |  | 800 | 1 000 | 800 |
| G.5 | Bezpieczeństwo energetyczne obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego – kompleksowe zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne obiektów | 2007-2010 | 5 438 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 438 |  |  |  |
| G.6 | Remont i przebudowa budynku w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 45 na Hospicjum | 2008 | 260 (partycypacja z budżetu miasta) |  | 260 |  |  |  |  |  |
| H.1.3 | Modernizacja i remont Obserwatorium Astronomicznego | 2008 | 2 000 |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
| H.2.1 | Budowa kompleksu rekreacyjnego nad rzeką Stradomką* | 2010-2012 | 7 000 Zadanie finansowane w ramach zadania H.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| H.3.1 | Modernizacja lodowiska miejskiego | 2008 | 2 000 |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
| H.3.3 | Program budowy i modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym min.: budowa Skate-Parku z torem rowerowym, zadaszenie kortów tenisowych przy ul. 3 Maja | 2007-2013 | 20 500 ( w tym 7 000 na zadanie H.2.1) | 500 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| I.1 | Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Wolności 44 | 2008-2011 | 39 000 |  | 5 000 | 12000 | 12000 | 10000 |  |  |
| J.1.2 | Przebudowa skrzyżowania Alei Pokoju z przedłużeniem ulicy Złotej | 2007-2008 | 2 700 | 500 | 2 200 |  |  |  |  |  |
| K.1.1 | Elektroniczny system informacji pasażerskiej wraz z punktową infrastrukturą transportu publicznego (wiaty przystankowe) | 2007-2010 | 5 600 | 2 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |  |  |
| K.1.2 | Przedłużenie linii tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem 7 składów tramwajowych | 2008-2013 | 61 000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7 000 | 14000 |
| K.1.3 | Modernizacja trakcji tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem 7 składów tramwajowych | 2007-2013 | 64 000 | 4 000 | 3 200 | 6 800 | 8 000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| K.2.1 | Modernizacja ul. Kordeckiego (Poprawa dostępu do Jasnej Góry– przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry) | 2009 | 3 500 |  |  | 1 800 |  |  |  |  |
| K.2.3 | Budowa łącznika ul. Racławickiej z Aleją Najświętszej Maryi Panny | 2007 | 1 580 | 1 580 |  |  |  |  |  |  |
| K.2.4 | Przebudowa ul. Racławickiej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Popiełuszki (Poprawa dostępu do Jasnej Góry – przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry) | 2009-2013 | 3000 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| K.2.6 | Przedłużenie ul. Jana III Sobieskiego do ul. Krakowskiej | 2009-2012 | 102 400 |  |  | 2 400 | 30000 | 30000 | 40000 |  |
| K.2.7 | System zdalnej kontroli sygnalizacji świetlnej i zbierania danych | 2007-2008 | 3 300 | 1 600 | 1 700 |  |  |  |  |  |

*) zadanie nie jest wymienione imiennie w WPI, wchodzi w zakres zadania H.3.3