Częstochowa, dnia 03.06.2008r.

MZD.WO.0057 - 82/08

Szanowna Pani

Ewa Pachura

Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 29.05.2008r.  dotyczącą stopnia zaawansowania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego – budowy drogi dojazdowej oraz parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 52 w Częstochowie, przy ulicy Powstańców Warszawy uprzejmie informuję, że Pracownia Projektowo – Usługowa „KOLLEGA” po uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Dróg planu zagospodarowania terenu wykonuje projekt budowlany przedmiotowego przedsięwzięcia drogowego. Wykonanie dokumentacji technicznej rozpatrywanej inwestycji przewidziane jest na dzień  31 sierpnia 2008r.

W bieżącym roku planuje się ponadto uzyskanie decyzji lokalizacyjnej drogi ( w tym projekty podziałów ) decyzji środowiskowej oraz w miesiącu wrześniu 2008r. złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę – październik 2008r.

Rozpoczęcie realizacji kanału deszczowego planowane jest w 2008r, natomiast parkingu w 2009r.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Kopia:

- BR

- Or.IV.0057 - 699/08

- aa

M.S.