Tabela 2-14  Zestawienie strumieni odpadów  do poszczególnych urządzeń dla Wariantu III, Mg/rok.

SORTOWNIA,

| Rok | 2 003 | 2 004 | 2 005 | 2 006 | 2 007 | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łącznie surowce wtórne | 248 | 739 | 2 581 | 5 914 | 7 350 | 8 821 | 10 326 | 11 866 | 13 463 | 15 098 | 16 770 | 18 096 | 19 399 |
| Budowa sortowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdolność przerobowa, % |  | 0 | 0 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stopień przeróbki surowców w sortowni,% |  | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ilość surowców przetwarzanych na sortowni |  | 0 | 0 | 1 291 | 5 914 | 7 350 | 8 821 | 10 326 | 11 866 | 13 463 | 15 098 | 16 770 | 18 096 | 19 399 |
| Ilość surowców wtórnych przerabianych we własnym zakresie |  | 248 | 739 | 1 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMPOSTOWNIA

| Rok | 2 003 | 2 004 | 2 005 | 2 006 | 2 007 | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów mokrych na kompostownię | 0 | 0 | 16 964 | 35 329 | 35 848 | 36 367 | 36 885 | 37 404 | 37 580 | 37 756 | 37 932 | 38 092 | 38 252 |
| Budowa kompostowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdolność przerobowa, % | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ilość kompostu (założono 5% balastu) | 0 | 0 | 16 116 | 33 563 | 34 055 | 34 548 | 35 041 | 35 534 | 35 701 | 35 868 | 36 035 | 36 187 | 36 339 |
| Balast z kompostowni na składowisko | 0 | 0 | 848 | 1 766 | 1 792 | 1 818 | 1 844 | 1 870 | 1 879 | 1 888 | 1 897 | 1 905 | 1 913 |

STACJA ROZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

| Rok | 2 003 | 2 004 | 2 005 | 2 006 | 2 007 | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumień odpadów wielkogabarytowych | 4 905 | 5 180 | 5 462 | 5 751 | 5 806 | 5 860 | 5 915 | 5 969 | 6 027 | 6 086 | 6 144 | 6 201 | 6 258 |
| Budowa stacji rozbiórki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdolność przerobowa, % |  | 0 | 0 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stopień przeróbki odp. wielkogabarytowych w stacji, % |  | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ilość przerabianych odpadów wielkogabarytowych, Mg |  | 0 | 0 | 2 731 | 5 751 | 5 806 | 5 860 | 5 915 | 5 969 | 6 027 | 6 086 | 6 144 | 6 201 | 6 258 |
| Ilość odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowisko |  | 4 905 | 5 180 | 2 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilość balastu z rozbiórki odpadów wielkogabarytowych (80%) |  | 0 | 0 | 2 185 | 4 601 | 4 644 | 4 688 | 4 732 | 4 775 | 4 822 | 4 869 | 4 915 | 4 961 | 5 006 |
| Ilość materiałów użytecznych z rozbiórki odpadów wielkogabarytowych (20%) | 0 | 0 | 546 | 1 150 | 1 161 | 1 172 | 1 183 | 1 194 | 1 205 | 1 217 | 1 229 | 1 240 | 1 252 |

Tabela 2-14 cd

STACJA ROZDRABNIANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH (GRUZU)

| Rok | 2 003 | 2 004 | 2 005 | 2 006 | 2 007 | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumień odpadów budowlanych | 9 811 | 10 396 | 10 997 | 11 615 | 11 847 | 12 079 | 12 310 | 12 542 | 12 794 | 13 045 | 13 297 | 13 555 | 13 812 |
| Budowa stacji rozdrabniania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdolność przerobowa, % |  | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Stopień przeróbki odpadów budowlanych w stacji, % |  | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ilość przerabianych odpadów, Mg |  | 0 | 0 | 5 499 | 11 615 | 11 847 | 12 079 | 12 310 | 12 542 | 12 794 | 13 045 | 13 297 | 13 555 | 13 812 |
| Ilość odpadów budowlanych kierowanych na składowisko. |  | 9 811 | 10 396 | 5 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilość balastu z przeróbki odpadów budowlanych (20%) |  | 0 | 0 | 1 100 | 2 323 | 2 369 | 2 416 | 2 462 | 2 508 | 2 559 | 2 609 | 2 659 | 2 711 | 2 762 |
| Ilość materiałów użytecznych z odpadów budowlanych (80%) |  | 0 | 0 | 4 399 | 9 292 | 9 477 | 9 663 | 9 848 | 10 034 | 10 235 | 10 436 | 10 638 | 10 844 | 11 050 |

PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

| Rok | 2 003 | 2 004 | 2 005 | 2 006 | 2 007 | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych | 708 | 737 | 768 | 798 | 806 | 813 | 821 | 828 | 836 | 844 | 852 | 860 | 868 |
| Budowa punktu zbiorki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziom odzysku odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,% |  | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 35 | 44 | 52 | 60 | 67 | 72 | 76 | 80 |
| Ilość odpadów niebezpiecznych pozyskiwanych, Mg | 0 | 0 | 38 | 120 | 201 | 285 | 361 | 431 | 502 | 565 | 613 | 654 | 694 |

SKŁADOWISKO

| Rok | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów zmieszanych kierowanych na składowisko |  | 85 629 | 88 778 | 45 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilość odpadów suchych kierowanych na składowisko |  | 0 | 0 | 28 329 | 55 581 | 54 574 | 53 530 | 52 459 | 51 360 | 50 307 | 49 225 | 48 121 | 46 558 | 45 019 |
| Balast z kompostowni na składowisko |  | 0 | 0 | 848 | 1 766 | 1 792 | 1 818 | 1 844 | 1 870 | 1 879 | 1 888 | 1 897 | 1 905 | 1 913 |
| Ilość odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowisko |  | 4 905 | 5 180 | 2 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilość balastu z przeróbki odpadów wielkogabarytowych (80%). |  | 0 | 0 | 2 185 | 4 601 | 4 644 | 4 688 | 4 732 | 4 775 | 4 822 | 4 869 | 4 915 | 4 961 | 5 006 |
| Ilość odpadów budowlanych kierowanych na składowisko. |  | 9 811 | 10 396 | 5 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilość balastu z przeróbki odpadów budowlanych (20%) |  | 0 | 0 | 1 100 | 2 323 | 2 369 | 2 416 | 2 462 | 2 508 | 2 559 | 2 609 | 2 659 | 2 711 | 2 762 |
| Łączna ilość odpadów kierowana na składowisko | 100 345 | 104 353 | 85 984 | 64 272 | 63 380 | 62 452 | 61 496 | 60 513 | 59 567 | 58 590 | 57 592 | 56 135 | 54 700 |