MZDiT.WO.0057-285/12				Częstochowa 2012-09-18

Pan

Jerzy Nowakowski

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż ulicy Ikara w Częstochowie uprzejmie informuję, że jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej dla przedmiotowej inwestycji. Zakres dokumentacji będzie obejmował: wykonanie chodnika po stronie wschodniej ulicy na odcinku od ulicy św. Rocha do posesji nr 136 przy ulicy Ikara, renowację rowów, przebudowę zjazdów w ciągu projektowanego chodnika, wykonanie przepustów w celu odprowadzenia wód opadowych z jezdni.

Termin opracowania dokumentacji został wyznaczony na dzień 16 listopada 2012 r.

Należy jednak zaznaczyć, że prace projektowe są już dość zaawansowane i ich ukończenie przewiduje się na połowę miesiąca października. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku zgłoszenia robót budowlanych, a następnie przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Informuję również, że w budżecie miasta na realizację inwestycji zostało zabezpieczone 200 tyś. zł. Natomiast wstępny kosztorysy inwestorski przedstawiony przez projektanta wskazuję że inwestycja będzie kosztować ok. 500 tyś. zł.

W związku z powyższym konieczna będzie korekta budżetu miasta Częstochowy w tym zakresie, o co zawnioskował Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Przemysław Koperski