B

DG

.000

3.1799.2013

Szanowna Pani

Marta Salwierak

Radna Rady Miasta Częstochowy

Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani interpelację z dnia 13.05.2013 r. w sprawie „Lokalnego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy CEEAP” uprzejmie informuję, że cele zawarte w tym dokumencie realizowane są na bieżąco w miarę możliwości budżetu miasta. W cyklu ciągłym realizowane jest zarządzanie energią w obiektach miejskich.

Efekty działań za rok 2012 dla grupy 118 obiektów oświatowych, objętych szczegółowym monitoringiem i raportowaniem wynoszą:

- łączne zużycie paliw i energii wyniosło 53 099 MWh i było mniejsze o 19 491 MWh (26,9%) w porównaniu do roku 2003;

- łączna emisja CO2 wyniosła 23 911 ton i była mniejsza o 8 219 ton (25,6%) w porównaniu do roku 2003;

- łączne zużycie wody wyniosło 134 359 m3 i było mniejsze o 67 044 m3 (33,3%) w porównaniu do roku 2003.

Łączne efekty działań za lata 2004-2012 dla grupy 118 obiektów oświatowych wynoszą:

- ograniczenie zużycia energii o 149 468 MWh,

- ograniczenie emisji CO2 o 63 489 ton,

- ograniczenie zużycia wody o 527 873 m3.

Wg przeprowadzonych analiz realne oszczędności dla budżetu miasta z tytułu ograniczenia zużycia mediów, będącego wynikiem zrealizowanych działań termomodernizacyjnych inwestycyjnych i niskonakładowych oraz prowadzonych działań zarządczych, dla grupy 118 obiektów oświatowych wyniosły ok. 23 mln zł.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Lokalnym Planie Działań zrealizowano następujące zadania termomodernizacyjne i remontowe w placówkach oświatowych:

| lp | Obiekt | Zakres prac | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica, ul. Rędzińska 23 | Wymiana stolarki, docieplenie budynku | 2009 |
| 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Krakowska 29 | Termomodernizacja budynku: - wymiana stolarki - wymiana c.o. - docieplenie | 2007-2009 |
| 3 | Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3 | Termomodernizacja budynku: - wymiana stolarki, - docieplenie ścian zewnętrznych i stropów - budowa kotłowni gazowej | 2010 |
|  | Miejskie Przedszkole nr 42, ul. PCK 16 | Wymiana stolarki, docieplenie budynku | 2010 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Wręczycka 111/113 | Termomodernizacja budynku: - wymiana stolarki - wymiana c.o. - docieplenie - modernizacja kotłowni gazowej | 2010 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II, ul. Wielkoborska 54 | Wymiana stolarki, docieplenie budynku | 2010 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa, ul. Sikorskiego 56 | Termomodernizacja i remont budynku | 2009-2010 |
| 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Aleja Jana Pawła II 95 | Termomodernizacja i remont budynku | 2009-2010 |
| 10 | Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego, ul. Ułańska 5/7 | Termomodernizacja budynku: - wymiana stolarki - wymiana c.o. - docieplenie - modernizacja kotłowni węglowej | 2010 |
| 15 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego, Aleja Niepodległości 16/18 | Termomodernizacja budynku: - wymiana stolarki - wymiana c.o. - docieplenie | 2011-2012 |

Opracowywane są również audyty energetyczne dla budynków oświatowych, w roku 2012 wykonano takie audyty dla:

- Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków, ul. Kozia 18,

- Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego, ul. Warszawska 31,

- Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Krótka 22.

Natomiast we współpracy z TAURON Dystrybucja S.A. została zrealizowana wymiana ok. 5000 wyeksploatowanych i energochłonnych opraw oświetlenia ulicznego pozostających na majątku tej spółki na energooszczędne.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Przemysław Koperski