Pan

Jacek Krawczyk

Radny Miasta Częstochowa

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 05.03.2007 r., na temat prowadzonych prac budowlanych przy wieży sędziowskiej na Stadionie Miejskim przy ul. Olsztyńskiej, uprzejmie wyjaśniam.

Zakończenie budowy wieży sędziowskiej wraz ze wzmocnieniem fundamentów pod konstrukcję zadaszenia, zgodnie z zawartą umową wraz z aneksami, jest przewidziane do dnia 31 marca 2007 r., a budowa nowego zadaszenia trybuny głównej do 30 czerwca 2007 r.

Do chwili obecnej zostały wykonane :

- prace rozbiórkowe starej wieży

- fundamenty nowego budynku wieży

- montaż konstrukcji stalowej

- obudowa ścian wieży

- konstrukcja i pokrycie dachu

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej

- schody

- obudowa ścian wewnętrznych płytami gipsowo-kartonowymi

- instalacje elektryczne i wod.-kan.

Po wykonania pozostały prace wykończeniowe w budynku :

- uzupełnienie obróbek blacharskich na zewnątrz budynku

- szpachlowanie i malowanie ścian wewnątrz obiektu

- wylewki samopoziomujące oraz ułożenie wykładzin podłogowych

- montaż krzesełek

- dokończenie instalacji słaboprądowych wraz z montażem urządzeń

- montaż osprzętu wod.-kan

oraz prace przy zadaszeniu trybuny głównej.

Do końca miesiąca marca zostaną wykonane wszystkie prace umożliwiające rozpoczęcie sezonu żużlowego, a pozostałe do wykonania prace przy zadaszeniu trybun nie będą kolidowały z normalnym funkcjonowaniem stadionu w trakcie sezonu, prowadzone będą w przerwach między meczami.

Zawarta z Wykonawcą umowa określa kary umowne wynikające zarówno z odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, kary za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru (0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki), jak i kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

Co do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na budowie, to zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odpowiada za to kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru.

Pragnę poinformować, że w trakcie kontroli, jak i narad koordynacyjnych na budowie, przedstawiciele Urzędu Miasta nie stwierdzili przebywania kierownika budowy lub pracowników w rejonie wykonywania robót budowlanych bez należytego sprzętu ochronnego.

Stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości zgłaszać należy do Państwowej Inspekcji Pracy, która odpowiedzialna jest za przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W kompetencjach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest kontrola przestrzegania i stosowania przepisów wynikający z ustawy Prawo Budowlane.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Kopia :

1. Biuro Rady Miasta

2.Wydział Organizacyjny do sprawy (Or.IV.0057-190/07)

3. a/a