BDG.0003.2134.2013

Częstochowa, 2013-10-04

Szanowny Pan

Krzysztof Świerczyński

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację z dnia 23 września 2013r. w sprawie stanu zaawansowania przebudowy ulicy Rejtana informuję, że dnia 30 sierpnia 2013r. odbył się przetarg na wykonanie tego zadania. Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm:

lider: Dromet Sp.z o.o., ul. Jesienna nr 139, 42-200 Częstochowa;

partner: Bitum Sp.z o.o. Lipie Śląskie, ul. Cegielniana nr 20, 42-700 Lubliniec.

Dnia 26 września 2013r. uzyskano decyzję nr 6/2013 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, a 3 października 2013r. przekazano plac budowy Wykonawcy.  Rzeczywiste rozpoczęcie robót nastąpi po uprawomocnieniu się ww. decyzji i zatwierdzeniu projektu organizacji robót.

Planowany termin zakończenia zadania to 31 lipca 2014r., całkowity koszt inwestycji -  5 462 966,88 zł

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13

tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66

fax (+48 34) 370-71-70

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl

http://www.czestochowa.pl