I. INWESTYCJE MIEJSKIE, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,

WSPIERANIE LOKALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Zadania związane z realizacją inwestycji miejskich, pozyskiwaniem środków europejskich oraz wspieraniem lokalnego rozwoju gospodarczego w 2010 r. wykonywały głównie: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydział Rozwoju Miasta.

Inwestycje

Wśród priorytetów realizowanych w 2010 r. znalazły się m.in. następujące zadania:

- realizacja inwestycji miejskich (zgodnie z planem rocznym),

- przygotowanie formalno-prawne i dokumentacyjne miejskich zadań inwestycyjnych,

- pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację zadań miejskich ujętych w budżecie 2010 r.,

- zakończenie pilotażowego programu zarządzania energią w jednostkach oświatowych,

- transparentność i zachowanie uczciwej konkurencji w realizacji zamówień publicznych.

Realizacja planu rocznego inwestycji wg przyjętych celów

- Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców.

Realizowano uzupełnienia kanalizacji sanitarnej w ulicach i obszarach nieskanalizowanych. Wykonano 3 856 mb kanalizacji sanitarnej i 245 szt. przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego.

- Rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury.

W 2010 r. rozpoczęto rozbudowę i remont  budynku Filharmonii Częstochowskiej.

Zakończono zadania:

- „Remont i przebudowa historycznego obiektu Willa Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie”;

- udostępnienie projektu edukacyjnego Multicentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym.

- Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego.

Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Sabinowskiej. Kontynuowano budowę hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużlowej.

Wykonano remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 12 przy ul. Okólnej.

Zakończono:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana,

- przebudowę kompleksu miejskiego basenu rekreacyjnego przy ul. Dekabrystów.

- Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Rozpoczęto budowę trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Bardowskiego, w których powstaną 92 mieszkania. W roku sprawozdawczym uzbrojono tereny o powierzchni ok. 4,7ha, na których wybudowanych zostanie (głównie przez osoby fizyczne i developerów) około 81 mieszkań.

- Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej i przestrzeni publicznej.

Zrealizowano następujące zadania:

- przebudowę i remont Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego,

- przebudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy Alei Jana Pawła II wraz z adaptacją części pomieszczeń szkoły na potrzeby przenoszonego Przedszkola nr 2,

- termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wielkoborskiej,

- termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Wręczyckiej,

- termomodernizację Gimnazjum nr 16 przy ul. Ułańskiej,

- termomodernizację Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul. PCK,

- budowę hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Łukasińskiego,

- termomodernizację (polegającą na wymianie ogółem 798 szt. okien) w szkołach podstawowych: nr 48 przy ul. Schillera, nr 2 przy ul. Baczyńskiego, nr 51 przy ul. Połanieckiej, nr 53 przy ul. Orkana, Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kukuczki i Zespole Szkół  nr  3 przy ul. Rozdolnej.

Ponadto wykonano remont Filii Biblioteki Publicznej nr 22 przy ul. Rydla i remont dachu budynku Teatru im. A. Mickiewicza.

W ponad 29 budynkach placówek oświatowych wykonano remonty (głównie okien i dachów), kompleksowe remonty elewacji, kotłowni, ogrodzeń, a także kompleksowe modernizacje sal gimnastycznych (Gimnazjum nr 12) i inne prace remontowe wynikające z zaleceń odpowiednich służb (sanepid, straż pożarna).

Rozpoczęto zadania:

- budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno,

- przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego.

Przygotowanie formalno-prawne i dokumentacyjne miejskich zadań inwestycyjnych

Wykonano dokumentacje projektowe następujących zadań:

- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 przy ul. Zamenhofa,

- budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 20 przy ul. Hubermana,

- budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Waszyngtona,

- budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Festynowej,

- budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych przy ul. Św. Augustyna,

- system wczesnego wykrywania pożaru SAP dla Teatru im. A. Mickiewicza,

- kanał sanitarny z przyłączami w pasie drogowym w końcowym odcinku ulic: Ikara i Św. Kaspra del Bufalo wraz z dwoma przepompowniami ścieków,

- kanał sanitarny z przyłączami w pasie drogowym w ul. Zawiszy,

- remont ulicy Żużlowej wraz z niezbędną infrastrukturą,

- projekt umeblowania hali sportowej przy ul. Żużlowej.

Pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację zadań miejskich ujętych w budżecie 2010 r.

Uzyskano wpływy ze środków pomocowych na zadania:

- „Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego” – 147 832 zł ze środków EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Pozostała część środków w wysokości 332 295 zł wpłynie w 2011r.;

- „Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie” – 1 718 414 zł ze środków EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego;

- Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie – 3 088 238 zł ze środków EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Pozostała część środków, tj. 638 867 zł wpłynie w 2011r.;

- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej – 430 715 zł ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

W roku sprawozdawczym podpisano umowy związane z pozyskaniem środków pomocowych na następujące zadania:

- „Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie” - środki EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Środki funduszu: 29 519 547 zł. Wysokość dofinansowania – 42,9% środków kwalifikowanych.

- „Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie” - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wysokość środków: 15 000 000 zł. Wysokość dofinansowania - 27,9% podstawy wyliczenia wysokości dofinansowania.

- „Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno” - środki EFRR z RPO WSL. Środki funduszu 83 878 213 zł. Wysokość dofinansowania - 85% środków kwalifikowanych.

- „Remont i przebudowa historycznego obiektu Willa Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie” - środki EFRR z RPO WSL. Środki funduszu 645 116 zł. Wysokość dofinansowania - 52,75% środków kwalifikowanych.

Plan inwestycji według uchwały budżetowej na rok 2010 wynosił 91 682 134 zł, a po zmianach 90 779 377 zł. Wykonanie w wysokości 72 809 878 zł w stosunku do uchwały budżetowej wyniosło 79,42%, a do planu po zmianach 80,20%.

Plan remontów według uchwały budżetowej na rok 2010 wynosił 4 448 550 zł, a po zmianach 4 491 390 zł. Wykonanie w wysokości 4 344 262 zł w stosunku do uchwały budżetowej wyniosło  97,66%, a do planu po zmianach 96,72%.

.

Zakończenie pilotażowego programu zarządzania energią w jednostkach oświatowych

Wdrożono system modernizacji ogrzewania w 24 placówkach oświatowych. Po sześciu latach eksploatacji systemu znalazło to wyraźne odzwierciedlenie w postaci oszczędności. W sezonie grzewczym 2009-2010 dzięki termomodernizacji budynków zużyto o 41,82% ciepła mniej niż w roku bazowym 2002. Zaoszczędzona w latach 2004-2010 kwota wynosi ogółem 9 636 505 zł. Zmodernizowane urządzenia stały się własnością poszczególnych szkół.

Transparentność i zachowanie uczciwej konkurencji w realizacji zamówień publicznych

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przygotował i przeprowadził 73 postępowania,  w wyniku których podpisano 84 umowy.

Przeprowadzone procedury wg trybu postępowania to:

- 69 przetargów nieograniczonych, w tym: 1 przetarg na dostawy, 4 przetargi na usługi i 2 przetargi na roboty budowlane o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych,

- 3 postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki,

- 1 postępowanie w trybie zapytania o cenę.

Biorąc pod uwagę strukturę wydatków przeprowadzono:

    - 35 postępowań dotyczących wykonania robót budowlanych,

    - 34 postępowania dotyczące usług,

    - 4 postępowania dotyczące dostaw.

W prowadzonych postępowaniach wniesiono jedno odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie.

Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazano do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o zamówieniach publicznych udzielonych przez Urząd Miasta Częstochowy w 2009 roku.

Zgodnie z art. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzono i przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dwa wstępne ogłoszenia informacyjne o zamówieniach planowanych w 2010 r.

Pozyskiwanie środków europejskich

W 2010 r. złożono 25 wniosków aplikacyjnych do dwóch programów operacyjnych na łączną wartość dofinansowania 57 761 876 zł, w tym:

- do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego złożono ogółem 9 wniosków (w tym 1 wniosek złożyła jednostka podległa) na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 41 667 015 zł. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 8 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 39 467 054 zł; 1 wniosek jest w trakcie oceny.

- do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożono 16 wniosków (w tym 15 wniosków złożyły jednostki podległe) na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 16 094 861 zł. Pozytywną ocenę formalną otrzymały wszystkie złożone wnioski.

Wartość całkowita złożonych wniosków wynosi 90 155 448 zł.

W 2010 r. miasto pozyskało 92 187 169 zł z funduszy Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na realizację 19 projektów o łącznej wartości 232 677 723 zł. W przypadku projektów, które otrzymały pozytywną ocenę i uzyskały decyzję o dofinansowaniu, dla 22 z nich podpisano umowy o dofinansowanie.

Projekty, które pozyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

| PROJEKTY URZĘDU MIASTA |  |  |  |  | TABELA NR 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł projektu | Termin realizacji | Wartość projektu (w zł) | Dofinansowanie z funduszy UE (w zł) | Program, z którego projekt został dofinansowany |
| 1. | Częstochowski Festiwal Sportu Sportowe Wyżyny - badanie marketingowe potencjału marki turystycznej | 2010 | 92 306 | 78 460 | Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego |
| 2. | Remont i przebudowa historycznego obiektu „Willa Generała” wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie | 2009-2010 | 1 238 584 | 635 894 | Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego |
| 3. | Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie | 2009-2012 | 69 165 885 | 29 519 547 | Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego |
| 4. | Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego | 2010-2013 | 7 639 945 | 6 493 953 | Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego |
| 5. | Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka OFF w Częstochowie | 2011 | 317 550 | 269 917 | Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego |
| 6. | Nauka drogą do sukcesu na Śląsku | 2010 | 250 975 | 250 975 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |

Projekty jednostek podległych Urzędowi Miasta:

| MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |  |  |  |  | TABELA NR 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł projektu | Termin realizacji | Wartość projektu (w zł) | Dofinansowanie z funduszy UE (w zł) | Program, z którego projekt został dofinansowany |
| 1. | Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego* | 2011-2012 | 67 045 340 | 7 200 000 | Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego |

*projekt partnerski

| POWIATOWY URZĄD PRACY |  |  |  |  | TABELA NR 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł projektu | Termin realizacji | Wartość projektu (w zł) | Dofinansowanie z funduszy UE (w zł) | Program, z którego projekt został dofinansowany |
| 1. | Bądź aktywny zawodowo | 2010 | 16 942 995 | 16 942 995 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |

| CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. |  |  |  |  | TABELA NR 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł projektu | Termin realizacji | Wartość projektu (w zł) | Dofinansowanie z funduszy UE (w zł) | Program, z którego projekt został dofinansowany |
| 1. | System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym - Miasto Częstochowa | 2010 | 5 287 623 | 3 683 566 | Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego |
| 2. | Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego | 2008-2012 | 54 486 722 | 17 840 788 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |

| MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ |  |  |  |  | TABELA NR 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł projektu | Termin realizacji | Wartość projektu (w zł) | Dofinansowanie z funduszy UE (w zł) | Program, z którego projekt został dofinansowany |
| 1. | Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa | 2010-2013 | 1 480 297 | 1 258 253 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
| 2. | Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa | 2010 | 1 989 667 | 1 780 752 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |

| BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO |  |  |  |  | TABELA NR 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł projektu | Termin realizacji | Wartość projektu (w zł) | Dofinansowanie z funduszy UE (w zł) | Program, z którego projekt został dofinansowany |
| 1. | Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie | 2011-2012 | 1 052 552 | 894 669 | Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego |

| PROJEKTY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI |  |  |  |  | TABELA NR 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł projektu | Wnioskodawca | Wartość projektu (w zł) | Dofinansowanie z funduszy UE (w zł) | Program, z którego projekt został dofinansowany |
| 1. | Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej | Miejskie Przedszkole nr 31 | 614 720 | 605 499 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
| 2. | Nasza szkoła SP 51 – nasze przedszkolaki | Szkoła Podstawowa nr 51 | 649 648 | 639 902 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
| 3. | Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego | 746 366 | 746 366 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
| 4. | Mały uczeń duże szanse | Szkoła Podstawowa nr 34 | 451 214 | 451 214 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
| 5. | Osiągnij z nami sukces | Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi | 629 923 | 629 923 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
| 6. | Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość | Zespół Szkół im. B. Prusa | 2 595 411 | 2 264 496 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |

Oprócz przygotowania i realizacji projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w 2010 r., zakończono lub kontynuowano realizację 38 projektów, które zostały dofinansowane w latach 2008-2009.

Wydział Rozwoju Miasta realizował ponadto szereg działań dotyczących:

- Złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, obejmującego 30 gmin, pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (E -Region częstochowski)” w Urzędzie Marszałkowskim wraz z późniejszą aktualizacją wniosku i dokumentów aplikacyjnych.

- Zamknięcia projektu Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”.

Koordynowano również prace związane z realizacją Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Opracowano kolejną aktualizację programu oraz przygotowano cztery aneksy do  „Umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”.

W 2010 r. uruchomiono stronę internetową poświęconą projektom realizowanym przez miasto oraz jednostki podległe, na które pozyskano środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Miejski Program Rewitalizacji

Biuro Pełnomocnika ds. rewitalizacji kontynuowało prace związane z wdrażaniem Miejskiego Programu Rewitalizacji (przyjętego w 2005 roku).

Ze względu na nabór projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania „Rewitalizacja” MPR był niezbędnym dokumentem do aplikacji o środki unijne z tego działania. W związku z powyższym przygotowano aktualizacje Miejskiego Programu Rewitalizacji, które pozwoliły na udział w konkursie pięciu projektów, w tym dwóch miejskich oraz trzech projektów partnerów zewnętrznych. Aktualizacje wprowadzono na podstawie uchwał Rady Miasta Częstochowy z 2010 r.: nr 709/LXII/2010 z dnia 28 czerwca, nr 744/LXIII/2010 z dnia 25 sierpnia oraz nr 799/LXVII/2010 z dnia 8 listopada. Ostatecznie cztery z pięciu wniosków przeszły pozytywnie ocenę formalną (w tym dwa miejskie), jeden projekt uzyskał dofinansowanie, pozostałe są w trakcie oceny merytorycznej.

Ponadto w ramach wdrażania MPR prowadzono stały monitoring wskaźników i mierników programu rewitalizacji. Wykaz wskaźników jest elementem raportu z realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy.

W związku z pojawieniem się w Regionalnym Programie Operacyjnym nowego mechanizmu finansowego JESSICA, umożliwiającego wsparcie finansowe przedsiębiorców i podmiotów prywatnych, przeprowadzono nabór projektów partnerów, którzy mogliby się ubiegać o takie wsparcie.

Rozpoczęło przygotowania do projektu rewitalizacji Alei Pokoju i jej okolic - realizacja pilotażowego projektu rewitalizacyjnego w dzielnicy Raków jest elementem przyjętej „Strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025”. Projekt ten jest konsekwencją warsztatów „Gra w miasto przyszłości” przeprowadzonych w dzielnicy Raków w 2009 r.

Programowanie rozwoju miasta i regionu

Działania podejmowane w tym zakresie obejmowały m. in.:

- Udział w pracach nad aktualizacją Programu Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - w części dotyczącej strategii rozwoju subregionu.

- Udział w konsultacjach dotyczących m.in. zakresu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

- Kontynuowanie prac koordynacyjnych i doradczych związanych z przygotowaniem nowych oraz aktualizacją obowiązujących dziedzinowych programów rozwoju ogólnej strategii rozwoju miasta:

- Program rozwoju i wspierania sportu, wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej w Częstochowie na lata 2011-2015,

- Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy.

Działania wspierające lokalny rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość

W 2010 r. Wydział Rozwoju Miasta realizował dwa projekty związane z promocją inwestycyjną Częstochowy, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, Poddziałanie 1.1.2. „Promocja inwestycyjna”.

W okresie sprawozdawczym zakończono projekt „Częstochowa – Good City for Good Business – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta”, realizowany od 2008 r. Otrzymana kwota refundacji wyniosła 264 970 zł (85% środków kwalifikowanych).

W ramach ww. projektu w 2010 r. zaprezentowano ofertę inwestycyjną miasta podczas Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych MIPIM, odbywających się w dniach 16-19 marca w Cannes we Francji.

Działania promocyjne kontynuowano podejmując kolejny projekt „Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie”, którego realizację na kwotę ogółem 913 984 zł przewidziano na lata 2010-2011. W ramach ww. projektu ofertę inwestycyjną miasta prezentowano podczas:

- Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (Miasto Częstochowa było Partnerem Głównym Kongresu), 31 maja–2 czerwca;

- Międzynarodowych Targów Możliwości Inwestycyjnych i Przedsiębiorczości URBIS INVEST w Brnie (Rep. Czeska), 13-17 września;

- Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji CIFIT w Xiamen (Chiny), 8-11 września;

- Międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium (Niemcy),  4-7 października;

- Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji Cityscape w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), 5-7 października;

- Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych Barcelona Meeting Point w Barcelonie (Hiszpania), 
22-22 października.

Efektem różnego rodzaju działań, podjętych w 2010 r. przez Centrum Obsługi Inwestora w ramach obsługi krajowych i zagranicznych inwestorów zainteresowanych lokalizacją przedsięwzięć na terenie miasta, było m.in.:

- zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a firmą Edilgi Sp. z o.o. w sprawie wymiany nieruchomości w celu poprawy warunków inwestowania (marzec);

- podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a firmą S.A.B GmbH&Co.Kg, dotyczącego współpracy w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na kompleksowym zagospodarowaniu Parku Miejskiego „Lisiniec” - w celu nadania ww. obszarowi charakteru znaczącej atrakcji o charakterze rekreacyjnym, sportowym i turystycznym (październik); Zarządzeniem Nr 2912/10 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 4 listopada 2010 r. powołano zespół zadaniowy ds. współpracy z  S.A.B GmbH&Co.Kg przy przygotowaniu koncepcji funkcjonalno-prawnej inwestycji rekreacyjno-sportowej na terenie Parku Rekreacyjnego „Lisiniec”.

Wśród ważniejszych działań, podjętych na rzecz współpracy z lokalnymi środowiskami gospodarczymi i organizacjami skupiającymi przedsiębiorców, jak również instytucjami lokalnymi, regionalnymi oraz krajowymi w celu tworzenia warunków rozwoju gospodarczego miasta, wymienić należy:

- organizację spotkań, debat i konferencji o tematyce gospodarczej, m.in.: Forum Gospodarczego Polsko-Austriackiego, Dnia Czeskiego w Częstochowie, spotkania Polsko-Chorwackiego, konferencji „Kapitał i Bezpieczeństwo twojej firmy”;

- organizację (wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.) cyklu spotkań biznesowych z przedsiębiorcami („Śniadania z Przedsiębiorcami”);

- organizację konkursu na „Promotora Częstochowskiej Gospodarki” (Zarządzenie Nr 2869/10 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 11 października 2010 roku w sprawie ustanowienia wyróżnień Prezydenta Miasta Częstochowy pn.”Promotor Częstochowskiej Gospodarki”),

- promocję obiektów i terenów inwestycyjnych firm:  Operator ARP Sp. Z o.o., RFG S.A., Polontex S.A. oraz zarządców byłego „Polnamu” i „Wełnopolu”.

W ramach działań promocyjnych miasto uczestniczyło również  w różnego rodzaju konkursach i rankingach ogólnopolskich. Były to m.in.:

- IV edycja Konkursu „Teraz Polska” w kategorii dla gmin (Częstochowa uzyskała nominację do Godła i znalazło się wśród ośmiu najlepiej ocenionych gmin);

- IV edycja Konkursu „Grunt na medal 2010” (w ofercie konkursowej Częstochowa zamieściła m.in. teren inwestycyjny spółki „Operator ARP” Sp. z o.o., który został Finalistą IV edycji Konkursu);

- ranking miast najbardziej atrakcyjnych dla biznesu w kategorii miast 150–300 tysięcy mieszkańców, organizowany przez Magazyn „FORBES” (Częstochowa zajęła VIII miejsce).

W 2010 r. opracowano koncepcję i przygotowano stronę internetową www.biznes.czestochowa.pl, prezentującą (aktualizowaną na bieżąco) ofertę inwestycji miejskich i prywatnych, serwis i forum gospodarcze oraz dział ogłoszeń biznesowych.

EWIDENCJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

| WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU EWIDENCJI GOSPODARCZEJ | TABELA NR 8 |
| --- | --- |
| Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej | Liczba w 2010 r. |
| Pierwsze wpisy | 2 267 |
| Zmiany we wpisie | 4 851 |
| Decyzje o wykreśleniu z ewidencji | 2 159 |
| Pisemne informacje (zaświadczenia) o przedsiębiorcach: - w tym zwolnione i nie podlegające opłacie skarbowej | 2 880 1 886 |
| Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności | 1 910 |
| Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej | 915 |

| WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU EWIDENCJI GOSPODARCZEJ | TABELA NR 9 |
| --- | --- |
| Zadania z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | Liczba w 2010 r. |
| Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (detal): - zawartość do 4,5% alkoholu oraz piwa - zawartość pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - zawartość pow. 18% alkoholu | 248 347 349 |
| Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia): - zawartość do 4,5% alkoholu oraz piwa - zawartość pow. 4,5% do 18% alkoholu - zawartość pow. 18% alkoholu | 124 75 74 |
| Oględziny punktów sprzedaży napojów alkoholowych | 645 |
| Decyzje o umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia | 25 |
| Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia | 2 |
| Decyzje o wygaśnięciu zezwolenia | 315 |
| Decyzje w zakresie zmian w wydanym zezwoleniu | 74 |
| Zezwolenia jednorazowe | 202 |
| Decyzje odmowne w sprawie wydania zezwolenia | 12 |
| Rozprawy administracyjne | 6 |
| Wszczęcie postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia | 43 |
| Wszczęcie postępowań w sprawie cofnięcia zezwolenia | 5 |
| Decyzje o cofnięciu zezwoleń | 2 |
| Postępowania wyjaśniające na okoliczność naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 4 |
| Przekazanie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 847 |