Częstochowa, 2013.10.11

BDG.0003.2171.2013

Pani

Małgorzata Iżyńska

Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 2 października 2013 roku, uprzejmie           informuję co następuje.

W celu przygotowania do realizacji przewidzianego w WPF na lata 2014-2015 zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa ulicy Mącznej i odcinka ul. Zawodziańskiej od ul. Mącznej do ul. Mstowskiej wraz z odwodnieniem w Częstochowie” w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa z terminem jej ukończenia przewidywanym na dzień 30 października 2013 r.

Opracowanie obejmuje:

-budowę jezdni o szerokości od 5,5 do 6,0m,

-budowę jednostronnych chodników,

-budowę kanalizacji deszczowej,

-dobudowę dwóch latarni oświetleniowych na północnym odcinku ul. Zawodziańskiej,

-budowę kanału technologicznego wzdłuż ulicy Zawodziańskiej.

Z uwagi na kolizję z projektowanym układem drogowym konieczna jest również przebudowa istniejącej infrastruktury. Przewidywane przejęcie powierzchni gruntów pod pas drogowy to około 3 200 m2. W związku z koniecznością poszerzenia istniejącego pasa drogowego, inwestycja musi być realizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 687).

Ostateczny koszt realizacji zadania według kosztorysów inwestorskich sporządzonych do opracowywanej dokumentacji zostanie określony w miesiącu październiku 2013 r.

Rozpoczęcie realizacji zadania w tetrminie przewidzianym WPF uzależnione jest od zabezpieczenia na powyższy cel środków budżetowych.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak