Szanowny Pan

Bartłomiej Sabat

Radny Miasta Częstochowy

Dot.  budowy ul. Radomskiej w Częstochowie.

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 21.05.2007r.,  wyjaśniam, że budowę  ulicy Radomskiej rozpoczęto 19.04.2007r. W tym dniu przekazaliśmy plac budowy wykonawcy. O fakcie tym został powiadomiony  i brał udział w przejęciu terenu wykonawca oraz inspektor nadzoru. Umowny koszt robót wynosi 3.373.401,41 zł. Z uwagi na to, że w budżecie 2007r., przewidziano 1.500.000,00 zł jest to inwestycja dwuletnia. Zgodnie z harmonogramem robót prace zostaną zakończone 30.06.2008r. Obecnie wykonawca opracował projekt organizacji ruchu na czas budowy, zgromadził na placu budowy materiały potrzebne do wykonania kanalizacji i rozpoczął budowę kanalizacji sanitarnej.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) mgr inż. Zdzisław Ludwin