Częstochowa, dn. 09.08.2010 r.

MZDiT.WO.0057-119/10

Szanowna Pani

Anna Gabarska

Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelacje z 27.07.2010 roku informuję , że MZDiT po uszkodzeniu kładki przy ul. Sieroszewskiego i uzyskaniu niekorzystnej dla konstrukcji opinii wyrażonej w ekspertyzie o stanie technicznym wprowadził korektą do budżetu na 2009r. kwotę umożliwiającą opracowanie dokumentacji remontu kładki,  którą przyjęto na koniec roku.   Mimo prób wprowadzenia do budżetu na 2010 zadania  remontowego pod nazwą: Remont kładki dla pieszych n/ DK-1 przy ul. Sieroszewskiego ostatecznie w budżecie się nie znalazło.

Aktualnie rozmawiamy z autorami ekspertyzy w sprawie ponownego przeanalizowania stanu konstrukcji i możliwości warunkowego użytkowania do czasu przeprowadzenia remontu kładki.

6 października 2009r. historia powtórzyła się z kładką przy ul. Mireckiego, tylko że w tym przypadku zlecona 10.03.2010r. ekspertyza wraz z opracowaniem projektu remontu wykazała, że nie można dalej eksploatować kładki ze względu na uszkodzenia dźwigara nie nadające się do naprawy, wymuszając jednocześnie natychmiastową wymianę tego przęsła. MZDiT podjął kroki w trybie awaryjnym w ramach bieżącego utrzymania mostów w celu wykonania częściowego remontu tej kładki w zakresie wymiany uszkodzonego przęsła. Aktualnie firma „Drog-Bud” Spółka z o.o. działająca w imieniu MZDiT jest w trakcie zawierania umowy z wytwórcą konstrukcji stalowej (ISD HUTA Cz-wa) na to przęsło.

Na podstawie uzgodnień z wytwórcą jak i uwzględniając technologię robót remontowych przewidujemy, że zamknięcie kładki może potrwać do końca września tego roku.  Będziemy dokładać wszelkich starań o skrócenie tego terminu.

Zastępca

Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Ryszard Majer