Częstochowa, 2011-12-07

MZDiT.WO.0057 – 322/11

- Szanowny Pan

- Krzysztof Świerczyński

- Radny Miasta Częstochowy

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 25.11.2011r. w sprawie przebudowy skrzyżowania ulicy Bór z Al. Niepodległości uprzejmie wyjaśniam.

W dniu 9 listopada 2010 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Miasto Częstochowa a Firmą Terra Promessa Perfecta. W porozumieniu zawarto wszystkie obowiązki i prawa stron oraz określono zakres przebudowy skrzyżowania  Al. Niepodległości z ulicą Bór. W fazie opracowywania projektu budowlanego okazało się, że działki o nr ewidencyjnych 38/4 i 38/5 obręb 283, na których powinien być realizowany prawoskręt z Al. Niepodległości w ulicę Bór posiadają nieuregulowany stan prawny.

W związku z powyższym Inwestor wystąpił do MZDiT o czasową zmianę zakresu przebudowy przedmiotowego skrzyżowania tak aby nie obejmowała w/w działek. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie pismem z dnia 
27 października 2011 r. wyraził na tę zmianę zgodę.

Obecnie Inwestor jest na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. Ponadto Inwestor zobowiązał się, do wykonania inwestycji drogowej w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku.

W związku z powyższym przygotowywany jest stosowny aneks określający końcowy termin realizacji przedmiotowego skrzyżowania przez Inwestora.

Z uwagi, iż porozumienie zawiera tajemnicę przedsiębiorcy nie jest możliwe ujawnienie treści przedmiotowego porozumienia, którego jednym z załączników jest koncepcja przebudowy skrzyżowania.

Powyższe zgodne jest z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198).

Inwestor może przystąpić do użytkowania pawilonu handlowego po uzyskaniu stosownego pozwolenia na użytkowanie obiektu wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego w tym przypadku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak