ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA CZĘSTOCHOWY

MZD.0057-57/07					Częstochowa, 2007-03-16

Sz. Pan Konrad Głębocki

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację złożoną dn. 05.03.2007 r. dotyczącą terminów wykonania zadań z planu remontów MZD w roku 2007  przedstawiam obecny stan zaawansowania działań zmierzających            do wykonania poniższych remontów i inwestycji:

Remont ul. Tatrzańskiej – w chwili obecnej trwają rozeznania terenowo-prawne i prace przygotowawcze związane z wszczęciem procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej.                         Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej oraz opracowaniu dokumentacji technicznej MZD wystąpi z wnioskiem o pozwolenie           na budowę niezbędnym do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Szacowany termin zakończenia zadania 2008 r.

Remont ul. Sandomierskiej – w trakcie ogłoszenia przetarg                na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy. Termin opracowania dokumentacji projektowej – 31.07.2007 r. Szacowany termin zakończenia zadania 2008 r.

Remont chodnika w ul. Odrodzenia – w trakcie opracowania uproszczona dokumentacja techniczna na remont chodnika pozwalająca na realizację zadania w trybie zgłoszenia. Termin zakończenia robót 31.07.2007 r.

Remont chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Drzewnej -           w trakcie ogłoszenia przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika wraz z odwodnieniem ulicy Drzewnej , przebudowy ul. Festynowej od ul. Drzewnej do rzeki Stradomki, oraz korekty geometrii skrzyżowania ul. Festynowej i ul. Drzewnej . Termin opracowania dokumentacji projektowej – 31.07.2007 r. Szacowany termin zakończenia zadania 2008 r.

Remont ul. Wielkoborskiej – ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej – otwarcie ofert 22.03.2007 r. Termin opracowania dokumentacji projektowej – 31.10.2007 r. Szacowany termin zakończenia zadania 2008 r.

W ramach powyższego zadania wykonany zostanie:

- chodnik jednostronny po stronie północnej przylegający do ogrodzeń posesji o szerokości 2,0 m od istniejącego chodnika przy Szkole Podstawowej do granic miasta,

- odwodnienie - poprzez wpusty uliczne z odprowadzeniem wód            do istniejących rowów po stronie południowej.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości:

- OR

- IZ

MK