Częstochowa, 2012-10-24

MZDiT.WO.OO57-329/12

Szanowny Pan

Jacek Krawczyk

Radny  Miasta  Częstochowy

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Bór z aleją Niepodległości uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z zawartą umową i aneksem do przedmiotowej umowy Inwestor miał dokonać przebudowy ww. układu drogowego do końca listopada br.

W dalszym ciągu trwają prace Inwestora polegające na opracowywaniu ostatecznej wersji projektu budowlanego z zastosowaniem uwag zgłoszonych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

Obecnie są prowadzone rozmowy w sprawie zmiany ustaleń zawartego porozumienia dotyczące rozdzielenia obowiązków realizacji przedmiotowego zadania pomiędzy Inwestora a Gminę Miasto Częstochowa. Powyższe wynika z konieczności wykupu części działki prywatnej pod poszerzenie pasa drogowego Al. Niepodległości i przeprowadzenia procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę.

Ponadto należy wyjaśnić, że aktualnie podjęcie działań mających na celu realizację całości przedmiotowej inwestycji skutkowałoby znacznym zwiększeniem utrudnień w ruchu drogowym z uwagi na prowadzone przez MZDiT roboty drogowe w tym rejonie miasta.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Przemysław Koperski