Częstochowa, dnia 18.06.2012r.

MZDiT.WO.0057-185/12

Szanowny Pan

Artur Gawroński

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 11.06.2012r. w sprawie zadania „wzmocnienie znaczenia centrum pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” uprzejmie informuję, że inwestycja realizowana jest zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i pozwolenia na  budowę, stanowiącymi załączniki do wniosku o dofinansowanie.

W trakcie tegorocznych prac dokonano zmiany w konstrukcji podbudowy chodników – w miejsce podbudowy tłuczniowej zamiennie zastosowano podbudowę betonową. Zmiana podyktowana była koniecznością uniknięcia kolizji z płytko posadowionymi istniejącymi sieciami infrastruktury podziemnej, a tym samym wyeliminowania dodatkowych robót i kosztów. Zamianę dokonano po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim i po jego akceptacji.

Informuję ponadto, że prace budowlane przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem, jednak ze względu na opóźnienia rozpoczęcia prac budowlanych a także występujące kolizje sieci, ulegał on pewnym modyfikacjom mającym na celu nadgonienie robót przyjętych w jego pierwotnej formie, gwarantujących jednocześnie terminowe zakończenie całej tegorocznej inwestycji. Zmiany miały również na celu takie prowadzenie prac budowlanych by maksymalnie eliminować niekorzystny wpływ prac budowlanych na coroczne pielgrzymki – szczególnie w miesiącu sierpniu i wrześniu - których trasy przemarszu przebiegają przez teren inwestycji.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak