Częstochowa, dnia 02.11.2009r.

MZD.WO.0057 – 181/09

Szanowny Pan

Konrad Głębocki

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 26.10.2009r. w sprawie budowy odwodnienia ulicy Ikara wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Św. Rocha w kierunku Żabińca oraz zwiększenia środków finansowych w projekcie budżetu na 2010r. na wykonanie odwodnienia w Dzielnicy Grabówka, uprzejmie informuję, że:

-  Miejski Zarząd Dróg jest w posiadaniu dokumentacji technicznej budowy ulicy Ikara ( wraz z oświetleniem ). Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Łączny koszt wykonania ulicy Ikara wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 15 mln zł.

Równolegle do ww inwestycji przygotowywana jest przebudowa skrzyżowania ulicy Ikara i Św. Rocha – aktualnie trwa wykonywanie dokumentacji technicznej ( protest mieszkańców dotyczący działki usytuowanej na wlocie w ulicę Ikara spowodował opóźnienia w procesie projektowania ). Realizacja inwestycji planowana jest w 2010 roku.

- odwodnienie dzielnicy Grabówka ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010 – 2016, przyjętym przez Radę Miasta w dniu 26.10.2009r. – uchwała nr 556/XLVII/2009.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Kopia:

- Or.IV.0057-1265/09

- BR

- IŻ

- aa

M.S.

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13

tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66

fax (+48 34) 370-71-70

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl

http://www.czestochowa.pl