### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

W ROKU 2003

Prezydent Miasta Częstochowy

dr inż. Tadeusz Wrona

# Częstochowa, marzec 2004 rok

SPIS TREŚCI

|  | WSTĘP........................................................... | str. 4 |
| --- | --- | --- |
|  | ROZWÓJ GOSPODARCZY – INWESTYCJE MIEJSKIE, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA........ | str. 8 |
|  | PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU, AKTYWIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI................ | str. 64 |
|  | GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA.... | str. 80 |
|  | DROGI........................................................... | str. 86 |
|  | URBANISTYKA I NADZÓR BUDOWLANY............... | str. 93 |
|  | GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY I SKARBU PAŃSTWA.............................. | str. 98 |
|  | TRANSPORT, EWIDENCJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, KOMUNIKACJA..................... | str. 106 |
|  | OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO, LEŚNICTWO.................................................... | str. 119 |
|  | OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA......... | str. 129 |
|  | EDUKACJA...................................................... | str. 166 |
|  | KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA..................... | str. 177 |
|  | KULTURA I SZTUKA.......................................... | str. 196 |
|  | SPRAWY OBYWATELSKIE.................................. | str. 223 |
|  | OCHRONA KONSUMENTÓW | str. 226 |
|  | KOMUNIKACJA SPOŁECZNA............................... | str. 229 |
|  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.......................... | str. 244 |
|  | SAMORZĄDNOŚĆ I PARTNERSTWO SPOŁECZNE.................................................... | str. 254 |
|  | ORGANIZACJA PRACY URZĘDU MIASTA............... | str. 280 |
|  | REALIZACJA BUDŻETU, ANALIZY FINANSOWE, KSIĘGOWOŚĆ................................................. | str. 292 |
|  | AUDYT, KONTROLE FINANSOWE........................ | str. 299 |

1.	WSTĘP

Sprawozdanie za 2003 rok prezentuje działania organu wykonawczego gminy, którym zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym jest Prezydent Miasta. Od 19 listopada 2002 r. funkcję Prezydenta Miasta pełni Tadeusz Wrona.

Organ wykonawczy gminy zobowiązany jest realizować zadania wynikające z przepisów ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym oraz innych, w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przez administrację państwa.

Rok 2003 był szczególnie trudnym okresem wykonywania zadań samorządowych. Wynikało to z szeregu przyczyn, na które gmina nie miała żadnej możliwości oddziaływania. W pierwszym rzędzie były to problemy finansowe:

- Przyznana na rok 2003 subwencja oświatowa zabezpieczała tylko wydatki na wynagrodzenie na 9 miesięcy, bez pokrycia wydatków rzeczowych. Niedobory miasto zmuszone było pokrywać z własnych środków.

- Mniejsze niż naliczone były wpływy do budżetu miasta z przekazywanych przez budżet państwa dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w ciągu roku ten ubytek wynosił 10-15 mln zł, na koniec roku 5 mln zł.

- Brak refundacji w pełnej wysokości kosztów oświetlenia dróg krajowych i wojewódzkich; Wojewoda nie przekazał w 2003 r. należnej refundacji w łącznej kwocie 2.385.000 zł.

- Niedoszacowanie przez stronę rządową zadań realizowanych przez powiatowe służby powodowało konieczność dofinansowania Powiatowego Urzędu Pracy kwotą 586.000 zł oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotą 90.000 zł.

Na stan miasta bezpośredni wpływ miała trudna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju. Stopa bezrobocia w Częstochowie wynosiła w grudniu 2002 r. 15,8%. Spadły dochody mieszkańców, co przekładało się na gorszą kondycję finansową lokalnych przedsiębiorstw. Szczególnie niebezpieczna była w początkach 2003 r. groźba upadku Huty „Częstochowa” S.A. i likwidacji 5.500 miejsc pracy. Taki scenariusz oznaczałby katastrofę dla całego miasta.

Sytuacja społeczno-gospodarcza miała także bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów (mniejsze wpływy podatkowe, mniejsze wpływy z sprzedaży, dzierżawy, wynajmowania elementów majątku gminy), jak i wydatków (zwiększone wydatki na świadczenia społeczne).

Taka sytuacja powodowała, że budżet miasta musiał być wielokrotnie korygowany. W efekcie wymuszało to konieczność rezygnacji lub ograniczenia w realizacji założonych na początku roku zadań.

Priorytetami w roku 2003 było:

- Utrzymanie wysokiego, nie mniejszego niż 10% wskaźnika inwestycyjnego.

- Skupienie wydatków na najważniejszych działaniach decydujących o przyszłym rozwoju miasta.

- Utrzymanie zasady doinwestowania dzielnic peryferyjnych.

- Dotrzymanie zobowiązań wynikających z porozumienia o współfinansowaniu rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego w ramach programu ISPA.

- Uwzględnienie dalekosiężnych skutków inwestycji.

- Traktowanie wydatków bieżących jako formy inwestycji przynoszącej w przewidywalnej przyszłości wymierne korzyści.

- Realizacja konsekwentnej polityki społecznej opartej na zasadzie pomocniczości.

- Utrzymanie optymalnego poziomu zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

- Utrzymanie niezbędnego poziomu jakości życia, w zakresie poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, warunków ekologicznych.

- Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i współdecydowania o sprawach miasta.

Mimo wspomnianych problemów finansowych w zasadzie owe zadania priorytetowe były realizowane.

Najważniejszym zadaniem stało się jednak określenie Strategii Rozwoju i zbudowanie na jej podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Wymagało to pełnej inwentaryzacji problemów miasta i zadań z tym związanych; następnie oszacowania możliwości finansowych miasta do roku 2010 i na tej podstawie dokonania wyboru zadań najważniejszych i najpilniejszych do realizacji.

Opracowanie, a następnie przyjęcie przez Radę Miasta Strategii i WPI stanowiło otwarcie nowego etapu pracy organu wykonawczego gminy. Pozwala to racjonalnie gospodarować środkami miasta, otwiera szansę na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania miejskich inwestycji. Udało się uporządkować podstawy i nadać wyraźny i realny kierunek rozwoju miasta.

Bardzo ważnym zadaniem stało się w 2003 r. dostosowanie działań gminy do wymogów związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004 r. Częstochowa staje się jednym z miast Unii, co zasadniczo zmienia warunki funkcjonowania.

Dostosowanie wymagało adaptacji prawnej i organizacyjnej. Wprowadzany system zarządzania, zgodny z normą ISO 9001, jest środkiem mającym na celu poprawę jakości obsługi administracyjnej mieszkańców, jak i uzyskanie standardu tej obsługi na poziomie innych miast UE. Czytelne, jasne procedury wykonywania czynności administracyjnych, przejrzystość działań możliwa dzięki Biuletynowi Informacji Publicznej i elektronicznemu Systemowi Obiegu Dokumentów „Docman” są tego świadectwem.

Przygotowanie WPI ułatwia pozyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej. Przygotowanych zostało sześć projektów: dwa do programu operacyjnego SPO – Transport, cztery do ZPORR. Równocześnie podjęto starania o pozyskanie środków z „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”.

Rolą Urzędu stało się także wspieranie innych jednostek komunalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw w dostosowaniu do unijnych wymogów prawnych oraz w przygotowaniu projektów umożliwiających pozyskanie środków pomocowych. To wsparcie miało przede wszystkim charakter informacyjno-doradczy oraz szkoleniowy. Temu m.in. służyły prace dwóch nowopowołanych jednostek: Miejskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Biura Informacji Europejskiej oraz zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych i innych jednostek i wydziałów UM.

Zwiększonej aktywności służb miejskich wymagała także sfera działań zmierzających do ograniczenia wzrostu bezrobocia. Współpraca gminy z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Wojewodą Śląskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy i innymi podmiotami zaowocowała powstaniem programu „Nowa Praca” oraz utrzymaniem produkcji w podmiotach utworzonych na majątku Huty „Częstochowa” S.A.

Wprowadzone uchwałą Rady Miasta zwolnienie z opłat za wpis do ewidencji gospodarczej osób bezrobotnych i absolwentów szkół, wsparte systemem pomocy instytucjonalnej ze strony PUP i MOWP, wpływało na zwiększenie aktywności gospodarczej. Udało się także uniknąć poważnej redukcji zatrudnienia w jednostkach komunalnych. Utrzymaniu miejsc pracy sprzyjało również przyjęcie w budżecie wysokiego poziomu wydatków majątkowych.

W 2003 r. informacje PUP mówiły o zahamowaniu tempa wzrostu bezrobocia i utrzymaniu na poziomie z poprzedniego roku, mimo tendencji wzrostowej w skali kraju. Choć nadal sytuacja społeczno-gospodarcza jest trudna, można z większym optymizmem mówić o najbliższej przyszłości. Dobrym sygnałem jest ożywienie rynku inwestycyjnego i zapowiadane zwiększenie zatrudnienia w firmach częstochowskich.

W omawianym roku konsekwentnie realizowano zasadę partnerstwa i dialogu społecznego. Instytucjonalnym tego wyrazem była aktywność Rady Gospodarczej, Rady Kultury, Komisji ds. Rodziny, Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektionicznej, Młodzieżowej Rady Miasta i Rad Dzielnic. Wybory do Rad Dzielnic, odbywające się jesienią, cieszyły się znacznie większą frekwencją niż organizowane przed poprzednimi kadencjami Rad. Zorganizowane zostało I Forum Organizacji Pozarządowych oraz Dzień Samorządu Terytorialnego. Sukcesem okazała się inicjatywa zwołania I Światowego Kongresu Częstochowian.

Wzrasta znaczenie miasta jako regionalnego lidera. Prezydent przewodniczy Klubowi Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Ziemi Częstochowskiej. Kieruje także Powiatową Radą Zatrudnienia. Miasto stało się inicjatorem utworzenia Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Prezydent Tadeusz Wrona wybrany został wiceprezesem Związku Miast Polskich i wiceprzewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Reprezentuje ZMP w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu współprzewodnicząc Zespołowi ds. Administracji i Bezpieczeństwa Obywatelskiego. Jest także przedstawicielem samorządu polskiego w Komitecie Regionów przy Parlamencie Europejskim i w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Zgromadzenie Miast Laureatów Nagrody Europy powierzyło mu przewodnictwo stowarzyszenia.

Zaktywizowano współpracę z miastami europejskimi w ramach Porozumienia Miast Maryjnych, powstaje projekt dofinansowywany przez Komisję Europejską.

W 2003 r. praca Urzędu Miasta była przedmiotem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ocena wypadła dobrze, Częstochowa została uznana za najlepszy samorząd z kontrolowanych w ubiegłym roku sześćdziesięciu samorządów województwa śląskiego.

Praca Urzędu była także przedmiotem analizy Transparency Internationale Polska. Częstochowa, jako jedyne miasto w Polsce, uczestniczyła w projekcie TI analizującym krajowe i lokalne prawo oraz procedury administracyjne pod kątem zagrożeń korupcyjnych. Wynik analiz był pozytywny dla naszego miasta. Niektóre sfery działań – np. zamówienia publiczne, dostęp do informacji publicznej – uznano za wzorcowe dla innych samorządów.

Przedłożone sprawozdanie zawiera relacje z pracy Wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek podległych samorządowi.

- ROZWÓJ GOSPODARCZY

INWESTYCJE MIEJSKIE,

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował swoje zadania współpracując z Komisjami Rady Miasta, Radami Dzielnic, przedstawicielami Społecznych Komitetów oraz służył mieszkańcom bezpośrednią merytoryczną pomocą.

Głównym zadaniem Wydziału było uporządkowanie spraw z zakresu inwestycji rozwojowych miasta, w tym w szczególności:

- inwentaryzacja i analiza dotychczas prowadzonych i przygotowanych inwestycji,

- współudział w przygotowaniu Strategii Rozwoju Miasta,

- współudział w przygotowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

W roku 2003 nastąpiło także zwiększenie zadań Wydziału poprzez przejmowanie inwestycji prowadzonych w jednostkach podległych UM (placówki kultury), współudział w pracach związanych z restrukturyzacją Huty „Częstochowa” oraz podjęcie działań poprzez Miejskiego Inżyniera w zakresie energoszczędności.

## INWESTYCJE

Plan inwestycji na rok 2003 sporządzony został z uwzględnieniem potrzeb społecznych, jak i priorytetów gminy w dostosowaniu do możliwości finansowych. Podstawowa część inwestycji realizowana była ze środków kredytowych, a wszystkie wydatki realizowano w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.

W planie budżetu wydatki majątkowe podzielone były na trzy grupy: inwestycje kontynuowane, noworozpoczynane oraz zakupy inwestycyjne.

### Inwestycje kontynuowane (Tabele nr 1, 2, 3)

W ramach tej grupy realizowanych było 16 zadań. Należy tu jednak zaznaczyć, że w ramach dwóch pozycji planu, tj. dofinansowania inwestycji czynowych i uzbrojenia pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego wykonano dodatkowo 27 zadań inwestycyjnych. Rzeczywista liczba zadań w ramach inwestycji kontynuowanych wyniosła 43. Łączna wysokość środków na ich realizację przewidziana w planie wyniosła 16.408.201 zł i złożyły się na nią następujące pozycje:

- 216.976 zł z budżetu miasta przeznaczono na spłatę odsetek,

- 8.863.201 zł kredyt,

- 3.824.000 zł pożyczka,

- 788.760 zł środki społeczne,

- 2.715.264 zł dotacje i inne środki pozabudżetowe.

Najważniejsze wśród zadań kontynuowanych, to:

- Rozbudowa połączenia DK-1 z modernizowanym skrzyżowaniem ul. Legionów z ul. Faradaya i jej modernizacją.

Zmodernizowano konstrukcję i nawierzchnię jezdni o powierzchni 21.170 m2, wybudowano odwodnienie - 257 mb, wymieniono 13 sztuk wpustów ulicznych oraz oświetlenie uliczne obejmujące 79 latarni drogowych i 57 lamp ogrodowych. Wybudowano chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 12.872 m2 oraz sygnalizację świetlną. Zadanie było finansowane z udziałem środków Phare i budżetu państwa. Poprzez realizację tej inwestycji usprawniono powiązanie terenów Częstochowskiej Strefy Przemysłowej z układem dróg miejskich i krajowych.

- Rozbudowa z termomodernizacją części istniejącej w SP nr 11 oraz pierwsze wyposażenie.

Zakończono budowę parterowego budynku (kubatura 1.723 m3, powierzchnia użytkowa 339,6 m2) wraz z termomodernizacją budynku istniejącego. W efekcie szkoła uzyskała 4 sale lekcyjne, bibliotekę i szatnię. Pomieszczenia w nowym budynku zostały wyposażone w meble i sprzęt komputerowy.

- Przebudowa systemu grzewczego, termorenowacja i malowanie elewacji w SP nr 18.

W ramach zadania przebudowano system grzewczy z opalanego paliwem stałym na gazowe, wymieniono okna, zlikwidowano zbędne przeszklenia i docieplono ściany, stropy i dachy. Na zadanie pozyskano preferencyjny kredyt  z WFOŚiGW. Wykonanie tej inwestycji poprawia komfort użytkowania oraz zmniejsza koszty eksploatacyjne.

- Budowa sali gimnastycznej w SP nr 27.

Zakończono budowę sali gimnastycznej z zapleczem o powierzchni użytkowej 538 m2 (w tym powierzchnia sali sportowej 277 m2) i kubaturze 3.900 m3. Na zadanie pozyskano dotację z MENiS.

- Kanalizacja sanitarna dzielnicy Gnaszyn.

Zakończono budowę kanału sanitarnego w ulicach Kolorowej i Drzewnej, o łącznej długości 2.351 mb wraz z przyłączami w pasie drogowym w ilości 158 sztuk. Na zadanie pozyskano kredyt z WFOŚiGW. Efektem inwestycji jest podłączenie do kanalizacji sanitarnej 158 posesji.

- Kanalizacja sanitarna dzielnicy Stradom.

Zadanie to obejmowało dwie pozycje w budżecie. Efektem są kanały sanitarne w ulicach po zachodniej stronie ul. Sabinowskiej, o łącznej długości 10.562 mb i kanał sanitarny w ulicach Tarnowskiego i Rycerskiej, o długości 2.802 mb oraz przyłącza w pasie drogowym w ilości 127 sztuk. Zadanie zrealizowane przy udziale kredytu z WFOŚiGW. Efektem inwestycji będzie podłączenie do kanalizacji sanitarnej 160 posesji.

- Inwestycje czynowe.

Wykonano 16 zadań w zakresie kanalizacji sanitarnej, które pozwoliły na bezpośrednią poprawę sytuacji bytowej mieszkańców mieszkających przy ulicach nie posiadających uzbrojenia.

- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Inwestycje realizowano na zasadach równego dostępu do uzbrojenia terenów dla wszystkich podmiotów, wykonywane są uzbrojenia na podstawie wniosków, które wpłynęły zarówno od spółdzielni mieszkaniowych, osób fizycznych oraz firm developerskich realizujących programy mieszkaniowe na sprzedaż i wynajem - 11 zadań.

- Układ komunikacyjny do obsługi cmentarza.

W ramach zadania wykonano kanał deszczowy w ul. Wejherowskiej i Koniecpolskiej, korytowanie i podbudowę pod ul. Wejherowską w 50 %. Zakończenie inwestycji w roku bieżącym zapewni obsługę techniczną cmentarza oraz uruchomi nowe tereny wzdłuż ul. Wejherowskiej.

W tej grupie inwestycji wydatkowano kwotę 16.265.355,86 zł, co stanowi 99 % planu po zmianach, a 96 % wydatków przewidzianych w planie. Przyczyną niepełnego wykonania planu był mniejszy udział inicjatorów zadań w finansowaniu zadań realizowanych w ramach uzbrajania terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Ich udział w finansowaniu zadania określany jest procentowo. W związku z tym, że koszty realizacji ustalone w drodze przetargu były niższe od kosztorysów inwestorskich, wpłaty inicjatorów uległy obniżeniu.

Inwestycje noworozpoczynane (Tabela nr 4)

W tej grupie plan obejmował 18 zadań. Łączna kwota przewidziana w budżecie miasta na ich realizację wyniosła 5.379.751 zł i składa się z następujących pozycji:

- 48.586 zł z budżetu miasta przewidziane na spłatę odsetek,

- 4.621.165 zł kredyt,

- 710.000 zł dotacje i inne środki pozabudżetowe.

Najważniejsze wśród zadań noworozpoczynanych to:

- Budynek komunalny.

Jest to budynek mieszkalny o 24 mieszkaniach, kubaturze 6.610 m3, powierzchni użytkowej 1.074,6 m2, wykonano przełożenie sieci i stan surowy w 90%.

- Przebudowa pomieszczeń dla biura obsługi interesanta w budynku Urzędu Miasta oraz remont pomieszczeń IV kondygnacji w części zachodniej.

Wykonano instalację elektryczną parteru, wyburzono ścianki działowe i zerwano posadzki w skrzydle zachodnim strychu.

- Sala gimnastyczna w LO im. M. Kopernika.

Zrealizowano stan surowy sali gimnastycznej o wymiarach 24 x 36 m z niezbędnym zapleczem technicznym, socjalnym i łącznikiem o kubaturze 10.658,20 m3, powierzchni użytkowej 1.204,76 m2.

- Budowa kotłowni i przyłącza c.o. dla budynków MDK i pływalni przy ul. Łukasińskiego.

Wykonano kotłownię gazową dla pływalni, przyłącze c.o. do miejskiej sieci, sieć i przyłącze do sieci gazowej, przebudowano węzeł cieplny c.o.

- Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zawodzie.

Zakończono kanał sanitarny o długości 808,1 mb w ulicach: Olsztyńskiej, Bystrej, Niecałej i Spokojnej. Zadanie realizowano przy udziale dotacji ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji. Efektem inwestycji będzie podłączenie do kanalizacji sanitarnej 40 posesji.

- Odwodnienie dzielnicy Stradom.

Wykonano około 50% kanalizacji deszczowej w ulicach Weteranów, Sabinowskiej i Hetmańskiej.

- Przygotowanie terenowo-prawne dla zadań z programu ISPA. Dokonano wypłat odszkodowań za przejścia kanałami przez prywatne posesje, poniesiono opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej dla 17 przepompowni.

- Teatr im. A. Mickiewicza.

Wykonano przebudowę oświetlenia i systemu zabezpieczeń p. poż., rozpoczęto remont toalet.

- Filharmonia Częstochowska.

Wykonano oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe budynku, wymieniono fasadę południową budynku.

- Likwidacja barier architektonicznych na campingu „Oleńka”. Zakończono modernizację recepcji, domku campingowego „G” i jednego sanitariatu ogólnodostępnego pod kątem przystosowania ich dla osób niepełnosprawnych. Obiekt ten został wysoko oceniony przez Europejską Organizację Turystyczną w ramach corocznych przeglądów campingów.

W tej grupie wykonano wydatki w kwocie 5.375.320,55 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach, a 111 % wydatków przewidzianych planem.

Zakupy inwestycyjne (Tabela nr 5)

W tej grupie plan obejmował dwa zadania. Łączna kwota na ich realizację wyniosła 1.428.610 zł i złożyły się na nią następujące pozycje:

- 13.710 zł z budżetu miasta na odsetki,

- 1.414.900 zł kredytu.

Zadania te obejmują:

- Wyposażenie stacji diagnostycznej przy CKP ul. Łukasińskiego. Zakupiono i zamontowano maszyny i urządzenia diagnostyczne.

- Zakup pieca kremacyjnego dla potrzeb Cmentarza Komunalnego. Zakupiono i zamontowano piec kremacyjny, opracowano projekt technologii, dokonano pełnego wyposażenia cmentarza.

W tej grupie wykonano wydatki w kwocie 1.428.609,12 zł, co stanowi 100% planu po zmianach, a 110 % wydatków przewidzianych planem.

Łącznie zrealizowane były 63 zadania na kwotę 23.069.285,53 zł, co stanowi 99,4 % planu po zmianach i 99,7 % planu.

Remonty (Tabela nr 6)

W ramach tych zadań wykonano:

- Remonty placówek oświatowych.

Wykonano remonty w 58 placówkach oświatowych, w tym: 22 szkołach podstawowych, 10 gimnazjach, 11 szkołach ponadgimnazjalnych, 12 przedszkolach, 1 specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, 1 publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i 1 internacie, na łączną kwotę 1.320.793,78 zł.

- Remont pomieszczeń Izby Wytrzeźwień.

Koszt remontu 26.604,24 zł.

- Remonty placówek zdrowia.

Wykonano remonty w 8 przychodniach lekarskich na łączną kwotę 103.951,80 zł.

W wyniku zrealizowanych inwestycji na terenie miasta wykonano:

| Nazwa | jednostka | 2003 r. |
| --- | --- | --- |
| Sieci wodociągowe | mb | 812 |
| Sieci kanalizacyjne | mb | 17.105 |
| Przepompownie ścieków | szt. | 1 |
| Przyłącza do kanalizacji sanitarnej | szt. | 644 |
| Kanalizacja deszczowa | mb | 323 |
| Uzbrojono teren pod budowę (dla prywatnych inwestorów) | mieszkań | 71 |

Jednostkowe koszty budowy wyniosły:

| Nazwa | Jednostka | 2003 r. |
| --- | --- | --- |
| Sieci kanalizacyjne | zł/mb | 538 |
| Sieci wodociągowe | zł/mb | 139 |

Opracowana została dokumentacja budowlana na zadania planowane do realizacji do 2006 r. w ramach środków pomocowych z funduszy ISPA:

- kanalizacja sanitarna w dzielnicy Grabówka,

- kanalizacja sanitarna w dzielnicy Mirów,

- kanalizacja sanitarna w dzielnicy Błeszno I etap,

- kanalizacja sanitarna w dzielnicy Błeszno II etap,

- kanalizacja sanitarna w dzielnicy Kuźnica,

- kanalizacja sanitarna w dzielnicy Wypalanki – Brzeziny,

- kanalizacja sanitarna w dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza,

- kanalizacja sanitarna w ulicy Mała Warszawka,

- kanalizacja sanitarna w dzielnicy Kiedrzyn,

- kolektor sanitarny „A” – dzielnica Kiedrzyn,

- kolektor sanitarny Stradom – Zawodzie,

- kolektor deszczowy do rzeki Warty,

- odcinek kolektora deszczowego do rzeki Warty – włączenia.

Łącznie zakres opracowania obejmuje 69.155,7 mb kanalizacji sanitarnej, 1.014,5 mb kolektorów deszczowych oraz 19 sztuk przepompowni ścieków. Ponieważ znaczna część tras kanałów przebiegała będzie po terenach prywatnych, wymagało to spotkań i negocjacji w celu uzyskania zgody właścicieli nieruchomości. Z tego tytułu zorganizowano około 50 spotkań, na których uzyskano stosowne zgody. Skuteczne negocjacje doprowadziły również do tego, że wynegocjowane kwoty za wejścia w teren oraz wykup działek pod przepompownie były znacznie mniejsze niż założone na ten cel w budżecie miasta.

Opracowany został również Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 20042010. Ma on charakter kroczący i jest bardzo istotnym instrumentem w długoterminowym procesie zarządzania miastem eliminującym doraźność w sprawowaniu władzy. Służy on również do przygotowania programów inwestycyjnych celem aplikacji o środki unijne. Prace nad tym dokumentem rozpoczęły się na początku kwietnia od ustalenia potrzeb w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych we wszystkich wydziałach i jednostkach podległych Urzędowi Miasta. Kolejne spotkania mające na celu powiązanie tych potrzeb z szacowanymi możliwościami finansowymi gminy doprowadziły do uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przez Radę Miasta uchwałą nr 194/XVIII/2003 z dnia 22 września 2003 r.

Rozpoczęto też procedury związane z wyborem, w trybie przetargu dwustopniowego, wykonawcy na termomodernizację obiektów oświatowych. Novum tego rozwiązania polega na tym, że po raz pierwszy inwestycja sfinansowana zostanie w całości przez wykonawcę, a spłata następować będzie z uzyskanych oszczędności w wyniku zrealizowanego procesu inwestycyjnego. W pierwszym etapie wytypowano 85 jednostek oświatowych, które spełniać mogły powyższy warunek. Po dokonaniu szczegółowych analiz zakwalifikowane zostały do pierwszego etapu 24 obiekty, z czego 22 podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 2 posiadające własne lokalne kotłownie. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na luty 2004 r. a roboty budowlane zostaną zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2004/2005.

Wydział współpracował również przy tworzeniu programu „Nowa Praca”, którego celem jest aktywizacja gospodarcza, rozwój przedsiębiorczości i zasobów ludzkich miasta Częstochowy, ze szczególnym uwzględnieniem skutków restrukturyzacji Huty „Częstochowa” S.A. Program ten ma na celu:

- przygotowanie terenów pod nowe inwestycje produkcyjne poprzez powiększenie obszaru istniejącej podstrefy częstochowskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz utworzenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego S.A.,

- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

- łagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia jednostek kompleksu hutniczego.

Kolejnym krokiem wynikającym z programu Nowa Praca była współpraca: z Prezydentem Miasta, Wydziałem Strategii i Planowania Przestrzennego, Agencją Rozwoju S.A. w Warszawie i Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie przy przygotowaniu koncepcji Częstochowskiego Parku Przemysłowego, który jest jednym z instrumentów restrukturyzacji gospodarki miasta i regionu. Poprzez tworzenie atrakcyjnych i preferencyjnych warunków funkcjonowania firm program stanowić ma zachętę dla przedsiębiorców do podejmowania działalności gospodarczej na terenie Parku.

- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. (TABELA NR 7)

Dla uwzględnienia zmian przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych, które miały miejsce przed rokiem 2003, opracowano zasady dokonywania na rzecz gminy miasta Częstochowa zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, które zostały wdrożone do stosowania w Urzędzie Miasta Zarządzeniem nr 148/03 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 lutego 2003 r.

W roku 2003 uległy istotnym zmianom przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych:

- w Dzienniku Ustaw nr 116 z dnia 4 lipca 2003 r. pod pozycją 1101 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół,

- w Dzienniku Ustaw nr 165 z dnia 19 września 2003 r. pod pozycją 1591 została opublikowana Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, która weszła w życie 20 października 2003 r.

Nowe przepisy zostały wdrożone i są stosowane w wydziałach Urzędu Miasta.

Przygotowano opinię do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych, która była przedmiotem analizy na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Należy zaznaczyć, że większość przedstawionych uwag została uwzględniona przez Komisję, a także Urząd Zamówień Publicznych.

Według bieżących potrzeb udzielane były porady i pomoc dla wszystkich zgłaszających się pracowników Urzędu Miasta i jednostek gminy. Zainteresowane osoby otrzymują pomoc w postaci niezbędnych formularzy, przepisów oraz doradczą.

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przygotował i przeprowadził 138 postępowań podpisując 172 umowy, z tego:

- przetargów nieograniczonych  30 000 euro – 67,

- przetargów nieograniczonych  30 000 euro – 37,

- przetargów dwustopniowych  30 000 euro – 2,

- negocjacji z zachowaniem konkurencji:

 30 000 euro 	- 5,

 30 000 euro	- 8,

- zapytań o cenę 30 000 euro – 14,

- zamówień z wolnej ręki  30 000 euro - 5.

Na prowadzone w 2003 r. postępowania wniesiono 23 protesty, z czego:

- 1 protest uwzględniono w całości,

- 8 protestów uwzględniono częściowo,

- 14 protestów uznano za niezasadne.

Na rozstrzygnięcia protestów oferenci złożyli 3 odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jedno odwołanie Zespół Arbitrów uwzględnił - postępowanie to unieważniono. Dwa odwołania Zespół Arbitrów oddalił.

W roku 2003 przeprowadzono kontrole prawidłowości udzielania zamówień publicznych w następujących jednostkach:

- Zespole Szpitali Miejskich w Częstochowie,

- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,

- SPZOZ Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Combi-Med” w Częstochowie.

W okresie sprawozdawczym w dniach 13.10.2003 r. – 30.12.2003 r. kontrolę w Wydziale przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań własnych w zakresie inwestycji za 2002 r. oraz trzy kwartały 2003 r. Działalność Wydziału w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

Międzynarodowa organizacja Transparency International Polska w wyniku przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Częstochowy kontroli dobrze oceniła system przetargów publicznych.

## III.	INŻYNIER MIEJSKI

Biuro Inżyniera Miejskiego zostało utworzone zarządzeniem nr 508/03 z dnia 16 lipca 2003 r. Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Regulaminu Urzędu Miasta Częstochowy.

Do zadań Inżyniera Miejskiego należy:

- koordynowanie działań związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, cieplną i gazową oraz oświetleniem miasta,

- koordynowanie działań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na obszarze miasta,

- współdziałanie w toku wykonywania zadań z właściwymi naczelnikami wydziałów Urzędu Miasta, kierownikami miejskich służb, jednostek, instytucji oraz innymi służbami, jednostkami i instytucjami w mieście.

Przygotowano uzgodnioną ze wszystkimi merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia w energię, ciepło i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”. Termin opracowania założeń to 2004.10.04. Opracowanie będzie aktualizowane na bieżąco, dostępne dla merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta, z możliwością wykorzystania w procesach planistycznokoncepcyjnych.

W zakresie rozwiązań koncepcyjno-planistycznych dla miasta Częstochowy, jak również w sprawach bieżących (dostaw, awarii, planowanych wyłączeń), współpracowano z przedsiębiorstwami zaopatrującymi w media odbiorców z miasta Częstochowy, tj.

- Zakładem Energetycznym Częstochowa S.A.,

- Przedsiębiorstwem Energetycznym Systemy Ciepłownicze S.A.,

- Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.,

- Zakładem Elektroenergetycznym Huty Częstochowa ELSEN Sp. z o.o.,

- Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu,

- Rozdzielnią Gazu w Częstochowie.

Powyższe instytucje wytypowały stałych przedstawicieli do współpracy z Biurem Inżyniera Miejskiego.

Współpracowano z Miejskim Zarządem Dróg w zakresie oświetlenia ulic, odwodnienia dróg publicznych oraz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji.

Przeprowadzono analizę bezpieczeństwa energetycznego obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez gminę lub podległe jednostki. Zidentyfikowane potrzeby stanowią podstawę do działań dyrektorów tych jednostek w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Podkreślić należy, iż jako pierwszy uregulował przedmiotowy problem Komendant Straży Miejskiej.

Uzyskane z podległych gminie jednostek informacje o wszystkich obiektach użyteczności publicznej skierowano do wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta w celu wykorzystania przy planowaniu modernizacji i remontów ww. obiektów.

Wspólnie z Fundacją na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii realizowano program „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej województwa śląskiego”, który kontynuowany jest w 2004 r. W ramach programu zebrano ankiety energetyczne ze wszystkich obiektów gminy Częstochowa. W pierwszej kolejności przeanalizowano wszystkie wydatki bieżące za wodę, ciepło, energię elektryczną oraz gaz dla szkół i przedszkoli za 2002 r. oraz 11 miesięcy 2003 r. Analiza wskazała konieczność aktualizacji umów z Zakładem Energetycznym Częstochowa S.A. dla 13 szkół w zakresie zmniejszenia mocy zamówionej oraz konieczność kompensacji pobranej mocy biernej dla 19 szkół. Ponadto dla szkół rozliczanych w taryfie C21 wskazano konieczność wprowadzenia sezonowej mocy zamówionej (okres od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku). Działania te prowadzone są w ścisłej współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu oraz z dyrekcją Zakładu Energetycznego Częstochowa S.A. Celem tych działań jest uzyskanie oszczędności wynikających z aktualizacji zapisów umownych zawartych między Zakładem Energetycznym a dyrektorami szkół. Podjęte zostały rozmowy z zarządem Przedsiębiorstwa Energetycznego Systemy Ciepłownicze S.A. w celu analizy zamówionych mocy cieplnych dla obiektów oświatowych.

Inżynier Miejski brał udział we wszystkich posiedzeniach Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Uczestniczono w konsultacjach dotyczących przygotowania aktualizacji „Studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta Częstochowy” oraz uzgodnieniach opracowywanych obecnie planów miejscowych.

Poprzez mediacje doprowadzono do porozumienia pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Segment” i mieszkańcami budynku przy ul. Andersa 12 a w zakresie dostaw wody do mieszkań.

IV.	STRATEGIA ROZWOJU I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Działania z zakresu strategii rozwoju miasta koncentrowały się przede wszystkim na:

- pracach związanych z wypracowaniem ogólnej strategii rozwoju miasta i Wieloletniego Planu Inwestycji Publicznych,

- aktywizacji środowiska lokalnej przedsiębiorczości.

Działania z zakresu planowania przestrzennego miasta koncentrowały się przede wszystkim na:

- pracach związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- pracach nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta.

Ponadto działania Wydziału obejmowały:

- przygotowania do realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” współfinansowanego z europejskiego funduszu ISPA,

- monitorowanie w internetowych bazach ewidencji (ISEKP, Partner) kart potencjalnych projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej,

- podejmowanie prac związanych z bieżącym zarządzaniem rozwojem miasta.

Ogólna strategia rozwoju miasta i Wieloletni Plan Inwestycji Publicznych

Kontynuowano prace analityczne i studialne dotyczące rozpoznania stanu rzeczy w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania miasta. Na ich podstawie przygotowano projekt strategii rozwoju miasta w perspektywie roku 2010 pn. „Częstochowa 2010. Strategia rozwoju miasta”. Jest ona wyrazem polityki władz samorządowych uwzględniającej wyniki – diagnozy i rekomendacje zawarte w wielu opracowanych wcześniej dokumentach analitycznoplanistycznych, takich m.in. jak: „Częstochowa 1994-1997. Raport o stanie miasta: społeczność-środowisko-gospodarka”, raport „Częstochowa – 2002. Charakterystyka stanu miasta u progu IV kadencji Rady Miasta Częstochowy”, „Studium transportowe miasta i regionu Częstochowy”, „Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015” oraz „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2004-2006”.

Dnia 22 września 2003 r. Radni Rady Miasta Częstochowy podjęli uchwałę nr 193/XVIII/2003 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2010.

Strategia rozwoju miasta stwarza podstawy do:

- opracowania operacyjnych programów działań administracji samorządowej sprzyjających osiąganiu strategicznych celów rozwoju miasta,

- opracowania i wdrożenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI),

- optymalnego wykorzystania własnych środków finansowych,

- pozyskania przez władze miasta środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (funduszy pomocowych UE, agencji, fundacji, banków...) na realizację zadań i programów ujętych w strategii rozwoju miasta i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,

- prowadzenia stałej promocji miasta wskazującej na jego atrakcyjność lokalizacyjną dla inwestorów krajowych i zagranicznych.

Aktywizacja środowiska lokalnej przedsiębiorczości

Prace Wydziału podejmowane w tym zakresie skupiały się przede wszystkim na:

- udziale w pracach związanych z przygotowaniem propozycji rozwiązań problemów Huty „Częstochowa” S.A. i spółek zależnych,

- wypracowywaniu nowych form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki miasta, szczególnie sektora małej i średniej przedsiębiorczości,

- obsłudze administracyjnej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Częstochowy.

W Wydziale Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Miasta koordynowane były prace Zespołu, który pod kierunkiem Prezydenta Miasta Częstochowy przygotowywał propozycje rozwiązania problemów związanych z restrukturyzacją Huty „Częstochowa” S.A. Jako efekt tych prac powstał program aktywizacji gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości i zasobów ludzkich miasta Częstochowy i subregionu częstochowskiego ze szczególnym uwzględnieniem łagodzenia skutków restrukturyzacji Huty „Częstochowa” S.A. „Nowa Praca”. Propozycje zawarte w programie włączone zostały do rządowego „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.

W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące działania związane z realizacją celów wskazanych w programie „Nowa Praca”:

- doprowadzono do powiększenia obszaru Częstochowa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

- podjęto prace nad utworzeniem Częstochowskiego Parku Przemysłowego,

- udostępniono obiekt zlokalizowany przy ul. Rejtana 6 na potrzeby Sądu Rejonowego w Częstochowie, w tym związane z utworzeniem Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego,

- reaktywowano działalność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,

- zamieszczony w programie „Nowa Praca” pakiet propozycji związanych z aktywizacją zawodową pracowników częstochowskiego kompleksu hutniczego włączony został do opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod patronatem Wicepremiera Jerzego Hausnera Programu Aktywizacji Zawodowej i Gospodarczej dla osób zagrożonych utratą pracy zatrudnionych w Hucie „Częstochowa” S.A., Hucie Stali Częstochowa sp. z o.o. oraz w spółkach zależnych od Huty „Częstochowa” S.A.

Jako dokument operacyjny dla strategii rozwoju miasta opracowano Program Pomocy Publicznej dla Przedsiębiorców „Inwestuj w Częstochowę”. Podstawowym celem Programu jest zwiększenie liczby zatrudnionych mieszkańców miasta (efekt społeczny projektu) oraz wsparcie rozwoju tych przedsiębiorstw dokonujących w Częstochowie wydatków inwestycyjnych, które wykazują się aktywnością oddziałującą na poziom zatrudnienia częstochowian. Program przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy tworzą na obszarze miasta Częstochowy nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją. Program realizowany będzie w latach 2004 – 2006. W tym okresie przewidziane jest zaangażowanie środków budżetowych gminy na poziomie 3.000.000 zł. Wartość pomocy publicznej, która może być udzielona w jednym roku jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 35.000 zł w przypadku małego przedsiębiorcy i kwoty 30.000 zł w przypadku, gdy pomocą objęte zostaną średnie lub duże przedsiębiorstwa. Realizacja Programu „Inwestuj w Częstochowę” rozpocznie się prawdopodobnie pod koniec pierwszego kwartału 2004 r.

31 grudnia 2002 r. Prezydent Miasta Częstochowy powołał Radę Gospodarczą – organ opiniodawczo-doradczy reprezentujący interesy lokalnego środowiska gospodarczego. Obsługę administracyjną Rady powierzył Wydziałowi Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Miasta. W ciągu ubiegłorocznych prac Rady przygotowano i przyjęto (26 czerwca 2003 r.) „Deklarację współpracy środowisk samorządowego i gospodarczego Regionu Częstochowskiego”, przygotowano wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie utworzenia w Częstochowie Urzędu Skarbowego do obsługi dużych podmiotów gospodarczych oraz ustanowiono i przyznano wyróżnienie Prezydenta Miasta Częstochowy „Promotor Częstochowskiej Gospodarki” W 2003 r. wyróżnieniem tym uhonorowano TRW Polska Sp. z o.o.

Działalność Wydziału Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Miasta, w zakresie planowania przestrzennego, koncentrowała się głównie na pracach związanych ze zmianą obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na przestrzeni roku 2003 pracowaliśmy w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, która w dniu 10 lipca 2003 r. zastąpiona została ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany prawne miały duży wpływ na działalność wydziału w zakresie planowania przestrzennego. Zmianie uległy procedury sporządzania dokumentów planistycznych oraz ich ranga i znaczenie.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy:

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, opracowywane w latach 1996-1999, uchwalone zostało przez Radę Miasta w 2000 r. Od tego czasu zmianie uległa część przepisów prawa, a przede wszystkim zmieniło się jego znaczenie dla realizacji podstawowego zadania władz samorządowych, jakim jest racjonalna gospodarka przestrzenią. Z dokumentu, który miał jedynie określać w sposób ogólny kierunki zagospodarowania miasta, uzyskał rangę podstawowego instrumentu do zarządzania przestrzenią. Z chwilą utraty mocy obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego stał się jedynym dokumentem planistycznym obejmującym obszar całego miasta.

W wyniku przeprowadzenia oceny aktualności zapisów obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy oraz analizy złożonych wniosków o dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Rada Miasta Częstochowy podjęła decyzję w sprawie dokonania zmiany Studium.

Do bieżącej współpracy z projektantem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, wybranym w przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz nadzoru nad terminowością prac i uwzględnieniem interesów miasta w opracowaniu, Prezydent Miasta Częstochowy powołał Zespół Roboczy ds. Studium, w skład którego wchodzą Naczelnicy Wydziałów merytorycznych, Inżynier Miejski i przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg. Z Zespołem autorskim opracowującym Studium współpracuje również grupa Radnych Miasta Częstochowy, wydelegowana przez Przewodniczącego Rady Miasta, która na bieżąco zapoznawana jest z opracowywanymi materiałami.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W 2003 r. zakończono procedury sporządzania dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały uchwalone przez Radę Miasta, są to:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Tatrzańskiej w dzielnicy Gnaszyn w Częstochowie, wyznaczający strefę przemysłowo-usługową, umożliwiającą prowadzenie eksploatacji i przeróbki iłów, w sposób zgodny z ogólną polityką przestrzenną gminy i wymogami środowiska przyrodniczego,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Bardowskiego i Daniłowskiego w Częstochowie, wyznaczający tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i uszczegóławiający warunki kształtowania zabudowy, wyznaczone w planie ogólnym.

Ponadto kontynuowano prace nad:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centrum usługowego dzielnicy Raków w Częstochowie,

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego polegającym na zmianie klasyfikacji ulic Szajnowicza-Iwanowa, Okulickiego, św. Krzysztofa z klasy zbiorczej na klasę główną oraz zmianie szerokości pasa drogowego ulicy Okulickiego,

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zmiany przebiegu zachodniej obwodnicy miasta na odcinku od ulicy Okulickiego w kierunku ulicy Małopolskiej w Częstochowie i zmiany zagospodarowania terenów przyległych.

Powyższe plany znajdują się na różnych etapach procedury planistycznej. Z uwagi na zmianę ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i wprowadzenie nowych wymogów dotyczących dokumentacji planistycznej, po 10 lipca 2003 r. rozpoczęto proces ich uzupełniania i dostosowywania do przepisów nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wydział rozpoczął również realizację czterech nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Biura Studiów i Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt” S.A. działającego w imieniu i z upoważnienia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określających przebieg przez teren naszego miasta projektowanego gazociągu wysokoprężnego Lubliniec – Częstochowa – Bobry DN 500 oraz dwu gazociągów wysokoprężnych DN 200, służących do bezpośredniego zasilania miasta Częstochowy. Tereny niezbędne do objęcia planami podzielone zostały na cztery odcinki:

- od granicy z gminą Konopiska do zespołu przyłączeniowego wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową pierwszego stopnia „Wypalanki” przy ul. Sabinowskiej,

- od stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia „Wypalanki” przy ul. Sabinowskiej do istniejącego węzła rozdzielczego gazu przy ul. Legionów,

- od istniejącego węzła rozdzielczego gazu przy ul. Legionów do granicy z gminą Mstów wraz z modernizacją węzła rozdzielczego,

- od istniejącego węzła rozdzielczego gazu przy ul. Legionów do stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. Drogowców oraz od stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. Zarankiewicza do granicy z gminą Rędziny.

Procedury sporządzania tych planów prowadzone są jednocześnie, przy ścisłej współpracy z Biurem Studiów i Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt” S.A.

Przygotowania do realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” współfinansowanego z europejskiego funduszu ISPA

W 2002 r. DG ENU w Brukseli wyraziła zgodę na współfinansowanie z europejskiego funduszu ISPA wniosku „Modernizacja i rozbudowa urządzeń gospodarki wodno-ściekowej w obszarze zasilania ujęć wód podziemnych dla miasta Częstochowy ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia Wierzchowisko”. Dnia 17 grudnia 2002 r. w Brukseli i 4 lutego 2003 r. w Warszawie podpisane zostało Memorandum Finansowe. Poprzedni roboczy tytuł przedsięwzięcia został zastąpiony nowym „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”. Podpisanie Memorandum Finansowego umożliwiło rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem realizacji projektu. W związku z powyższym przygotowano m.in. harmonogram realizacji inwestycji, procedury realizacji projektu (zatwierdzone zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 594/03 z dnia 25 sierpnia 2003 r.) i schemat organizacyjny zarządzania projektem. Prezydent Miasta stosownymi zarządzeniami powołał Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) i Jego Zastępcę w osobach Pana Bogumiła Sobusia i Pani Haliny Rozpondek (zarządzenie nr 136/03 z dnia 4 lutego 2003 r.) oraz Komitet Koordynacyjny (zarządzenie nr 373/03 z dnia 29 maja 2003 r.) i Zespół zadaniowy (zarządzenie nr 589/03 z dnia 22 sierpnia 2003 r.). Mając na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Miasta zarządzeniem wewnętrznym nr SP.0116-6/03 z dnia 1 sierpnia 2003 r. powołała w strukturach Wydziału jednostkę wdrażającą i koordynującą realizację projektu oraz reprezentującą beneficjenta projektu przed polskimi instytucjami– Project Implementation Unit (PIU).

Dnia 30 czerwca 2003 r. pomiędzy miastem Częstochowa – beneficjentem końcowym projektu a gminą Mykanów, Oczyszczalnią Ścieków „Warta” S.A. w organizacji i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. – pozostałymi beneficjentami, podpisane zostało porozumienie w sprawie współdziałania w procesie realizacji i współfinansowania projektu ISPA pn. „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie". Natomiast 7 lipca 2003 r. Rada Miasta Częstochowy zdecydowała o podjęciu uchwały nr 173/XVI/2003 w sprawie przyjęcia środków z funduszu Unii Europejskiej ISPA będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do podpisania porozumienia o realizacji projektu.

W dniach 14-17 października 2003 r. w Zespole Realizacji Projektu ISPA miała miejsce kontrola przedstawicieli Departamentu Kontroli Terenowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kontrola miała charakter tzw. kontroli przedrealizacyjnej, której celem jest dokonanie oceny stopnia przygotowania systemu zarządzania projektem ISPA w odniesieniu do wymagań zarządzania funduszem ISPA, wytycznych ISPA, zapisów Memorandum Finansowego projektu, Rozporządzenia 1267/99/WE i innych wymagań Komisji Europejskiej. Stan przygotowań do realizacji projektu uznano za zadowalający - spełnione zostały wszystkie wymagania w zakresie przygotowania miasta Częstochowy do sprawnej realizacji projektu.

W dniu 12 stycznia 2004 r. Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz Wrona podpisał porozumienie o realizacji projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z chwilą zawarcia porozumienia mogą zostać wszczęte procedury przetargowe, które doprowadzą do wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań projektu. Z okazji zawarcia porozumienia Prezydent Miasta Częstochowy zorganizował konferencję prasową, na której zaprezentowano znaczenie projektu ISPA dla Częstochowy i regionu.

Monitorowanie w internetowych bazach ewidencji (ISEKP, Partner) kart potencjalnych projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej

Prowadzono bieżący monitoring zgłoszonych do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kart potencjalnych projektów w dwóch internetowych bazach: ISEKP i Partner. Według stanu na dzień 7 lutego 2004 r. Częstochowa przygotowała i zgłosiła do bazy Partner – zorganizowanej i zarządzanej przez Marszałka Województwa Śląskiego - sześć projektów (pięć z nich dotyczy inwestycji drogowych, jeden – gospodarki odpadami). Spośród wymienionych sześciu projektów trzy zostały zgłoszone do ogólnopolskiego Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów (ISEKP). Ponadto do „Funduszu na rzecz infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – komponent dotacje inwestycyjne realizowane w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” zgłoszono dwa wnioski o następujących tytułach roboczych:

- Usprawnienie połączenia DK 43 Częstochowa-Wieluń z północną częścią miasta i z DK 1 Warszawa-Katowice z ominięciem Śródmieścia Częstochowy.

- Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego.

Podejmowanie prac związanych z bieżącym zarządzaniem rozwojem miasta

Prace podejmowane w tym zakresie obejmowały m.in. współpracę z częstochowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Dnia 16 lipca 2003 r. Prezydent Miasta Częstochowy podpisał zarządzenie nr 512/03 powołujące Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Zgodnie z nadanym Komisji regulaminem jest ona organem doradczym Prezydenta w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. W szczególności Komisja opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyniki analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin oraz koncepcje i projekty inwestycji.

We wrześniu ub. roku Prezydent Miasta Częstochowy powołał skład Komisji, który zebrał się 23 stycznia 2004 r. na swoim pierwszym posiedzeniu.

Odbyła się również druga edycja konkursu Primulus 2003 na najlepsze dzieło architektoniczne wzniesione na terenie miasta Częstochowy i gmin regionu częstochowskiego oraz wystawa prac konkursowych, pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Organizatorem konkursu, przy współudziale Wydziału SP, był częstochowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, który na ten cel otrzymał dotację z budżetu miasta.

Celem konkursu, odbywającego się cyklicznie co dwa lata, jest wybór i promocja najlepszego działa architektonicznego zrealizowanego w Częstochowie i na terenie, który obejmuje swym działaniem Klub Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego.

Laureatem Primulusa 2003 został zespół cmentarza komunalnego w Częstochowie przy ul. Radomskiej. Nagrodę otrzymał zespół architektów-autorów koncepcji i projektu - w składzie:

- Ziemowit Domagała,

- Jarosław Kołodziejczyk,

- Stanisław Oset,

- Adam Pytel.

Rozliczenie Wydziału Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Miasta z zadań finansowych za 2003 r. przedstawione jest w tabeli nr 8, która stanowi załącznik do niniejszego rozdziału.

Tabele 1-6 na plikach microsoft excel

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych TABELA NR 7

- Ewidencja postępowań o uzyskanie zamówienia publicznego w 2003 r.

| Lp. | ##### Nazwa przetargu | Tryb postępowania | Rodzaj zamówienia | Szacunkowa wartość zamówienia | #### Data otwarcia ofert | Ceny brutto ofert: 1. cena najwyższa, 2. cena najniższa, 3. cena oferty najkorzystniejszej | Nazwa i adres firmy wybranej | Data za -warcia umowy lub wysta-wienia rachun-ku | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na wykonanie przebudowy i remontu Ratusza Miejskiego w Częstochowie | A2 | U | 140.000,00 | 07.01.2003 | 364 452,02 58 291,60 58 291,60 | Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego S.A, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 44-101 Gliwice | 14.02.2003 |  |
| 2. | Wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy | A2 | D | 1.200.000,00 | 21.02.2003 | oferta najdroższa: tablice rejestracyjne jednorzędowe,dwurzę-dowe, tymczasowe, indywidualne,zabytko-we, badawcze =24,40 zł/szt. motocyklowe, motorowerowe = 21,96 zł/szt. oferta najtańsza i najkorzystniejsza: tablice rejestracyjne jednorzędowe,dwurzę-dowe,tymczasowe,in- dywidualne,zabytkow, badawcze = 24,16 zł/szt. motocyklowe, motorowerowe = 20,98 zł/szt. | Konsorcjum: - „TABPOL K.Sikora i J. Brączek sp. jawna” ul. Cmentarna 2, 42-200 Częstochowa - „E.M.” sp. jawna ul. Dobra 33/35 00-344 Warszawa | 01.04.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2003÷2004 dzielnica TYSIĄCLECIE rej. II. | A2 | U | 320.000,00 | 05.03.2003 | 339 512,34 250 062,23 250 062,23 | MPGK ALBA sp. z o.o. Ul. Starocmentarna 2 41-300 Dąbrowa Górn. | 01.04.2003 | 1.złożono protest w dn.25.02.2003 Protest oddalono w punkcie 1 i 2, uwzględniono w punkcie 3 i 4 2.złożono protest w dn.28.02.2003 Protest oddalono |
| 4. | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2003-2004 dzielnica PÓŁNOC rej. III | A2 | U | 310.000,00 | 05.03.2003 | 397 205,43 189 415,57 189 415,57 | MPGK ALBA sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górn. | 01.04.2003 | 1.złożono protest w dn.25.02.2003 Protest oddalono w punkcie 1 i 2, uwzględniono w punkcie 3 i 4 2.złożono protest w dn. 28.02.2003 Protest oddalono |
| 5. | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2003-2004 dzielnica RAKÓW rej. VI | A2 | U | 190.000,00 | 07.03.2003 | 199 682,20 147 630,66 147 630,66 | Przedsiębiorstwo Handlowe Produkcyjno-Usługowe BILPOL Józef Bil, Beata Kużaj, ul. Kalidego 23/11 41-500 Chorzów | 01.04.2003 | 1.złożono protest w dn25.02.2003. Protest oddalono w punkcie 1 i 2, uwzględniono w punkcie 3 i 4 2.złożono protest w dn. 28.02.2003 Protest oddalono |
| 6. | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2003-2004 dzielnica CENTRUM rej. I | A2 | U | 380.000,00 | 07.03.2003 | 266 062,72 166 615,77 166 615,77 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Laszuk Zakład Pracy Chronionej 41-902 Bytom ul. Mickiewicza 12 | 01.04.2003 | 1.złożono protest w dn.25.02.2003 Protest oddalono w punkcie 1 i 2, uwzględniono w punkcie 3 i 4 2.złożono protest wdn.28.02.2003. Protest oddalono |
| 7. | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2003-2004 PARKI PODJASNOGÓRSKIE rej. VII | A2 | U | 250.000,00 | 07.03.2003 | 191 573,23 170 516,27 170 516,27 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Laszuk Zakład Pracy Chronionej ul. Mickiewicza 12 41-902 Bytom | 01.04.2003 | 1.złożono protest w dn.25.02.2003 Protest oddalono w punkcie 1 i 2, uwzględniono w punkcie 3 i 4 2.złożono.protest w dn.28.02.2003 Protest oddalono. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2003÷2004 – dzielnica ZAWODZIE | A2 | U | 250.000,00 | 10.03.2003 | 244 550,10 156 000,00 160 758,85 | Przedsiębiorstwo Handlowe Produkcyjno-Usługowe BILPOL Józef Bil, Beata Kużaj, ul. Kalidego 23/11 41-500 Chorzów | 01.04.2003 | 1)złożono protest w dn. 25.02.2003 r. Protest oddalono w punkcie 1 i 2, uwzględniono w punkcie 3 i 4 2) złożono protest w dn. 28.02.2003 r. Protest oddalono. |
| 9. | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2003-2004 dzielnica GRABÓWKA rej. IV | A2 | U | 220.000,00 | 10.03.2003 | 192 882,95 157 659,89 157 659,89 | Zakład Usługowy „AGRO” Al. Armii Krajowej 66/109 42-200 Częstochowa | 01.04.2003 | 1)złożono protest w dn. 25.02.2003 r. Protest oddalono w punkcie 1 i 2, uwzględniono w punkcie 3 i 4 2)złożono protest w dn. 28.02.2003 r. Protest oddalono. |
| 10. | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2003-2004 DK-1 rej. VIII | A2 | U | 220.000,00 | 10.03.2003 | 186 293,30 137 457,54 137 457,54 | Przedsiębiorstwo Handlowo Józef Bil, Bealta Kużaj Usługowo-Produkcyjne „BILPOL” ul. Kalidego 23/11 41-500 Chorzów | 01.04.2003 | 1)złożono protest w dn. 25.02.2003 r. Protest oddalono w punkcie 1 i 2, uwzględniono w punkcie 3 i 4 2)złożono protest w dn. 28.02.2003 r. Protest oddalono |
| 11. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań: zad. I – budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wypalanki – Brzeziny wraz z przepompowniami ścieków. zad. II – aktualizacja dokumentacji dot. budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mirów wraz z przepompowniami ścieków. zad. III – budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Grabówka wraz z przepompownią ścieków. | A2 | U | 268.180,00 | 12.03.2003 | zad. I 127 526,60 46 665,00 46 665,00 zad. II 46 482,00 21 716,00 21 716,00 zad. III 60 512,00 23 546,00 23 546,0 | zad. I, II,III Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „DOMED” Sp. z o.o. ul. Tęczowa 32 53-602 Wrocław | 11.04.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Zad. I – Kanał sanitarny w ul. Kujawskiej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi /od sieci do pierwszej studzienki włącznie/ do posesji przy ul. Kujawskiej w Częstochowie; Zad. II – Kanał sanitarny w ul. Wierzyńskiego wraz z przyłączem kanalizacyjnym /od sieci do granicy pasa drogowego/ do posesji przy ul. Borelowskiego 22 w Częstochowie. | A2 | R | Zad. I 133.895,35 Zad. II 40.580,00 | 12.03.2003 | Zad. I i II 158 062,38 102 711,31 102 711,31 | Zad. I, II SITA Częstochowa Spółka z o.o. ul. Dębowa 26/28 42-207 Częstochowa | 24.04.2003 |  |
| 13. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań: zad. I – budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kuźnica w Częstochowie wraz z przepompowniami ścieków, zad. II – budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie wraz z przepompownią ścieków, zad. III – budowa kolektora sanitarnego Stradom – Zawodzie w Częstochowie, zad. IV – budowa odcinków kolektora deszczowego do rzeki Warty w Częstochowie. | A2 | U | 352.173,00 | 17.03.2003 | zad. I 403 942,00 70 150,00 70 150,00 zad. II 283 040,00 60 66 246,00 zad. III 90 402,00 24 278,00 278,00 zad. IV 116 510,00 24 278,00 24 278,00 | zad. I. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługow e „DOMED” Sp. z o.o, ul. Tęczowa 32, 53-602 Wrocław zad. II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA”, ul. Gombrowicza 8 m 4, 42-200 Częstochowa zad. III.i zad. IV „BIPROKOM-KRAKÓW S.A Plac na Stawach 1 30-107 Kraków | Zad. I, II, III, IV 28.04.2003 |  |
| 14. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań: zad. I – budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Błeszno w Częstochowie wraz z przepompowniami ścieków, zad. II – budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza w Częstochowie wraz z przepompownią ścieków. | A2 | U | 409.324,00 | 18.03.2003 | zad. I 204 821,00 37 210,00 37 210,00 zad. II 365 470,00 82 655,00 82 655,00 | zad. I Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DOMED Sp. z o.o., ul. Tęczowa 32, 53-602 Wrocław zad. II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DOMED Sp. z o.o., ul. Tęczowa 32, 53-602 Wrocław | 28.04.2003 r. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Uzbrojenie pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego w ramach lokalnych inicjatyw mieszkaniowych, tj. wykonanie zadania p.n.: „Kanał sanitarny w ul. Sasankowej w Częstochowie”. | A2 | R | 134.908,76 | 20.03.2003 | 78 126,22 27 231,17 27 231,17 | Przedsiębiorstwo Prod.-Handl.-Usług. „LIMAR” s.c. ul. Srebrna 172/188 42-200 Częstochowa | 30.04.2003 r. |  |
| 16. | Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wykonania remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie | A1 | U | P oniżej 30.000 € | 20.03.2003 | zad. I 15 372,00 3 658,78 3 658,78 zad. II 11 956,00 5 978,00 5 978,00 zad. III 7 076,00 2 196,00 2 196,00 zad. IV 8 723,00 5 612,00 5 612,00 zad. V 9 760,00 4 636,00 4 636,00 | Zad. I Bogdan Wołowicz Al. Armii Kraj.47 m 17 42-215 Częstochowa zad. II W.P.I. „WUDIMEKS” Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa zad. III, IV, V: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „BUDOREMONT” ul. Garwolińska 5 42-200 Częstochowa | Zad. I, II, III, IV, V 02.04.2003 |  |
| 17. | Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na modernizację południowej elewacji Filharmonii w Częstochowie | A1 | U | poniżej 30.000,00 € | 20.03.2003 | 3 660,00 366,00 366,00 | Bogdan Wołowicz Al. Armii Krajowej 47 m 17 42-215 Częstochowa | 28.03.2003 |  |
| 18. | Wykonanie kanału sanitarnego i wodociągu w ul. bocznej od Batalionów Chłopskich w Częstochowie | A2 | R | 139.646,57 | 21.03.2003 | 112 967,14 64 278,60 64 278,60 | Zakład Usługowo- Handlowy „HYDROGAZ” Zenon Kuban ul. Wodzickiego 64/66 42-200 Częstochowa | 05.05.2003 |  |
| 19. | Wykonanie robót w ramach lokalnych inicjatyw mieszkaniowych w Częstochowie zad. I – kanał sanitarny w ulicy bocznej od Bytomskiej zad. II – wodociąg w ul. Warchałowskiego zad. III – kanał sanitarny w ul. Zagórskiego zad. IV – kanał deszczowy dla budynku mieszkalnego przy ul. Fertnera | A2 | R | zadanie I: 36.231,04 zadanie II: 31.206,84 zadanie III: 53.580,81 zadanie IV: 22.884,37 | 25.03.2003 | zadanie I: 33 215,77 18 446,53 zadanie II: 33 933,40 17 621,54 zadanie III: 52 966,56 25 208,72 zadanie IV: 19 828,06 14 901,25 | zadanie II: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Jerzy Orzełek, Stany 48, 43-141 Przystajń Zadanie I, III, IV: ZUH HYDROGAZ, Zenon Kuban, ul. Wodzickiego 64/66, 42-200Częstochowa | zadanie II: 30.04.2003 zadanie I,III,IV: 05.05.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: „Przebudowa związana ze zmianą funkcji pomieszczeń Przedszkola przy ul. Kilińskiego 13 w Częstochowie na potrzeby MOPS | A1 | U | 15.000,00 | 31.03.2003 | 44 615,40 7 015,00 7 015,00 | Firma Usługowo- Handlowa „WNUK” ul. Krakowska 13c, 42-200Częstochowa | 14.04.2003 |  |
| 21. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór autorski dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Weteranów, Kadetów, Sabinowskiej w Częstochowie”. | A1 | U | 20.000,00 | 01.04.2003 | 30 165,00 7 997,10 7 997,10 | MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA ul. Szymanowskiego 15 42-200Częstochowa | 22.04.2003 |  |
| 22. | Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego ulicy Kolorowej w Częstochowie. | A1 | R | 51.221,45 | 02.04.2003 | 115 926,84 114 771,81 | - | - | Postępowanie unieważniono Art. 27 b ust. 1pkt.2 |
| 23. | Zad. I – Przyłącza kanalizacyjne /od sieci do pierwszej studzienki włącznie/ do posesji przy ulicach: Gminna, Kolarska i Luba 3 w Częstochowie; | A2 | R | Zad. I 149.532,55 | 03.04.2003 | Zad. I 94556,43 89 219,98 89 219,98 | Zad. I Z.I.B. MICHSAN # Maciej Michnicki Ul. Warmińska 7 42-200 Częstochowa | Zad.I 09.05.2003 | Umowę w zakresie zadania I podpisano na kwotę brutto: 82 735,10 zł |
| 23. | Zad. II – Przyłącza kanalizacyjne /od sieci do pierwszej studzienki włącznie/ do posesji przy ulicach: Brzezińska, Kusocińskiego, Różana, Szkolna, Załogi, Grobla, Bohaterów Katynia w Częstochowie i przyłącze kanalizacyjne /pełny zakres/ do Przedszkola Miejskiego Nr 19 przy ul. Szkolnej 1 w Częstochowie. | A2 | R | Zad. II 344.463,07 | 03.04.2003 | Zad. II 336 334,51 294 467,17 294 467,17 | Zad. II SITA Częstochowa Spółka. z o.o. Ul. Dębowa 26/28 42-207 Częstochowa | 16.05.2003 | Umowę w zakresie zad. II podpisano na kwotę 265 730,70 zł |
| 24. | Wykonanie wodociągu w: zad. I- ul. Wiśniowieckiego zad. II - ul. Admiralskiej zad. III- bocznej od ul. Konwaliowej zad. IV- oraz kanału sanitarnego w ulicy bocznej od ul. Skrzetuskiego | A2 | R | 143.834,78 | 03.04.2003 | zad. I 20 603,14 20 136,02 20 136,02 zad. II - 15 541,43 9 827,32 9 827,32 zad III -27 038,55 11 434,83 11 434,83 zad IV - 39 004,43 28 980,69 28 980,69 | zad I – Z.I.B. MICHSAN ul. Warmińska 7 42-200 Częstochowa zad II – Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Jerzy Orzełek Stany 48, 43-141Przystajń zad III - Z.I.Ś PROBUDEX, ul. Wyzwolenia 25/18, 42-200 Częstochowa zad IV – Z.U.H. HYDROGAZ, ul. Wodzickiego 64/66, 42-200 Częstochowa | zad I – 05.05.2003 zad II – 05.05.2003 zad III– 05.05.2003 zad IV – 05.05.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Kontynuacja i zakończenie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 27 przy ul. Rozdolnej 5 w Częstochowie | A2 | R | 1.672.505,37 | 07.04.2003 | 1 344 830,82 972 150,57 972 150,57 | Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy Import-Export KROMAR Marian Krotla, 42-161 Starokrzepice 167 | 09.05.2003 |  |
| 26. | Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych na terenie campingu „OLEŃKA” przy ul. Oleńki 22/30 w Częstochowie. | A2 | R | 381.061,65 | 07.04.2003 | 352 106,00 243 683,59 243 683,59 | Zakład Ogólnobudowlany JG, Joanna Gierczycka ul. Kosmowskiej 4/58, 42-200 Częstochowa | 06.05.2003 |  |
| 27. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania p.n.: Przebudowa stanowisk obsługi interesanta w budynku Urzędu Miasta Częstochowy. | A1 | U | 14.000,00 | 08.04.2003 | - | - | - | unieważniono na podst. art. 27b, ust.1, pkt.1 uozp – wpłynęła jedna oferta |
| 28. | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego modernizacji systemu zasilania w ciepło z termorenowacją budynków IV L.O im. Sienkiewicza w Częstochowie | A1 | U | 120.000,00 | 09.04.2003 | 154 049,40 80 327,00 80 327,00 | „PROFIL” Przedsiębiorstwo Projektowo -Usługowo- Handlowe Józefowski & Oleksik ul. Dekabrystów 33 paw 38 42-200 Częstochowa | 14.05.2003 |  |
| 29. | Dostawa wyposażenia i montaż urządzeń stacji diagnostycznej pojazdów w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Łukasińskiego 32/38 w Częstochowie. | A2 | D | 300.000,00 | 10.04.2003 | 269 005,00 247 220,00 - | - | - | Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b, ust. 1, pkt. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych. |
| 30. | Kanał sanitarny w ul. Gminnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi /od sieci do pierwszej studzienki włącznie/ do posesji przy ul. Gminnej i Radomskiej 4 w Częstochowie. | A2 | R | 457.302,83 | 15.04.2003 | 389 658,81 177 852,47 177 852,47 | „HYDROMEX-BIS” Juliusz Lasek i Bogdan Lasek ul. Wręczycka 11 A 42-200 Częstochowa | 20.05.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Wykonanie instalacji automatycznej sygnalizacji włamania i pożaru dla Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie | A1 | R | 25.000 | 16.04.2003 | - | - | - | Postępowanie unieważniono na podst. art. 27b ust. 1 pkt 1 – wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu |
| 32. | Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanych przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych: zad. 1 Budowa sali gimnastycznej wraz z realizacją niezbędnych urządzeń budowlanych i przyłączeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy L.O. im M. Kopernika zad.2 Kanalizacja sanitarna w ul. Olsztyńskiej, ul. Bystrej, ul. Niecałej, ul. Spokojna - dz. Zawodzie zad. 3 Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych na terenie campingu „Oleńka” wraz przebudową pawilonu recepcyjnego i przebudową domku campingowego „G” przy ul. Oleńki. zad. 4. Kanał sanitarny w ul. Kujawskiej, wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w pasie drogowym w ul. Kujawskiej Kanał sanitarny w ul. Wierzyńskiego wraz z przyłączem kanalizacyjnym do posesji przy ul. Borelowskiego. zad.5 Przyłącza kanalizacyjne do posesji przy ul. Gminnej, Kolarskiej, Lubej. zad.6 Kanał sanitarny w ul. Gminnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do posesji przy ul. Gminnej. | A1 | U | 107.000,00 | 16.04.2003 | zad. nr 1 : 29 280,- 14 000,- 14 000,- zad. nr 2: 9760,- 1 920,- 1 920,- zad. nr 3: 9 760 ,- 3 500,- 3 500,- zad. nr 4: 4 000,- 1 200,- 1 200,- zad. nr 5: 4 880,- 1 200,- 1 200,- zad. nr 6: 6 800,- 1 820,- 1 820,- | zad. nr 1,3: Firma „GAWŁOWSKI” Piotr Gawłowski ul. Biała 7 42-200 Częstochowa Zad. nr 2,4,5,6, ZPUH „PRIMEX” Al. Jana Pawła II 132 42-200 Częstochowa | 05.05.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | Wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego „Potok od Konopisk” o długości 2,6 km w dzielnicy Dźbów w Częstochowie. | A2 | R | 132.993,51 | 24.04.2003 | 90 796,80 34 832,94 34 832,94 | Częstochowski Związek Spółek Wodnych Biuro Rejonowe w Częstochowie ul. Wręczycka nr 11 42-200 Częstochowa | 29.05.2003 |  |
| 34. | Wykonanie kanału sanitarnego w ulicach: Olsztyńskiej, Bystrej, Niecałej, Spokojnej i Tymczasowej w Częstochowie. | A2 | R | 683.529,11 | 25.04.2003 | 705 240,14 616 390,50 616 390,50 | SANIMET # Krzysztof Grzywacz Ul. Kopalniana 10 c 42-271 Częstochowa | 21.05.2003 |  |
| 35. | Wybór organizatora kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Częstochowy w 2 obszarach: miejscowość nadmorska – obszar I, miejscowość górska – obszar II. | A2 | U | 324.000,00 | 29.04.2003 | obszar I 1190,00 597,00 597,00 obszar 825,00 550,00 562,00 | obszar I – /Darłówek/ KOPALNIE SUROWCÓW SKALNYCH, ul. Tuwima 21, Złotoryja / 400 miejsc/ obszar II -/ Zwardoń/ AMERICAN&ENGLISH CENTER, ul. Prądnicka 65, Kraków /40 miejsc/ AGENCJA TURYST. „OLA”, ul. Fojkisa 4A/54 Siemianowice Śl. 100miejsc/ | Obszar I 30.05.2003 Obszar II 29.05.2003 | Na I obszar złożono protest –16.05.2003 r. Protest oddalono. |
| 36. | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (43 sztuki) - od sieci do pierwszej studzienki włącznie – do posesji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Sąsiedzkiej w Częstochowie. | A2 | R | 245.914,14 | 05.05.2003 | - | - | - | Postępowanie unieważniono na podst. art. 27b ust. 1 pkt 1 – wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu |
| 37. | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego kompleksowej modernizacji toalet w budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie | A1 | U | 10.000,00 | 05.05.2003 | - | - | - | przetarg unieważniony na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 1 uozp - wpłynęła 1 oferta |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową strychów siedziby Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 na pomieszczenia biurowe. | A2 | R | 350.000.00 | 09.05.2003 | - | - | - | przetarg unieważniono na podst. art. 27b, ust.1, pkt.1 uozp |
| 39. | Wykonanie kanału sanitarnego w ulicach: Wojskiego, Soplicy, Zagłoby, Zbyszka, Rzędziana, Telimeny wraz z przyłączami kanalizacyjnymi (55 szt.) | A2 | R | 1.401.242,02 brutto 1.309.571,98 netto | 22.05.2003 | 838 143,84 511 440,46 511 440,46 | „SITA Częstochowa“ ul. Dębowa 26/28 42-200 Częstochowa | 01.07.2003 |  |
| 40. | Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych ze współwłasnością Gminy Częstochowa. ( 7 zadań ) | A2 | U | 178.000,00 | 26.05.2003 | ## Zadanie nr 1 69 540,00 15 792,00 18 300,00 ## Zadanie nr 2 69 540,00 13 818,00 17 690,00 ## Zadanie nr 3 59 780,00 9 827,10 9 827,10 ## Zadanie nr 4 48 434,00 10 857,00 13 176,00 ## Zadanie nr 5 71 248,00 11 748,60 11 748,60 ## Zadanie nr 6 58 560,00 13 834,80 13 834,80 ## Zadanie nr 7 21 960,00 5 490,00 5 490,00 | ## Zadanie nr 1 i nr 4 Pomorskie Przed. Projektowe SKILLMAN Ul. Sadowa 10, Gdynia ## Zadanie nr 2 Usługi Projektowe w Budownictwie i Wycena Nieruchomości Krzysztof Kaczmarek Ul. Zamkowa 10a 97-500 Radomsko ## Zadanie 3, 5, 6 PROJEKT GRUPA Sławomir Kostur Ul. Kochanowskiego 23 41-940 Piekary Śląskie ## Zadanie nr 7 Biuro Architektoniczne E. Z. Bosiaccy Ul. Krótka 3b/1 81-842 Sopot | 30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | Wykonanie instalacji automatycznej sygnalizacji włamania i pożaru w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. | A1 | R | 30.000,00 | 27.05.2003 | 72 805,86 45 015,76 45 015,76 | PPUH „Cerber” Sp. jawna Zakład Pracy Chronionej Ul. Sikorskiego 82/84 42-200 Częstochowa | 24.06.2003 |  |
| 42. | Remont wentylacji mechanicznej pomieszczeń przyległych do hali basenu krytej pływalni przy Alei Niepodległości w Częstochowie – II etap. | A1 | R | 70.173,00 | 03.06.2003 | 125 087,86 116 339,80 116 339,80 | - | - | Postępowanie unieważniono na postawie art. 27 b ust.1 pkt. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych. |
| 43. | Wykonanie modernizacji południowej elewacji Filharmonii w Częstochowie, ul. Wilsona 16. | A2 | R | 260.887,17 | 03.06.2003 | 203 215,05 185 622,70 | - | - | Postępowanie unieważniono na postawie art. 27 b ust.1 pkt. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych |
| 44. | Opracowanie pn. „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Częstochowy na lata 2004-2015”. | A2 | U | 260.000,00 | 03.06.2003 | 119 560,00 34 770,00 34 770,00 | Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa | 27.06.2003 |  |
| 45. | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego kompleksowej modernizacji toalet w budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. | A1 | R | 10.000,00 | 04.06.2003 | - | - | - | Postępowanie unieważniono na postawie art. 27 b ust.1 pkt. 4 Ustawy o zamówieniach publicznych |
| 46. | Dostawa wyposażenia, montaż i uruchomienie urządzeń stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Łukasińskiego 32/38 w Częstochowie. | A2 | D | 300.000,00 | 06.06.2003 | 273 739,00 252 418,00 | - | - | Postępowanie unieważniono na postawie art. 27 b ust.1 pkt. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych |
| 47. | Wykonanie budynku kwarantanny dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt ul. Gilowa 44/46 w Częstochowie. | A2 | R | 142.360,14 | 10.06.2003 | 145 685,04 110 100,00 110 100,00 | Włodar” Spółka Jawna # Wiesław Włodaczyk Ul. Gminna 42 42-200 Częstochowa | 07.07.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | Wymiana poziomów c. o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Barbary 32 w Częstochowie. | A1 | R | 22.664,01 | 10.06.2003 | 23 318,94 14 000,64 14 000,64 | Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Sanit – Gaz” ul. Dąbkowskigo 32 42-200 Częstochowa | 01.07.2003 |  |
| 49. | Budowa sali gimnastycznej przy budynku VII L.O. im. M. Kopernika ul. Nowowiejskiego 18 w Częstochowie. | A2 | R | 2.123.525,53 | 11.06.2003 | 2 041 886,38 1 638 645,06 1 640 333,94 | „Włodar” Spółka Jawna # Wiesław Włodaczyk Ul. Gminna 42 42-200 Częstochowa | 10.07.2003 |  |
| 50. | Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku Filharmonii Częstochowskiej. | A2 | R | 124.397,35 | 11.06.2003 | 118 052,54 96 300,00 114 439,18 | Kompleksowa Obsługa Budownictwa „KOBEX” Sp. z o.o. Ul. Krótka 3 42-200 Częstochowa | 24.07.2003 |  |
| 51. | Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13. | A2 | U | 160.000,00 | 12.06.2003 | 109 800,00 38 000,00 38 000,00 | Centrum Szkol. Samorządu i Administracji w Lublinie Ul. Spokojna 7 a 20-074 Lublin | 18.07.2003 |  |
| 52. | Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla następujących zadań: Remont IV kondygnacji budynku Urzędu Miasta. Termomodernizacja budynku ZOZ przy ul. Orłowskiego. Wykonanie modernizacji południowej elewacji Filharmonii . Remont wentylacji mechanicznej pomieszczeń przy pływalni krytej przy ul. Niepodległości. Budowa budynku komunalnego przy ul. Kontkiewicza. Remont dachów w obiektach szkolnych (4 zadania) Remont placówek oświatowych (4 zadania). Budowa kanału sanitarnego w ul. Wojskiego, Soplicy, Zagłoby, Zbyszka. | A1 | ##### U | Poniżej 30.000,00 € | 12.06.2003 | ## Zad. Nr 1 14 640,00 3 660,00 3 660,00 ## Zad. Nr 2 7 320,00 1 200,00 1 200,00 ## Zad. Nr 3 ## 5 800,00 1 900,00 1 900,00 ## Zad. Nr 4 4 758,00 1 220,00 1 220,00 ## Zad .Nr 5 31 720,00 10 980,00 10980,00 | Zad. Nr 1, 4, 5, 6.3, 6.4, INŻYNIERING H.Cz. Ul. Łukasińskiego 26 42-200 Częstochowa ## Zad. Nr 2, 3, 6.2, 7.3, 7.4 Obsługa Inwestycji Bud. „INWESTDOM“ ul. Skrzetuskiego 28 42-200 Częstochowa ## Zad. Nr 6.1, 7.1 Bogdan Wołowicz Al. Armii Krajowej 47 42-200 Częstochowa | 07.07.2003 07.07.2003 07.07.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. | c.d. Pełnienie nadzoru inwestroskiego dla następujących zadań: (dalszy zapis z poprzedniej strony). Remont IV kondygnacji budynku Urzędu Miasta. Termomodernizacja budynku ZOZ przy ul. Orłowskiego. Wykonanie modernizacji południowej elewacji Filharmonii . Remont wentylacji mechanicznej pomieszczeń przy pływalni krytej przy ul. Niepodległości. Budowa budynku komunalnego przy ul. Kontkiewicza. Remont dachów w obiektach szkolnych (4 zadania) Remont placówek oświatowych (4 zadania). Budowa kanału sanitarnego w ul. Wojskiego, Soplicy, Zagłoby, Zbyszka. | A1 | U | Poniżej 30.000,00 € | 12.06.2003 | ## Zad. Nr 6.1 8 200,00 1 100,00 1 100,00 ## Zad. Nr 6.2 10 400,00 2 000,00 2 000,00 ## Zad. Nr 6.3 8 300,00 1 220,00 1 220,00 ## Zad. Nr 6.4 8 400,00 1 220,00 1 220,00 ## Zad. Nr 7.1 9 200,00 1 800,00 1 800,00 ## Zad. Nr 7.2 10 400,00 1 500,00 1 500,00 ## Zad. Nr 7.3 10 500,00 1 600,00 1 600,00 ## Zad. Nr 7.4 11 200,00 900,00 900,00 ## Zad. Nr 8 14 600,00 2 800,00 2 800,00 | ## Zad. Nr 7.2 Przeds. Wielobranżowe GUN ul. M. Reja 25 42-200 Częstochowa ## Zad. Nr 8 WPI „WUDIMEKS” Al. Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa | 07.07.2003 07.07.2003 |  |
| 53. | Wykonanie remontów dachów w placówkach oświatowych w Częstochowie: Zad. nr I – dzielnica Północ, Tysiąclecie Zad. nr II – dzielnica Błeszno, Brzeziny ... Zad. nr III – dzielnica Śródmieście Zad. nr IV – dzielnica Zawodzie | A2 | R | 1.038.149,18 | 13.06.2003 | ## Zad. nr I 193 032,39 167 593,45 167 593,39 | ## Zad nr I Zakład Remontowo- Budowlany „BUDO-MAX”s.c. ul. Boya - Żeleńskiego 42-200 Częstochowa | 11.07.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53. | c.d. Wykonanie remontów dachów w placówkach oświatowych w Częstochowie: Zad. nr I – dzielnica Północ, Tysiąclecie Zad. nr II – dzielnica Błeszno, Brzeziny ... Zad. nr III – dzielnica Śródmieście Zad. nr IV – dzielnica Zawodzie | A2 | R | 1.038.149,18 | 13.06.2003 | ## Zad. nr II 180 867,32 153 504,93 154 190,93 ## Zad. nr III 226,856,51 154 190,93 154 190,93 ## Zad. nr IV 227 647,13 146 810,62 146 810,62 | ## Zad. nr II Zakład Remontowo- Budowlany „BUDO-MAX”s.c. ul. Boya - Żeleńskiego 42-200 Częstochowa ## Zad. nr III ## „Komobex-Victoria” Al. Armii Krajowej 42-200 Częstochowa ## Zad. nr IV #### Henryk Dmitruczuk Ul. Spółdzielcza 3 42-274 Konopiska | 11.07.2003 10.07.2003 10.07.2003 |  |
| 54. | Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową strychów siedziby Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 na pomieszczenia biurowe. | A2 | R | 350.000,00 | 18.06.2003 | 984 093,07 595 283,45 | - | - | Postępowanie unieważniono na postawie art. 27 b ust.1 pkt. 2 Ustawy zamówieniach publ. |
| 55. | Zmiana sposobu ogrzewania budynków Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego 68 w Częstochowie. | C2 | R | 550.000,00 | 23.06.2003 otwarcie ofert wstępnych 28.07.2003otwarcie ofert ostateteczn. | 766 282,00 469 493,53 469 493,53 | Zakład Budowlano- Instalacyjny „WACHELKA I ŁYCZBA” Spółka Jawna, ul. Kopernika 21, 42-200 Częstochowa | 28.08.2003 r. |  |
| 56. | Wykonanie remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie | A2 | R | 1.075.603,20 | 27.06.2003 | ## Zad. Nr 2 97 828,63 96 907,76 96 907,76 | ## Zad. Nr 2 Kompleksowa Obsługa Budownictwa „Kobex” Ul. Krótka 3 42-200 Częstochowa | 16.07.2003 | Zad. Nr.1, 3, 4, unieważniono na postawie art. 27 b ust.1 pkt. 1 Ustawy zamówieniach publ. |
| 57. | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego kompleksowej modernizacji toalet w budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. | D1 | U | 30.000,00 | 27.06.2003 | 34 160,00 12 627,00 12 627,00 | Pracownia Projektowo-Wykonawcza „Akropol” # Irena Czerwińska #### Ul. Worcella 50/4 42-200 Częstochowa | 14.07.2003 |  |
| 58. | Odtworzenie drogi po zrealizowanych przyłączach kanalizacyjnych do posesji przy ul. Batalionów Chłopskich, Sąsiedzkiej. | D1 | R | 30.000,00 | 03.07.2003 | 29 979,10 26 949,77 26 949,77 | „DROMET” Sp. z o.o. ul. Jesienna 139 42-200 Częstochowa | 15.07.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | Wykonanie modernizacji południowej elewacji budynku Filharmonii przy ul. Wilsona 16 w Częstochowie. | D2 | R | 260.887,17 | 03.07.2003 | 195 507,58 171 017,34 171 017,34 | „A.P.S.- System” s.c. ul. Pawia 18 „B” 42-200 Częstochowa | 17.07.2003 |  |
| 60. | Remont części pomieszczeń Izby Wytrzeźwień w Częstochowie ul. Sikorskiego 78/80 w Częstochowie. | A 1 | R | 37.000,00 | 04.07.2003 | 39 574,20 27 147,18 27 147,18 | Z -d Ogólnobudowlany „J.G.”J. Gierczycka Ul. Kosmowskiej 4/58 42-200 Częstochowa | 16.07.2003 |  |
| 61. | Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Orłowskiego 3a w Częstochowie | A 2 | R | 158.114,40 | 07.07.2003 | 159 851,61 93 680,64 93 680,64 | PBH „UNIPOL” Sp. z o.o. Ul. Wałowa 3 42-200 Częstochowa | 25.07.2003 |  |
| 62. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania : Wyposażenie Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie w : - urządzenia oddymiające - oświetlenie ewakuacyjne | E1 | U | 3.000,00 € | 11.07.2003 | 13 644,00 11 590,00 11 590,00 | Zakład Instalacji Elektrycznych i Systemów Alarmowych „INSAL” Ul. Poświatowskiej 2 B 42-200 Częstochowa | 24.07.2003 |  |
| 63. | Założenie ewidencji budynków i lokali oraz opracowanie mapy ewidencji gruntów dla obiektów od 1 do 10 – jednostka ewidencyjna Częstochowa. | A2 | U | 542.056,00 | 11.07.2003 | ## Zad. Nr 1 261 000,00 184 750,00 184 750,00 ## Zad. Nr 2 118 000,00 76 400,00 76 400,00 ## Zad. Nr 3 198 000,00 173 000,00 173 000,00 ## Zad. Nr 4 185 000,00 123 050,00 123 050,00 ## Zad. Nr 5 134 000,00 78 110,00 78 110,00 | ## Zad. Nr 1 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartogra. Jan Szczepaniak, ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa ## Zad. Nr 2 i 7 Małop. Grupa Geod-Proj. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów ## Zad. Nr 3 Przedsiębiorstwo Usług Geod. Sp. z o.o., ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa ## Zad. Nr 4 i 5 Zakład Usług Geod. Kartograf. „PRYZMAT” Zenon Kulesza i Leokadia Kulesza, ul. Wręczycka 11, Częstochowa | ## Zad. Nr 2 i 7 8.08.2003 r. ## Zad. Nr 1, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 25.08.2003 r. | Postępowanie unieważniono w zakresie Zad. Nr 10 na podstawie art. 27 b, ust. 1 pkt 2 uozp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 63 | c.d. Założenie ewidencji budynków i lokali oraz opracowanie mapy ewidencji gruntów dla obiektów od 1 do 10 – jednostka ewidencyjna Częstochowa | A2 | U | 542 056,00 | 11.07.2003 | ## Zad. Nr 6 215 000,00 127 330,00 127 330,00 ## Zad. Nr 7 184 750,00 114 500,00 114 500,00 ## Zad. Nr 8 147 000,00 79 000,00 79 000,00 ## Zad. Nr 9 93 000,00 54 250,00 54 250,00 ## Zad. Nr 10 152 000,00 71 500,00 71 500,00 | ## Zad. Nr 6 S. C. „GEOLEX” W. Szydlik J. Stachurski, ul. Racławicka 2, 42-200 Częstochowa ## Zad. Nr 8 Konsorcjum firm: Biuro „GEOPRIM” s.c. Witold Śleszyński Andrzej Tylutki ul. Śląska 22, 42-200 Częstochowa i Częst. Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ul. Śląska 23, 42-200 Częstochowa ## Zad. Nr 9 i 10 Przedsiębiorstwo Geod.-Kartograf. Vertical Sp. z o.o., ul. Stodolna 31, 44-240 Żory | ## Zad. Nr 2 i 7 8.08.2003 r. ## Zad. Nr 1, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 25.08.2003 r. | Postępowanie unieważniono w zakresie Zad. Nr 10 na podstawie art. 27 b, ust. 1 pkt 2 uozp |
| 64. | Remont Przychodni Lekarskich w Częstochowie ( 8 zadań) | A 1 | R | 105 000,00 | 14.07.2003 | 147 825,08 100 206,80 100 206,80 | Przeds. Usługowo-Wytwórcze „PREMEX” Ul. Racławicka 2 42-200 Częstochowa | 29.07.2003 |  |
| 65. | Dostawa maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia działalności Cmentarza Komunalnego przy ul. Białostockiej w Częstochowie: I część zamówienia: sprzęt elektroniczny II część zamówienia: maszyny i urządzenia | A2 | D | 356 800,00 w tym: I część zam. 152 000,00 II część zam. 204 800,00 | 14.07.2003 | ## I ## część zamówienia: 184 926,05 121 077,40 II część zamówienia: 383 070,00 303 029,40 303 029,40 | - ## II część zamówienia „ECO-CLEAN” Malanowicz, Żelezik Sp. Ul. Tarnogórska 114 c 44-100 Gliwice | 12.08.2003 | Postępowanie unieważniono w zakresie I części zamówienia na podstawie art. 27 b, ust.1 pkt 1 uozp. |
| 66. | Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 11 w Częstochowie przy ul. Festynowej 24. I część zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego II Część zamówienia: Dostawa i montaż mebli szkolnych | A1 | D | 100 000,00 | 16.07.2003 | I część zamówienia 31 005,08 II część zamówienia 79 410,00 51 271,50 51 271,50 | - #### MDG Meble biurowe i szkolne Ul. Kombatantów 34 66-400 Gorzów Wielk. | - 07.08.2003 | Postępowanie unieważniono w zakresie I części zamówienia na podstawie art. 27 b, ust.1 pkt 1 uozp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 67. | Budowa budynku komunalnego przy ulicy. Kontkiewicza w Częstochowie. | A2 | R | 3 144 867,91 | 18.07.2003 | 2 625 395,36 2 144 646,07 2 144 646,07 | „WŁODAR” Sp. jawna # Wiesław Włodarczyk Ul. Gminna 42 42-200 Częstochowa | 18.08.2003 |  |
| 68. | Wykonanie remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie: - VII L.O. ul. Kukuczki 30 - Gimnazjum Nr 16 ul. Ułańska | A1 | R | a)33 583,22 b) 50 218,53 | 22.07.2003 | a)23 384,25 23 025,35 23 025,35 b) 57 465,00 36 594,00 36 608,63 | A)Firma Budowlana BAJOR Ul. Kukuczki 22/36 42-200 Częstochowa B)Zakład Remont.-Bud. Jacek Ujma Ul. Sosabowskiego 7/15 42-200 Częstochowa | 31.07.2003 |  |
| 69. | Wykonanie remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie: Gimnazjum Nr 1 ul. Starzyńskiego 10 | A1 | R | 81 061,84 | 22.07.2003 | 51 354,35 49 961,03 49 961,03 | Handel-Usługi Budowlane „Z.Sitkiewicz” Ul. Słowackiego 6 42-200 Czestochowa | 31.07.2003 |  |
| 70. | Wykonanie remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie: - V Liceum Ogólnokształcące ul. Krakowska - Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Staszica 10 | A1 | R | a)34 827,08 b)61 688,40 | 22.07,2003 | a) 37 210,23 26 857,00 28 744,77 b) 49 530,04 41 623,00 45 903,00 | a)„Styl-Mark” ul. Nenckiego 9 42-200 Częstochowa b) „Podłogi-Posadzki” ul. Starowiejska 87 42-200 Częstochowa | 31.07.2003 |  |
| 71. | Wykonanie remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie: a)Gimnazjum Nr 17 ul. Legionów 23 - b)Poradnia Psychologiczna ul. Spadzista 13 - c)Zespół Szkół-Inernat ul. Legionów 58 | A1 | R | a)21 802,65 b) 9 457,33 c)33 283,40 | 22.07.2003 | a)14 451,36 13 367,11 13 367,11 b) 6 746,22 5 507,80 5 507,80 c)23 489,06 19 213,05 19 213,05 | Zad.a,b,c „Remont” Tadeusz Lizura ul. Mączna 93 42-200 Częstochowa | 31.07.2003 |  |
| 72. | Wykonanie remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie: Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Księżycowa 6 | A1 | R | 130 665,06 | 22.07.2003 | 94 168,56 78 366,47 78 366,47 | Zakład Ogólnobudowlany # Tadeusz Gruca Ul. Moniuszki 29/31 42-200 Częstochowa | 31.07,2003 |  |
| 73. | Wykonanie remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie: - Szkoła Podstawowa Nr 36 - Szkoła Podstawowa Nr 2 | A1 | R | a)47 444,32 b)12 679,75 | 22.07.2003 | a)60 896,91 31 815,06 31 815,06 b)16 264,00 8 526,80 8 526,80 | a)”BEL-KAB” Sp. z o.o. Wygoda –Kijas 55 42-274 Konopiska b)„Istalbud” ul. Wawelska 10a 42-200 Częstochowa | 31.07.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74. | j.w.: Miejskie Przedszkole Nr 41 ul. Powstańców 9/11 - Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy nr 5 - Zespół Szkół Specjalnych ul. Pułaskiego | A1 | R | a)19 774,89 b) 21 105,01 c) 22 801,43 | 22.07.2003 | - | - | - | Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b, ust.1 pkt 1 uozp. |
| 75. | Wykonanie remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie: - Miejskie Przedszkole Nr 23 ul. Szymanowskiego 3 a - Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Kopernika 79 | A1 | R | - 63 501,38 - 16 829,38 | 22.07.2003 | 59 172,57 58 307,08 58 307,08 | a) Handel-Usługi Bud. „Z.Sitkiewicz” Ul. Słowackiego 6 42-200 Czestochowa b) - | 31.07.2003 | Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b, ust.1 pkt 1 uozp |
| 76. | Wykonanie remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie: - Zespół Szkół ul. Krakowska 80 - Gimnazjum Nr 20 ul. Hubermana | A1 | R | a)70 278,03 b)22 043,88 | 22.07.2003 | a)83 163,61 32 701,84 32 701,84 b)31 649,53 13 848,58 13 848,58 | Zad. a ,b : „INSTALBUB” ul. Wawelska 10a 42-200 Częstochowa | 31.07.2003 |  |
| 77. | Wykonanie remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie: - Szkoła Podsatwowa Nr 40 Al.Jana Pawła II 95 - Miejskie Przedszkole Nr 25 ul. Wittiga 1 | A1 | R | a) 8 143,07 b)20 613,03 | 22.07.2003 | a) 5 838,96 4 831,77 4 831,77 b) 13 762,05 12 321,18 12321,18 | Zad. a i b: Firma Ogólnobudowlana „Szczęsny” Ul. Osterwy 6/8 42-200 Częstochowa | 31.07.2003 |  |
| 78. | Wykonanie w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 11: - Dostawy :i montażu podst. wyposażenia przeciwpożarowego. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych - Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla całego obiektu. | D1 | U | 3 000,00 | 22.07.2003 | 4 200,00 1 773,88 1 773,88 | PROTOS Technika Pożarnicza Ul. Częstochowska 156 42-233 Czarny Las | 28.07.2003 |  |
| 79. | Wykonanie robót remontowych w Zespole Szkół Specjalnych ul. Pułaskiego. | F | R | 22 801,43 | 22.07.2003 | 22 414,83 | Zakład Usługowo- Handlowy Marek Gajda Ul. Kruszwicka 11 a 42-200 Częstochowa | 31.07.2003 |  |
| 80. | Wykonanie robót remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 5 ul. Słowackiego 35 w Częstochowie | F | R | 21 105,01 | 22.07.2003 | 18 164,90 | Zakład Usługowo- Handlowy Marek Gajda Ul. Kruszwicka 11 a 42-200 Częstochowa | 31.07.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81. | Wykonanie robót remontowych w Miejskim Przedszkolu Nr 41 w Częstochowie. | F | R | 19 774,89 | 22.07.2003 | 17 195,07 | Zakład Usługowo- Handlowy Marek Gajda Ul. Kruszwicka 11 a 42-200 Częstochowa | 31.07.2003 |  |
| 82. | Wykonanie robót remontowych w Szkole Podstawowej Nr 39 ul. Kopernika 79 w Częstochowie | F | R | 16 829,38 | 22.07.2003 | 11 991,10 | Zakład Usługowo- Handlowy Marek Gajda Ul. Kruszwicka 11 a 42-200 Częstochowa | 31.07.2003 |  |
| 83. | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (od sieci do pierwszej studzienki włącznie) do posesji przy ul. Wielkoborskiej, Cyrklowej, Łomżyńskiej, Tarzańskiej – 63 szt. Przyłączy. | A2 | R | 235 887,05 | 23.07.2003 | 313 205,13 188 043,52 188 043,52 | SITA Częstochowa Sp. z o.o. Ul. Dębowa 26/28 42-200 Częstochowa | 28.08.2003 |  |
| 84. | Zad. I –Przyłącza kanalizacyjne ( od sieci do pierwszej studzienki włącznie) do posesji przy ul. Wojskiego, Rzędziana, Jankiela i św. Barbary 71 w Częstochowie; Zad. II – Przyłącza kanalizacyjne (od sieci do pierwszej studzienki włącznie) do posesji przy ul. Tatrzańskiej i Wichrowej w Częstochowie | A2 | R | Zad. I 80 089,50 Zad. II 362 782,61 | 24.07.2003 | Zad. I 45 903,00 Zad. II 136 360,85 129 363,00 129 363,00 | - Zad. II Zakład Instal.-Budowlany „KAN-GAZ” Jerzy Czaja ul. Płocka 20 42-200 Częstochowa | - 25.08.2003 | Postępowanie unieważniono w zakresie zadania I na podst. art. 27 b, ust.1 pkt 1 uozp. w zakresie zad. II na kwotę brutto: 125 190,00 Aneks zmniejszający wartość umowy do 121 017,00 zł |
| 85. | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do posesji przy ul. Batalionów Chłopskich, Rędzińskiej, Sąsiedzkiej – 56 szt. przyłączy | A2 | R | 284 420,88 | 28.07.2003 | 310 300,00 181 488,49 181 488,49 | „SITA Częstochowa” ul. Dębowa 26/28 42-200 Częstochowa | 08.09.2003 |  |
| 86. | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji systemów grzewczych zapewniających obniżenie zużycia ciepła w 24 jednostkach oświatowych. | C2 | R | 2 000 000,00 | Otwarcie ofert wstępnych 30.07.2003Otwarcie ofert ostateczn. 09.02.2004 |  |  |  | W dniu 03.09.03 wniesiono protest na wyniki I etapu. Protest oddalono. dniu 03.12.03 wniesiono protest do siwz ostatecznej. Protest oddalono. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 87. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla następujących 4 zadań (inwestycji): - Przyłącza kanalizacyjne do posesji przy ulicach: Wielkoborskiej, Cyrkl. - Przyłącza kanalizacyjne do posesji przy ulicach: Tatrzańskiej, Wichrowej, - Przyłącza kanalizacyjne do posesji przy ulicach: Wojskiego, Rzędziana, Jankiela, Św. Barbary, - Przyłącza kanalizacyjne do posesji przy ulicach: Batalionów Chłopskich, Rędzińskiej, Sąsiedzkiej. | A1 | U | 15 000,00 | 06.08.2003 | ## Zad. Nr 1 4 000,00 1 464,00 1 464,00 ## Zad. Nr 2 2 280,00 732,00 732,00 ## Zad. Nr 3 1 500,00 550,00 550,00 ## Zad. Nr 4 3 500,00 1 586,00 1 586,00 | ## Zad. Nr 1 Z.P.U.H.„PRIMEX” Aleja Jana Pawła II 132, 42-200 Częstochowa ## Zad. Nr 2 Z.P.U.H.„PRIMEX” Aleja Jana Pawła II 132, 42-200 Częstochowa ## Zad. Nr 3 Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „EKOSAN” s.c., Aleja Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa ## Zad. Nr 4 Z.P.U.H.„PRIMEX” Aleja Jana Pawła II 132, 42-200 Częstochowa | 27.08.2003 27.08.2003 10.09.2003 27.08.2003 |  |
| 88. | Dostawa wyposażenia, montaż i uruchomienie urządzeń stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Łukasińskiego32/38 w Częstochowie. | A2 | D | 300 000,00 | 07.08.2003 | 252 296,00 | - | - | Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b, ust.1 pkt. 1 uozp. |
| 89. | Przebudowa związana ze zmianą funkcji pomieszczeń przedszkola przy ul. Kilińskiego 13 w Częstochowie na potrzeby MOPS-u. | A2 | R | 224 646,03 | 21.08.2003 | 207 585,53 163 944,54 163 944,54 | „Komobex-Victoria” ul. Armii Krajowej 1/3 42-200 Częstochowa | 09.09.2003 |  |
| 90. | Remont zabytkowego budynku przy ul. Katedralnej 8 w Częstochowie. | A2 | R | 250 000,00 | 22.08.2003 | - | - | - | Postępowanie unieważniono na podst. art. 27 b, ust.1 pkt. 1 uozp. |
| 91. | Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i modernizacją pomieszczeń internatu zlokalizowanego przy ul. Mochnackiego 29/31 w Częstochowie na komunalne lokale mieszkaniowe. | A2 | R | 350 000,00 | 22.08.2003 | 435 763,11 295 671,92 295 672,92 | Budowlano-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Zakład Budownictwa Ul. Długosza 101 42-100 Kłobuck | 12.09.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92. | Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową strychów siedziby Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 na pomieszczenia biurowe. | A2 | R | 300 000,00 | 25.08.2003 | - | - | - | Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b, ust.1 pkt 1uozp. |
| 93. | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń elektronicznych niezbędnych do prowadzenia działalności Cmentarza Komunalnego przy ul. Białostockiej w Częstochowie | A1 | D | 98 000,00 | 26.08.2003 | 118 215,30 99 746,74 - | - | - | Postępowanie unieważniono, po uwzględnieniu protestów dwóch firm, na podstawie art. 27 b, ust.1 pkt 1uozp. |
| 94. | Dostawa sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul.Festynowej 24 w Częstochowie | A1 | D | 30 000,00 | 26.08.2003 | 35 788,00 31 005,08 31 005,08 | „Acom” Spółka.jawna Al. Jana Pawła II 106 42-200 Częstochowa | 11.09.2003 |  |
| 95. | Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ul. Kolorowej w Częstochowie | A1 | R | 54 806,95 | 27.08.2003 | - | - | - | Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b, ust.1 pkt 1 uozp |
| 96. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na wykonanie remontu Szkoły Podstawowej Nr 18 ul. Barbary 32 w Częstochowie. | A1 | U | Poniżej 30 tys. € | 05.09.2003 | 20 824,50 17 690,00 17 690,00 | „Inżyniering” H.Cz. ul. Łukasińskiego 26 42-200 Częstochowa | 25.09.2003 |  |
| 97. | Wykonanie następujących zadań: Zad. I – Przyłącza kanalizacyjne (od sieci do pierwszej studzienki włącznie) do posesji przy ul. Wojskiego, Rzędziana, Jankiela i św. Barbary 71 w Częstochowie. | A2 | R | Zad. I – 80 089,50 | 09.09.2003 | Zad. I 55 549,29 49 497,79 49 497,79 | Zad. 1 – przyłącze kan. do posesji przy ul. Barbary 71 Zakład Instalacyjno- Budowlany „MICHSAN” Maciej Michnicki Ul. Warmińska7 42-200 Częstochowa | 07.10.2003 umowa w zakresie zad. I na kwotę brutto: 6 939,11 zł |  |
| 97. | c.d. Wykonanie następujących zadań: Zad. II – Przyłącza kanalizacyjne (od sieci do pierwszej studzienki włącznie) do posesji przy ul.: Podchorążych, Skrzetuskiego 54 i Oficerskiej 82 w Częstochowie | A2 | R | Zad.II - 178 202,69 | 09.09.2003 | Zad .II 141 048,26 128 130,33 128 130,33 | Zad. II „HYDROMEX PLUS” Ł. Zaskórski, St. Zaskórski Sp. jawna Ul. Wręczycka 11 A 42-200 Częstochowa | 06.10.2003 umowa w zakresie zad. II na kwotę brutto: 108 189,38 zł |  |
| 98. | Remont MGSi w Częstochowie w zakresie wykonania:izolacji fundamentów i renowacji piwnic, wykonanie paski odwadniającej. | A2 | R | 216 181,89 | 11.09.2003 | - | - | - | Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b, ust.1 pkt 1 uozp. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99. | Roboty budowlane umożliwiające montaż uruchomienie pieca kremacyjnego w budynku Ceremonii Pogrzebowych Cmentarza Komunalnego. | A1 | R | 64 924,39 | 12.09.2003 | 67 657,47 50 117,05 50 117,05 | Firma Handlowo-Budowlana „KRUPA” Krupa T . i wspólnicy s .c. Ul. Gruszowa 5 42-200 Częstochowa | 29.09.2003 |  |
| 100. | Wykonanie przyłączy (24 szt) kanalizacji sanitarnych w ul. Kolorowej w Częstochowie. | D1 | R | 51 221,45 | 19.09.2003 | 77 138,09 56 613,64 56 613,64 | HYDRO-MONTEX Ul. Bór 143 42-200 Częstochowa | 29.09.2003 |  |
| 101. | Remont budynku zabytkowego przy ul. Katedralnej 8 w Częstochowie. | D1 | R | 125 000,00 | 23.09.2003 | 175 659,52 52 032,46 85 767,28 | Przeds. Renowacji Zabytków Architektury ”SIMA” Adam Pióro Ul. Orlik-Rückemanna 63 | 30.09.2003 |  |
| 102. | Montaż siatek zabezpieczających po wymianie okien w sal. gimnastycznych oraz montaż samozamykacza elektrycznego okien w Szkole Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 20 , Zespole Szkół ul. Krakowska. | D1 | R | 23 980,26 | 23.09.2003 | 28 545,97 25 658,90 25 658,90 | Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Gruca Ul. Moniuszki 29/31 42-200 Częstochowa | 30.09.2003 |  |
| 103. | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń elektronicznych niezbędnych do prowadzenia działalności Cmentarza Komunalnego przy ul. Białostockiej w Częstochowie. | D1 | D | 98 000,00 | 24.09.2003 rozmowy negocjacyj. 30.09.2003 otwarcie ofert ostate. | 109 624,32 98 254,98 - | - | - | Postępowanie unieważniono na podst. art. 27b, ust. 1, pkt 1 uozp |
| 104. | Remont placówek oświatowych w Częstochowie- remont dachu budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Jana II Sobieskiego. | A1 | R | 30 477,87 | 24.09.2003 | 29 916,29 20 949,87 20 949,87 | Z.P.H.U. „REM” Kazimierz Szerszenieniewski Ul. Strażacka 86 42-125 Łobodno | 08.10.2003 |  |
| 105. | Remont Miejskiej Galerii Sztuki : - izolacja fundamentów i renowacja piwnic - opaska odwadniająca | D2 | R | 216 181,89 | 29.09.2003 | 235 753,92 189 439,22 189 439,22 | Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu „UNIPOL” Sp. z o.o. ul. Wałowa 3 42-200 Częstochowa | 20.10.2003 |  |
| 106. | Budowa ulicy Wejherowskiej wraz z infrastrukturą | A2 | R | 2 960 000,00 | 30.09.2003 | 1 497 729,52 2 195 969,03 1 497 729,52 | „DROMET” Sp. z o.o. ul. Jesienna 139 42-200 Częstochowa | 17.11.2003 | Złożono protest w dniu 20.10.2003 r. Protest oddalano. Złożono odwołanie do UZP.Odwoł. oddalono |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. | Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanej przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych dla zadania pn.: remont budynku oficyny zachodniej (odwachu) Ratusz Miejskiego. | E1 | U | 82 300,00 | 01.10.2003 | 70 000,00 69 500,00 69 500,00 | „Inwestsat” Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 1/3 42-200 Częstochowa |  |  |
| 108. | j. w. Zmiana sposobu ogrzewania budynków Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łuikasińskiego w Częstochowie. | E1 | U | 9 400,00 | 01.10.2003 | 10 614,00 9 000,00 9 000,00 | Firma Usługowa „Gawłowski” Ul. Biała 7 42-200 Częstochowa | 15.10.2003 |  |
| 109. | j. w. Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i systemu oddymiania klatek ewakuacyjnych oraz kompleksowa przebudowa toalet w teatrze im. A. Mickiewicza. | E1 | U | 10 300,00 | 01.10.2003 | 15 000,00 13 800,00 13 800,00 | Firma Usługowa „Gawłowski” Ul. Biała 7 42-200 Częstochowa | 15.10.2003 |  |
| 110. | j. w. Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Nowa, Błotna, Twarda, Niedługa, Dolna w Częstochowie. | E1 | U | 10 200,00 | 01.10.2003 | 10 492,00 8 500,00 8 500,00 | W. P.I. „Wudimeks” Al. Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa | 15.10.2003 |  |
| 111. | j. w. Budowa przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Podchorążych w Częstochowie. | E1 | U | 2 700,00 | 01.10.2003 | 4 500,00 3 000,00 3 000,00 | W. P.I. „Wudimeks” Al. Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa | 15.10.2003 |  |
| 112. | j. w. Budowa kanału sanitarnego z przepompownią ścieków do budynków mieszkalnych przy ul. Filomatów w Częstochowie. | E1 | U | 6 500,00 | 01.10.2003 | 8 784,00 7 500,00 7 500,00 | W. P.I. „Wudimeks” Al. Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa | 15.10.2003 |  |
| 113. | j. w. Budowa kanału deszczowego w ul: Sabinowskiej, Hetmańskiej, Rycerskiej, Weteranów i Kadetów w Częstochowie. | E1 | U | 19 900,00 | 01.10.2003 | 24 900,00 20 984,00 20 984,00 | W.Z.I.R. Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Ul. Wręczycka 11 a 42-200 Częstochowa | 15.10.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114. | j. w. Budowa kanału sanitarnego w ul.: Warownej, Huculskiej, Dobrzyńskiej, Borówkowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi. | E1 | U | 16 000,00 | 01.10.2003 | 17 000,00 14 990,00 14 990,00 | Zakład Prod.-Usługowo-Handlowy „Primex” Al. Jana Pawła II 132 42 – 200 Częstochowa | 16.10.2003 |  |
| 115. | Remont budynku oficyny zachodniej Ratusza Miejskiego w Częstochowie wraz z infrastrukturą podziemną i zagospodarowaniem terenu. | A2 | R | 4 115 580,90 | 01.10.2003 | - | - | - | Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b ust.1 pkt 1 uozp. |
| 116. | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i systemu oddymiania klatek ewakuacyjnych w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie. | A1 | R | 98 356,70 | 02.10.2003 | - | - | - | Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b, ust.1 pkt 1 uozp |
| 117. | Kanał sanitarny w ul: Warownej, bocznej od ul. Warownej, Huculskiej, Dobrzyńskiej, Borówkowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi ( od sieci do pierwszej studzienki włącznie) do posesji przy ul. Warownej, Huculskiej, Dobrzyńskiej i Borówkowej w Częstochowie. | A2 | R | 1 068 678,99 | 07.10.2003 | 625 624,63 392 107,28 399 945,08 | Zakład Instalacyjno – Budowlany MICHSAN # Maciej Michnicki Ul. Warmińska 7 42-200 Częstochowa |  | Złożono protest 27.10.2003 r. Protest oddalono. Oferent odwołał się do UZP. Odwołanie uwzględniono (wyrok z 19.11.03) Powtórzono ocenę ofert. Na podstawie art. 27b ust. 1 pkt.1 postępowanie unieważniono. Złożono II protest. Protest uznano za niezasadny. Oferent złożył odwołanie do Prezesa UZP. Odwołanie oddalono. |
| 118. | Dostawa mebli i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Festynowej 24 w Częstochowie. | E1 | D | 78 000,00 | 07.10.2003 | 83 105,00 72 530,22 72 530,22 | EUROPOL Sp. z o.o. Fabryka Mebli Szkolnych Ul. Dworcowa 39 83-400 Kościerzyna | 16.10.2003 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119. | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń elektronicznych niezbędnych do prowadzenia działalnościentarza Komunalnego przy ul. Białostockiej w Częstochowie. |  | D1 | D | 98 000,00 | 13.10.2003 otwarcie ofert ostateczn. | 141 912,12 138 786,74 138 786,74 | Firma PHU „Comtrol” inż. Jacek Crząstek Zdrowa, ul. Kłomnicka 96 42-270 Kłomnice | 03.11.2003 |  |
| 120. | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i systemu oddymiania klatek ewakuacyjnych w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie. | D1 |  | R | 98356,70 | 13.10.2003 | 113 637,32 93 685,94 93 685,94 | Przed. Elektr. Instal. Budow. „CUPRUM” Ul. Czecha 25 A 42-200 Częstochowa | 04.11.2003 |  |
| 121. | Kanał sanitarny z przepompownią ścieków i przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Filomatów w Częstochowie. | A2 |  | R | 432 808,60 | 15.10.2003 | 367 505,44 234 972,00 252 833,78 | SITA Częstochowa Sp. z o.o. Ul. Dębowa 26/28 42-207 Częstochowa | 14.11.2003 |  |
| 122. | Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w granicach pasa d wego w ul: Nowa, Błotna, Twarda, Niedługa, Dolna w Częstochowie. | A2 |  | R | 637 341,00 | 16.10.2003 | 353 578,28 240 273,83 261 558,08 | Hydromex Plus Sp. jawna Ul. Wręczycka 11 a 42-200 Częstochowa | 17.11.2003 |  |
| 123. | Kompleksowa przebudowa toalet w budynku Teatru im. A. Mickiewicza. | A2 |  | R | 531 448,28 | 17.10.2003 | 694 899,39 428 229,50 489 568,35 | H.B.U. Eksport-Import Al. Armii Krajowej 64 42-200 Częstochowa | 13.11.2003 |  |
| 124. | Przebudowa stanowisk obsługi interesanta w budynku Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 | A2 |  | R | 151 696,43 | 22.10.2003 | - | - |  | Postępowanie unieważniono na podst. art. 27 b, ust.1 pkt 1 uozp. |
| 125. | Wykonanie kanału deszczowego w ul. Sabinowskiej, Hetmańskiej, Rycerskiej w Częstochowie | A2 |  | R | 1 322 859,30 | 24.10.2003 | 1 492 297,97 969 194,01 969 194,01 | „Sanimet” Krzysztof Grzywacz Ul. Kopalniana 10 c 42-271 Częstochowa | 26.11.2003 |  |
| 126. | Remont budynku oficyny zachodniej Ratusza Miejskiego w Częstochowie wraz z infrastrukturą podziemną zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu. | A2 |  | R | 4 115 580,90 | 30.10.2003 | 2 611 760,89 2 340 700,71 - | - | - | Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b ust.1 pkt 1 ustawy o zam.publicz. |
| 127. | Dostawa wyposażenia, montaż i uruchomienie urządzeń stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Łukasińskiego32/38 w Częstochowie. | D2 |  | D | 300 000,00 | 03.11.2003 | 302 438,00 268 156,00 268 156,00 | W.S.O.P. Sp. z o.o. Ul. Pszczyńska 306 44-100 Gliwice | 26.11.2003 |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128. | Zaprojektowanie, wykonanie i montaż rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego dla potrzeb Cmentarza Komunalnego w Częstochowie. | F |  | U |  |  | 03.11.2003 | 70 000,00 | Jerzy Kędziora Al. Wolnosci 66/15 42-200 Częstochowa | 03.11.2003 |  |
| 129. | Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Częstochowy. | A2 |  | U | 250 000,00 |  | 13.11.2003 | 500 000,00 200 000,00 200 000,00 | „EE Energoekspert” Sp. z o.o. Ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | 16.12.2003 |  |
| 130. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania – modernizacja węzła wymiennikowego c .w. u. Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 48 ul. Schillera 5 w Częstochowie.- w branży wod. – kan. |  | E1 | U |  | 5 000,00 | 20.11.2003 | 3 172,00 2 379,00 2 379,00 | PHU„PRIMEX” Al. Jana Pawła II 132 42-200 Częstochowa | 01.12.2003 |  |
| 131. | Modernizacja węzła wymiennikowego c. w. u. Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 48 ul. Schillera 5 w Częstochowie. |  | A1 | R |  | 51 229,00 | 24.11.2003 | 56 451,72 42 406,08 42 977,90 | SANIT-GAZ # Marek Głębocki Ul. Dąbkowskiego 32 42-200 Częstochowa | 01.12.2003 |  |
| 132. | Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową strychów siedziby Urzędu Miasta Częstochowy na pomieszczenia biurowe oraz przebudowa stanowisk Biura Obsługi Interesanta. |  | A2 | R |  | 1.822.178,55 | 27.11.2003 | 2 230 783,12 1 643 895,72 1 643 895,72 | Budownictwo, Inżynieria Lądowa PPHU MAKSEL-STYL Ul.Koziegłowska 7 42-311 Żarki Letnisko | 17.12.03 |  |
| 133. | Dostawa bonów towarowych dla Urzędu Miasta Częstochowy. |  | D2 | D |  | 157.340,00 | 03.12.2003 | 157 340,00 147 034,21 157 340,00 | Sodexho PASS Polska Ul. Ostroroga 24 e 01-163 Warszawa | 15.12.03 |  |
| 134. | Wykonanie w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie następujących zadań: Zad. I: - remont 11 szt. zaworów hydrantowych - wymiana prądownic na prądownice atestowane szt.11 - uzupełnienie 10 szt. węży hydrantowych Zd. Nr II Remont zbiornika przeciwpożarowego. Zad. nr III Wymiana gaśnic |  | E1 | D |  | Poniżej 30.000 € | 10.12.2003 | Zad. nr I 3 257,88 Zad. nr II - Zad. nr III 5 807,20 | Zad. nr I „PROTOS” Technika Pożarnicza Andrzej Dzieciaszek Ul. Częstochowska 156 42-233 Czarny Las Zad. nr III ZURH „SERW-P.POŻ” Ul. Żyzna 9e 42-204 Częstochowa | Zad. nr I i II 15.12.2003 | Postępowanie w zakresie zad. nr II unieważniono na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt. 1 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135. | akup i dostawa na zasadzie leasingu operacyjnego samochodu przystosowanego do przewozu zwłok dla potrzeb Cmentarza komunalnego w Częstochowie. |  | E1 | D |  | 75.000,00 | 11.12.2003 | 134 200,00 106 140,00 - | - | - | Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt. 1 |
| 136. | Zakup i dostawa na zasadzie leasingu operacyjnego samochodu przystosowanego do przewozu zwłok i organizacji ceremonii pogrzebowych dla potrzeb Cmentarza komunalnego w Częstochowie. |  | E1 | D |  | 75.000,00 | 16.12.2003 | 139 367,00 118 218,00 118 218,00 | Mercedes – Benz Dealer # Marek Owczarek Ul. Mrówcza 218 04-697 Warszawa | - | Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27c |
| 137. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na modernizacje o remont kapitalny budynku przy ul. Popiełuszki 4/6 w Częstochowie. |  | A1 | U |  | 100.000,00 | 19.12.2003 | 170 678,00 77 165,00 77 165,00 | Pracownia Architekt. „AKROPOL” ul. Worcella 50/4 42-200 Częstochowa | 05.01.04 |  |
| 138. | Obsługa oraz utrzymanie szaletów miejskich w Częstochowie w latach 2004 ÷2006. |  | A2 | U |  | 1.056.000,00 | 29.12.2003 | 1 660 000,00 592 200,00 592 200,00 | „ZET- Piliński” # Patryk Piliński Ul. Lechonia 30 m 10 42-200 Częstochowa | 14.01.04 |  |

Legenda:

- Oznaczenie trybu przetargu:

- A1- nieograniczony do 30 000 €

- A2- nieograniczony powyżej 30 000 €

- B1- ograniczony do 30 000 €

- B2- ograniczony powyżej 30 000 €

- C1- przetarg dwustopniowy do 30 000 €

- C2- przetarg dwustopniowy powyżej 30 000 €

- D1- negocjacje z zachowaniem konkurencji do 30 000 €

- D2- negocjacje z zachowaniem konkurencji powyżej 30 000 €

- E1- zapytanie o cenę do 30 000 €

- E2- zapytanie o cenę powyżej 30 000 €

- F- zamówienie z wolnej ręki

- Rodzaj zamówienia:

D – dostawy,  U – usługi,   R – roboty

- Rozliczenie z zadań finansowych wykonywanych w 2003 roku przez

- Wydział Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Miasta

- TABELA NR 8

| Zadania wg klasyfikacji budżetowej | Plan finansowy wg pierwotnej uchwały budżetowej z dnia 3.02. 2003r. | Zmniejszenia planu w trakcie roku | Budżet po zmianach | Realizacja budżetu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dział 710 rozdział 71004 § 263 | 0 |  | 60.000,00 | 51.609,78 | Częściowy zwrot dotacji |
| II edycja konkursu architektonicznego Primulus 2003 (dotacja) |  |  |  | 51.609,78 |  |
| Dział 710 rozdział 71004 § 430 | 427.000,00 | 317.000,00 | 110.000,00 | 75.181,70 |  |
| Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kontynuacja planów rozpoczętych w latach ubiegłych | 105.000,00 |  |  | 59.740,00 |  |
| Opracowanie II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy | 215.000,00 |  |  | 0 | Płatności przedłożonych faktur zrealizowane w 2004 r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbitki kserograficzne i ozalidowe map, powielanie opracowań graficznych | 20.000,00 |  |  | 398 |  |
| Analizy, prognozy, opracowania ekofizjograficzne i inne opracowania urbanistyczne | 50.000,00 |  |  | 14.640,00 |  |
| Ogłoszenia prasowe | 7.000,00 |  |  | 403,7 |  |
| II edycja konkursu architektonicznego PRIMULUS 2003 | 30.000,00 |  |  |  |  |
| Dział 750 rozdział 75023 § 424 | 5.000,00 | 4.700,00 | 300,00 | 278 |  |
| Zakup literatury fachowej, wydawnictw specjalistycznych, uzupełniających istniejące zasoby i bazy danych o mieście | 5.000,00 |  |  | 278 |  |
| Dział 750 rozdział 75095 § 302 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 |  |
| Nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przy współudziale Wydziału SP |  |  |  |  |  |
| Dział 750 rozdział 75095 421 | 25.000,00 | 23.700,00 | 1.300,00 | 1.236,08 |  |
| Zakup materiałów graficznych i kreślarskich | 25.000,00 |  |  | 1.236,08 |  |
| Dział 750 rozdział 75095 § 430 | 760.000,00 | 633.300,00 | 126.700,00 | 119.088,51 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie programów rozbudowy infrastruktury technicznej miasta i planów inwestycji publicznych oraz analiz ekonomicznych | 140.000,00 |  |  | 14.640,00 |  |
| Wdrażanie projektu pn. “Modernizacja i rozbudowa urządzeń gospodarki wodno-ściekowej w obszarze zasilania wód podziemnych dla miasta Częstochowy ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia Wierzchowisko”- współfinansowanego z funduszu ISPA | 570.000,00 |  |  | 94.358,51 |  |
| Koszty przygotowania i udziału w targach inwestycyjnych | 25.000,00 |  |  | 7.630,00 |  |
| Udział pracowników wydziału w szkoleniach, seminariach i konferencjach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe | 15.000,00 |  |  | 2.460,00 |  |
| Koszty obsługi działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 10.000,00 |  |  | 0 |  |
| Dział 750 rozdział 75095 § 606 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 0 |  |
| Oprogramowanie i sprzęt komputerowy |  |  |  | 0 |  |
| Dział 750 rozdział 75095 § 601 |  |  | 105.000,00 | 100.700,00 |  |
| Objęcie akcji Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie |  |  |  | 100.700,00 |  |

- PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU,

AKTYWIZACJA LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I.	POWIATOWY URZĄD PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działa w strukturze powiatowej administracji zespolonej samorządu powiatowego i obejmuje swym działaniem miasto Częstochowa i powiat częstochowski. PUP realizuje zadania określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ( Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. Dz. U. nr 58 z 2003 r. poz. 514 z późniejszymi zmianami).

W 2003 r. na wykonanie powierzonych zadań Urząd otrzymał środki finansowe w wysokości 120.252.600 zł od dysponenta Funduszu Pracy. Kwota ta została wydatkowana w 96%, tj. w wysokości 115.228.600 zł, z przeznaczeniem na:

| - zasiłki dla bezrobotnych | 25.257.800 zł, |
| --- | --- |
| - zasiłki i świadczenia przedemerytalne | 78.602.400 zł, |
| - aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 8.641.300 zł, |
| - przygotowanie zawodowe młodocianych | 1.707.400 zł, |
| - pozostałe wydatki fakultatywne | 1.019.700 zł. |

Sytuacja na rynku pracy miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego

Na dzień 31.12.2003 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie zarejestrowanych było 28.414 bezrobotnych, w tym 14.081 kobiet. W końcu grudnia 2002 r. liczba bezrobotnych wynosiła 28.339 osób. Na przestrzeni 2003 r. wystąpił przyrost bezrobocia o 75 osób. Zmiany w poziomie bezrobocia przedstawia poniższa tabela:

| Miesiąc | Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Częstochowie |
| --- | --- |
| Grudzień 2002 | 28.339 |
| Styczeń 2003 | 29.259 |
| Luty 2003 | 29.876 |
| Marzec 2003 | 29.766 |
| Kwiecień 2003 | 29.639 |
| Maj 2003 | 28.738 |
| Czerwiec 2003 | 28.584 |
| Lipiec 2003 | 28.673 |
| Sierpień 2003 | 28.641 |
| Wrzesień 2003 | 27.815 |
| Październik 2003 | 27.559 |
| Listopad 2003 | 28.148 |
| Grudzień 2003 | 28.414 |

Na koniec grudnia 2003 r. stopa bezrobocia (liczba bezrobotnych w stosunku do liczby ludności aktywnej zawodowo) dla miasta Częstochowy wynosiła 15,9% i była o 0,1% wyższa, niż w grudniu 2002 r, a dla powiatu częstochowskiego 16,3% i była również o 0,1% wyższa niż w roku 2002.

Na przestrzeni 2003 r. do PUP w Częstochowie zgłosiło się i zarejestrowało 25.207 osób bezrobotnych. Liczba ta jest o 416 wyższa niż w roku 2002. Największy napływ bezrobotnych wystąpił w miesiącu:

| - styczniu | – 2.567 osób, |
| --- | --- |
| - lipcu | – 2.474 osoby, |
| - listopadzie | – 2.368 osób. |

Głównym powodem napływu bezrobotnych były ponowne rejestracje. Po raz kolejny zarejestrowały się 19.232 osoby (76,3% ogółu rejestrujących się bezrobotnych).

Spośród ogółu rejestrujących się w okresie 2003 r. wyodrębnić można:

| - kobiety | 10.883, |
| --- | --- |
| - absolwenci | 3.947, |
| - bezrobotni z prawem do zasiłku | 7.321, |
| - bezrobotni bez prawa do zasiłku | 17.886, |
| - osoby posiadające udokumentowany staż pracy | 17.604, |
| - osoby dotychczas niepracujące | 7.603. |

W analizowanym okresie z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 25.132 osoby, tj. o 1.209 osób więcej niż w 2002 r.

Przyczyny zmniejszenia liczby bezrobotnych w 2003 r.:

| - podjęcie pracy | 11.901 osób | - 2002 r. - 10.510, |
| --- | --- | --- |
| - brak gotowości do podjęcia pracy | 9.710 osób | - 2002 r. - 10.711, |
| - rozpoczęcie szkolenia lub stażu | 990 osób | - 2002 r. - 417, |
| - dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego | 598 osób | - 2002 r. - 1.000. |

Struktura bezrobocia na dzień 31.12.2003 r.

- Bezrobotni według wieku:

| - 45 - 54 lata | - 7.506 osób | - 26,4% ogółu bezrobotnych, |
| --- | --- | --- |
| - 25 - 34 lata | - 7.465 osób | - 26,3% ogółu bezrobotnych, |
| - 35 - 44 lata | - 6.598 osób | - 23,2% ogółu bezrobotnych, |
| - 18 - 24 lata | - 5.689 osób | - 20,0% ogółu bezrobotnych, |
| - 55 lat i powyżej | - 1.156 osób | - 4,1% ogółu bezrobotnych. |

- Bezrobotni według poziomu wykształcenia:

| - 9.767 osób | - 34,4% | - zasadnicze zawodowe, |
| --- | --- | --- |
| - 8.353 osoby | - 29,4% | - podstawowe i niepełne podstawowe, |
| - 6.528 osób | - 23,0% | - policealne i średnie zawodowe, |
| - 2.091 osób | - 7,3% | - wyższe, |
| - 1.675 osób | - 5,9% | - średnie ogólnokształcące |

- Bezrobotne kobiety.

Liczba bezrobotnych kobiet wynosiła 14.081 osób i stanowiła 49,6% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2002 r. liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 136 osób.

Zarejestrowanych było 3.917 kobiet, które nie posiadały stażu pracy oraz 10.164 kobiety pracujące przed zarejestrowaniem się, 768 kobiet zostało zwolnionych z przyczyn zakładów pracy, 1.144 kobiety posiadały uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych, co stanowi - 8,1% bezrobotnych kobiet.

Bezrobotne kobiety według wieku:

| - 25 - 34 lata | - 4.051 osób | 28,8% bezrobotnych kobiet, |
| --- | --- | --- |
| - 35 - 44 lata | - 3.424 osoby | 24,3% bezrobotnych kobiet, |
| - 45 – 54 lata | - 3.412 osoby | 24,2% bezrobotnych kobiet, |
| - 18 – 24 lata | - 2.884 osoby | 20,5% bezrobotnych kobiet, |
| - 55 - 59 lat | - 310 osób | 2,2% bezrobotnych kobiet. |

Bezrobotne kobiety według poziomu wykształcenia:

| - 3.922 osoby | - 27,9% | - policealne i średnie zawodowe, |
| --- | --- | --- |
| - 3.869 osób | - 27,5% | - podstawowe i niepełne podstawowe, |
| - 3.757 osób | - 26,7% | - zasadnicze zawodowe, |
| - 1.285 osób | - 9,1% | - wyższe, |
| - 1.248 osób | - 8,8% | - średnie ogólnokształcące. |

Bezrobotne kobiety według stażu pracy:

| - 3.917 osób | - 27,8% | - bez stażu pracy, |
| --- | --- | --- |
| - 2.282 osób | - 16,2% | - do 1 roku, |
| - 2.279 osób | - 16,2% | - 10-20 lat, |
| - 2.189 osób | - 15,5% | - 1-5 lat |
| - 1.952 osoby | - 13,9% | - 5-10 lat |
| - 1.439 osób | - 10,2% | - 20-30 lat |
| - 23 osoby | - 0,2% | - powyżej 30 lat |

Liczba kobiet długotrwale bezrobotnych, tj. pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, wynosiła 8.007 osób, co stanowi 56,9% bezrobotnych kobiet.

- Absolwenci.

Zarejestrowanych było 1.316 bezrobotnych absolwentów, co stanowiło 4,6% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotni absolwenci według poziomu wykształcenia:

| - 537 osób | - 40,8% | - wyższe, |
| --- | --- | --- |
| - 356 osób | - 27,1% | - policealne i średnie zawodowe, |
| - 242 osoby | - 18,4% | - zasadnicze zawodowe, |
| - 158 osób | - 12,0% | - średnie ogólnokształcące |
| - 23 osoby | - 1,7% | - inne |

Na przestrzeni całego 2003 r. zarejestrowano 3.947 absolwentów. Liczba nowych rejestracji wzrosła o 351 w stosunku do 2002 r.

Z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 4.090 absolwentów:

- z powodu  podjęcia pracy - 1.037 osób, w tym 574 kobiety.

W analizowanym okresie w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu:

- prace interwencyjne rozpoczęło - 58 absolwentów,

- umowy absolwenckie podpisały – 204 osoby,

- pożyczki na rozpoczęcie działalności gosp. otrzymało – 6 absolwentów,

- do odbycia stażu absolwenckiego skierowano - 875 osób,

- na szkolenia i przekwalifikowania skierowano - 97 absolwentów.

Oferty pracy

Zakłady pracy zgłosiły łącznie 4.986 wolnych miejsc pracy, czyli o 2.019 ofert więcej niż w 2002 r.

Większość ofert pracy pochodziła spoza sektora publicznego – 3.610, tj. 72,4% wszystkich ofert.

Spośród ogółu ofert pracy zgłoszono oferty dla:

- absolwentów - 1.234 wolne miejsca pracy,

- niepełnosprawnych - 256 miejsc pracy.

Na koniec 2003 r. w rejestrach Urzędu Pracy pozostało 11 ofert pracy.

Liczba ofert pracy w okresie roku 2003:

| Miesiąc | Liczba ofert pracy |
| --- | --- |
| Styczeń | 270 |
| Luty | 131 |
| Marzec | 129 |
| Kwiecień | 455 |
| Maj | 595 |
| Czerwiec | 400 |
| Lipiec | 538 |
| Sierpień | 532 |
| Wrzesień | 782 |
| Październik | 515 |
| Listopad | 388 |
| Grudzień | 251 |
| Razem | 4.986 |

Spośród zgłoszonych ofert pracy najwięcej odnotowano w następujących zawodach:

- pracownik biurowy,

- robotnik gospodarczy,

- operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu , lin, siatek i kabli,

- szwaczka,

- robotnik drogowy,

- sprzedawca,

- sprzątaczka.

W badanym okresie pracę podjęło 11.901 osób bezrobotnych, tj. o 1.391 więcej niż w 2002 r.

Na uwagę zasługuje aktywność samych bezrobotnych skierowana na samodzielne poszukiwanie zatrudnienia. Liczba osób bezrobotnych, które podjęły pracę przewyższyła o 6.915 liczbę zgłoszonych w tym czasie ofert pracy.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

- Prace interwencyjne.

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, jeżeli zatrudnienie nastąpiło w wyniku umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy. Są to prace częściowo finansowane z Funduszu Pracy.

W ciągu 2003 r. przy pracach interwencyjnych zatrudnionych zostało 868 osób. Jest to o 412 osób więcej niż w 2002 r. Kobiety stanowiły 44,5% objętych tą formą aktywizacji.

Prace interwencyjne organizowane były zarówno w jednostkach sektora publicznego, jak i prywatnego.

Bezrobotni zatrudniani w ramach prac interwencyjnych podejmowali pracę min. na stanowiskach: kierowca, barman, salowa, informatyk, pracownik socjalny, sprzedawca, fryzjer, hydraulik.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie na sfinansowanie prac interwencyjnych przeznaczył kwotę 1.169.928 zł.

- Roboty publiczne.

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez organy samorządu terytorialnego lub instytucje użyteczności publicznej przy wykonywaniu prac zorganizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Roboty publiczne są częściowo finansowane z Funduszu Pracy.

Przy robotach publicznych zatrudniono 1.108 osób bezrobotnych (w tym 37 % kobiet), tj. o 972 osoby więcej niż w 2002 r. Na koniec grudnia 2003 r. roboty publiczne kontynuowało 161 osób. Bezrobotni zatrudnieni w ramach robót publicznych podejmowali pracę m.in. w zawodach: pracownik biurowy, konserwator, robotnik gospodarczy, pracownik socjalny, salowa.

Na realizację robót publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przeznaczył kwotę 1.596.750 zł.

- Przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania.

Szkolenie jest jednym z instrumentów umożliwiających osobom pozostającym bez pracy skutecznie i szybko opanować nowe umiejętności lub zaktualizować już posiadane. Szkolenia zwiększają szanse bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia.

Na szkolenia i przekwalifikowania skierowano łącznie 1.027 osób bezrobotnych, tj. o 743 więcej niż w 2002 r.

Zorganizowano m.in. następujące kursy:

- dokształcający kierowców przewożących osoby lub rzeczy,

- spawalniczy,

- operatora koparko-ładowarki,

- obsługi komputera plus pakiet magazynowy,

- obsługi kas fiskalnych,

- dla pielęgniarek i położnych po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu,

- księgowości komputerowej,

- kroju i szycia.

Na koniec roku 13 osób kontynuowało szkolenie lub naukę przyuczenia do zawodu.

Zaangażowanie środków PUP na szkolenia i przekwalifikowania wyniosło 512.679 zł.

- Pożyczki z Funduszu Pracy.

Pożyczki dla bezrobotnych są jedną z form tworzenia nowych miejsc pracy. Są one udzielane na podjęcie działalności:

- pozarolniczej, określonej w ustawie: prawo o działalności gospodarczej,

- rolniczej, z wyjątkiem zakupu ziemi.

Każda osoba ubiegająca się o pożyczkę powinna ukończyć kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej, organizowany przez urząd pracy. Warunkiem zawarcia umowy pożyczki jest przedstawienie zabezpieczenia jej spłaty. Zainteresowanie tą formą aktywizacji jest dość duże, głównie z powodu niskiego oprocentowania pożyczek, natomiast barierą w udzielaniu większej ilości pożyczek jest:

- słabe przygotowanie osób pozostających bez pracy do rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej,

- duże ryzyko niepowodzenia działalności w obecnych realiach gospodarczych,

- problemy ze znalezieniem wiarygodnych poręczycieli.

Z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystały - 52 osoby bezrobotne, w 2002 r. - 17 osób.

Na realizację pożyczek PUP wydatkował kwotę w wysokości 935.000 zł.

- Aktywizacja absolwentów.

W 2002 r. Rząd podjął decyzję o rozpoczęciu Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów: „Pierwsza Praca”, który ma na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której brak doświadczenia zawodowego skutkuje niemożnością znalezienia pracy. Program jest kontynuowany.

Głównymi instrumentami programu są:

- staż absolwencki,

- refundacje wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia absolwentów,

- szkolenia,

- pożyczki szkoleniowe,

- pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,

- prace interwencyjne,

- roboty publiczne.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie podstawowym narzędziem aktywizacji zawodowej absolwentów są staże absolwenckie i refundacje wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia absolwentów.

Staże absolwenckie.

Za zgodą absolwenta PUP kieruje go do odbycia u pracodawcy stażu przez okres nie przekraczający 12 miesięcy. W wyniku zawartej umowy pracodawca zyskuje pracownika bez nawiązania z nim stosunku pracy, natomiast absolwent nabywa umiejętności praktyczne, dzięki którym po zakończonym stażu jest mu łatwiej znaleźć odpowiednie zatrudnienie. Urząd pracy wypłaca absolwentowi odbywającemu staż stypendium w kwocie zasiłku dla bezrobotnych.

W 2003 r. staż absolwencki rozpoczęło 875 osób, tj. o 229 osób więcej niż w 2002 r.

W ramach odbywanego stażu absolwenci zajmowali przede wszystkim stanowiska: referent administracyjno-biurowy, wychowawca w świetlicy, pedagog, psycholog.

W celu zorganizowania staży absolwenckich w 2003 r. przeznaczono kwotę 1.811.597 zł.

Umowy absolwenckie

Refundacje z tytułu zatrudnienia absolwentów to forma aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, z której mogą skorzystać absolwenci wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku zawartej umowy pracodawca przez okres do 12 miesięcy otrzymuje zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia bezrobotnego absolwenta w pełnym wymiarze czasu pracy, w wysokości uprzednio uzgodnionej (nie przekraczającej kwoty zasiłku i składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty). Fundusz absolwencki stwarza możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, a także podjęcia stałego zatrudnienia.

Z ww. formy zatrudnienia skorzystało 204 absolwentów (2002 r. – 120). Bezrobotni absolwenci podejmowali pracę min. w zawodach: szwacz, stolarz, pracownik biurowy, ślusarz, fryzjer.

Na realizację pracy w ramach umów absolwenckich wydatkowano kwotę 283.700 zł.

- Działania partnerów.

Zielone miejsca pracy

Program „Zielone Miejsca Pracy” przygotowany przez ministerstwa pracy i środowiska, jest jednym z elementów programu „Pierwsza Praca”, który uruchomiono 1 lipca 2002 r. i kontynuowano w 2003 r. Program ten jest adresowany do absolwentów szkół leśnych i wyższych, z kierunku ochrona środowiska.

W ramach tego programu pracę podjęło 9 absolwentów. Na realizację tych staży wydatkowano kwotę 41.454 zł.

Absolwenci pracują głównie przy: sadzeniu i pielęgnacji lasów oraz zajmują się ich oczyszczaniem ze śmieci, naprawianiu i konserwowaniu urządzeń rekreacyjnych i turystycznych w lasach państwowych, przeprowadzają prace rekultywacyjnonaprawcze systemów cieków wodnych i irygacyjnych, pracują na stanowiskach ochrony przeciwpożarowej. Po ukończeniu staży osoby te będą mogły przystąpić do egzaminu stażowego, co umożliwi im nabycie uprawnień zawodowych do pracy w służbach leśnych.

Moja Gmina w Unii Europejskiej

W 2003 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem MGPiPS Panem Jerzym Hausnerem a Ministrem, Członkiem RM Panem Lechem Nikolskim w sprawie współpracy przy realizacji zadań służących promocji integracji z Unią Europejską.

Realizacja programu „Moja Gmina w Unii Europejskiej” rozpoczęła się od miesiąca marca 2003 r. i stanowi element programu „Pierwsza Praca”. Celem projektu była organizacja staży zawodowych w urzędach gminnych w ramach kampanii informacyjnej przed referendum dotyczącym członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Do pracy w ramach tego projektu zostało skierowanych 34 absolwentów posiadających dyplom licencjacki, wykształcenie o profilu humanistycznym oraz wiedzę dotyczącą tematyki europejskiej. Wytypowani bezrobotni absolwenci przed rozpoczęciem staży zostali dodatkowo przeszkoleni nt. przyszłego funkcjonowania społeczności gminnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Na realizację projektu przeznaczono kwotę 115.852 zł.

AWRSP

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa przyznała w 2003 r. środki finansowe na realizację programów na rzecz tworzenia miejsc pracy i aktywizację zawodową bezrobotnych, szczególnie absolwentów zamieszkałych na terenach wiejskich oraz małych miast. Fundusze te zostały wykorzystane na aktywizację zawodową absolwentów jako następny element w ramach programu „Pierwsza Praca”.

W ramach funduszy przyznanych przez AWRSP wydatkowano 2.261.890 zł i zaktywizowano 1.034 bezrobotnych, w ramach:

- prac interwencyjnych – 185 osób,

- robót publicznych – 436 osób,

- stażu absolwenckiego – 133 osoby,

- umów absolwenckich – 34 osoby,

- szkoleń – 244 osoby,

- pożyczek na dodatkowe miejsca pracy - 2 osoby.

Junior

Celem programu „Junior” jest aktywizacja zawodowa młodych osób niepełnosprawnych, które w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie lub świadectwie ukończenia szkoły, zaświadczeniu o ukończeniu kursu, albo w innym dokumencie uprawniającym do wykonywania zawodu, nie podjęły dalszej nauki i nie znalazły zatrudnienia. Junior jest uzupełnieniem Krajowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Absolwent”.

PUP w Częstochowie realizował program „Junior” w okresie kwiecień - grudzień 2003 r. Program zakładał organizację staży oraz udział doradcy zawodowego w przygotowaniu osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy i sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu. Na staż zatrudnieniowy zostało skierowanych 10 bezrobotnych niepełnosprawnych absolwentów.

Patrole ekologiczne

Celem tego projektu jest ukształtowanie w absolwentach właściwych postaw wobec środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu poprzez udział w przywracaniu estetyki terenów leśnych oraz rozpowszechnianie profilaktyki przeciwpożarowej. 54 absolwentów podjęło pracę w nadleśnictwach w formie staży absolwenckich, w ramach realizacji programu „Pierwsza Praca”, stanowiącego część „Programu Rozwoju

Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku na Obszarze Województwa Śląskiego”. Na te staże wydano kwotę 147.532,68 zł.

Każdy absolwent uczestniczy jeden dzień w tygodniu w warsztatach przygotowujących do wejścia na rynek pracy oraz jeden dzień w miesiącu w zajęciach z zakresu ochrony środowiska.

Projekty w ramach funduszy unijnych

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie rozpoczął prace nad przygotowaniem następujących projektów w ramach funduszy unijnych:

- Program edukacyjny Unii Europejskiej – Leonardo da Vinci pn. „Urząd pracy w wymiarze europejskim – przeniesienie innowacyjnych metod do regionu częstochowskiego”.

Zasadniczy cel tego programu odpowiada na potrzeby nowoczesnego rynku, który wymaga ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników służb publicznych.

- „Program Phare 2002. Koordynacja działań instytucji rynku pracy” pt. „Inicjatywa Częstochowska”.

Projekt ma na celu utworzenie na terenie miasta Częstochowy partnerstwa na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Będzie się ono opierało na dobrowolnej współpracy podmiotów zainteresowanych rozwojem i aktywizacją lokalnego rynku pracy. W program ten zaangażowane będą organizacje pozarządowe i samorządowe związane z rynkiem pracy oraz przedsiębiorcy.

- Europejski Fundusz Społeczny pn. „Staż – jako pierwsze doświadczenie zawodowe absolwentów WSP”.

Partnerzy projektu:

- Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych,

- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży  „Uśmiech dziecka”.

Projekt ten zakłada podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. W trakcie odbywania stażu osoby, które niedawno jeszcze pobierały naukę na wyższej uczelni, będą miały możliwość skonfrontowania swojej wiedzy teoretycznej z praktycznymi wymogami w miejscu pracy.

- Europejski Fundusz Społeczny pn. „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich”.

Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska pozostawania osób zamieszkałych na wsi bez pracy powyżej 12 miesięcy. Realizacja celu będzie odbywać się poprzez udzielenie wsparcia w uzyskaniu zatrudnienia dla 50 osób z obszarów wiejskich lub doprowadzenie do ich samozatrudnienia. Osoby objęte Projektem będą legitymowały się wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym.

Program aktywizacji zawodowej i gospodarczej dla osób zagrożonych utratą pracy zatrudnionych w Hucie „Częstochowa” S.A., Hucie Stali „Częstochowa”, sp. z o.o. i spółkach zależnych.

Jest to programem wspierający procesy restrukturyzacyjne Huty „Częstochowa” S.A. mający na celu łagodzenie i rozwiązywanie niektórych problemów społecznych

Celem wszystkich działań podejmowanych w ramach Programu aktywizacji zawodowej i gospodarczej w stosunku do osób zagrożonych utratą pracy jest przede wszystkim zapobieganie bezrobociu i łagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji Huty. Odbywać się to będzie poprzez:

- inspirowanie zatrudnienia w ramach refundowania pracodawcy części kosztów szkolenia i części kosztów poniesionych na wynagrodzenia - 895 miejsc pracy,

- wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poprzez udzielenie pracodawcy nieoprocentowanej pożyczki lub refundowanie części kosztów odsetek od kredytów komercyjnych na utworzenie dodatkowych miejsc pracy - 1.000 miejsc pracy,

- pomoc finansową dla osób podejmujących działalność gospodarczą - dla 300 osób,

- pomoc finansową dla małych przedsiębiorstw – 200 miejsc pracy,

- szkolenia mające na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie zawodowe – dla 700 osób,

- usługi pośrednictwa pracy – dla 800 osób

- usługi poradnictwa zawodowego - dla 1.100 osób.

Na instrumenty wsparcia finansowego przewidziano w programie środki Funduszu Pracy w łącznej kwocie 25.417.000 zł pochodzące z rezerwy Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

W dniu 19 grudnia 2003 r. uruchomiony został w siedzibie przychodni zakładowej Huty „Częstochowa” S.A. punkt konsultacyjno - doradczy. Na organizację i wyposażenie punktu uzyskano środki z Funduszu Pracy w kwocie 97.000 zł. Punkt ten przygotowany jest do wykonywania usług z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Usługi świadczone są przez doradców zawodowych PUP w Częstochowie, Myszkowie, Kłobucku oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Częstochowie.

Pierwszymi odbiorcami usług realizowanych przez urzędy pracy w ramach Programu aktywizacji zawodowej i gospodarczej są pracownicy jednej ze spółek wchodzących w skład kompleksu hutniczego, tj. Przedsiębiorstwa Konstrukcji Budowlanych i Kształtowników Most-Bud Spółka z o.o. W październiku 2003 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie ogłosił upadłość „Most-Bud”. W grudniu 2003 r. syndyk Masy Upadłości poinformował PUP w Częstochowie o zamiarze objęcia zwolnieniami wszystkich pracowników Most-Bud sp. z .o.o. w liczbie 260 osób. Wskazał jednocześnie grupę 68 osób, które zgodnie z porozumieniem zawartym ze spółkami holdingu Huty „Częstochowa” S.A. zostały przekazane, na zasadzie świadczenia usług, na okres 2 miesięcy, do innych spółek Huty z możliwością ich zatrudnienia, jeżeli spełnią wymagania kwalifikacyjne. Realizacja Programu aktywizacji zawodowej i gospodarczej rozpoczęta w 2003 r. kontynuowana będzie w 2004 r. Wnioskowane do uruchomienia przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej środki Funduszu Pracy na zadania określone w programie muszą uwzględniać rzeczywiste potrzeby oraz określać rodzaj i zakres usług wraz z niezbędną do ich realizacji kwotą.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez

PUP w Częstochowie w 2003 r.

| Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | ### Liczba osób | Zaangażowanie środków w złotych wg stanu na 31.12.2003 r. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Prace interwencyjne | 868 | 1.169.928 |
| Roboty publiczne | 1.108 | 1.596.750 |
| Umowy absolwenckie | 204 | 283 700 |
| Staże absolwenckie | 875 | 1.811.597 |
| Szkolenia | 1.027 | 512.679 |
| Pożyczki na rozpoczęcie działalności | 52 | 935.000 |
| Pożyczki na dodatkowe miejsca pracy | 3 | 17.000 |
| Program specjalny | 49 | 115.278 |
| Razem | 4.186 | 6.441.932 |

##### MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Miejski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Częstochowie został utworzony w dniu 30 stycznia 2003 r., na mocy uchwały nr 50/VI/2003 Rady Miasta Częstochowy. Zgodnie z uchwałą dotychczasowa nazwa Miejskiego Ośrodka Promocji i Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Częstochowie została zmieniona na Miejski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, który jako jednostka budżetowa Urzędu Miasta, zaczął funkcjonować w oparciu o nowy statut. Ukierunkował on działania Ośrodka na realizację programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz informowanie i doradztwo w sprawach sposobów i źródeł finansowania przedsięwzięć w przededniu polskiej akcesji do Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami statutowymi przedmiotem podstawowej działalności Miejskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości jest udzielanie szeroko pojętej pomocy osobom zainteresowanym podjęciem indywidualnej działalności gospodarczej oraz osobom ją prowadzącym.

Działania te realizowane są m.in. poprzez:

- informowanie o obowiązujących zasadach prowadzenia firm,

- informowanie o sposobach i źródłach finansowania przedsięwzięć,

- udzielanie informacji o ewentualnych partnerach krajowych i zagranicznych,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z początkowym okresem prowadzenia działalności gospodarczej,

- prowadzenie działalności szkoleniowej mającej na celu rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Ze względu na obecny status prawny Ośrodka jako jednostki budżetowej Urzędu Miasta Częstochowy, realizacja powyższych zadań odbywa się głównie na płaszczyźnie informacyjnej w oparciu o materiały merytoryczne i liczne bazy danych. Tworzone są na podstawie wszelkich dostępnych źródeł, przy wykorzystaniu m.in. danych gromadzonych w trakcie wymiany informacji z izbami przemysłowo-handlowymi, agencjami rozwoju regionalnego, sieciami informacji dla biznesu, fundacjami wspierania i rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz ośrodkami doradztwa i orientacji zawodowej. Pomocą służą przygotowane specjalnie w tym celu ankiety adresowane do firm i instytucji. Pozwalają one na opracowywanie broszur i ulotek, informujących o:

- czynnościach koniecznych przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, REGON, NIP, ZUS itp.),

- możliwościach uzyskania pomocy finansowej w postaci dopłat i dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych, ze środków Powiatowego Urzędu Pracy i UE – dane teleadresowe i konkretne oferty,

- programach pomocowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy lub zatrudniających bezrobotnych i absolwentów, w tym na stażach absolwenckich.

Ośrodek rozpoczął współpracę z Biurami Radców Handlowych przy Ambasadach RP. Jej efektem jest włączenie naszego Ośrodka do bazy instytucji, które regularnie otrzymują informacje o ofertach gospodarczych i propozycjach biznesowych skierowanych do polskich firm.

MOWP otrzymuje liczne oferty od instytucji i organizacji, zarówno krajowych, jak zagranicznych, kierowane dla firm sektora MŚP, zawierające zaproszenia na różnego rodzaju szkolenia i imprezy targowe. Przesyłamy je ewentualnym zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wykorzystując wciąż rozbudowywaną bazę firm.

Z uwagi na potrzebę udostępnienia posiadanych informacji jak największej liczbie odbiorców utworzona została pod adresem www.mowp.czestochowa.um.gov.pl, strona internetowa Ośrodka, która zawiera m.in.:

- oferty i zapytania ofertowe firm zagranicznych oraz oferty inwestycyjne i propozycje biznesowe uzyskane z różnych instytucji, w tym z Biur Radców Handlowych Ambasad RP,

- informacje nt. działalności gospodarczej za granicą,

- poradnik przedsiębiorcy - rozpoczęcie działalności gospodarczej: informator, wykaz podstawowych przepisów prawnych dot. prowadzenia działalności gospodarczej, prawo lokalne dot. działalności gospodarczej (opłaty, podatki, ulgi itp.), programy aktywizacji zawodowej absolwentów, informacja dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,

- programy pomocowe krajowe i UE,

- wykaz instytucji gospodarczych i finansowych.

Zgodnie z ustawowym wymogiem powszechnego udostępniania informacji publicznej MOWP zarejestrował na stronie MSWiA pod adresem http://mowp.czestochowa.bip-gov.pl własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Jest ona sukcesywnie aktualizowana.

W związku z szerokim zainteresowaniem osób bezrobotnych oraz absolwentów podjęciem własnej działalności gospodarczej MOWP nawiązał współpracę w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy - Działem Aktywnych Form Przeciwdziałania Bezrobociu.

Współpraca z doradcami podatkowymi zaowocowała uruchomieniem w dniu 11 marca 2003 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości przy ulicy Nowowiejskiego 26 bezpłatnych konsultacji w zakresie udzielenia pomocy osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą bądź mających problemy z interpretacją przepisów podatkowych. Dyżury doradców podatkowych odbywają się w każdy wtorek w godz. 1000-1600, przy czym pełnione są one bezpłatnie przez trzech doradców (po dwie godziny każdy), w następujących przedziałach czasowych: 1000-1200, 1200-1400 i 1400-1600.

Nawiązujemy liczne kontakty z organizacjami i izbami gospodarczymi oraz korporacjami zawodowymi lokalnymi oraz z terenu całej Polski. Pozwoliły nam one na zorganizowanie w dniu 20 marca 2003 r. w sali sesyjnej UM spotkania towarzyszącego Częstochowskim Targom Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz - seminarium pod hasłem „Partnerstwo PublicznoPrywatne – klucz do rozwoju”, wspólnie z firmą Awans, głównym organizatorem Targów. Na seminarium zaproszono firmy budowlane z Częstochowy i subregionu częstochowskiego (przybyli reprezentanci 25 firm) oraz przedstawicieli UM związanych z problematyką seminarium. W charakterze prelegentów wystąpili zaproszeni przedstawiciele PARP oraz międzynarodowej firmy prawniczej Rödl & Partner z Warszawy. W trakcie Targów Ośrodek obsługiwał stoisko, na którym pracownicy udzielali informacji na temat jego działalności oraz prezentowali m.in. materiały dot. pozyskania dotacji i funduszy unijnych oraz preferencji dla firm zatrudniających bezrobotnych i absolwentów.

W dniu 27 czerwca 2003 r. MOWP zorganizował szkolenie dla przedsiębiorców nt. pomocy dla firm polskich zainteresowanych wejściem na rynek niemiecki, przeprowadzone przez Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki (TWG) z Gorzowa Wielkopolskiego. W dniu 3 października 2003 r. przeprowadziliśmy szkolenie dla przedsiębiorców, doradców podatkowych oraz nauczycieli przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości. Celem spotkania było zaprezentowanie przez zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji finansowych - Fortis Bank, Funduszu Mikro i Inicjatywy Mikro oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aktualnych instrumentów finansowych i nowych produktów dla MŚP. Dodatkowo przedstawiciele PUP i MOPS  w Częstochowie przedstawili swoje oferty pomocy dla bezrobotnych, w tym dla niepełnosprawnych i absolwentów, programy dla przedsiębiorców chcących zatrudnić tę grupę osób. Spotkanie dało również możliwość zapoznania się nauczycieli Podstaw przedsiębiorczości z nowymi możliwościami pomocy dla absolwentów.

W ramach współdziałania na rzecz wspierania wspólnych inicjatyw gospodarczych MOWP zawarł porozumienia partnerskie z Biurem Projektu Phare Rozwój Zasobów Ludzkich,  Ochotniczymi Hufcami Pracy - Centrum Edukacji i Pracy w Częstochowie oraz Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie.

W dniach od 9 do 29 września 2003 r. pracownik MOWP uczestniczył w realizacji Programu „Młodzież dla Europy”, organizowanego przez OHP  Centrum Edukacji i Pracy w Częstochowie, przeprowadzając, w 7 wytypowanych przez organizatorów szkołach średnich, 20 godzinnych prelekcji z zakresu przedsiębiorczości. Podobny wykład przeprowadzono w siedzibie OHP w dniu 5 listopada 2003 r., w trakcie szkolenia dla 25 osób niepełnosprawnych, zdolnych do podjęcia zatrudnienia.

W dniu 5 grudnia 2003 r., w trakcie odbywającego się w Klubie Pracy przy PUP w Częstochowie otwartego dnia informacyjnego pt. „Rynek pracy bez tajemnic”, udzielano porad i konsultacji dot. uruchomienia własnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości w UE. Ośrodek służył również pomocą w zorganizowaniu grupy prelegentów do realizowanego w Szkole Podstawowej nr 51 Programu Orientacji Progospodarczej dla uczniów klas 4-6.

Przy współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie opracowany został projekt programu pod nazwą „Przedsiębiorczość - szansą dla Ciebie” wraz z harmonogramem jego realizacji. Do pomocy w urzeczywistnieniu projektu pozyskaliśmy następujące instytucje: Centrum Informacji Zawodowej, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna przy ul. Legionów 58, Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, Centrum Edukacji i Pracy OHP, przedsiębiorców oraz doradców podatkowych pełniących dyżury w naszym Ośrodku. Ustalony harmonogram zakłada realizację 4 bloków tematycznych:

- Sytuacja na lokalnym i krajowym rynku pracy. Atrakcyjne zawody na rynku pracy. Badania grupowe predyspozycji do zachowań przedsiębiorczych.

- Sposoby aktywnego poszukiwania pracy. Źródła pozyskiwania funduszy i wspierania przedsiębiorczości.

- Uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz sposoby radzenia sobie z problemami związanymi z prowadzeniem tej działalności.

- Wymogi na unijnym rynku pracy. Edukacja i perspektywy rozwoju młodzieży po integracji z Unią Europejską. Wyjazdy au pair.

Adresatem programu są uczniowie ostatnich klas szkół technicznych i zawodowych, odbywający praktyki zawodowe w CKP przy ul. Przechodniej 11/15 i przy ul. Łukasińskiego 32/38. Przewiduje się, że programem zostanie objętych ok. 1.000 uczniów. Realizacja programu rozpoczęła się w dniu 17 listopada 2003 r. i potrwa do końca kwietnia 2004 r.

MOWP dwukrotnie uczestniczył w przygotowywaniu petycji kierowanych do administracji centralnej w imieniu samorządu lokalnego. W dniu 13 marca 2003 r. wraz z liczną grupą doradców podatkowych, częstochowskich przedsiębiorców oraz organizacji gospodarczych, MOWP wystąpił z inicjatywą wspólnego apelu o utworzenie w Częstochowie Oddziału Krajowego Rejestru Sądowego. Apel został skierowany na ręce Ministra Sprawiedliwości, Grzegorza Kurczuka.

Na prośbę członków Komisji Przedsiębiorczości Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Częstochowy, przy współudziale doradców podatkowych, MOWP przygotował projekt apelu adresowanego do Ministra Finansów i instytucji centralnych, w sprawie utworzenia w Częstochowie urzędu skarbowego obsługującego duże podmioty gospodarcze. Apel został rozesłany do członków Rady celem dalszych konsultacji.

MOWP nawiązał również współpracę z lokalnymi (Fundusz Mikro i Inicjatywa Mikro) i regionalnymi instytucjami finansowymi, świadczącymi pomoc dla sektora MŚP. Odbyliśmy rozmowy nt. możliwości utworzenia podobnych funduszy w naszym mieście, spotykając się w tej sprawie z pracownikami Agencji Rozwoju Regionalnego w Gliwicach i Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach.

W związku z istniejącą koncepcją likwidacji Miejskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i utworzenia na jej bazie spółki z o.o. pod nazwą Agencja Rozwoju Lokalnego (istnieją w tej sprawie stosowne uchwały Rady Miasta), jak również propozycją utworzenia Lokalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Częstochowie i Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Częstochowie, opracowaliśmy przepisy związane z prowadzeniem działalności przez ww. instytucje finansowe: regulaminy i procedury udzielania pożyczek i poręczeń, wnioski o udzielenie pożyczki lub poręczenia, umowy pożyczki lub poręczenia oraz karty inspekcji. Działalność Agencji zakładała istnienie w jej strukturze Inkubatora Przedsiębiorczości, który ma pełnić rolę instytucji wprowadzającej osoby bezrobotne (w tym absolwentów), zainteresowane uruchomieniem własnej firmy, do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Opracowane zostały zasady jego działania - regulamin, wniosek o przyjęcie do Inkubatora, cennik i kartoteka usług.

MOWP angażował się w realizację Programu „Nowa Praca”. W okresie od 23 lutego do 20 maja dyrektor MOWP - Lidia Piestrzyńska, odbyła wiele podróży służbowych do Warszawy. W ich trakcie uczestniczyła w rozmowach w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Problematyka rozmów skupiała się na problemach Huty „Częstochowa” i jej restrukturyzacji, jak również spraw związanych z rozwojem przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej, w tym utworzenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego. Jego zarządzaniem ma zajmować się reaktywowania we wrześniu 2003 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Z uwagi na podobny charakter realizowanych zadań Ośrodek nawiązał z Agencją ścisłą współpracę na rzecz stymulacji rozwoju gospodarczego miasta i regionu częstochowskiego oraz wsparcia przedsiębiorców doradztwem i obsługą prawną.

4.	GOSPODARKA

KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W zakresie gospodarki komunalnej oraz gospodarki mieszkaniowej i lokalami do zadań priorytetowych należały:

- utworzenie zakładu budżetowego do prowadzenia Cmentarza Komunalnego,

- remonty i zabezpieczenia budynków mieszkalnych,

- adaptacja obiektu przy ul. Mochnackiego 29/31 na budynek mieszkalny,

- przydziały lokali mieszkalnych stanowiących własność mieszkaniowego zasobu gminy,

- wypłata dodatków mieszkaniowych,

- zapewnienie warunków do prowadzenia targowisk miejskich.

I.	CMENTARZ KOMUNALNY

Cmentarz Komunalny został utworzony na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 126/XV/2003 z dnia 16 czerwca 2003 r. i rozpoczął działalność od 1 lipca 2003 r. Do końca 2003 r. dokonano sprzedaży 80 miejsc grzebalnych, w tym:

- groby ziemne - 25,

- groby murowane - 27,

- groby urnowe - 14,

- rezerwacje	 - 14.

Wykonano 13 kremacji.

Wykonanie podstawowych zadań przez Cmentarz Komunalny prezentuje poniższa tabela.

| L.p. | Wyszczególnienie | j.m. | Plan na 2003 r. | Wykon. za 2003 r. | Stopień realiz. planu rocznego w % (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przychody ogółem, w tym: - dotacja - pozostałe przychody | tys. zł | 498,4 230,0 268,4 | 497,0 230,0 267,0 | 99,7 100,0 99,5 |
| 2. | Koszty ogółem | tys. zł | 482,8 | 479,3 | 99,3 |
| 3. | Wpłata do budżetu | tys. zł | 0,0 | 2,1 |  |
| 4. | Zatrudnienie na koniec roku | etat |  | 16,5 |  |

II.	SPÓŁKA ZE 100% UDZIAŁEM GMINY

Kapitał zakładowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 9.704.000 zł - 19.408 udziałów po 500 zł każdy.

Spółka osiągnęła zysk, który w głównej mierze przeznaczany jest na finansowanie inwestycji.

- ZGM TBS wykonał następujące ulepszenia budynków mieszkalnych:

- modernizację pokryć dachowych na 5 budynkach,

- modernizacje instalacji c.o. w 14 budynkach,

- modernizację instalacji c.o. wraz z częściowym ociepleniem w 1 budynku,

- częściową termomodernizację 2 budynków,

- modernizację tynków zewnętrznych elewacji w 1 budynku,

- instalację elektryczną węzła cieplnego w 1 budynku,

- modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych w 9 budynkach,

- modernizacje instalacji elektrycznych w 2 budynkach,

- wymianę dźwigu osobowego w 1 budynku,

- modernizację instalacji gazowych w 3 budynkach,

- rekonstrukcję i modernizację przewodów kominowych w 1 budynku,

- instalację centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi oraz pierwszy etap ocieplenia ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją w 3 budynkach,

- dwie lokalne kotłownie olejowe dla potrzeb centralnego ogrzewania 3 budynków mieszkalnych oraz KS Victoria.

- W ramach planu remontów bieżących i konserwacji Spółka wykonała:

- wymianę 1.140 sztuk stolarki okiennej,

- remonty pokryć dachowych na 56 budynkach,

- remonty balkonów, remonty tynków elewacji, wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych w 68 budynkach,

- malowanie klatek schodowych w 52 budynkach,

- remont instalacji wod.kan. w 26 budynkach,

- remont instalacji elektrycznej w 33 budynkach,

- remonty instalacji c.o. w 8 budynkach, montaż podzielników kosztów w 3 budynkach, dokumentację projektową dla 13 obiektów, wymianę kotła w 1 budynku, regulację sieci niskoparametrowej,

- badanie szczelności instalacji gazowych w 9.058 lokalach wraz z usunięciem stwierdzonych nieszczelności oraz remontami,

- prace remontowe i zabezpieczające na 21 obiektach, wynikające ze złego stanu technicznego elementów budynków wraz z wykonanymi ekspertyzami technicznymi dla 11 obiektów,

- remonty przewodów kominowych zgodnie z zaleceniami kominiarskimi (wykonano 29 zaleceń),

- roboty zduńskie (przebudowano 96 pieców kaflowych),

- roboty inne (m.in. wykonano pomiary instalacji elektrycznych w 93 budynkach, usunięto 2.333 awarii instalacji centralnego ogrzewania) oraz awarie wod.kan. i elektryczne.

- Spółka kontynuowała inwestycję budowy budynków mieszkalnych w ramach budownictwa „TBS” na kwotę ogółem 4.106.376 zł, w tym:

| - budynek przy ul. Ossolińskiego 3 | 2.126.279 zł, |
| --- | --- |
| - budynek przy ul. Ossolińskiego 4 | 1.925.007 zł, |
| - budynek przy alei Wyzwolenia | 55.090 zł. |

W pierwszych miesiącach 2004 r. zasiedlono budynki przy ul. Ossolińskiego 3 i 4 łącznie o 54 mieszkaniach.

Rozpoczęta została także budowa budynku TBS przy alei Wyzwolenia. Wartość tej inwestycji na koniec grudnia 2003 r. wyniosła 55.090 zł.

Wykonanie podstawowych zadań przez ZGM TBS prezentuje tabela:

| L.p | Wyszczególnienie | j.m. | Wykon. za 2002r. | Plan na 2003r. | Wykon. za 2003r. | Stopień realiz. planu rocznego w %(6:5) | Dynamika w % (6:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przychody ogółem | tys. zł | 55.976 | 56.597 | 58.665 | 103,6 | 104,8 |
| 2. | Koszty ogółem | tys. zł | 54.228 | 56.267 | 56.561 | 100,5 | 104,3 |
| 3. | Zysk brutto na działalności gospodarczej | tys. zł | 1.748 | 330 | 2.104 | 637,6 | 120,4 |
| 4. | Zysk brutto | tys. zł | 1.748 | 330 | 2.104 | 637,6 | 120,4 |
| 5. | Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy) | tys. zł | 85 | 30 | 4 | 13,3 | 4,7 |
| 6. | Zysk netto | tys. zł | 1.663 | 300 | 2.100 | 700,0 | 126,3 |
| 7. | podział zysku - nagrody - kapitał rezerwowy z (przeznaczeniem na ulepszenie budynków - odpis na rezerwę dotycz. funduszu emerytalnego i podobnych | tys. zł | 446 855 362 | *) | *) |  |  |
| 8. | Rentowność sprzedaży | % | 3,1 | 0,6 | 3,6 | 600,0 | 116,1 |
| 9. | Średnie zatrudnienie | etat | 159 | 165 | 165 | 100,0 | 103,8 |
| 10. | Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego | zł | 2.787 | 2.879 | 2.795 | 97,1 | 100,3 |
| 11. | Nakłady na remonty, konserwację, ulepszenia budynków mieszkalnych w tym: remonty bieżące i konserwacja ulepszenia budynków w tym: z zysku za 2002 r. oraz kapitału rezerw. utworzonego z zysku za 2001 rok | tys. zł | 9.756 6.041 3.715 2.155 | 8.216 6.170 2.046 993 | 8.048 6.002 2.046 993 | 98,0 97,3 100,0 100,0 | 82,5 99,3 55,1 46,1 |

*) podział zysku zostanie dokonany po weryfikacji bilansu

III.	REMONTY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Na remonty i zabezpieczenia budynków mieszkalnych ze środków gminy przeznaczono 180.521 zł, w tym na:

- zabezpieczenie budynków przy ulicach: Kubiny 15, Garncarskiej 13, Mostowej 9 - łącznie na kwotę 12.590 zł,

- dokumentację projektową remontu budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 – 59.353 zł,

- remont zabezpieczający budynku przy ul. Katedralnej 8 – 108.578 zł,

Planowany zakres prac w 2003 r. obejmował:

- restaurację fasady - remont balkonów, wykuszu, elewacji frontowej (w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej detali architektonicznych, skucie odpadających tynków i ich uzupełnienie),

- wykonanie opaski betonowej wzdłuż budynku od strony ulicy.

Zakres robót został zrealizowany w 95,0% - wykonano roboty budowlane związane z remontem i zabezpieczeniem balkonów (nowe balkony wraz z wymianą płyt i odtworzeniem balustrad), restauracją wykuszu (wymieniono stolarkę okienną, zadaszenia płytę stropową, wzmocniono konstrukcję), naprawiono gzymsy wraz z obróbkami blacharskimi, usunięto i uzupełniono odpadające tynki, wzmocniono osłabione partie dekoracji wykonanych z tynku, przeprowadzono konserwację kamiennego detalu, wzmocniono strukturę ścian z efektem hydrofobowym. Ze względu na warunki atmosferyczne wstrzymane zostały następujące prace: dokończenie tynków cokołów przy bramie i spustach deszczówki, ułożenie płytek na balkonach, wykończenie gzymsów balkonów.

IV.	INWESTYCJE MIESZKANIOWE I KOMUNALNE

Zrealizowano wydatki majątkowe i inwestycyjne w zakresie gospodarki mieszkaniowej dotyczące:

- podwyższenia o 900.000 zł kapitału zakładowego ZGM TBS z przeznaczeniem na realizację I etapu budowy budynków mieszkalnych przy alei Wyzwolenia; w zamian gmina objęła 1.800 nowych udziałów, po 500 zł każdy,

- adaptacji obiektu po internacie przy ul. Mochnackiego 29/31 na budynek mieszkalny - w zakresie objętym umową 2003 r. wykonano roboty ogólnobudowlane, instalację c.o., wod.kan., elektryczną, przyłącze do sieci energetycznej i in. o wartości 409.144 zł.

Do wykonania w pozostały prace wykończeniowe, głównie malowanie klatek schodowych, ułożenie glazury na korytarzach i schodach.

Po zakończeniu prac uzyska się 19 lokali mieszkalnych, tj. 5 lokali typu M-3 o pow. 55 m2 i 14 lokali typu M-3 o pow. 38 m2 każdy.

Kontynuowano także  rozbudowę Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty na kwotę ogółem 122.800 zł i wykonano:

- roboty budowlano-instalacyjne, wodociąg zasilający boksy dla psów o długości 28,65 mb, chodnik przed boksami, pogrubienie ścianek działowych),

- prace projektowe dotyczące wydzielenia zakresu prac przewidzianych do realizacji w 2003 r. wraz z kosztorysem,

- budynek kwarantanny psów,

- wewnętrzną sieć elektro-energetyczną 139 mb,

- przyłącze wodociągowe 41,5 mb,

- sieć kanalizacji sanitarnej 70 mb.

V. 	GOSPODARKA LOKALAMI MIESZKALNYMI

| 1. | Mieszkania komunalne odzyskane w 2003 r. | 132 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Liczba wniosków o przyznanie mieszkania komunalnego | 1.037 |
| 3. | Liczba wydanych skierowań o najem mieszkań komunalnych: - na zasadach ogólnych - zamiany lokali z gminą - w zamian za remont - izb przyległych - socjalnych | 61 13 23 2 29 |
| 4. | Liczba wydanych skierowań o najem zajmowanych mieszkań komunalnych: - regulacja stanu prawnego - zamiany dobrowolne | 151 88 |
| 5. | Liczba wydanych zaświadczeń o wstąpieniu w stosunek najmu po śmierci głównego najemcy | 176 |
| 6. | Realizacja wyroków eksmisyjnych, opróżnień lokali po śmierci głównego najemcy, w sytuacji samowolnych zajęć lokali bądź porzuconych przez najemcę | 44 |
| 7. | Liczba rodzin oczekujących na wynajem mieszkania - na zasadach ogólnych - w zamian za remont we własnym zakresie | 1.302 941 |
| 8. | Liczba zarejestrowanych wyroków sądowych o eksmisję z mieszkania - w tym: z prawem do lokalu socjalnego | 930 278 |
| 9. | Liczba wniosków o zamianę mieszkania | 337 |
| 10. | Liczba mieszkań, którym właściciele wypowiedzieli umowę najmu z 3 letnim okresem wypowiedzenia | 75 |

VI.	WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Funkcjonowało 358 wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, z których 332 zarządzane były przez ZGM TBS w Częstochowie, a 26 przez innych zarządców. Pracownicy Wydziału Komunalnego uczestniczyli, jako pełnomocnicy gminy, w 473 zebraniach wspólnot.

W każdy wtorek w godzinach 1600 - 1700 czynny był punkt konsultacyjny Wspólnot Mieszkaniowych ds. wspólnot mieszkaniowych.

##### VII.	DODATKI MIESZKANIOWE

Realizując postanowienia ustawy o dodatkach mieszkaniowych rozpatrzono 20.781 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, w wyniku czego wydano:

- 19.564 decyzji przyznających dodatek,

- 1.217 decyzji odmownych.

Wydatki na powyższe zadanie wyniosły ogółem 16.296.126 zł, w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych 16.115.278 zł, a na koszty przekazania dodatków 180.848 zł.

Liczba i koszt dodatków według dysponentów zasobów mieszkaniowych kształtują się następująco:

| Dodatki mieszkaniowe | Liczba | Struktura liczby dodatków w % | ### Kwota w zł | Struktura wydatków w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem w tym do mieszkań: - tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 93.795 30.374 | 100,0 32,4 | ### 16.115.278 5.660.713 | 100,0 35,1 |
| - pozostałych z tego: spółdzielczych innych | 63.421 52.649 10.772 | 67,6 56,1 11,5 | ### 10.454.565 8.873.395 1.581.170 | 64,9 55,1 9,8 |

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych sfinansowane zostały w 36,6% dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, tj. kwotą 5.890.904 zł.

Z budżetu gminy na to zadanie wydano 10.224.374 zł, co stanowi 63,4% wydatków ogółem.

##### VIII. 	Utrzymanie targowisk miejskich

Na terenie miasta działało 10 targowisk, w tym:

- cztery giełdy (dwie samochodowe, hurtowa i towarowa),

- sześć targowisk drobnodetalicznych, z których pięć jest prowadzonych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o administrowanie, a jedno przy ul. Pułaskiego bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta.

Według stanu na 31 grudnia 2003 r. powierzchnia sprzedażowa targowisk wynosiła 44.982 m2. Codziennie na targowiskach czynnych było 507 stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej.

5.	DROGI

Modernizacją i zarządzaniem miejskim układem komunikacyjnym zajmował się Miejski Zarząd Dróg. Wykonywał on zadania inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne na drogach krajowych, wojewódzkich i gminnych.

- ZADANIA INWESTYCYJNE

Kwota wykonania – 8.834.277,47 zł.

W ramach inwestycji zostały zrealizowane następujące zadania:

- Budowa drugiej jezdni ul. Fieldorfa-Nila na odcinku od alei Wyzwolenia do ul. Michałowskiego.

- Przedłużenie ul. Okulickiego do ul. Wręczyckiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. św. Rocha – drugi etap.

- Rozbudowa połączenia DK-1 z modernizowanym skrzyżowaniem ul. Legionów z ul. Faradaya i jej modernizacją.

- Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Jagiellońskiej.

- Przebudowa skrzyżowania DK-1 z ul. Bugajską.

- Dokumentacja przyszłościowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe.

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kiedrzyńskieji z ul. Dekabrystów.

- Przedłużenie ul. Obrońców Westerplatte do skrzyżowania z ul. Szajnowicza-Iwanowa.

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Goszczyńskiego.

- Budowa ulic: Malborskiej i Elbląskiej.

- Budowa ulic: Wazów i Piechoty.

- Budowa drogi w ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Łączności.

- Przebudowa odcinka ul. Słowackiego od ul. Ogińskiego do Skweru Sokołów.

- Przebudowa ul. Kopalnianej i skrzyżowania z ul. Leśną.

- Budowa chodnika w ulicach: Powstańców Śląskich i Źródlanej.

- Dokumentacja przyszłościowa – drogi gminne.

- Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ul. Tarnowskiego do istniejącego rowu komunalnego przy ul. Królewskiej - odwodnienie dzielnicy Stradom.

- Dokumentacja przyszłościowa – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- Budowa urządzenia podczyszczającego wody deszczowe odprowadzane istniejącym kanałem deszczowym Ø 1,8 do odbiornika rzeki Konopki w rejonie ul. Jagiellońskiej.

- Budowa przepompowni wód deszczowych i odwodnienia przejścia podziemnego pod trasą DK-1 na wysokości ul. Wesołej.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego i ul. Bialskiej wraz z wpustami na odcinku od ul. Krzysztofa do ul. św. Rocha.

- Modernizacja dwóch mostów w ciągu DK-1 przez rzekę Wartę obok ul. Krakowskiej.

- Połączenie komunikacyjne dzielnicy Wyczerpy i dzielnicy Północ z trasą DK-1.

- Ekrany dźwiękochłonne przy DK-1 od ul. Rakowskiej.

- Budowa drogi w ul. Karola Miarki.

- Budowa drogi w ul. Pasteura.

- Budowa dróg w ul. Iglastej i Sosnowej.

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od rzeki Konopki do ul. Pirotechników na wysokości ul. Oficerskiej.

- Inwestycje oświetleniowe.

- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

- Zakup wag do ważenia pojazdów.

### II.	ZADANIA UTRZYMANIOWE

Kwota wykonania – 15.190.910,07 zł.

- Usunięcie awarii w zakresie odtworzenia kanału deszczowego Ø 800 mm pod trasą DK-1 na wysokości ul. Olsztyńskiej w Częstochowie.

- Remont ul. Kilińskiego od ul. Wierzyńskiego do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża.

Utrzymanie bieżące dróg

W ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg wszystkich kategorii, tj.: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych w granicach miasta Częstochowy, wykonano:

- Remonty cząstkowe nawierzchni na powierzchni - 64.373,42 m2, w tym:

| - na drogach krajowych | 13.420,24 m2, |
| --- | --- |
| - na drogach wojewódzkich | 4.566,39 m2, |
| - na drogach powiatowych | 31.150,05 m2, |
| - na drogach gminnych | 15.236,74 m2. |

- Nakładki bitumiczne na powierzchni – 14.027,61 m2.

- Remonty chodników polegające na wymianie zniszczonych płytek betonowych na kostkę brukową oraz na płytki z odzysku na powierzchni łącznej - 2.949,02 m2.

- Utwardzenie dróg gruntowych przy użyciu frezu lub materiału kamiennego na powierzchni - 11.861 m2.

- Równanie dróg gruntowych na powierzchni - 366.201 m2. Stosunkowo duża powierzchnia wykonanego równania wynika z tego, iż nie jest to zabieg utrzymaniowy trwały i wymaga kilkakrotnego powtarzania w ciągu roku w zależności od potrzeb.

- Udrożniono rowy na długości - 1.093,50 m, ścinane były pobocza, karczowane samosiewy drzew.

Bieżąca konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej

W ramach zadania wykonano:

- Czyszczenie kanałów deszczowych:

| - Ø150-300 | - mb 5.119, |
| --- | --- |
| - Ø350-600 | - mb 6.113, |
| - Ø800-1.000 | - mb 3.643, |
| - Ø1.000-1.800 | - mb 1.252. |

- Czyszczenie wpustów ulicznych i studni rewizyjnych – sztuk 1.366.

- Regulacje włazów studni rewizyjnych i krat wpustów ulicznych – sztuk 47.

- Uzupełnianie 683 skradzionych krat wpustów ulicznych i pokryw studni rewizyjnych.

- Przeglądy kanalizacji deszczowej - mb 10.500.

- Likwidacje 15 nielegalnych włączeń kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej.

- Konserwacje 54 klap zwrotnych i wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników.

- Naprawa 160 mb kanalizacji deszczowej Ø 800 w rejonie ul. Kubiny.

Bieżąca konserwacja rowów i cieków wodnych o funkcji komunalnej

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- Rów S-1, S-2-1, S-1-1 – rejon Bałtyk – Adriatyk, wykoszenie, odmulenie - 5.456 m, umocnienie – 412 m.

- Rów S-3 w rejonie ul. Przestrzennej, odmulenie, wykoszenie – 240 m.

- Rów na terenie „Wełnopolu” wykoszenie, odmulenie i umocnienie – mb 309.

- Rów S-2-S w rejonie ul. Pirotechników, odmulanie i wykoszenie – 600 mb.

- Rów WC w dzielnicy Kamień, wykoszenie odmulenie - 2.042 mb.

- Rów SK w rejonie ul. Borówkowej, odmulenie i wykoszenie - 170 mb.

- Rów „Wyczerpy”, odmulenie - 450 mb.

- Rów w ul. Malowniczej, odmulenie i wykoszenie – 220 mb.

- Rów w ul. Żyznej, wykoszenie - 50 mb.

- Rów w ul. Wyszyńskiego do ul. Inowrocławskiej – 560 mb.

- Rów w ul. Morenowej, odmulenie, wykoszenie – 400 mb.

- Rów w ul. Głogowej, wykoszenie – 250 mb.

- Rów DK od ul. Długiej, wykoszenie – 330 mb.

- Rów w ul. Dicensa, odmulenie - 160 mb.

- Rów S1, Bałtyk-Adriatyk, odmulenie - 310 mb,

- Rów w ul. Morenowej, odmulenie - 250 mb.

W ramach prac związanych z odwodnieniem miasta zrealizowano wydawanie warunków technicznych oraz uzgodnień w zakresie odprowadzenia wód deszczowych - 338 sztuk.

Koncepcje planistyczne w zakresie rozbudowy układu komunikacyjnego

W ramach tego zadania wykonano koncepcję przestrzennego przebiegu północnego obejścia miasta, drogi oznaczonej w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego symbolem 24 Ts 04-11, na odcinku od skrzyżowania z ul. św. Rocha do skrzyżowania z drogą 24 Ts 08-11 (zachodnie obejście miasta) z podziałem na etapy.

W ramach konserwacji separatorów wykonano przeglądy, czyszczenie, konserwacje i utylizacje odpadów w cyklu rocznym separatorów lamelowych Unicon, puratora i piaskownika dwukomorowego przy ulicach: Drogowców typ 160/1600, Targowej 160/1.600, Olsztyńskiej 60/600, Jagiellońskiej dwa separatory 150/1.500, purator z osadnikami 2x11.000 na wylocie nr 28, Jagiellońskiej trzy separatory 150/1500, purator z osadnikami 3x11.000 na wylocie nr 50, Rocha jeden separator 150/1500 purator z osadnikiem 1x25.000 oraz piaskownika dwukomorowego o poj. 66 m3 wymiarach 16x7 m przy ul. Telimeny.

W celu wywiązania się z postanowień § 20 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz .U. nr 212 z dnia 16 grudnia 2002 r. poz. 1.799) wykonano badania jakości wód deszczowych wprowadzanych do odbiorników w ilości - 138.

Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej

W ramach zadania wykonano:

- wymianę źródeł światła,

- naprawę niezbędnych urządzeń sterujących, sygnalizatorów i kabli, które pozwalają na ciągłą pracę sygnalizacji,

- zabudowę układów przyłączeniowo – pomiarowych na skrzyżowaniach, na których rozliczenie za pobieraną energię odbywa się ryczałtem: ul. Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryji Panny, ul. Bór z aleją Niepodległości, ul. Dekabrystów z aleją Armii Krajowej,

- rozbudowę układu detekcji ruchu sterownika na skrzyżowaniu ul. Obrońców Westerplatte z aleją Armii Krajowej (w związku z przebudową wlotu ul. Obrońców Westerplatte), demontaż sygnalizatorów świetlnych z masztami przy przejściu dla pieszych przez jezdnię do skrętu w prawo oraz zabezpieczenie kabli, zmianę oprogramowania sterownika, odtworzenie pętli indukcyjnych,

- rozbudowę układu detekcji w sterowniku na skrzyżowaniu ul. Legionów z aleją Wojska Polskiego, dobudowę pętli indukcyjnych, wyposażenie sterownika w modem, włączenie urządzeń w system zdalnej kontroli i nadzoru pracy sygnalizacji, wymianę oprogramowania w sterowniku,

- wymianę zniszczonych pętli indukcyjnych na skrzyżowaniach o sterowaniu akomodacyjnym - 23 sztuki,

- montaż zestawów złączowo – pomiarowych,

- montaż brakujących i wymianę uszkodzonych przycisków dla pieszych – 32 sztuki,

- wymianę sygnalizatorów dla tramwaju na latarnie sygnalizacyjne z podwójną żarówką sygnału czerwonego – 22 sztuki.

W ramach oznakowania poziomego odnowiono 2.528,88 m2 oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz 2.336,44 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Utrzymanie bieżące obiektów mostowych

W ramach zadania wykonano:

- Oczyszczenie powierzchni gzymsów i chodników z ziemi i roślinności na wszystkich obiektach mostowych.

- Naprawę podłoża pod izolację i nawierzchnię, zmianę izolacji i nawierzchni na wspornikach gzymsowych po obu stronach wiaduktu - estakada nr 105.

- Ułożenie torkretu na ścianach przyczółków i stropu - most nr 44 w ul. Wielkoborskiej.

- Naprawę stożków przyczółków oraz schodów skarpowych, wymianę nawierzchni jezdni i ułożenie nowych dylatacji typu Tarco, wymianę krawężników –wiadukt nr 6 w ul. Bugajskiej nad PKP oraz naprawę stożków przyczółka – most w ul. Mirowskiej przez rzekę Wartę.

- Naprawę schodów po stronie wschodniej - przejście dla pieszych nr 47 w ciągu alei Wyzwolenia oraz kładka dla pieszych w ciągu Wałów Dwernickiego.

- Wyrównanie powierzchni chodników, oczyszczenie i pomalowanie poręczy i osłon przeciwporażeniowych farbą chlorokauczukową - wiadukt nr 64 nad torami PKP w ul. Połanieckiej.

- Naprawę i zabezpieczenie masami betonowymi oczepu podpory środkowej i przyczółków, oczyszczenie i zabezpieczenie łożysk, naprawę izolacji i nawierzchni na chodnikach masą Rocbinda - most nr 5 przez rzekę Wartę w ul. Bugajskiej.

- Wymianę nawierzchni na całym obiekcie, uzupełnienie otuliny zbrojenia na spodzie płyty nośnej obiektu - most nr 40 w ul. Ikara na rzece Białce.

Łączna powierzchnia nakładek asfaltowych wyniosła 1.276, 5 m2.

Napraw nawierzchni wykonano 1.456 m2.

W ramach dokumentacji przyszłościowej wykonano:

- projekt remontu rowu S-2-1 na odcinku od S-1 do ul. Wyszyńskiego,

- pozwolenia wodno – prawne,

- inwentaryzację drzew na terenie Wełnopolu,

- opłaty za usługi telefoniczne do sterowników,

- rachunki za ogłoszenia w prasie,

- projekt techniczny zmiany oprogramowania sterowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach alei Wyzwolenia z ul. Kisielewskiego oraz alei Wojska Polskiego z ul. Legionów.

W ramach przygotowań geodezyjnych do regulacji pasów drogowych wykonano:

- wypisy z rejestru ewidencji gruntów celem realizacji art.73,

- zakup odbitek z map celem realizacji art. 73,

- wypisy z ksiąg wieczystych celem realizacji art. 73.

Ponoszono opłaty za energię elektryczną zużywaną przez urządzenia ulicznej sygnalizacji świetlnej. Sukcesywny montaż liczników energii elektrycznej oraz sygnalizatorów z energooszczędnymi wkładami diodowymi LED pozwoliły na uzyskanie oszczędności na powyższym zadaniu w stosunku do 2002 r. w wysokości około 120.000 zł.

W ramach utrzymania tablic z nazwami ulic wykonano:

- montaż 295 dm2 nowych emaliowanych tablic,

- demontaż 470 sztuk zniszczonych tablic,

- odnowę 440 sztuk tablic,

- czyszczenie 148 sztuk tablic.

Uzupełniono istniejącą bazę danych Operacyjnej Mapy Oznakowania o 62 sekcje mapowe oraz wykonano aktualizacje projektów organizacji ruchu.

Dokonano zakupu znaków i elementów bezpieczeństwa ruchu oraz innych potrzebnych materiałów niezbędnych do utrzymania oznakowania miasta. Od miesiąca września zakres wykonanych przez Służby Interwencyjne prac został powierzony firmie wyłonionej w drodze przetargu.

Ponoszono opłaty za korzystanie ze środowiska, które mają charakter obligatoryjny na podstawie Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Monitor Polski nr 49 z dnia 25 października 2002 r. poz. 715 załącznik nr 7) oraz przepisów zawartych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r. poz. 627).

Całorocznym oczyszczaniem miasta Częstochowa zajmowała się firma ,,Sita Częstochowa” Spółka z o.o. Do obowiązków letniego utrzymania dróg należało:

- letnie utrzymanie w stanie czystości jezdni ulic - 1.273.858 m2,

- letnie utrzymanie w stanie czystości chodników - 15.173 m2,

- letnie utrzymanie w stanie czystości przejść podziemnych, kładek i parkingów - 42.932 m2,

- utrzymanie całodobowe pogotowia komunalnego,

- opróżnianie koszy ulicznych i bieżące ich utrzymanie – 1.021 sztuk,

- zakup koszy ulicznych - 150 sztuk.

Do utrzymania zimowego należało:

- zimowe utrzymanie jezdni I kategorii - 1.330.049 m2,

- zimowe utrzymanie jezdni II kategorii - 578.181 m2,

- zimowe utrzymanie chodników – 42.182 m2,

- zimowe utrzymanie wiaduktów, kładek, mostów, placów i parkingów – 45.965 m2,

- zwożenie i rozwożenie płotków przeciwśnieżnych – 1.602 m.

Opłata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne

Dokonano wydatków na oświetlenie dróg gminnych. Dofinansowano oświetlenie dróg wyższej kategorii w związku z niedostateczną wielkością planu przyznanego w formie dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego.

Dokonano wydatków związanych z konserwacją sieci oświetleniowej na drogach gminnych. W związku z niewystarczającą wielkością środków zabezpieczonych na konserwację sieci oświetleniowej na drogach wyższej kategorii, środki te zostały także przeznaczone na pokrycie niedoborów w planie zadań zleconych. Zapłata zobowiązań z tytułu konserwacji sieci na drogach wyższej kategorii pozwoliła na złożenie do Wojewody wniosków o refundację.

Dokonano wydatków na oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych. Zadanie dofinansowano z zadań własnych.

Dokonano wydatków na konserwację oświetlenia dróg, krajowych, wojewódzkich, powiatowych. Zadanie dofinansowano z zadań własnych.

Na środkach specjalnych utworzonych przy MZD gromadzone są środki z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie parkowania, zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam w pasie drogowym.