Zał. Nr 2

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH WYKONANYCH W LATACH 2007-2010

DOTYCZACYCH NIEZREALIZOWANYCH INWESTYCJI

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

|  | PROJEKT | WARTOŚĆ BRUTTO |  | POZWOLENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 |  |  |  |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla „ Budowy połączenia dzielnicy Śródmieście i Starego Miasta z dzielnicą Tysiąclecie z budową wiaduktu nad Al. Jana Pawła II i kładki dla pieszych łączącej ul. Wilsona z ul. Wały Dwernickiego oraz przebudową 4 skrzyżowań | 268156 | Odstąpiono od realizacji. Odtworzono tylko kładkę dla pieszych nad Al. Jana Pawła II w ciągu ul. Wały Dwernickiego. |  |
| 2 | Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, sporządzenie opracowań kosztorysowych, studium wykonalności projektu wstępnego i końcowego oraz wykonywanie nadzoru autorskiego dla przebudowy nawierzchni placów Daszyńskiego i Biegańskiego w Częstochowie wraz łączącym place odcinkiem Alei Najświętszej Maryi Panny. | 748 714,00 | Przebudowa nawierzchni Placu Biegańskiego i odcinka Alei realizowane w ramach zadania „Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego”. Plac Daszyńskiego- brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. |  |
|  | 2008 |  |  |  |
| 3 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Popiełuszki i z ul. Szajnowicza-Iwanowa | 205 000,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 4 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla: Przebudowy otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny - budowa parkingu przy ul. Szymanowskiego w Częstochowie. | 75 640,00 | Odstąpiono od realizacji ze względu na protesty mieszkańców-mała odległość od okien budynków. |  |
| 5 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Budowy połączenia dz. Śródmieście i Starego Miasta z dz. Tysiąclecie z budową wiaduktu nad Al. Jana Pawła II i kładki dla pieszych łączącej ul. Wilsona z ul. Wały Dwernickiego oraz przebudową 4 skrzyżowań - zadanie polegające na przebudowie skrzyżowania ul. Lelewela z Al. Kościuszki | 72 590,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę |  |
| 6 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenie dz. Śródmieście – zadanie polegające na przebudowie skrzyżowania ul. Jasnogórskiej z ul. Kościuszki. | 136 457,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 7 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na „Przebudowę skrzyżowania ulic: św. Rocha z ul. Odrodzenia i św. Rocha z ul. Radomską w Częstochowie”. | 197 274,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 8 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przedłużenia Al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej w Częstochowie | 265 960,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 9 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „Przebudowy skrzyżowania ul. Pułaskiego z ul. Kopernika w Częstochowie”. | 193 980,00 | Odstąpiono od realizacji budowy ronda, planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej-brak dokumentacji budowlanej. |  |
| 10 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę ulicy Gersona w Częstochowie | 119 560,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 11 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną w Częstochowie jako II etap realizacji inwestycji pn.: Budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej Nr 52 w dzielnicy Dźbów. | 49 898,00 | Jest pozwolenie. Ważne do lipca 2013. |  |
| 12 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: "Przebudowy miejskiego układu drogowego związanego z budowa GTC (ul. Nadrzeczna oraz skrzyżowania z ul. Strażacką, ul. Mirowską i ul. Warszawską w Częstochowie). | 376 980,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 13 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy skrzyżowania ulic Ikara i Św. Rocha w Częstochowie | 189 100,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 14 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy ulicy Ikara w Częstochowie. | 185 000,00 | Brak pozwolenia. Brak możliwości realizacji zadania z uwagi na retencjonowanie wód opadowych |  |
|  | 2009 |  |  |  |
| 15 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem w Częstochowie. | 96 380,00 | Jest pozwolenie. Ważne do lipca 2013. |  |
| 16 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Łącznik na węźle Alei Wojska Polskiego i ul. Warszawskiej w Częstochowie. | 115 900,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 17 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „Budowy ul. Gdańskiej w Częstochowie”. | 45 750,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 18 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: „ Budowy ul. Rzeszowskiej z odwodnieniem w Częstochowie”. | 34 526,00 | Jest pozwolenie. Ważne do marca 2015. |  |
| 19 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: Budowy ul. Paderewskiego | 66 185,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 20 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: „Budowy ul. Lwowskiej | 137 494,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 21 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy Klasztornej w Częstochowie. | 195 200,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 22 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dostosowania ulicy Warszawskiej i ulicy Krakowskiej w Częstochowie do zmiany organizacji ruchu wraz z korektą skrzyżowań - odcinek od ul. Krótkiej do połączenia z projektowaną ul. Krakowska-Bis. | 179 950,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 23 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: Budowy ul. Wiolinowej od ul. Gminnej do TBS w Częstochowie. | 39 040,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 24 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: Budowy ul. Wyczółkowskiego w Częstochowie. | 48 800,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 25 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Warzywnej w Częstochowie. | 105 880,00 | Jest pozwolenie. Ważne do grudnia 2013. |  |
| 26 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania : Budowa parkingu i przebudowa dojazdu przy Szkole Podstawowej Nr 48 , ul. Michałowskiego w. | 73 200,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. W ramach Inicjatyw Lokalnych budowa tylko parkingu. |  |
| 27 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przedłużenia ul. Sobieskiego od al. Wolności do ul. Krakowskiej Bis w Częstochowie. | 1 495 795,00 | Odstąpiono od realizacji. Umowa została zerwana. Dokonano zapłaty w wysokości 543 500,00 zł |  |
|  | 2010 |  |  |  |
| 28 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla „Odwodnienia ulicy Wileńskiej w Częstochowie”. | 38 771,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 29 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi dojazdowej do przepompowni ścieków od ul. Żyznej do ul. Wirażowej w Częstochowie. | 48 800,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 30 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań realizowanych pod nazwą: Budowa ul. Sosnowieckiej | 42 700,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 31 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań realizowanych pod nazwą: Budowa skrzyżowania ulic Sabinowskiej i Piastowskiej | 82 960,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji |  |
| 32 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: Budowa ul. Poniatowskiego w Częstochowie. | 57 340,00 | Jest pozwolenie. Ważne do marca 2014 |  |
| 33 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: Budowa ul. Zielonogórskiej wraz z fragmentem ul. Zawierciańskiej w Częstochowie | 41 480,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 34 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: Budowa ulicy Lwowskiej od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie. | 69 540,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 35 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: Budowa ul. Tenisowej - II etap w Częstochowie. | 73 000,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. W pierwszej kolejności wymagane jest wykonanie kanału w ul. Rędzińskiej - wymagane opracowanie dokumentacji |  |
| 36 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Rząsawskiej do ul. Korzeniowskiego, | 118 000,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 37 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od Aleja Jana Pawła II do ul. Racławickiej. | 44 749,00 | Brak pozwolenia, dokumentacja wymaga aktualizacji. Brak prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 38 | Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Wyzwolenia w Częstochowie wraz z projektem architektonicznym zabudowy części wnętrz na pomieszczenia usługowe | 8 606 188,64 | Wszczęto procedurę aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej realizacji do 30.11.2012 w celu uzyskania pozwolenia na budowę . |  |
| 39 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla: Budowy ul. Welońskiego | 604 000,00 | Jest pozwolenie. Ważne do sierpnia 2014 |  |
| 40 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla Budowy ulicy Emilii Plater | 561 000,00 | Jest pozwolenie. Ważne do lipca 2014 |  |