Częstochowa 2011.11.29

NA.0003.634.2011

Pan

Dariusz Kapinos

Radny Miasta Częstochowy

Dot: interpelacja w sprawie niewykończonej ulicy Bukowej

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta w dniu             21 listopada 2011r. w sprawie połączenia dla komunikacji pieszej ul. Bukowej           z chodnikiem ul. Jagiellońskiej wyjaśniam, że opóźnienie w planowanym terminie wykonania połączenia spowodowane było koniecznością uzyskania w tej sprawie stanowiska projektanta, co jest niezbędne przy realizacji projektów unijnych.  Przedmiotowa zgoda oraz sposób wykonania korekty w projekcie zagospodarowania terenu został przez biuro projektów określony.

W związku z powyższym wykonawcę robót powtórnie zobowiązano do realizacji połączenia w najbliższym możliwym terminie.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak