ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA CZĘSTOCHOWY

MZD.0057-89/06						Częstochowa, 2007-01-02

Sz. Pan Marek Balt

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację złożoną dn. 11.12.2006 r. dotyczącą budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej z ulicą Orkana uprzejmie wyjaśniam, że dla ww. zadania wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w 2005 r. został opracowany projekt budowlany. Do chwili obecnej nie ma jednak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę z powodu braku prawa do dysponowania terenem działki nr 1/1 obręb 335, niezbędnego do zrealizowania inwestycji. Czynności związane z regulacją terenowo-prawną są prowadzone przez Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta. Są one długotrwałe, ponieważ ww. działka ma nieuregulowany stan prawny i do 1/2 własności niezbędne jest wyznaczenie przez sąd kuratora sądowego.

Realizacja inwestycji będzie możliwa zatem po uzyskaniu prawa do terenu i po zapewnieniu na ten cel środków finansowych w latach następnych.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

inż. Bogumił Sobuś