Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 556/XLVII/2009

Rady Miasta Częstochowy

z dnia  26 października 2009 r.

CZĘSTOCHOWA 2016

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY – WPI

na lata 2010 - 2016

Częstochowa, wrzesień 2009

WPROWADZENIE

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Częstochowy określa zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2010-2016 w ujęciu rzeczowo-kosztowym  w rozbiciu na poszczególne lata.

Zgodnie z Uchwałą wprowadzającą Nr 194/XVIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 r. został opracowany w siedmioletnim horyzoncie czasowym. Taki okres programowania pozwala bowiem na właściwe przygotowanie projektów zarówno merytorycznie jak i w sferze społecznej.

Konstrukcja Planu  umożliwia optymalny dobór zadań do realizacji oraz ich montaż finansowy na etapie tworzenia budżetu miasta.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Częstochowy, obok Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Częstochowy oraz innych programów  operacyjnych, stanowi instrument wdrażania planów rozwojowych wskazanych w przyjętej w roku bieżącym strategii rozwoju  - „CZĘSTOCHOWA 2025. Strategia rozwoju miasta”.

Wieloletni Plan Inwestycyjny nie jest programem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Stanowi on program gospodarczy i ważny instrument w długoterminowym zarządzaniu miastem, eliminujący doraźność w sprawowaniu władzy. Celem WPI jest uporządkowanie procesu inwestycyjnego dla ważnych inwestycji w określonej perspektywie czasowej.

ZAŁOŻENIA AKTUALIZACJI WPI

- Realizacja Strategii  Rozwoju Miasta na lata 2010-2025, przyjętej Uchwałą Rady Miasta nr 520/XLV/2009 w dniu 24 sierpnia 2009 r. poprzez uwzględnienie zadań inwestycyjnych stanowiących  priorytety rozwoju miasta.

- Zapewnienie kontynuacji zadaniom rozpoczętym oraz współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej bądź innych źródeł zewnętrznych.

- Przyjęcie wysokości planowanych nakładów  na pierwsze lata (w zależności od stopnia przygotowania zadań) na podstawie umów, kosztorysów inwestorskich, a na lata późniejsze wartości szacunkowych.

- Utrzymanie dotychczasowych programów branżowych - dziedzin finansowania.

- Założenie wielkości dofinansowania na zadania planowane do realizacji po roku 2013 na takim samym poziomie  jak w obecnym okresie programowania UE, tj. 85% -  środki unijne, 15% - wkład własny.

- Zachowanie dwupoziomowej struktury podziału zadań na inwestycje wyszczególnione imiennie oraz programy, w których zadania podlegają uszczegółowieniu w kolejnych budżetach miasta.

- Zapewnienie utrzymania średniego wskaźnika wydatków inwestycyjnych do dochodów na poziomie nie mniejszym niż 15 %.

Planowane wydatki  na cele inwestycyjne na lata 2010-2016 oszacowano w wysokości wynikającej z aktualnych uzasadnionych potrzeb.

Wydatki w latach 2010-2016 przewyższają poziom zakładanych w prognozie do budżetu miasta na rok 2010 r.  (Uchwała Rady Miasta Nr 497/XLIV/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.).

Przyczynami różnic w planowanych wydatkach jest charakter samego WPI, przesądzenia wynikające    z aplikacji o środki unijne jak również stan przygotowania poszczególnych zadań w czasie sporządzania WPI. Tylko w tabeli II WPI większość zadań ma ustaloną wartość w oparciu o kosztorysy inwestorskie względnie 	programy funkcjonalno-użytkowe (wymóg do wniosków aplikacyjnych).

Wysokość wkładu  własnego również jest wyliczona w stosunku do tak ustalonej wartości. (ok. 100 mln zł).

Biorąc pod uwagę utrzymującą się tendencję na rynku, bardzo korzystną dla inwestorów (duża konkurencja, 	niższe ceny), zakłada się obniżenie planowanych kosztów o 20 ÷ 30% w wyniku przetargów publicznych na 	wyłonienie wykonawców. Z analizy przetargów przeprowadzonych w roku 2009 wynika, że koszty realizacji zostały obniżone  w stosunku do kosztorysów inwestorskich o ok. 32% dla inwestycji drogowych oraz o 33% dla obiektów kubaturowych.

Na tym etapie dostosowanie planowanych wydatków w WPI do założeń budżetowych jest niecelowe gdyż założona formuła sporządzania WPI pozwala na optymalny dobór zadań oraz ich montaż finansowy na etapie tworzenia corocznych budżetów miasta.

WPI JAKO NARZĘDZIE WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA

Urzeczywistnienie wizji rozwoju Miasta zawartej w dokumencie pn. „CZĘSTOCHOWA 2025. Strategia rozwoju miasta” uchwalonej przez Radę Miasta Częstochowy w dniu 24 sierpnia 2009 r. (Uchwała Nr 520/XLV/2009), jako długoterminowego planu rozwoju społeczno - gospodarczego Miasta, oraz realizacja określonych w niej celów rozwojowych wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi wykonawczych.

Strategia wskazuje  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz   Wieloletni Plan Inwestycyjny jako podstawowe instrumenty sterowania rozwojem Miasta.

Wieloletni Plan Inwestycyjny staje się równocześnie jednym z podstawowych instrumentów wdrażania Strategii.

WPI identyfikuje i uszczegóławia zadania inwestycyjne zapisane w katalogu priorytetowych projektów inwestycyjnych, których realizacja ma istotne znaczenie dla pełnego osiągnięcia założonych celów.

INWESTYCJE STRATEGICZNE W DROGOWNICTWIE I KOMUNIKACJI:

- Przebudowa DK- 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK- 46; połączenie z ul. Srebrną.

- Połączenie DK-1z północną częścią miasta Częstochowy - węzeł DK-1 z ul.Makuszyńskiego.

- Przebudowa drogi krajowej DK-46 - ul.Główna – Przejazdowa.

- Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do Krakowskiej .

- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno.

Realizacja linii tramwajowej uzależniona jest jednak od pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

INWESTYCJE STRATEGICZNE O PONADREGIONALNYM ZNACZENIU

Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU:

- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej.

- Hala sportowa przy ul. Żużlowej na 7 tysięcy miejsc.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO NA  LATA 2010 – 2016.

Utrzymana została ubiegłoroczna formuła ujęcia  zadań inwestycyjnych w trzech tabelach.

Tabela I zawiera wykaz zadań  inwestycyjnych planowanych do realizaji  ze środków budżetu miasta.

W tabeli II znalazły się inwestycje, na które miasto pozyskało środki zewnętrzne (głównie z funduszy europejskich) oraz takie, na które uchwałami Rady Miasta zabezpieczono środki własne jako wymóg do aplikowania o środki zewnętrzne.

Ponieważ w ramach obecnego okresu programowania UE (lata 2004-2013) większość konkursów została już rozstrzygnięta bądź trwa ocena złożonych wniosków, tabelę III wypełniają zadania inwestycyjne, na które  nie ogłoszono jeszcze konkursów bądź wstrzymano ich ogłoszenie, a także zadania planowane do realizacji po roku 2013.

Dla zadań planowanych do realizacji po roku 2013, z uwagi na brak wytycznych, przyjęto analogiczny z obecnym poziom dofinansowania projektów.

Na czas sporządzania WPI, kolejny okres programowania funduszy Unii Europejskiej obejmujący lata 2014-2020 nie ma jeszcze wyznaczonych ram budżetowych ani tym bardziej dokonanego podziału środków. Zamierzeniem rządu jest pozyskanie nie mniejszych środków niż w obecnym okresie tj. 67 mld euro. Decyzje w tej sprawie mogą zapaść dopiero w 2011 roku. Od 2008 roku trwa przygotowanie dokumentów strategicznych dla rozwoju kraju m.in. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020. Dokument, którego przyjęcie planowane jest na IV kwartał br wskaże instrumenty służące realizacji celów polityki regionalnej – dotąd nie określono jednak wielkości środków na ich finansowanie. Aktualnie odbywają się konsultacje regionalne KSSR.

Alokacja środków  według dziedzin programowania  (tabele I i II)

Główne kierunki finansowania  w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zostały zachowane i nadal najważniejszą dziedziną jest drogownictwo – ok. 54 %  (inwestycje drogowe  z transportem zbiorowym).

Szczegółowy udział wydatków z budżetu miasta w poszczególnych dziedzinach programowania przedstawia tabela 1 oraz wykres 1 (ujęcie procentowe).

Zestawienie nie zawiera zadań inwestycyjnych wymienionych w tabeli III.

Tabela 1

Wykres 1

Alokacja środków  według źródeł finansowania (tabele I i II).

Z uwagi  na okres programowania Unii Europejskiej   analizę  w zakresie pozyskania środków pomocowych

sporządzono na okres 2010÷2013 (tj. od  pierwszego roku aktualizowanego WPI do końca obecnego okresu programowania UE).

I tak w latach 2010-2013 ogółem szacunkowy koszt inwestycji planowanych do realizacji przez miasto wynosi 935 599 tys. zł, z czego środki budżetu miasta wynoszą  579 361 tys. zł, zaś  356 238 tys. zł stanowią środki pomocowe.

Średni udział bezzwrotnych środków pomocowych w realizacji inwestycji, w wymienionym okresie wynosi 38%.

przy czym  najwięcej środków wpłynie do budżetu miasta w roku 2011

Wielkość pozyskanych środków może ulec zmianie po rozstrzygnięciu wszystkich planowanych konkursów, również dla zadań umieszczonych w tabeli III.

Procentowy udział środków pomocowych i budżetowych w poszczególnych latach  przedstawia wykres 2.

Wykres 2

Najwięcej środków pomocowych zostanie pozyskane na drogownictwo.

Udział środków pomocowych w realizacji poszczególnych programów przedstawia wykres 3  (tabele I i II).

Wykres 3.

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ  SPÓŁKI MIEJSKIE

Oprócz inwestycji finansowanych z budżetu miasta, ważne przedsięwzięcia komunalne, mające wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców  realizowane są przez spółki miejskie: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.,   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o.  czy Oczyszczalnia Ścieków „Warta” S.A. oraz inne spółki świadczące usługi publiczne takie jak Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Zamierzenia  inwestycyjne  Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz Spółki Wodnej Warta  informacyjnie przedstawiono w tabeli 2