Częstochowa, dnia 28.10.2009r.

MZD.WO.0057 – 173/09

Szanowny Pan

Jerzy Nowakowski

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 15.10.2009r. w sprawie budowy dróg publicznych na terenie dzielnicy Lisiniec w Częstochowie, uprzejmie informuję, że aktualnie  realizowane są nst. inwestycje drogowe:

1. ulica Wadowicka - Miejski Zarząd Dróg jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej. Planowane uzyskanie zezwolenia na realizację drogi – październik 2009r. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania – listopad 2009r.

Inwestycja realizowana jest w cyklu 2 letnim 2009–2010.

2. ulica Żyrardowska – Miejski Zarząd Dróg jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę w m-cu listopadzie zostanie rozpisany przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Inwestycja realizowana jest w latach 2009-2010.

W ramach opracowywania dokumentacji przyszłościowej, aktualnie przygotowywane są projekty dla budowy:

1. ulicy Kluczborskiej ( z odwodnieniem ) - Podpisana jest umowa z projektantem. Termin wykonania dokumentacji - 30.11.2009 r.

2.  ulicy Rzeszowskiej ( wraz z odwodnieniem ) -  dokumentacja w trakcie wykonywania - termin złożenia dokumentacji budowlanej w Miejskim Zarządzie Dróg - 30.11.2009r.

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13

tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66

fax (+48 34) 370-71-70

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl

http://www.czestochowa.pl

Oszczędności po przetargowe nie są przeznaczane na zadania nie ujęte w budżecie miasta, w związku z tym nie mogą być przeznaczone na budowę ulic wymienionych w załączniku do zgłoszonej interpelacji.

Inwestycje drogowe proponowane przez mieszkańców dzielnicy Lisiniec do umieszczenia w przyszłorocznym budżecie miasta będą szczegółowo analizowane w trakcie opracowywania projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Kopia:

- Or.IV.0057-1256/09

- BR

- IŻ

- aa

M.S.